Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 02.02.2011 № 29/2011-р

ІНФОРМАЦІЯ

про використання коштів субвенцій з державного та обласного

бюджетів, передбачених для реалізації інвестиційних проектів

соціально-економічного розвитку області у 2010 році

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 року № 421 “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року” для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку області передбачалося фінансування в обсязі 28100,0 тис.грн., Чемеровецькому районному бюджету на будівництво автомобільної дороги від с. Романівка Чемеровецького району до с. Іванківці Городоцького району 11900,0 тис.грн. та на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року – 2306,0 тис. гривень.

До переліку об’єктів, фінансування яких здійснювалося у 2010 році за рахунок вище зазначених коштів, погодженого Міністерством фінансів України, увійшло 8 об’єктів. На 1 січня 2011 року зі Стабілізаційного фонду перераховано замовникам будівництва кошти на загальну суму 28100,0 тис. грн., з яких освоєно 28076,5 тис.грн. або 99,9 відсотка. Зокрема:

шатрова покрівля терапевтичного корпусу Білогірської центральної районної лікарні (реконструкція даху із плоского в шатровий), селище Білогір’я – реконструкція – профінансовано та освоєно 764,9 тис.грн.;

поліклініка на 200 відвідувань у зміну, селище Віньківці – будівництво – профінансовано 9000,0 тис.грн., освоєно 8998,7 тис.грн., залишок коштів у сумі 1,3 тис.грн. повернуто до державного бюджету. Об’єкт планується ввести в експлуатацію у 2011 році;

поліклініка м. Волочиськ – будівництво – профінансовано та освоєно 6608,9 тис. гривень. Об’єкт планується до введення в експлуатацію у 2011 році;

реконструкція незавершеного будівництва жіночої консультації на 300 відвідувань у зміну по вул. Пушкіна, 47 м. Старокостянтинів – профінансовано 1440,4 тис.грн., з яких освоєно 1425,9 тис. гривень. Під час проведення тендерної процедури на закупівлю медичного обладнання зекономлено 14,5 тис.грн., які повернуто до державного бюджету. Об’єкт введено в експлуатацію;

реконструкція навчально-виховного комплексу по вул. Шкільна,10в с. Шаровечка Хмельницького району – профінансовано 1451,3 тис.грн., з яких освоєно 1443,6 тис. гривень. Об’єкт введено в експлуатацію, залишок зекономлених коштів у сумі 7,7 тис.грн. повернуто до державного бюджету;

навчальний корпус загальноосвітньої школи № 2 по вул. Чичеріна, м. Городок – будівництво – профінансовано та освоєно 194,7 тис. гривень. Об’єкт введено в експлуатацію;

загальноосвітня школа І-ІІІ ст., селище Гриців Шепетівського району – будівництво – профінансовано та освоєно 2181,4 тис. гривень. Об’єкт планується ввести в експлуатацію у 2011 році;

загальноосвітня середня школа в с. Буртин Полонського району – завершення будівництва – профінансовано та освоєно 6458,4 тис. гривень. Об’єкт введено в експлуатацію.

Під час проведення тендерних процедур та в результаті завершення будівельно-монтажних робіт на об’єктах економія коштів становила 23,5 тис. грн., які повернуто до державного бюджету.

На будівництво 4,5 км автомобільної дороги від с. Романівка Чемеровецького району до с. Іванківці Городоцького району профінансовано 11900,0 тис.грн., з яких освоєно 10818,2 тис. гривень. У зв’язку з проведенням тендерної процедури економія коштів становила 534,4 тис.грн., у зв’язку з відсутністю сертифікату відповідності кошти в обсязі 547,4 тис. грн. (5%) відділенням Державного казначейства у Чемеровецькому районі не проплачено. Залишок коштів у сумі 1081,8 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

Зі Стабілізаційного фонду у 2010 році погашено кредиторську заборгованість, зареєстровану органами Державного казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року в сумі 2306,0 тис.грн. на такі об’єкти: “Будівництво навчального корпусу загальноосвітньої школи № 2, м. Городок” (438,9 тис.грн., об’єкт введено в експлуатацію), “Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод, м. Полонне” (1817,1 тис. грн.) та “Реконструкція системи теплопостачання Плужненського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи – гімназії ім. Р.Й.Бортника Ізяславського району” (50,0 тис.грн., об’єкт введено в експлуатацію).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 року № 822 “Про затвердження Порядку розподілу у 2010 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, між місцевими бюджетами” обласному бюджету передбачено видатки в обсязі 3420,6 тис. гривень.

Перелік об’єктів, фінансування яких здійснювалося за рахунок зазначених коштів, затверджено рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 20 вересня 2010 року № 7-31/2010 та погоджено міністерствами економіки, регіонального розвитку та будівництва і палива та енергетики України. До нього включено 26 об’єктів, 8 з яких по видатках розвитку на суму 2049,9 тис. грн. та 18 об’єктів по видатках споживання на суму 1370,7 тис. гривень. На 1 січня 2011 року фактично профінансовано 2592,9 тис.грн. (75,8% від планового обсягу фінансування), з яких освоєно 2536,8 тис.грн., або 97,8% від обсягу профінансованих коштів. Залишок коштів у сумі 56,1 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

Відповідно до бюджетної програми “Забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла” та постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року № 354 “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла” в область спрямовано кошти в сумі 6649,8 тис.грн. для забезпечення житлом 41 інваліда війни. Фактично використано 6059,9 тис. гривень.

На 1 січня 2011 року закуплено 36 квартир для інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи.

Виконавчим комітетом Полонської міської ради (1 квартира загальною площею 32,5 кв.м вартістю 130,0 тис.грн.). Кошти у сумі 416,0 грн. повернуто до бюджету.

Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (1 квартира загальною площею 38 кв.м вартістю 156,5 тис.грн.).

Виконавчим комітетом Славутської міської ради (2 квартири, загальна площа яких становить 66,5 кв.м, вартістю 283,4 тис.грн.). Залишок коштів у сумі 29,6 тис.грн. повернуто до бюджету.

Виконавчим комітетом Шепетівської міської ради (12 квартир, загальна площа яких становить 442,8 кв.м, на суму 1906,8 тис.грн.). Залишок коштів у сумі 20,6 тис.грн. повернуто до бюджету.

Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради закуплено 4 із 6 передбачених квартир, на 2 квартири отримано відмову інвалідів щодо дофінансування ними вартості запропонованих квартир. Загальна площа квартир становить 142 кв.м на суму 609,2 тис. гривень. Кошти у сумі 329,8 тис.грн. повернуто до бюджету.

Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради закуплено 16 із 19 передбачених квартир, на 3 квартири відсутні тендерні пропозиції. Загальна площа квартир становить 739,22 кв.м, вартістю 2973,9 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів у сумі 209,6 тис.грн. перераховано до бюджету.

Усього по області залишок невикористаних коштів у сумі 590,0 тис. грн. повернуто до державного бюджету.

На здійснення заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року № 461 “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та Загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки області виділено 11321,0 тис. грн. з державного та місцевих бюджетів, з яких освоєно 10275,7 тис. грн. або 90,8% від виділеної суми асигнувань.

Зокрема, за цим напрямом передбачено виділення коштів на суму 13135,0 тис.грн., у тому числі: 9704,6 тис.грн. – кошти з державного бюджету, 3027,8 тис.грн. – субвенції з місцевих бюджетів та 402,6 тис.грн. – кошти підприємства. Фактично профінансовано 11321,0 тис.грн., у тому числі: 9110,2 тис.грн. – кошти з державного бюджету та 2210,8 тис.грн. – з місцевих бюджетів. Усього освоєно 10275,7 тис.грн., у тому числі: 8064,9 тис. грн. субвенції з державного бюджету та 2210,8 тис.грн. – з місцевих бюджетів.

Передбачені державним та місцевими бюджетами кошти виділено та використано на виконання 19 проектів з відповідними заходами:

5 проектів з наданням державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання (ремонт або заміна ліфтів, які перебувають в аварійному стані) у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Волочиськ та Шепетівка.

За цим заходом здійснено капітальний ремонт та модернізацію 10 аварійних ліфтів комунальної власності;

7 проектів з наданням державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків (зданих в експлуатацію до 1 січня 1989 року) та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках, в яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Красилів та Деражня.

У цих містах здійснено капітальний ремонт та модернізацію 6 ліфтів та капітальний ремонт покрівель у 10 житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

7 проектів з наданням державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання у містах Хмельницький, Старокостянтинів, Славута, Волочиськ та Дунаївці.

На підприємствах комунальної теплоенергетики цих міст замінено 8 котлів, 6 насосів, для роботи в неопалювальний період встановлено 4 котли АТОН-96, відремонтовано 199 погонних метрів теплових мереж у двотрубному вимірі. Виконання цих робіт дасть змогу зекономити 922,0 тис.куб.м природного газу та 392,3 тис. кВт/год електроенергії на рік.

У цілому не вдалося використати 1045,4 тис.грн., передбачених на ремонт ліфтів комунальної власності та ліфтів у будинках ОСББ у м. Хмельницький, через незабезпечення співфінансування з місцевого бюджету міста в сумі 817,0 тис. гривень.

На виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 591 “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання “Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки” виділено 5581,7 тис.грн., з яких освоєно 5159,3 тис.грн. або 92,4% від обсягу профінансованих коштів.

Передбачені бюджетом кошти виділено на 5 проектів з упровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електротеплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та бюджетних установах у селах Оринин та Грушка Кам’янець-Подільського, Ліщани Ізяславського, Шпичинці, селищі Лозове Деражнянського районів.

Відповідно до рішення двадцять восьмої сесії обласної ради від 26 травня 2010 року № 7-28/2010 “Про обласний бюджет на 2010 рік” з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток із загального та спеціального фондів у 2010 році профінансовано видатки у сумі 13288,8 тис.грн., з яких освоєно 13258,2 тис. гривень. Кошти використано на закупівлю обладнання, будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт 43 об’єктів. Залишок неосвоєних коштів у сумі 30,6 тис.грн. повернуто до бюджету.

У 2010 році за рахунок коштів капітального характеру обласного бюджету профінансовано 64 об’єкти обласного значення на суму 46942,9 тис. грн., з яких освоєно 39558,7ривень. Залишок коштів у сумі 7384,2 тис.грн. повернуто до обласного бюджету, із них зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 4892,0 тис. гривень.

Головними розпорядниками по вищезазначених об’єктах визначено:

Управління регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації – 4 об’єкти. Передбачено 8388,2 тис.грн., профінансовано 8388,2 тис.грн., освоєно 4989,7 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів у сумі 3398,5 тис.грн. повернуто до обласного бюджету, у тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість – 1298,8 тис. гривень.

Управління освіти і науки облдержадміністрації – 23 об’єкти. Передбачено 21021,4 тис.грн., профінансовано 21021,4 тис.грн., освоєно 19677,3 тис. грн., залишок невикористаних коштів становить 1344,1 тис.грн., з яких 1341,2 тис.грн. зареєстровано як кредиторську заборгованість.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації – 15 об’єктів. Передбачено 10072,7 тис.грн., профінансовано 10044,1 тис.грн., освоєно 7852,8 тис. грн., залишок невикористаних коштів становить 2191,3 тис.грн., з яких 2148,6 тис.грн. зареєстровано як кредиторську заборгованість.

Управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації – 10 об’єктів. Передбачено 5248,4 тис.грн., профінансовано 5208,4 тис.грн., освоєно 4861,5 тис.грн., повернуто до бюджету 346,9 тис. гривень.

Управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації – 12 об’єктів. Передбачено 2280,8 тис.грн., профінансовано на суму 2280,8 тис. грн., освоєно 2177,4 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів у сумі 103,4 тис.грн. зареєстровано як кредиторську заборгованість.

Щодо фінансування дорожнього господарства області.

На фінансування видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг в обласному бюджеті передбачено 21079,3 тис. грн., у тому числі на дороги:

що належать до комунальної власності – 16888,5 тис.грн. (у тому числі у вигляді іншої субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення – 9748,0 тис.грн.);

загального користування місцевого значення – 4190,8 тис. гривень.

На 01.01.2011 року з обласного бюджету вказані видатки профінансовано в повному обсязі.

На вказану дату використано 20965,4 тис.грн., у тому числі на дороги:

що належать до комунальної власності – 16778,0 тис.грн. (у тому числі у вигляді іншої субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення – 9747,6 тис.грн.);

загального користування місцевого значення – 4187,4 тис. гривень.

Сума невикористаних залишків коштів, які було повернуто до обласного бюджету, становить 113,9 тис.грн., у тому числі на дороги:

що належать до комунальної власності – 110,5 тис.грн. (у тому числі у вигляді іншої субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення – 0,4 тис.грн.);

загального користування місцевого значення – 3,4 тис. гривень.

Заступник голови

адміністрації									В.Гаврішко