17
2

	Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

20.04.2011 № 157/2011-р


перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2011 році

	№

з/п
	Найменування об’єкта 
	Загальна кошторисна вартість робіт,

тис.грн.
	Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації
	Строк початку будів​ництва
	Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2011 року
	Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію
	Орієнтовний обсяг коштів субвенції,

тис.грн.
	Фактичний обсяг робіт,

км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Білогірський район

	1.1
	Капітальний ремонт вул. Моло​діжна с. Червоне
	280,0
	Розпорядження сільського голови від 03.02.2011 № 4
	2011
	–
	2011
	280,0
	0,46

	1.2
	Капітальний ремонт вул. І.Франка селище Білогір’я
	220,0
	Розпорядження сільського голови від 10.01.2011 № 8
	2011
	–
	2011
	220,0
	0,3

	1.3
	Капітальний ремонт вул. Куй​бишева селище Білогір’я
	260,0
	Розпорядження селищного голови від 07.02.2011 № 22
	2011
	–
	2011
	260,0
	0,25

	1.4
	Поточний ремонт вул. Паризь​кої Комуни селище Білогір’я
	95,0
	
	2011
	–
	2011
	95,0
	0,4

	 
	Разом по району:
	855,0
	 
	 
	 
	 
	855,0
	1,41

	2
	Віньковецький район

	2.1
	Капітальний ремонт вул. Затон​ського селище Віньківці
	290,0
	Рішення четвертої сесії Віньковецької селищної ради від 10.02.2011 № 4 
	2011
	–
	2011
	290,0
	1,0

	2.2
	Капітальний ремонт вул. Ли​сенка селище Віньківці
	60,0
	
	2011
	–
	2011
	60,0
	0,35


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.3
	Капітальний ремонт вул. І.Франка селище Віньківці
	80,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	80,0
	0,65

	2.4
	Капітальний ремонт вул. За​тонського с. Старі Нетечинці
	120,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	120,0
	1,0

	2.5
	Капітальний ремонт вул. Жовт​нева селище Віньківці
	1300,0
	Рішення четвертої сесії Віньковецької селищної ради від 10.02.2011 № 4
	2011
	–
	2011
	400,0
	0,15

	 
	Разом по району:
	1850,0
	 
	 
	 
	 
	950,0
	3,15

	3
	Волочиський район

	3.1
	Реконструкція дороги по вул. Музейна м. Волочиськ 
	5654,0
	Рішення виконкому від 15.07.2009 № 266
	2010
	2%
	2011
	687,766
	0,55

	3.2
	Капітальний ремонт вул. Ураль​ських Танкістів м. Волочиськ
	989,21
	Рішення виконкому від 07.08.2009 № 314
	2009
	13,3%
	2011
	859,334
	0,6

	 
	Разом по району:
	6643,21
	 
	 
	 
	 
	1547,1
	1,15

	4
	Городоцький район

	4.1
	Капітальний ремонт вул. Стан​ційна м. Городок
	299,0
	Розпорядження міського голови від 25.01.2011 № 8  
	2011
	–
	2011
	299,0
	0,4

	4.2
	Капітальний ремонт вул. Ка​чинського м. Городок
	203,0
	
	2011
	–
	2011
	203,0
	0,3

	4.3
	Капітальний ремонт вул. Київ​ська м. Городок
	299,0
	
	2011
	–
	2011
	299,0
	0,4

	4.4
	Капітальний ремонт вул. Гру​шевського м. Городок
	299,0
	
	2011
	–
	2011
	299,0
	0,4

	4.5
	Капітальний ремонт вул. Б.Хмель​ницького селище Сатанів
	2756,0
	Рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.01.2011 № 9
	2011
	–
	2011
	400,0
	1,0

	4.6
	Капітальний ремонт вул. Бузкова селище Сатанів
	2291,734
	
	2011
	–
	2011
	400,0
	0,5

	 
	Разом по району:
	6147,734
	 
	 
	 
	 
	1900,0
	2,5

	5
	Деражнянський район

	5.1
	Капітальний ремонт вул. Про​скурівська м. Деражня
	290,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	290,0
	0,4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5.2
	Капітальний ремонт вул. І.Фран​ка м. Деражня
	298,2
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	298,2
	0,4

	5.3
	Капітальний ремонт вул. Завал​ля м. Деражня
	290,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	290,0
	0,4

	5.4
	Капітальний ремонт дорож​нього покриття частини вул. Барської м. Деражня
	290,2
	Наказ КП “Дераж​нянська ЖЕК № 1” від 02.12.2010 № 76
	2011
	27,6%
	2011
	208,6
	0,1

	5.5
	Капітальний ремонт дорож​нього покриття пров. Нового м. Деражня
	109,0
	Наказ КП “Дераж​нянська ЖЕК № 1” від 24.12.2010 № 84
	2011
	–
	2011
	109,0
	0,13

	5.6
	Капітальний ремонт дорожньо​го покриття вул. Подільської м. Деражня
	298,0
	Наказ КП “Дераж​нянська ЖЕК № 1” від 05.01.2011 № 3
	2011
	–
	2011
	298,0
	0,4

	 
	Разом по району:
	1575,4
	 
	 
	 
	 
	1493,8
	1,83

	6
	Дунаєвецький район

	6.1
	Капітальний ремонт пров. І Трав​ня м. Дунаївці
	209,12
	Рішення тридцять тре​тьої сесії Дунаєвецької міської ради від 23.07.2010 № 12-33/2010
	2011
	–
	2011
	209,12
	0,35

	6.2
	Капітальний ремонт вул. Дачна м. Дунаївці
	299,97
	
	2011
	–
	2011
	299,97
	0,4

	6.3
	Капітальний ремонт вул. Шев​ченка м. Дунаївці
	4557,8
	
	2010
	–
	2011
	1440,91
	1,3

	6.4
	Капітальний ремонт вул. Горь​кого м. Дунаївці
	299,97
	
	2011
	–
	2011
	299,97
	0,22

	 
	Разом по району:
	5366,86
	 
	 
	 
	 
	2249,97
	2,27

	7
	Ізяславський район

	7.1
	Капітальний ремонт вул. Вок​зальної м. Ізяслав
	7953,9
	Рішення виконавчого комітету Ізяславської міської ради від 18.12.2007 № 197
	2009
	10%
	2011
	1500,0
	0,45

	 
	Разом по району:
	7953,9
	 
	 
	 
	 
	1500,0
	0,45


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	8
	Кам’янець-Подільський район

	8.1
	Капітальний ремонт вулиць Шкільна, Радгоспна c. Довжок
	200,0
	Рішення четвертої позачергової сесії VI скликання Кам’янець-Подільської районної ради від 30.12.2010  № 7
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,45

	8.2
	Капітальний ремонт вул. Цен​тральна с. Нагоряни
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,45

	8.3
	Капітальний ремонт вулиць Миру, Лесі Українки с. Кадиївці
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,45

	8.4
	Капітальний ремонт вул. Миру с. Сокіл
	200,0
	Рішення четвертої позачергової сесії VI скликання Кам’янець-Подільської районної ради від 30.12.2010 № 7
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,45

	8.5
	Капітальний ремонт вулиць Кол​госпна, Стельмаха с. Оринін
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,45

	8.6
	Капітальний ремонт вулиць Шев​ченка, Шкільна с. Княжпіль
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,45

	8.7
	Капітальний ремонт вул. По​дільська с. Рогізна
	260,0
	
	2011
	–
	2011
	260,0
	0,5

	8.8
	Капітальний ремонт вулиць Ле​ніна, Кірова, Корчагіна с. Дерев’я​не
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,3

	8.9
	Капітальний ремонт вул. Цен​тральна с. Врублівці
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,3

	8.10
	Капітальний ремонт вул. Цен​тральна с. Колодіївка
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,3

	8.11
	Капітальний ремонт вулиць Ле​ніна, Наддністрянська с. Гора​ївка
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,3

	 
	Разом по району:
	2260,0
	 
	 
	 
	 
	2260,0
	4,4

	9
	Красилівський район

	9.1
	Реконструкція вул. Грушев​ського м. Красилів
	1648,0
	Рішення виконавчого комітету Красилівської міської ради від 12.11.2009 № 764
	2011
	–
	2011
	1098.0
	0,9


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9.2
	Капітальний ремонт вул. Шев​ченка смт Антоніни
	262,0
	Рішення виконавчого комітету Антонінської селищної ради від 26.12.2010 № 26
	2011
	–
	2011
	262,0
	0,4

	9.3
	Капітальний ремонт вул. Леніна с. Тріски
	120,0
	Рішення виконавчого комітету Гриценків​ської сільської ради від 25.12.2010 № 17
	2011
	–
	2011
	120,0
	0,2

	 
	Разом по району:
	2030,0
	 
	 
	 
	 
	1480,0
	1,5

	10
	Летичівський район

	10.1
	Поточний ремонт вул. Вишнева с. Майдан-Голинищівський
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.2
	Поточний ремонт вул. Лісова с. Волосівці
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.3
	Поточний ремонт вул. Радян​ська с. Голосків
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.4
	Поточний ремонт вул. Пече​нюка с.Грушківці
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.5
	Поточний ремонт вул. Лісова с. Гречинці
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.6
	Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Козачки
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.7
	Поточний ремонт вул. Зарічна с. Кудинка
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.8
	Поточний ремонт вул. Квітнева с. Майдан-Вербецький
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.9
	Поточний ремонт вул. Квітнева с. Митківц
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.10
	Поточний ремонт вул. Набе​режна с. Лозни
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.11
	Поточний ремонт дороги в с. Малаківщина
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	10.12
	Поточний ремонт вул. Набе​режна с. Копитинці
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.13
	Поточний ремонт вул. Григорія Яруша с. Требухівці
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.14
	Поточний ремонт вул. Лісова с. Юрченки
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.15
	Поточний ремонт вул. Блин​дюка с. Западинці
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.16
	Поточний ремонт вул. Васяніна с. Шрубків
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.17
	Поточний ремонт вул. Річкова с. Ярославка
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.18
	Поточний ремонт вул. Квітнева с. Розсохувата
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.19
	Поточний ремонт вул. Дачна селище Меджибіж
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.20
	Поточний ремонт вул. Гірська с. Ставниця
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,5

	10.21
	Капітальний ремонт вул. П.Лу​мумби селище Летичів
	600,0
	Рішення виконавчого комітету Летичівської міської ради від 28.01.2011 № 7
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,15

	10.22
	Капітальний ремонт вул. І.Фран​ка селище Летичів
	200,0
	
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,13

	 
	Разом по району:
	1400,0
	 
	 
	 
	 
	1000,0
	10,28

	11
	Новоушицький район

	11.1
	Капітальний ремонт вул. Гру​шевського селище Нова Ушиця 
	299,0
	Рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 28.01.2011 № 39 
	2011
	–
	2011
	299,0
	0,4

	11.2
	Капітальний ремонт вул. Шев​ченка селище Нова Ушиця 
	460,0
	
	2011
	–
	2011
	460,0
	0,54


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11.3
	Капітальний ремонт вул. Леніна с. Хребтіїв
	120,44
	Рішення виконавчого комітету Пилипохреб​тіївської сільської ради від 28.01.2011 № 19
	2011
	–
	2011
	120,44
	0,75

	11.4
	Капітальний ремонт вул. Лебе​динцева с. Іванківці
	208,75
	
	2011
	–
	2011
	208,75
	1,0

	11.5
	Капітальний ремонт вул. Ломо​носова с. Пилипи-Хребтіївські
	160,58
	
	2011
	–
	2011
	160,58
	1,0

	 
	Разом по району:
	1248,77
	 
	 
	 
	 
	1248,77
	3,69

	12
	Полонський район

	12.1
	Капітальний ремонт вул. Миру с. Сасанівка
	85,0
	Розпорядження голови райдержадміністрації від 09.02.2011 № 15/2011-р
	2011
	–
	2011
	85,0
	0,15

	12.2
	Поточний ремонт вул. Лебе​динська с .Білецьке
	50,0
	
	2011
	–
	2011
	50,0
	0,45

	12.3
	Капітальний ремонт вул. Стуса селище Понінка
	298,0
	
	2011
	–
	2011
	268,0
	0,5

	12.4
	Капітальний ремонт вул. Ману​їльського м. Полонне
	800,0
	
	2011
	–
	2011
	800,0
	1,35

	 
	Разом по району:
	1233,0
	 
	 
	 
	 
	1203,0
	2,45

	13
	Славутський район

	13.1
	Капітальний ремонт вул. Чорно​вола с. Довжки
	299,9
	Рішення виконавчого комітету сільської ради від 25.01.2011 № 6
	2011
	–
	2011
	299,9
	0,6

	13.2
	Капітальний ремонт вулиць Шев​ченка, Правди с. Нараївка
	299,9
	Рішення виконавчого комітету сільської ради від 25.01.2011 № 4
	2011
	–
	2011
	299,9
	0,9

	13.3
	Капітальний ремонт вулиць Зелена, Набережна с. Мухарів
	199,9
	Рішення виконавчого комітету Мухарвської сільської ради від 25.01.2011 № 6
	2011
	–
	2011
	199,9
	0,5

	13.4
	Капітальний ремонт вул. Ви​шнева с. Великий Правутин
	299,9
	Рішення виконавчого комітету Великоправу​тинської сільської ради від 28.01.2011 № 8
	2011
	–
	2011
	299,9
	0,7

	 
	Разом по району:
	1099,6
	 
	 
	 
	 
	1099,6
	2,7


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	14
	Старокостянтинівський район

	14.1
	Капітальний ремонт вул. Щорса с. Григорівка
	298,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	298,0
	0,4

	14.2
	Капітальний ремонт вул. Жовт​нева с. Ілляшівка
	298,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	298,0
	0,5

	14.3
	Поточний ремонт вул. Комсо​мольська с. Чорна
	70,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	70,0
	0,48

	14.4
	Поточний ремонт вул. Пушкіна с. Мальки
	66,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	66,0
	0,5

	14.5
	Поточний ремонт вулиць Нова, Урожайна с. Костянець
	68,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	68,0
	1,76

	14.6
	Капітальний ремонт вул. Калі​ніна с. Старий Остропіль
	430,0
	Рішення четвертої (по​зачергової) сесії Старо​остропільської сільської ради від 12.03.2011 № 3
	2011
	–
	2011
	430,0
	0,5

	14.7
	Капітальний ремонт вул. Цен​тральна с. Вербородинці
	295,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	295,0
	0,35

	 
	Разом по району:
	1525,0
	 
	 
	 
	 
	1525,0
	4,49

	15
	Старосинявський район

	15.1
	Капітальний ремонт вул. Карби​шева с. Заставці
	100,0
	Розпорядження Заста​вецького сільського го​лови від 20.01.2011 № 3
	2011
	–
	2011
	100,0
	0,5

	15.2
	Поточний ремонт вул. Набе​режна с. Бабине
	100,0
	Розпорядження Бабин​ського сільського го​лови від 08.02.2011 № 7
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,5

	15.3
	Капітальний ремонт вул. Пере​моги с. Мшанець
	100,0
	Розпорядження Мша​нецького сільського го​лови від 09.02.2011 № 9
	2011
	–
	2011
	100,0
	0,5

	15.4
	Поточний ремонт вул. Гвар​дійська с. Яблунівка
	100,0
	Розпорядження Цимба​лівського сільського го​лови від 09.02.2011 № 22
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	15.5
	Капітальний ремонт вул. Першо​травнева с. Нова Синявка
	100,0
	Розпорядження Новоси​нявського сільського го​лови від 09.02.2011 № 3
	2011
	–
	2011
	100,0
	0,5

	15.6
	Капітальний ремонт вул. Набе​режна с. Адампіль
	100,0
	Розпорядження Адам​пільського сільського го​лови від 07.02.2011 № 4
	2011
	–
	2011
	100,0
	0,5

	15.7
	Капітальний ремонт вулиць За​річна, Чкалова с. Перекора
	100,0
	
	2011
	–
	2011
	100,0
	0,5

	15.8
	Поточний ремонт вул. Хатки с. Гончариха
	100,0
	Розпорядження Папли​нецького сільського го​лови від 04.02.2011 № 7
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,5

	15.9
	Поточний ремонт вулиць Ра​дянська, Перемоги с. Паплинці
	100,0
	Розпорядження Папли​нецького сільського го​лови від 04.02.2011 № 8
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,5

	 
	Разом по району:
	900,0
	 
	 
	 
	 
	896,0
	4,5

	16
	Теофіпольський район

	16.1
	Капітальний ремонт вул. Л.Ук​раїнки селище Теофіполь
	2000,0
	Розпорядження Теофі​польського селищного го​лови від 28.12.2010 № 83
	2011
	–
	2011
	850,0
	0,5

	 
	Разом по району:
	2000,0
	 
	 
	 
	 
	850,0
	0,5

	17
	Хмельницький район

	17.1
	Капітальний ремонт вул. Мічу​ріна с. Немичинці
	290,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	290,0
	0,75

	17.2
	Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Доброгорща
	60,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	60,0
	0,75

	17.3
	Капітальний ремонт вул. Шев​ченка с. Гелетинці
	260,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	260,0
	0,8

	17.4
	Поточний ремонт вул. Південна с. Лісові Гринівці
	50,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	50,0
	0,8

	17.5
	Поточний ремонт вул. Шкільна с. Стуфчинці
	50,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	50,0
	2,5

	17.6
	Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Бережанка
	50,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	50,0
	1,5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17.7
	Поточний ремонт вул. Калініна с. Розсоша
	45,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	45,0
	0,9

	17.8
	Поточний ремонт вул. Щорса с. Шпиченці
	40,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	40,0
	0,2

	17.9
	Поточний ремонт вул. Козацька с. Хоминці
	40,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	40,0
	1,3

	17.10
	Поточний ремонт вул. Верхня Рибна с. Осташки
	55,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	55,0
	0,88

	17.11
	Капітальний ремонт вул. Пере​моги с. Гвардійськ
	330,0
	Рішення четвертої сесії Гвардійської сільської ради від 21.01.2011 № 22
	2011
	–
	2011
	260,0
	0,54

	17.12
	Капітальний ремонт вул. Котов​ського с. Лісові Гринівці
	250,0
	Рішення сесії Лісогри​нівецької сільської ради від 09.09.2009 № 18
	2011
	–
	2011
	250,0
	0,25

	17.13
	Капітальний ремонт вул. Котов​ського с. Копистин
	200,0
	Рішення третьої сесії Копистинської сільської ради від 18.01.2011 № 21
	2011
	–
	2011
	200,0
	0,2

	17.14
	Поточний ремонт вул. Гвар​дійська с. Грузевиця
	99,0
	Рішення третьої сесії Грузевицької сільської ради від 21.01.2011 № 2/1
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,22

	 
	Разом по району:
	1819,0
	 
	 
	 
	 
	1749,0
	11,59

	18
	Чемеровецький район

	18.1
	Капітальний ремонт вул. Чапа​єва селище Чемерівці
	3500,0
	Рішення третьої сесії VІ скликання Чемеро​вецької селищної ради від 17.01.2011 № 5
	2011
	–
	2011
	1835,0
	1,55

	 
	Разом по району:
	3500,0
	 
	 
	 
	 
	1835,0
	1,55


	19
	Шепетівський район

	19.1
	Капітальний ремонт вулиць Ле​ніна, Островського с. Корчик
	250,0
	Рішення четвертої сесії Корчицької сільської ради від 12.01.2011 № 7
	2011
	–
	2011
	250,0
	0,4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	19.2
	Капітальний ремонт вул. Некра​сова с. Михайлючка
	250,0
	Рішення п’ятої сесії Михайлюцької сільської ради від 28.01.2011 № 6
	2011
	–
	2011
	250,0
	0,42

	19.3
	Капітальний ремонт вул. Леніна селище Гриців
	295,0
	Рішення четертої сесії Грицівської селищної ради від 11.01.2011 № 2
	2011
	–
	2011
	295,0
	0,2

	19.4
	Капітальний ремонт вул. Прима​кова с. Городнявка
	100,0
	Рішення 5-ї сесії Городнявської сільської рада від 31.01.2011 № 3
	2011
	–
	2011
	100,0
	0,3

	 
	Разом по району:
	895,0
	 
	 
	 
	 
	895,0
	1,32

	20
	Ярмолинецький район

	20.1
	Капітальний ремонт вул. Моло​діжна с. Голохвасти
	50,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	50,0
	0,1

	20.2
	Капітальний ремонт вул. Спор​тивна селище Ярмолинці
	299,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	299,0
	0,75

	20.3
	Капітальний ремонт вул. Фрун​зе селище Ярмолинці
	299,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	299,0
	0,75

	20.4
	Капітальний ремонт вул. Заліз​нична с. Нове Село
	98,5
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	98,5
	0,2

	20.5
	Капітальний ремонт вул. Садова с. Видошня
	97,5
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	97,5
	0,2

	20.6
	Капітальний ремонт вул. Шев​ченка с. Буйволівці Ярмоли​нецького району
	98,9
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	98,9
	0,2

	20.7
	Капітальний ремонт вул. Шев​ченка с. Вербка Мурована
	1800,0
	Рішення сесії Вербсько​мурованої сільської ради від 12.01.2011 № 4
	2011
	–
	2011
	1100,0
	1,1

	 
	Разом по району:
	2742,9
	 
	 
	 
	 
	2042,9
	3,3

	21
	м. Кам’янець-Подільський

	21.1
	Капітальний ремонт вул. Вой​кова
	270,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	270,0
	0,5


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	21.2
	Капітальний ремонт вул. Шмідта
	260,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	260,0
	0,5

	21.3
	Капітальний ремонт вул. Черня​ховського
	290,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	290,0
	0,55

	21.4
	Капітальний ремонт пров. Гру​шевського
	290,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	290,0
	0,55

	21.5
	Капітальний ремонт вул. Першо​травнева
	220,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	220,0
	0,5

	21.6
	Капітальний ремонт вул. Та​тарська
	280,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	280,0
	0,5

	21.7
	Капітальний ремонт вул. Довга
	290,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	290,0
	0,55

	21.8
	Капітальний ремонт вул. Чехо​ва
	1100,0
	Рішення виконавчого комітету Кам’янець-По​дільської міської ради від 14.10.2010 № 2123
	2011
	–
	2011
	1100,0
	0,4

	21.9
	Поточний ремонт вул. Драй-Хмари
	99,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,4

	21.10
	Поточний ремонт вул. Гаген​мейстера
	99,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,4

	21.11
	Поточний ремонт проспекту Грушевського
	99,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,4

	21.12
	Поточний ремонт вул. Лесі Ук​раїнки
	99,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,4

	21.13
	Поточний ремонт вул. Данила Галицького
	99,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,4

	21.14
	Поточний ремонт вул. Огієнка
	99,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,4

	21.15
	Поточний ремонт вул. Пушкін​ська
	99,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	99,0
	0,4

	 
	Разом по місту:
	3693,0
	 
	 
	 
	 
	3693,0
	6,85


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	22
	м. Шепетівка

	22.1
	Капітальний ремонт вул. Вату​тіна
	298,0
	Розпорядження Шепетівського міського голови від 17.07.2009 № 145
	2011
	–
	2011
	298,0
	0,5

	22.2
	Капітальний ремонт вул. Заліз​нична
	298,0
	
	2011
	–
	2011
	298,0
	0,5

	22.3
	Капітальний ремонт вул. Україн​ської
	298,0
	
	2011
	–
	2011
	298,0
	0,5

	22.4
	Поточний ремонт вул. Остров​ського
	95,0
	
	2011
	–
	2011
	95,0
	0,5

	22.5
	Поточний ремонт вул. Судил​ківської
	95,0
	
	2011
	–
	2011
	95,0
	0,5

	22.6
	Поточний ремонт вул. Новолі​сова
	95,0
	
	2011
	–
	2011
	95,0
	0,5

	22.7
	Поточний ремонт пров. Миру
	95,0
	
	2011
	–
	2011
	95,0
	0,5

	22.8
	Капітальний ремонт Староко​стянтинівське шосе
	9140,0
	Розпорядження Шепетів​ського міського голови від 17.07.2009 № 145
	2009
	13,50%
	2011
	1300,0
	0,3

	 
	Разом по місту:
	10414,0
	 
	 
	 
	 
	2574,0
	3,8

	23
	м. Хмельницький

	23.1
	Капітальний ремонт вул. Він​ницька
	5240,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	5162,86
	3,0

	 
	Разом по місту:
	5240,0
	 
	 
	 
	 
	5162,86
	3,0

	24
	м. Старокостянтинів

	24.1
	Реконструкція тротуару вул. Чка​лова
	800,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	800,0
	0,9

	24.2
	Поточний ремонт вулиць Ос​трозького, Миру, Жовтнева, Попова, Закузьминська
	250,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	250,0
	1,51

	24.3
	Капітальний ремонт вул. Ос​трозького (площа Незалежності)
	1120,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	750,0
	0,8

	 
	Разом по місту:
	2170,0
	 
	 
	 
	 
	1800,0
	3,21


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	25
	м. Славута

	25.1
	Реконструкція вул. Поліської
	3888,55
	Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.08.2009 № 444
	2009
	41,14
	2011
	1700,0
	1,6

	 
	Разом по місту:
	3888,55
	 
	 
	 
	 
	1700,0
	1,6

	26
	м. Нетішин

	26.1
	Поточний ремонт вул. Шев​ченка
	30,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	30,0
	0,4

	26.2
	Поточний ремонт вул. Михай​лова
	95,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	95,0
	0,7

	26.3
	Капітальний ремонт вул. Лісова
	295,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	295,0
	0,5

	26.4
	Капітальний ремонт дороги до нового кладовища
	275,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	275,0
	0,42

	26.5
	Поточний ремонт вулиць Буді​вельників Набережна, Незалеж​ності
	95,0
	У стадії затвердження
	2011
	–
	2011
	95,0
	0,4

	 
	Разом по місту:
	790,0
	 
	 
	 
	 
	790,0
	2,42

	Усього:
	79240,924
	 
	 
	 
	 
	44300,0
	85,91


Перший заступник 
голови адміністрації







                                 В.Гаврішко
