Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 01.09.2011 № 340/2011-р

Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства та

об’єктів соціальної сфери області до роботи

в осінньо-зимовий період 2011/2012 року

В області проводиться відповідна робота щодо забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року.

Це питання знаходиться в зоні особливої уваги керівництва обласної державної адміністрації, її галузевих управлінь.

Місцевими органами виконавчої влади у квітні-травні поточного року проведено засідання колегій з питань підведення підсумків роботи за минулий опалювальний сезон та підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року, затверджено відповідні заходи та створено оперативні штаби.

З травня поточного року управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації двічі на місяць проводить моніторинг стану комплексної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери. Для надання практичної допомоги на місцях, контролю за проходженням підготовки до роботи в осінньо-зимових умовах створено і працюють комплексні робочі групи облдержадміністрації.

На 15 серпня в комунальній теплоенергетиці підготовлено 466 котелень із 568 запланованих, що становить 82%, замінено 17 котлів та підготовлено 103 центральних теплових пункти, або, відповідно, 85 та 92 відсотків. Із загальної протяжності теплових мереж підготовлено 456,77 км (89,4%), замінено 9,496 км тепломереж, із них 3,640 км, або 91,4%, попередньоізольованими трубами.

Краще готуються об’єкти теплопостачання у містах Хмельницький, Полонне. Зокрема у МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” стан готовності теплового господарства становить у середньому 91 відсоток. Виконано робіт на суму понад 7,0 млн.грн., модернізовано і реконструйовано 5 котелень, ще на одну одиницю збільшено парк високоефективних когенераційних установок, замінено 2 км тепломереж попередньоізольованими трубами.

Спеціалісти Кам’янець-Подільського КП “Міськтепловоденергія” в ході підготовки до зими освоїли процес виготовлення високоефективних попередньоізольованих труб, що дозволило здешевити їх вартість майже на половину.

У м. Полонне за рахунок інвестицій приватного підприємства ТОВ “БІОХІТ” переведено на опалення місцевим паливом – торфобрикетами – 4 соціальні заклади, що значно здешевить вартість опалення.

Нижчими темпами у порівнянні з середніми по області проходить підготовка котелень у Хмельницькому, Теофіпольському, Новоушицькому районах та місті Славута.

Водопровідно-каналізаційними підприємствами області відремонтовано та замінено 20,1 км водопровідних, 8,3 км каналізаційних мереж, що становить 79,5 відсотка. Практично в області завершено підготовку водопровідних очисних споруд. Однак з підготовкою об’єктів водопостачання відстають у Деражнянському та Теофіпольському районах, де рівень готовності становить 50%, що значно нижче ніж у середньому по області.

Каналізаційні очисні споруди в таких районах як Деражнянський, Красилівський підготовлено на 50%, а в Городоцькому готовність 25 відсотків.

На 15 серпня у житловому господарстві комплексно підготовлено до зими 2926 будинків, або 78,5% від запланованого. Відремонтовано 460 покрівель (85,2% ), 287 будинкових опалювальних систем (73,8%), 168 систем гарячого водопостачання (92,8%), 445 систем холодного водопостачання (82,4%) та 286 систем електрозабезпечення будинків (71,7%).

У м. Кам’янець-Подільський у ході підготовки до зими запроваджено новий проект “Теплий будинок”. Усі будинки, які мають у квартирах сирість і промерзання (їх у місті 48), проходять утеплення фасадів. Міська влада виділяє 60% і мешканці 40% вартості утеплення. Проект знайшов широку підтримку в населення, уже утеплено 8 будинків. Стало хорошою практикою в місті залучення до надання паспортів готовності житловим будинкам і соціальним об’єктам депутатів округу міської ради.

Водночас, повільними темпами йде підготовка житлових будинків до опалювального сезону в містах Нетішин – 36,5 %,в м. Славута – 45,7%, Кам’янець-Подільському – 64,1%, Летичівському – 66,7% районах.

Не відремонтовано жодної покрівлі у Кам’янець-Подільському, Новоушицькому та Хмельницькому районах, а у Старосинявському та Чемеровецькому ремонт покрівель виконано усього на 5% від запланованого.

Значно нижче обласного рівня проводиться ремонт загальнобудинкових систем:

теплопостачання у містах Нетішин – 12,5% від запланованого, Кам’янець-Подільський – не відремонтовано жодної із 4 запланованих;

холодного водопостачання у Чемеровецькому – 40% від запланованого, Деражнянському – 60% районах, м. Старокостянтинів – 57,1%;

гарячого водопостачання у м. Старокостянтинів – 50% від запланованого.

На звітну дату підготовлено до роботи в опалювальному сезоні 1498 об’єктів соціальної сфери, або 92,2 відсотка.

Зокрема, 826 шкіл (91,5%), 613 дитячих садків (95%), 59 лікарень (77,6%).

Стовідсотково підготовлено до зими об’єкти соціальної сфери в Білогірському, Городоцькому, Ізяславському, Славутському, Старокостянтинівському, Старосинявському та Чемеровецькому  районах.

Для забезпечення відповідного температурного режиму в опалювальний період на 15.08.2011 року заготовлено вугілля:

у закладах освіти 12150,6 тонни, що становить 62,7% від потреби;

у закладах охорони здоров’я 865,5, або 25% від потреби;

у закладах культури 60 тонн при потребі 258 тонн, 23% від потреби.

У дорожньо-мостовому господарстві до роботи в умовах осінньо-зимового періоду підготовлено 121 одиницю спеціалізованої техніки, або 80,7 відсотка. Заготовлено 35,69 тис. тонн посипочного матеріалу, що становить 78,5% до планових потреб.

Ремонт вулиць і доріг проведено в обсязі 101,15 тис. кв. метрів, що становить 78,2% від запланованого.

Значний об’єм ремонтних робіт виконано на дорогах комунальної власності. У цілому з державного бюджету виділено на ці потреби 64,0 млн. грн., з обласного – 7,2 млн. гривень.

Із отриманих з державного бюджету 26,0 млн.грн. на 23,0 млн.грн. уже виконано ремонтних робіт. Кошти, які надійшли з обласного бюджету, освоєно повністю.

Значні капіталовкладення, понад 55,0 млн.грн., передбачається в рамках Загальнодержавної програми “Питна вода”.

Особливо важливий об’єкт – будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький вартістю 39,0 млн. гривень.

Крім того, планується реконструкція каналізаційних очисних споруд у місті Дунаївці, реконструкція систем водопостачання в містах Полонне, Волочиськ, селищі Віньківці, будівництво 15 систем доочистки води в місті Кам’янець-Подільський та Кам’янець-Подільському районі.

Першочерговим питанням у підготовчому періоді є розрахунок підприємств за використані енергоносії. Розрахунки споживачів за електроенергію у січені-липні 2011 році становлять 99,8 відсотка. Водопровідні підприємства розраховуються за використану електроенергію за сім місяців поточного року на 88,3%, що на 6,8% більше у порівнянні з минулим роком. Найбільшими боржниками є Полонський ВКГ, Славутське ВКГ, Шепетівське ВКГ та “Хмельницькводоканал”.

Рівень розрахунків усіма споживачами за природний газ у 2011 році становить 103,6 відсотка. Зокрема населення – 108,7 відсотка. Від підприємств комунальної теплоенергетики надійшло в січні-липні 226,4 млн.грн., або 106,7 відсотка. Їх розрахунки за минулий опалювальний сезон становили 78,3%, а з урахуванням погашеної за 2010 рік та прогнозованої до погашення за 2011 рік різниці в тарифах – 97,2 відсотка.

У той же час, не скрізь перекриваються борги різницею в тарифах. Зокрема вони становлять у містах Шепетівка 1823,9 тис.грн., Дунаївці – 202,2 тис.грн., селищах Ярмолинці – 150,0 тис.грн, Чемерівці – 37,1 тис. гривень.

Це ставить під загрозу виконання вимог Уряду щодо повного погашення заборгованості до 1 жовтня 2011 року і початок опалювального сезону в окремих населених пунктах області.

На стан розрахунків підприємств теплоенергетики за енергоносії суттєво впливають борги населення. Найбільші вони в місті Шепетівка – 5,9 млн. гривень. Залишається високою заборгованість підприємств і установ, які фінансуються з державного бюджету.

Саботують оплату за комунальне теплопостачання окремі підприємства. Зокрема, ВАТ “Теофіпольський цукровий завод” заборгувало ВО “Хмельницькі теплові мережі” 780,0 тис.грн., ЗАТ “Октант” – 870,0 тис.грн., ТОВ “Комунпостачсервіс” – 350,0 тис. гривень. Їх заборгованість зросла на 37,5% та становить 13,2 млн. гривень. Позовна робота, яка сприяє вирішенню цієї проблеми, вимагає поліпшення. За 2010-2011 роки підприємствами теплоенергетики, водопостачання та водовідведення на розгляд судів подано 5782 позовних заяви на суму 10403,0 тис. гривень. Судовими інстанціями розглянуто та позитивно вирішено 3032 справи на суму 5706,8 тис. гривень.

Складним залишається процес тарифоутворення.

У минулому році, у зв’язку з економічним упорядкуванням процесу газопостачання, тарифи на тепло переглянуто в усіх населених пунктах, де ці послуги надають централізовано. І якщо в обласному центрі вони і надалі залишаються найнижчими у країні, то в Теофіпольському, Чемеровецькому, Полонському районах вони зросли більш ніж у півтора рази.

НКРЕ – державний регулятор тарифів для підприємств першої групи, проводить процес коригування тарифів. Відповідну роботу необхідно провести і для підприємств другої групи. На місцях тарифи повинні забезпечувати, принаймні, собівартість наданих послуг, але ні в якому разі не бути завищеними. І вже зовсім недопустимо платити за послуги, які не надаються.

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації							       Л.Бернадська