перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2011 році

| № з/п | Найменування об’єкта | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2011 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Фактичний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Деражнянський район |
| 5.1 | Капітальний ремонт вул. Проскурівська м. Деражня | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 288,743 | 0,4 |
| 5.2 | Капітальний ремонт вул. І.Франка м. Деражня | 298,2 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 297,095 | 0,4 |
| 5.3 | Капітальний ремонт вул. Миру м. Деражня | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 289,466 | 0,4 |
| 5.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Барської м. Деражня | 290,2 | Наказ КП “Деражнянська ЖЕК № 1” від 02.12.2010 № 76 | 2011 | 27,6% | 2011 | 207,849 | 0,1 |
| 5.5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Нового м. Деражня | 109,0 | Наказ КП “Деражнянська ЖЕК № 1” від 24.12.2010 № 84 | 2011 | – | 2011 | 109,0 | 0,13 |
| 5.6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Подільської м. Деражня | 298,0 | Наказ КП “Деражнянська ЖЕК № 1” від 05.01.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 298,0 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 1575,4 |  |  |  |  | 1490,153 | 1,83 |
| 7 | Ізяславський район |
| 7.1 | Капітальний ремонт вул. Вокзальної в м. Ізяслав | 7953,9 | Рішення виконавчого комітету Ізяславської міської ради від 18.12.2007 № 197 | 2009 | 10% | 2011 | 1398,575 | 0,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Разом по району: | 7953,9 |  |  |  |  | 1398,575 | 0,45 |
| 15 | Старосинявський район |
| 15.1 | Капітальний ремонт вул. Карбишева с. Заставці | 100,0 | Розпорядження Заставецького сільського голови від 21.01.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,5 |
| 15.2 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Бабине | 100,0 | Розпорядження Бабинського сільського голови від 08.02.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,5 |
| 15.3 | Капітальний ремонт вул. Перемоги с. Мшанець | 100,0 | Розпорядження Мшанецького сільського голови від 09.02.2011 № 9 | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,5 |
| 15.4 | Поточний ремонт вул. Гвардійська с. Яблунівка | 100,0 | Розпорядження Цимбалівського сільського голови від 09.02.2011 № 22 | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,5 |
| 15.5 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева с. Нова Синявка | 100,0 | Розпорядження Новосинявського сільського голови від 09.02.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,5 |
| 15.6 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. Адампіль | 100,0 | Розпорядження Адампільського сільського голови від 07.02.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,5 |
| 15.7 | Капітальний ремонт вулиць Зарічна, Чкалова с. Перекора | 100,0 |  | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,5 |
| 15.8 | Поточний ремонт вул. Хатки с. Гончариха | 100,0 | Розпорядження Паплинецького сільського голови від 04.02.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,5 |
| 15.9 | Поточний ремонт вулиць Радянська, Перемоги с. Паплинці | 100,0 | Розпорядження Паплинецького сільського голови від 04.02.2011 № 8 | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 900,0 |  |  |  |  | 895,384 | 4,5 |
| 17 | Хмельницький район |
| 17.1 | Капітальний ремонт вул. Мічуріна с. Немичинці | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 290,0 | 0,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17.2 | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Доброгорща | 60,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 60,0 | 0,75 |
| 17.3 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Гелетинці | 260,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 260,0 | 0,8 |
| 17.4 | Поточний ремонт вулиць Лесі Українки, Котовського с. Лісові Гринівці | 69,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 69,0 | 0,85 |
| 17.5 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. Стуфчинці | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 50,0 | 2,5 |
| 17.6 | Поточний ремонт вул. Заводська с. Бережанка | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 49,804 | 0,3 |
| 17.7 | Поточний ремонт вулиць Калініна, Жовтнева с. Розсоша | 45,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 45,0 | 0,9 |
| 17.8 | Поточний ремонт вул. Щорса с. Шпиченці | 40,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 39,879 | 0,2 |
| 17.9 | Поточний ремонт вул. Козацька с. Хоминці | 40,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 39,881 | 1,3 |
| 17.10 | Поточний ремонт вул. Нижня Рибна с. Осташки | 55,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 55,0 | 0,88 |
| 17.11 | Капітальний ремонт вул. Перемоги с. Гвардійськ | 260,0 | Рішення четвертої сесії Гвардійської сільської ради від 21.01.2011 № 22 | 2011 | – | 2011 | 260,0 | 0,54 |
| 17.12 | Поточний ремонт вулиць Садова, Миру, Незалежності с. Лісові Гринівці | 80,0 | Рішення сесії Лісогринівецької сільської ради від 09.09.2009 № 18 | 2011 | – | 2011 | 80,0 | 0,95 |
| 17.13 | Поточний ремонт дороги Бахматівці-Терешівці-Пирогівці (урочище Кулачівка) с. Бахматівці | 99,0 | Рішення виконавчого комітету Бахматовецької сільської ради від 30.06.2011 № 03 | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 2,5 |
| 17.14 | Поточний ремонт вул. Молодіжна с. Климашівка | 22,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 22,0 | 0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.15 | Поточний ремонт вул. Сезіка с. Андрійківці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,89 | 0,9 |
| 17.16 | Капітальний ремонт вул. Котовського с. Копистин | 200,0 | Рішення третьої сесії Копистинської сільської ради від 18.01.2011 № 21 | 2011 | – | 2011 | 200,0 | 0,2 |
| 17.17 | Поточний ремонт вул. Польова, пров. Шкільний вул. Гагаріна с. Грузевиця | 99,0 | Рішення третьої сесії Грузевицької сільської ради від 21.01.2011 № 2/1 | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,22 |
|  | Разом по району: | 1749,0 |  |  |  |  | 1748,454 | 16,64 |
| 18 | Чемеровецький район |
| 18.1 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва, смт Чемерівці | 3500,0 | Рішення 3-ї сесії VI скликання Чемеровецької селищної ради від 17.01.2011 № 5 | 2011 | – | 2011 | 1333,575 | 1,55 |
|  | Разом по району: | 3500,0 |  |  |  |  | 1333,575 | 1,55 |
| 19 | Шепетівський район |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Леніна, Набережна с. Корчик | 150,0 | Рішення четвертої сесії Корчицької сільської ради від 12.01.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 150,0 | 0,2 |
| 19.2 | Капітальний ремонт вул. Молодіжна с. Хутір | 100,0 |  | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,2 |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Некрасова, Гончарова, провулок Островського с. Михайлючка | 250,0 | Рішення п’ятої сесії Михайлюцької сільської ради від 28.01.2011 № 6 | 2011 | – | 2011 | 250,0 | 0,42 |
| 19.4 | Капітальний ремонт вул. Леніна смт Гриців | 295,0 | Рішення четвертої сесії Грицівської селищної ради від 11.01.2011 № 2 | 2011 | – | 2011 | 293,75 | 0,2 |
| 19.5 | Капітальний ремонт вул. Примакова с. Червоний Цвіт | 100,0 | Рішення п’ятої сесії Городнявської сільської ради від 31.01.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 895,0 |  |  |  |  | 893,75 | 1,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Ярмолинецький район |
| 20.1 | Поточний ремонт вул. Молодіжна с. Голохвасти | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 50,0 | 0,1 |
| 20.2 | Капітальний ремонт вул. Спортивна смт Ярмолинці | 299,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 299,0 | 0,75 |
| 20.3 | Капітальний ремонт вул. Фрунзе смт Ярмолинці | 299,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 299,0 | 0,75 |
| 20.4 | Поточний ремонт вул. Залізнична с. Нове Село | 98,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,123 | 0,2 |
| 20.5 | Поточний ремонт вул. Садова с. Видошня | 97,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,5 | 0,2 |
| 20.6 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Буйволівці | 98,9 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,9 | 0,2 |
| 20.7 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Вербка Мурована | 1800,0 | Рішення сесії Вербськомурованої сільської ради від 12.01.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 1571,452 | 1,1 |
| 20.8 | Поточний ремонт вул. Космічна с. Вербка Мурована | 50,0 |  | 2011 | – | 2011 | 50,0 | 0,1 |
|  | Разом по району: | 2792,9 |  |  |  |  | 2563,975 | 3,3 |
| 21 | м. Кам’янець-Подільський |
| 21.1 | Капітальний ремонт вул. Войкова | 270,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 270,0 | 0,5 |
| 21.2 | Капітальний ремонт вул. Північна | 260,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 260,0 | 0,5 |
| 21.3 | Капітальний ремонт вул. Черняховського | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 290,0 | 0,55 |
| 21.4 | Капітальний ремонт проспекту Грушевського | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 290,0 | 0,55 |
| 21.5 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева | 220,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 220,0 | 0,5 |
| 21.6 | Капітальний ремонт вул. Татарська | 280,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 280,0 | 0,5 |
| 21.7 | Капітальний ремонт вул. Довга | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 290,0 | 0,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.8 | Капітальний ремонт вул. Чехова | 1834,333 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | – | 2011 | 877,123 | 0,4 |
| 21.9 | Поточний ремонт вул. Драй-Хмари | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.10 | Поточний ремонт вул. Гегенмейстера | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.11 | Поточний ремонт проспекту Грушевського | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.12 | Поточний ремонт вул. Лесі Українки | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.13 | Поточний ремонт вул. Данила Галицького | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.14 | Поточний ремонт вул. Огієнка | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.15 | Поточний ремонт вул. Пушкінська | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
|  | Разом: | 4427,333 |  |  |  |  | 3470,123 | 6,85 |
| 22 | м. Шепетівка |
| 22.1 | Капітальний ремонт вул. Ватутіна | 298,0 | Розпорядження Шепетівського міського голови від 17.07.2009 № 145 | 2011 | – | 2011 | 298,0 | 0,5 |
| 22.2 | Капітальний ремонт вул. Залізнична | 298,0 |  | 2011 | – | 2011 | 298,0 | 0,5 |
| 22.3 | Капітальний ремонт вул. Української | 298,0 |  | 2011 | – | 2011 | 298,0 | 0,5 |
| 22.4 | Поточний ремонт вул. Островського | 95,0 |  | 2011 | – | 2011 | 95,0 | 0,5 |
| 22.5 | Поточний ремонт вул. Судилківської | 95,0 |  | 2011 | – | 2011 | 95,0 | 0,5 |
| 22.6 | Поточний ремонт вул. Лісова | 30,0 |  | 2011 | – | 2011 | 30,0 | 0,5 |
| 22.7 | Поточний ремонт проспекту Миру | 95,0 |  | 2011 | – | 2011 | 95,0 | 0,5 |
| 22.8 | Капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 9140,0 | Розпорядження Шепетівського міського голови від 17.07.2009 № 145 | 2009 | 13,5% | 2011 | 1279,401 | 0,3 |
| 22.9 | Поточний ремонт вул. Горького | 65,0 |  | 2011 | – | 2011 | 65,0 | 0,2 |
|  | Разом по місту: | 10414,0 |  |  |  |  | 2553,401 | 4,0 |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації									Л.Бернадська

# Text boxes

Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 28.03.2011 № 120/2011-р

(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

28.09.2011 № 367/2011-р)