перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2011 році

| № з/п | Найменування об’єкта | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2011 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Фактичний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Білогірський район |
| 1.1 | Капітальний ремонт вул. Молодіжна с. Червоне | 280,0 | Розпорядження сільського голови від 03.02.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 254,370 | 0,46 |
| 1.2 | Капітальний ремонт вул. І.Франка смт Білогір’я | 220,0 | Розпорядження сільського голови від 10.01.2011 № 8 | 2011 | – | 2011 | 219,316 | 0,3 |
| 1.3 | Капітальний ремонт вул. Куйбишева смт Білогір’я | 260,0 | Розпорядження селищного голови від 07.02.2011 № 22 | 2011 | – | 2011 | 259,192 | 0,25 |
| 1.4 | Поточний ремонт вул. Паризької Комуни смт Білогір’я | 95,0 |  | 2011 | – | 2011 | 94,7107 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 855,0 |  |  |  |  | 827,5887 | 1,41 |
| 2 | Віньковецький район |
| 2.1 | Капітальний ремонт вул. Затонського смт Віньківці | 290,0 | Рішення четвертої сесії Віньковецької селищної ради від 10.02.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 289,014 | 1,0 |
| 2.2 | Капітальний ремонт вул. Лисенка смт Віньківці | 60,0 |  | 2011 | – | 2011 | 59,795 | 0,35 |
| 2.3 | Капітальний ремонт вул. І.Франка смт Віньківці | 80,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 80,0 | 0,65 |
| 2.4 | Капітальний ремонт вул. Затонського с. Старі Нетечинці | 120,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 119,592 | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Капітальний ремонт вул. Жовтнева смт Віньківці | 1300,0 | Рішення четвертої сесії Віньковецької селищної ради від 10.02.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 1221,6404 | 0,5 |
| 2.6 | Капітальний ремонт вулиць Фрунзе, Леніна, Радянська, Громової, Лесі Українки, Польова с. Дашківці | 291,3 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 291,3 | 1,0 |
| 2.7 | Капітальний ремонт вулиць Гагаріна, Кошового, Набережна с. Дашківці | 271,3 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 271,3 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 2412,6 |  |  |  |  | 2332,6414 | 5,5 |
| 3 | Волочиський район |
| 3.1 | Реконструкція дороги по вул. Музейна м. Волочиськ | 6275,954 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 02.06.2011 № 430 | 2011 | – | 2011 | 583,461 | 0,55 |
| 3.2 | Капітальний ремонт вул. Уральських Танкістів м. Волочиськ | 989,21 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 07.08.2009 № 314 | 2009 | 13,3% | 2011 | 810,60757 | 0,6 |
|  | Разом по району: | 7265,164 |  |  |  |  | 1394,06857 | 1,15 |
| 4 | Городоцький район |
| 4.1 | Капітальний ремонт вул. Станційна м. Городок | 299,0 | Розпорядження міського голови від 25.01.2011 № 8 | 2011 | – | 2011 | 277,662 | 0,4 |
| 4.2 | Капітальний ремонт вул. Качинського м. Городок | 203,0 |  | 2011 | – | 2011 | 190,084 | 0,3 |
| 4.3 | Капітальний ремонт вул. Київська м. Городок | 299,0 |  | 2011 | – | 2011 | 287,931 | 0,4 |
| 4.4 | Капітальний ремонт вул. Грушевського м. Городок | 299,0 |  | 2011 | – | 2011 | 274,011 | 0,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького смт Сатанів | 2756,0 | Рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.01.2011 № 9 | 2011 | – | 2011 | 349,288 | 0,5 |
| 4.6 | Капітальний ремонт вул. Бузкова смт Сатанів | 2291,734 |  | 2011 | – | 2011 | 349,288 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 6147,734 |  |  |  |  | 1728,264 | 2,5 |
| 5 | Деражнянський район |
| 5.1 | Капітальний ремонт вул. Проскурівська м. Деражня | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 288,743 | 0,4 |
| 5.2 | Капітальний ремонт вул. І.Франка м. Деражня | 298,2 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 297,095 | 0,4 |
| 5.3 | Капітальний ремонт вул. Миру м. Деражня | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 289,466 | 0,4 |
| 5.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Барської м. Деражня | 290,2 | Наказ КП “Деражнянська ЖЕК № 1” від 02.12.2010 № 76 | 2011 | 27,6% | 2011 | 207,849 | 0,1 |
| 5.5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Нового м. Деражня | 109,0 | Наказ КП “Деражнянська ЖЕК № 1” від 24.12.2010 № 84 | 2011 | – | 2011 | 109,0 | 0,13 |
| 5.6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Подільської м. Деражня | 298,0 | Наказ КП “Деражнянська ЖЕК № 1” від 05.01.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 264,837 | 0,4 |
| 5.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Слов’янська м. Деражня | 247,654 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 156,0 | 0,8 |
|  | Разом по району: | 1823,054 |  |  |  |  | 1612,99 | 1,83 |
| 6 | Дунаєвецький район |
| 6.1 | Капітальний ремонт пров. І Травня м. Дунаївці | 209,12 | Рішення 33-ї сесії Дунаєвецької міської ради від 23.07.2010 № 12-33/2010 | 2011 | – | 2011 | 208,202 | 0,35 |
| 6.2 | Капітальний ремонт вул. Дачна м. Дунаївці | 299,97 |  | 2011 | – | 2011 | 294,709 | 0,4 |
| 6.3 | Капітальний ремонт вул. Шевченка м. Дунаївці | 4557,8 |  | 2010 | – | 2011 | 1339,485 | 1,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Капітальний ремонт вул. Горького м. Дунаївці | 299,97 |  | 2011 | – | 2011 | 233,877 | 0,22 |
|  | Разом по району: | 5366,86 |  |  |  |  | 2076,273 | 2,27 |
| 7 | Ізяславський район |
| 7.1 | Капітальний ремонт вул. Вокзальної в м. Ізяслав | 7953,9 | Рішення виконавчого комітету Ізяславської міської ради від 18.12.2007 № 197 | 2009 | 10% | 2011 | 1394,826 | 0,45 |
|  | Разом по району: | 7953,9 |  |  |  |  | 1394,826 | 0,45 |
| 8 | Кам’янець-Подільський район |
| 8.1 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Довжок | 200,0 | Рішення четвертої позачергової сесії VІ скликання Кам’янець-Подільської районної ради від 30.12.2010 № 7 | 2011 | – | 2011 | 199,167 | 0,45 |
| 8.2 | Капітальний ремонт вул. імені Тручка с. Нагоряни | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 199,170 | 0,45 |
| 8.3 | Капітальний ремонт вул. Миру с. Кадиївці | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 199,142 | 0,45 |
| 8.4 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева с. Сокіл | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 199,168 | 0,45 |
| 8.5 | Капітальний ремонт вул. Колгоспна (Святомихайлівська) с. Оринин | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 192,560 | 0,45 |
| 8.6 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Княжпіль | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 145,342 | 0,45 |
| 8.7 | Капітальний ремонт вул. Подільська с. Рогізна | 260,0 |  | 2011 | – | 2011 | 178,895 | 0,5 |
| 8.8 | Капітальний ремонт вулиць Леніна, Кірова, Корчагіна с. Дерев’яне | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 175,645 | 0,3 |
| 8.9 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Врублівці | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 169,379 | 0,3 |
| 8.10 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Колодіївка | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 152,533 | 0,3 |
| 8.11 | Капітальний ремонт вулиць Леніна, Наддністрянська с. Гораївка | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 198,951 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Демшин | 250,193 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 250,193 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 2510,193 |  |  |  |  | 2260,145 | 4,7 |
| 9 | Красилівський район |
| 9.1 | Поточний ремонт вул. Грушевського м. Красилів | 99,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,19 | 0,4 |
| 9.2 | Капітальний ремонт вул. Шевченка смт Антоніни | 262,0 | Рішення виконавчого комітету Антонінської селищної ради від 26.12.2010 № 26 | 2011 | – | 2011 | 261,021 | 0,4 |
| 9.3 | Капітальний ремонт вул. Леніна с. Тріски | 120,0 | Рішення виконавчого комітету Гриценківської сільської ради від 25.12.2010 № 17 | 2011 | – | 2011 | 119,510 | 0,2 |
| 9.4 | Поточний ремонт вул. Польова с. Западинці | 97,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 96,698 | 0,4 |
| 9.5 | Поточний ремонт вул. Садова с. Западинці | 98,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,695 | 0,4 |
| 9.6 | Поточний ремонт вул. Котовського с. Кульчинки | 98,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,672 | 0,4 |
| 9.7 | Поточний ремонт вул. Правди с. Маленки | 60,0 | Рішення виконавчого комітету Терешківської сільської ради від 24.06.2011 № 52 | 2011 | – | 2011 | 59,799 | 0,2 |
| 9.8 | Поточний ремонт вул. Зарічна с. Федорівка | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,4 |
| 9.9 | Поточний ремонт вул. Космонавтів с. Ледянка | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,4 |
| 9.10 | Поточний ремонт вул. Мічуріна с. Дружне | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,669 | 0,4 |
| 9.11 | Поточний ремонт вул. Фермська с. Росолівці | 68,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 68,0 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Росолівці | 82,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 82,0 | 0,35 |
| 9.13 | Поточний ремонт вул. Правдинська м. Красилів | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,695 | 0,4 |
| 9.14 | Поточний ремонт вул. Шевченка м. Красилів | 99,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,194 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 1480,0 |  |  |  |  | 1473,527 | 4,75 |
| 10 | Летичівський район |
| 10.1 | Поточний ремонт вул. Вишнева с. Майдан-Голенищівський | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,906 | 0,5 |
| 10.2 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Волосівці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 30,0 | 0,5 |
| 10.3 | Поточний ремонт вул. Радянська с. Голосків | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,884 | 0,5 |
| 10.4 | Поточний ремонт вул. Печенюка с. Грушківці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,905 | 0,5 |
| 10.5 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Гречинці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,908 | 0,5 |
| 10.6 | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Козачки | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,878 | 0,5 |
| 10.7 | Поточний ремонт вул. Зарічна с. Кудинка | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,879 | 0,5 |
| 10.8 | Поточний ремонт вул. Зелена с. Майдан-Вербецький | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.9 | Поточний ремонт вул. Квітнева с. Митківці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,909 | 0,5 |
| 10.10 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Лозни | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,906 | 0,5 |
| 10.11 | Поточний ремонт дороги в с. Малаківшина | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,643 | 0,5 |
| 10.12 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Копитинці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,881 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.13 | Поточний ремонт вул. Григорія Яруша с. Требухівці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,88 | 0,5 |
| 10.14 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Юрченки | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.15 | Поточний ремонт вул. Блиндюка с. Западинці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,879 | 0,5 |
| 10.16 | Поточний ремонт вул. Васяніна с. Шрубків | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,906 | 0,5 |
| 10.17 | Поточний ремонт вул. Річкова с. Ярославка | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.18 | Поточний ремонт вул. Квітнева с. Розсохувата | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.19 | Поточний ремонт вул. Дачна смт Меджибіж | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,881 | 0,5 |
| 10.20 | Поточний ремонт вул. Гірська с. Ставниця | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,882 | 0,5 |
| 10.21 | Капітальний ремонт вул. П.Лумумби смт Летичів | 200,0 | Рішення виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 28.01.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 198,927 | 0,15 |
| 10.22 | Капітальний ремонт вул. І.Франка, смт Летичів | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 185,463 | 0,13 |
|  | Разом по району: | 1000,0 |  |  |  |  | 982,145 | 10,28 |
| 11 | Новоушицький район |
| 11.1 | Капітальний ремонт вул. Грушевського смт Нова Ушиця | 299,0 | Рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 28.01.2011 № 39 | 2011 | – | 2011 | 297,781 | 0,4 |
| 11.2 | Капітальний ремонт вул. Шевченка смт Нова Ушиця | 460,0 |  | 2011 | – | 2011 | 353,6768 | 0,54 |
| 11.3 | Капітальний ремонт вул. Леніна с. Хребтіїв | 120,44 | Рішення виконавчого комітету Пилипохребтіївської сільської ради від 28.01.2011 № 19 | 2011 | – | 2011 | 120,032 | 0,75 |
| 11.4 | Капітальний ремонт вул. Лебединцева с. Іванківці | 208,75 |  | 2011 | – | 2011 | 208,0006 | 1,0 |
| 11.5 | Капітальний ремонт вул. Ломоносова с. Пилипи-Хребтіївські | 160,58 |  | 2011 | – | 2011 | 160,035 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 1248,77 |  |  |  |  | 1139,5254 | 3,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Полонський район |
| 12.1 | Капітальний ремонт вул. Миру с. Сасанівка | 85,0 | Розпорядження голови райдержадміністрації від 09.02.2011 № 15/2011-р | 2011 | – | 2011 | 79,471 | 0,15 |
| 12.2 | Поточний ремонт вул. Лебединська с. Білецьке | 50,0 |  | 2011 | – | 2011 | 49,845 | 0,45 |
| 12.3 | Капітальний ремонт вул. Стуса смт Понінка | 298,0 |  | 2011 | – | 2011 | 268,0 | 0,5 |
| 12.4 | Капітальний ремонт вул. Мануїльського м. Полонне | 298,0 |  | 2011 | – | 2011 | 298,0 | 0,4 |
| 12.5 | Капітальний ремонт вул. Гонти м. Полонне | 298,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 296,807 | 0,4 |
| 12.6 | Поточний ремонт вул. Крупської м. Полонне | 98,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,695 | 0,25 |
| 12.7 | Поточній ремонт вул. Чкалова м. Полонне | 53,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 52,883 | 0,15 |
| 12.8 | Поточний ремонт вул. Дружби м. Полонне | 53,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 52,884 | 0,15 |
|  | Разом по району: | 1233,0 |  |  |  |  | 1195,585 | 2,45 |
| 13 | Славутський район |
| 13.1 | Капітальний ремонт вул. Чорновола с. Довжки | 131,6 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 131,15 | 0,44 |
| 13.2 | Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького с. Довжки | 168,3 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 168,290 | 0,64 |
| 13.3 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Нараївка | 68,3 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 68,047 | 0,9 |
| 13.4 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Великий Скнит | 231,6 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 230,836 | 0,5 |
| 13.5 | Капітальний ремонт вулиць Зелена, Набережна с. Мухарів | 199,9 | Рішення виконавчого комітету Мухарвської сільської ради від 25.01.2011 № 6 | 2011 | – | 2011 | 198,639 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6 | Капітальний ремонт вул. Вишнева с. Великий Правутин | 299,9 | Рішення виконавчого комітету Великоправутинської сільської ради від 28.01.2011 № 8 | 2011 | – | 2011 | 299,9 | 0,7 |
|  | Разом по району: | 1099,6 |  |  |  |  | 1096,862 | 2,7 |
| 14 | Старокостянтинівський район |
| 14.1 | Капітальний ремонт вул. Щорса с. Григорівка | 298,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 296,950 | 0,4 |
| 14.2 | Капітальний ремонт вул. Зарічна с. Ілляшівка | 298,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 296,958 | 0,5 |
| 14.3 | Поточний ремонт вул. Комсомольська с. Чорна | 70,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 69,781 | 0,48 |
| 14.4 | Поточній ремонт вул. Пушкіна с. Мальки | 66,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 65,795 | 0,5 |
| 14.5 | Поточний ремонт вулиць Нова, Урожайна с. Костянець | 68,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 67,5264 | 1,76 |
| 14.6 | Капітальний ремонт вул. Калініна с. Старий Остропіль | 296,0 | Рішення четвертої (позачергової) сесії Староостропільської сільської ради від 12.03.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 292,922 | 0,38 |
| 14.7 | Капітальний ремонт вул. Заїкіна с. Старий Остропіль | 134,0 |  | 2011 | – | 2011 | 132,707 | 0,12 |
| 14.8 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Вербородинці | 295,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 293,980 | 0,35 |
|  | Разом по району: | 1525,0 |  |  |  |  | 1516,6194 | 4,49 |
| 15 | Старосинявський район |
| 15.1 | Капітальний ремонт вул. Карбишева с. Заставці | 100,0 | Розпорядження Заставецького сільського голови від 21.01.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 99,113 | 0,5 |
| 15.2 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Бабине | 100,0 | Розпорядження Бабинського сільського голови від 08.02.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Капітальний ремонт вул. Перемоги с. Мшанець | 100,0 | Розпорядження Мшанецького сільського голови від 09.02.2011 № 9 | 2011 | – | 2011 | 99,690 | 0,5 |
| 15.4 | Поточний ремонт вул. Гвардійська с. Яблунівка | 100,0 | Розпорядження Цимбалівського сільського голови від 09.02.2011 № 22 | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,5 |
| 15.5 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева с. Нова Синявка | 100,0 | Розпорядження Новосинявського сільського голови від 09.02.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 99,130 | 0,5 |
| 15.6 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. Адампіль | 100,0 | Розпорядження Адампільського сільського голови від 07.02.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 99,606 | 0,5 |
| 15.7 | Капітальний ремонт вулиць Зарічна, Чкалова с. Перекора | 100,0 |  | 2011 | – | 2011 | 99,690 | 0,5 |
| 15.8 | Поточний ремонт вул. Хатки с. Гончариха | 100,0 | Розпорядження Паплинецького сільського голови від 04.02.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,5 |
| 15.9 | Поточний ремонт вулиць Радянська, Перемоги с. Паплинці | 100,0 | Розпорядження Паплинецького сільського голови від 04.02.2011 № 8 | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 900,0 |  |  |  |  | 891,997 | 4,5 |
| 16 | Теофіпольський район |
| 16.1 | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги смт Теофіполь | 299,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 261,386 | 0,13 |
| 16.2 | Поточний ремонт вул. Щорса смт Теофіполь | 35,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 34,873 | 1 |
| 16.3 | Поточний ремонт вул. Левицького смт Теофіполь | 40,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 40,337 | 0,7 |
| 16.4 | Поточний ремонт вул. Попружного смт Теофіполь | 33,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 33,391 | 0,6 |
| 16.5 | Поточний ремонт вул. Івана Франка смт Теофіполь | 38,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 37,869 | 0,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6 | Поточний ремонт вул. Леніна смт Теофіполь | 45,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 45,339 | 0,5 |
| 16.7 | Поточний ремонт вул. Макаренка смт Теофіполь | 46,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 45,850 | 0,75 |
| 16.8 | Поточний ремонт вул. Калініна смт Теофіполь | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 16.9 | Поточний ремонт вул. Ювілейна смт Теофіполь | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 49,842 | 0,5 |
| 16.10 | Поточний ремонт вул. Котовського смт Теофіполь | 49,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 48,853 | 1 |
| 16.11 | Поточний ремонт вул. Гагаріна смт Теофіполь | 35,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 35,0 | 1 |
| 16.12 | Поточний ремонт пров. Садовий смт Теофіполь | 48,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 48,0 | 0,5 |
| 16.13 | Поточний ремонт вул. Польова смт Теофіполь | 31,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 31,4 | 0,35 |
|  | Разом по району: | 850,0 |  |  |  |  | 811,14 | 7,88 |
| 17 | Хмельницький район |
| 17.1 | Капітальний ремонт вул. Мічуріна с. Немичинці | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 265,768 | 0,75 |
| 17.2 | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Доброгорща | 60,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 59,78 | 0,75 |
| 17.3 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Гелетинці | 260,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 187,208 | 0,8 |
| 17.4 | Поточний ремонт вулиць Лесі Українки, Котовського с. Лісові Гринівці | 69,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 68,7254 | 0,85 |
| 17.5 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. Стуфчинці | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 49,804 | 2,5 |
| 17.6 | Поточний ремонт вул. Заводська с. Бережанка | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 49,804 | 0,3 |
| 17.7 | Поточний ремонт вулиць Калініна, Жовтнева с. Розсоша | 45,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 45,0 | 0,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.8 | Поточний ремонт вул. Щорса с. Шпиченці | 40,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 39,879 | 0,2 |
| 17.9 | Поточний ремонт вул. Козацька с. Хоминці | 40,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 39,881 | 1,3 |
| 17.10 | Поточний ремонт вул. Нижня Рибна с. Осташки | 55,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 54,772 | 0,88 |
| 17.11 | Капітальний ремонт вул. Перемоги с. Гвардійськ | 260,0 | Рішення четвертої сесії Гвардійської сільської ради від 21.01.2011 № 22 | 2011 | – | 2011 | 239,051 | 0,54 |
| 17.12 | Поточний ремонт вулиць Садова, Миру, Незалежності с. Лісові Гринівці | 80,0 | Рішення сесії Лісогринівецької сільської ради від 09.09.2009 № 18 | 2011 | – | 2011 | 79,682 | 0,95 |
| 17.13 | Поточний ремонт дороги БахматівціТерешівці-Пирогівці (урочище Кулачівка) с. Бахматівці | 99,0 | Рішення виконавчого комітету Бахматовецької сільської ради від 30.06.2011 № 03 | 2011 | – | 2011 | 98,636 | 2,5 |
| 17.14 | Поточний ремонт вул. Молодіжна с. Климашівка | 22,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 21,914 | 0,6 |
| 17.15 | Поточний ремонт вул. Сезіка с. Андрійківці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,89 | 0,9 |
| 17.16 | Капітальний ремонт вул. Котовського с. Копистин | 200,0 | Рішення третьої сесії Копистинської сільської ради від 18.01.2011 № 21 | 2011 | – | 2011 | 176,745 | 0,2 |
| 17.17 | Поточний ремонт вул.. Польова, ,пров. Шкільний, вул. Гагаріна с. Грузевиця | 99,0 | Рішення третьої сесії Грузевицької сільської ради від 21.01.2011 № 2/1 | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,22 |
| 17.18 | Капітальний ремонт пров. Лісовий с. Стуфчинці | 37,3 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 37,3 | 0,1 |
|  | Разом по району: | 1786,3 |  |  |  |  | 1642,5314 | 16,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Чемеровецький район |
| 18.1 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва, смт Чемерівці | 3500,0 | Рішення 3-ї сесії VI скликання Чемеровецької селищної ради від 17.01.2011 № 5 | 2011 | – | 2011 | 1333,575 | 1,55 |
| 18.2 | Поточний ремонт вул. Мосіпаки с. Кугаївці | 34,4347 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 35,0417 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 3500,0 |  |  |  |  | 1368,6167 | 1,55 |
| 19 | Шепетівський район |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Леніна, Набережна с. Корчик | 150,0 | Рішення четвертої сесії Корчицької сільської ради від 12.01.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 133,366 | 0,2 |
| 19.2 | Капітальний ремонт вул. Молодіжна с. Хутір | 100,0 |  | 2011 | – | 2011 | 98,6 | 0,2 |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Некрасова, Гончарова, провулок Островського с. Михайлючка | 250,0 | Рішення п’ятої сесії Михайлюцької сільської ради від 28.01.2011 № 6 | 2011 | – | 2011 | 250,0 | 0,42 |
| 19.4 | Капітальний ремонт вул. Леніна смт Гриців | 295,0 | Рішення четвертої сесії Грицівської селищної ради від 11.01.2011 № 2 | 2011 | – | 2011 | 293,75 | 0,2 |
| 19.5 | Капітальний ремонт вул. Примакова с. Червоний Цвіт | 100,0 | Рішення п’ятої сесії Городнявської сільської ради від 31.01.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 895,0 |  |  |  |  | 875,716 | 1,32 |
| 20 | Ярмолинецький район |
| 20.1 | Поточний ремонт вул. Молодіжна с. Голохвасти | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 49,8038 | 0,1 |
| 20.2 | Капітальний ремонт вул. Спортивна смт Ярмолинці | 299,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 298,073 | 0,75 |
| 20.3 | Капітальний ремонт вул. Фрунзе смт Ярмолинці | 299,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 298,072 | 0,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.4 | Поточний ремонт вул. Залізнична с. Нове Село | 98,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,123 | 0,2 |
| 20.5 | Поточний ремонт вул. Садова с. Видошня | 97,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,197 | 0,2 |
| 20.6 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Буйволівці | 98,9 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,9 | 0,2 |
| 20.7 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Вербка Мурована | 1800,0 | Рішення сесії Вербськомурованої сільської ради від 12.01.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 1552,630 | 1,1 |
| 20.8 | Поточний ремонт вул. Космічна с. Вербка Мурована | 50,0 |  | 2011 | – | 2011 | 50,0 | 0,1 |
| 20.9 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Стріхівці | 86,84 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 86,84 | 0,1 |
|  | Разом по району: | 2879,74 |  |  |  |  | 2629,6388 | 3,4 |
| 21 | м. Кам’янець-Подільський |
| 21.1 | Капітальний ремонт вул. Войкова | 270,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 268,926 | 0,5 |
| 21.2 | Капітальний ремонт вул. Північна | 260,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 255,686 | 0,5 |
| 21.3 | Капітальний ремонт вул. Черняховського | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 288,815 | 0,55 |
| 21.4 | Капітальний ремонт проспекту Грушевського | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 288,844 | 0,55 |
| 21.5 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева | 220,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 184,490 | 0,5 |
| 21.6 | Капітальний ремонт вул. Татарська | 280,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 278,674 | 0,5 |
| 21.7 | Капітальний ремонт вул. Довга | 290,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 288,627 | 0,55 |
| 21.8 | Капітальний ремонт вул. Чехова | 1834,333 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | – | 2011 | 483,6168 | 0,4 |
| 21.9 | Поточний ремонт вул. Драй-Хмари | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.10 | Поточний ремонт вул. Гегенмейстера | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.11 | Поточний ремонт проспекту Грушевського | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.12 | Поточний ремонт вул. Лесі Українки | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.13 | Поточний ремонт вул. Данила Галицького | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.14 | Поточний ремонт вул. Огієнка | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 21.15 | Поточний ремонт вул. Пушкінська | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
|  | Разом: | 4427,333 |  |  |  |  | 3030,6788 | 6,85 |
| 22 | м. Шепетівка |
| 22.1 | Капітальний ремонт вул. Ватутіна | 298,0 | Розпорядження Шепетівського міського голови від 17.07.2009 № 145 | 2011 | – | 2011 | 296,648 | 0,5 |
| 22.2 | Капітальний ремонт вул. Залізнична | 298,0 |  | 2011 | – | 2011 | 296,645 | 0,5 |
| 22.3 | Капітальний ремонт вул. Української | 298,0 |  | 2011 | – | 2011 | 296,749 | 0,5 |
| 22.4 | Поточний ремонт вул. Островського | 95,0 |  | 2011 | – | 2011 | 69,53 | 0,5 |
| 22.5 | Поточний ремонт вул. Судилківської | 95,0 |  | 2011 | – | 2011 | 95,0 | 0,5 |
| 22.6 | Поточний ремонт вул. Лісова | 30,0 |  | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 22.7 | Поточний ремонт проспекту Миру | 95,0 |  | 2011 | – | 2011 | 95,0 | 0,5 |
| 22.8 | Капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 9140,0 |  | 2009 | 13,5% | 2011 | 1350,31043 | 0,3 |
| 22.9 | Поточний ремонт вул. Горького | 65,0 |  | 2011 | – | 2011 | 64,798 | 0,2 |
|  | Разом по місту: | 10414,0 |  |  |  |  | 2594,58743 | 4,0 |
| 23 | м. Хмельницький |
| 23.1 | Капітальний ремонт вул. Вінницька | 5240,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 4958,217 | 3,0 |
| 23.2 | Капітальний ремонт вул. І.Гонти | 178,3208 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 177,77809 |  |
|  | Разом: | 5418,3208 |  |  |  |  | 5135,99509 | 3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | м. Славута |
| 25.1 | Реконструкція вул. Поліської | 3888,5 | Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.08.2009 № 444 | 2009 | 41,14 | 2011 | 650,0 | 1,6 |
| 25.2 | Реконструкція вул. Монастирська | 5092,362 | Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 16.04.2009 № 194 | 2011 | – | 2011 | 1050,0 | 1,25 |
|  | Разом по місту: | 3888,55 |  |  |  |  | 1700,0 | 2,85 |
| 24 | м. Старокостянтинів |
| 24.1 | Поточний ремонт вул. Попова | 90,721 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 90,721 | 0,962 |
| 24.2 | Поточний ремонт вул. Закузьминська | 53,786 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 53,786 | 0,6 |
| 24.3 | Поточний ремонт вул. Жовтнева | 64,091 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 64,091 | 0,447 |
| 24.4 | Поточний ремонт вул. Миру | 97,975 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,975 | 1,184 |
| 24.5 | Поточний ремонт вул. Острозького | 97,691 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,691 | 1,233 |
| 24.6 | Поточний ремонт вул. Чайковського | 41,528 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 41,528 | 0,464 |
| 24.7 | Поточний ремонт вул. Косинського | 35,194 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 35,194 | 0,249 |
| 24.8 | Поточний ремонт вул. Кривоноса | 16,444 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 16,444 | 0,08 |
| 24.9 | Поточний ремонт вул. Борлуцького | 21,988 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 21,988 | 0,17 |
| 24.10 | Поточний ремонт вул. Лермонтова | 39,664 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 39,664 | 0,36 |
| 24.11 | Поточний ремонт вул. Пушкіна | 12,396 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 12,396 | 0,049 |
| 24.12 | Поточний ремонт вул. Матросова | 54,779 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 54,779 | 0,35 |
| 24.13 | Поточний ремонт вул. Воровського | 25,032 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 25,032 | 0,213 |
| 24.14 | Поточний ремонт вул. Толстого | 54,334 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 54,334 | 0,44 |
| 24.15 | Поточний ремонт вул. Ворошилова | 20,305 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 20,305 | 0,137 |
| 24.16 | Поточний ремонт вул. Есенська | 68,578 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 68,578 | 0,514 |
| 24.17 | Поточний ремонт вул. Фрунзе | 59,930 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 59,930 | 0,463 |
| 24.18 | Поточний ремонт вул. Б.Хмельницького | 26,874 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 26,874 | 0,206 |
| 24.19 | Поточний ремонт вул. Черняховського | 59,53221 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 59,53221 | 0,408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.20 | Поточний ремонт вул. Замкова | 69,251 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 69,251 | 0,477 |
| 24.21 | Поточний ремонт вул. Садова | 23,853 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 23,853 | 0,177 |
| 24.22 | Поточний ремонт вул. Зарічна | 61,468 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 61,468 | 0,447 |
| 24.23 | Поточний ремонт вул. Федорова | 41,894 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 41,894 | 0,278 |
| 24.24 | Поточний ремонт вул. Шаранди | 25,063 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 25,063 | 0,238 |
| 24.25 | Поточний ремонт вул. Боженка | 22,309 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 22,309 | 0,236 |
| 24.26 | Поточний ремонт вул. Ордженікідзе | 96,265 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 96,265 | 0,732 |
| 24.27 | Поточний ремонт вул. Чапаєва | 42,295 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 42,295 | 1,163 |
| 24.28 | Поточний ремонт бульвару Острозького | 19,946 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 19,946 | 1,006 |
| 24.29 | Поточний ремонт вул. Сагайдачного | 51,250 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 51,250 | 0,412 |
| 24.30 | Поточний ремонт вул. Залізнична | 88,914 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 88,914 | 0,791 |
| 24.31 | Поточний ремонт пров. Зарічний | 10,442 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 10,442 | 0,5 |
| 24.32 | Поточний ремонт пров. Мирний | 29,408 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,408 | 1,584 |
| 24.33 | Поточний ремонт пров. Польовий 17 | 24,215 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 24,215 | 1,8 |
| 24.34 | Утримання вулиць і доріг комунальної власності м. Старокостянтинів | 170,68779 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 176,02879 |  |
| 24.1 | Поточний ремонт вул. Прокоп’юка | 62,233 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 76,556 | 0,719 |
|  | Разом по місту: | 1800,0 |  |  |  |  | 1800,0 | 19,089 |
| 26 | м. Нетішин |
| 26.1 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 30,0 | 0,4 |
| 26.2 | Поточний ремонт вул. Михайлова | 95,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 95,0 | 0,7 |
| 26.3 | Капітальний ремонт вул. Лісова | 295,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 294,08361 | 0,5 |
| 26.4 | Капітальний ремонт вул. Снігурі | 275,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 273,9547 | 0,42 |
| 26.5 | Поточний ремонт вулиць Будівельників Набережна, Незалежності м. Нетішин | 95,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 95,0 | 0,4 |
|  | Разом по місту: | 790,0 |  |  |  |  | 788,03831 | 2,42 |
|  | Усього: | 78285,5318 |  |  |  |  | 44300,0 | 118,229 |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації									Л.Бернадська

# Text boxes

Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 28.03.2011 № 120/2011-р

(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

12.12.2011 № 463/2011-р)