перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2011 році

| № з/п | Найменування об’єкта | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2011 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Фактичний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Віньковецький район |
| 2.1 | Капітальний ремонт вул. Затонського смт Віньківці | 290,0 | Рішення четвертої сесії Віньковецької селищної ради від 10.02.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 289,014 | 1,0 |
| 2.2 | Капітальний ремонт вул. Лисенка смт Віньківці | 60,0 |  | 2011 | – | 2011 | 59,795 | 0,35 |
| 2.3 | Капітальний ремонт вул. І.Франка смт Віньківці | 80,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 80,0 | 0,65 |
| 2.4 | Капітальний ремонт вул. Затонського с. Старі Нетечинці | 120,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 119,592 | 1,0 |
| 2.5 | Капітальний ремонт вул. Жовтнева смт Віньківці | 1300,0 | Рішення четвертої сесії Віньковецької селищної ради від 10.02.2011 № 4 | 2011 | – | 2011 | 1154,60342 | 0,5 |
| 2.6 | Капітальний ремонт вулиць Фрунзе, Леніна, Радянська, Громової, Лесі Українки, Польова с. Дашківці | 291,3 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 291,2593 | 1,0 |
| 2.7 | Капітальний ремонт вулиць Гагаріна, Кошового, Набережна с. Дашківці | 271,3 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 271,3 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 2412,6 |  |  |  |  | 2265,56372 | 5,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Городоцький район |
| 4.1 | Капітальний ремонт вул. Станційна м. Городок | 299,0 | Розпорядження міського голови від 25.01.2011 № 8 | 2011 | – | 2011 | 277,662 | 0,4 |
| 4.2 | Капітальний ремонт вул. Качинського м. Городок | 203,0 |  | 2011 | – | 2011 | 190,084 | 0,3 |
| 4.3 | Капітальний ремонт вул. Київська м. Городок | 299,0 |  | 2011 | – | 2011 | 287,931 | 0,4 |
| 4.4 | Капітальний ремонт вул. Грушевського м. Городок | 299,0 |  | 2011 | – | 2011 | 274,011 | 0,4 |
| 4.5 | Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького смт Сатанів | 2756,0 | Рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.01.2011 № 9 | 2011 | – | 2011 | 285,36244 | 0,5 |
| 4.6 | Капітальний ремонт вул. Бузкова смт Сатанів | 2291,734 |  | 2011 | – | 2011 | 267,9557 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 6147,734 |  |  |  |  | 1583,00614 | 2,5 |
| 8 | Кам’янець-Подільський район |
| 8.1 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Довжок | 200,0 | Рішення четвертої позачергової сесії VІ скликання Кам’янець-Подільської районної ради від 30.12.2010 № 7 | 2011 | – | 2011 | 199,1672 | 0,45 |
| 8.2 | Капітальний ремонт вул. імені Тручка с. Нагоряни | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 199,170 | 0,45 |
| 8.3 | Капітальний ремонт вул. Миру с. Кадиївці | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 199,142 | 0,45 |
| 8.4 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева с. Сокіл | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 199,168 | 0,45 |
| 8.5 | Капітальний ремонт вул. Колгоспна (Святомихайлівська) с. Оринин | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 192,56038 | 0,45 |
| 8.6 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Княжпіль | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 145,342 | 0,45 |
| 8.7 | Капітальний ремонт вул. Подільська с. Рогізна | 260,0 |  | 2011 | – | 2011 | 178,895 | 0,5 |
| 8.8 | Капітальний ремонт вулиць Леніна, Кірова, Корчагіна с. Дерев’яне | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 175,645 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.9 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Врублівці | 200,0 | Рішення четвертої позачергової сесії VІ скликання Кам’янець-Подільської районної ради від 30.12.2010 № 7 | 2011 | – | 2011 | 169,379 | 0,3 |
| 8.10 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Колодіївка | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 152,533 | 0,3 |
| 8.11 | Капітальний ремонт вулиць Леніна, Наддністрянська с. Гораївка | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 198,951 | 0,3 |
| 8.12 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Демшин | 250,193 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 205,844 | 0,3 |
| 8.13 | Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького с. Привороття | 228,742 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 228,742 | 0,3 |
| 8.14 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Вихватнівці | 242,60 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 175,0 | 0,3 |
| 8.15 | Капітальний ремонт вул. Миру с. Залісся 1 | 297,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 223,57846 | 0,2 |
|  | Разом по району: | 3278,535 |  |  |  |  | 2843,11704 | 5,5 |
| 9 | Красилівський район |
| 9.1 | Поточний ремонт вул. Грушевського м. Красилів | 99,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,19 | 0,4 |
| 9.2 | Капітальний ремонт вул. Шевченка смт Антоніни | 262,0 | Рішення виконавчого комітету Антонінської селищної ради від 26.12.2010 № 26 | 2011 | – | 2011 | 261,021 | 0,4 |
| 9.3 | Капітальний ремонт вул. Леніна с. Тріски | 120,0 | Рішення виконавчого комітету Гриценківської сільської ради від 25.12.2010 № 17 | 2011 | – | 2011 | 119,510 | 0,2 |
| 9.4 | Поточний ремонт вул. Польова с. Западинці | 97,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 96,698 | 0,4 |
| 9.5 | Поточний ремонт вул. Садова с. Западинці | 98,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,695 | 0,4 |
| 9.6 | Поточний ремонт вул. Котовського с. Кульчинки | 98,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,672 | 0,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | Поточний ремонт вул. Правди с. Маленки | 60,0 | Рішення виконавчого комітету Терешківської сільської ради від 24.06.2011 № 52 | 2011 | – | 2011 | 59,799 | 0,2 |
| 9.8 | Поточний ремонт вул. Зарічна с. Федорівка | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,4 |
| 9.9 | Поточний ремонт вул. Космонавтів с. Ледянка | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,692 | 0,4 |
| 9.10 | Поточний ремонт вул. Мічуріна с. Дружне | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,669 | 0,4 |
| 9.11 | Поточний ремонт вул. Фермська с. Росолівці | 68,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 68,0 | 0,3 |
| 9.12 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Росолівці | 82,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 82,0 | 0,35 |
| 9.13 | Поточний ремонт вул. Правдинська м. Красилів | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 97,6955 | 0,4 |
| 9.14 | Поточний ремонт вул. Шевченка м. Красилів | 99,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 98,194 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 1480,0 |  |  |  |  | 1473,5275 | 4,75 |
| 10 | Летичівський район |
| 10.1 | Поточний ремонт вул. Вишнева с. Майдан-Голенищівський | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,906 | 0,5 |
| 10.2 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Волосівці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 30,0 | 0,5 |
| 10.3 | Поточний ремонт вул. Радянська с. Голосків | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,884 | 0,5 |
| 10.4 | Поточний ремонт вул. Печенюка с. Грушківці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,905 | 0,5 |
| 10.5 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Гречинці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,908 | 0,5 |
| 10.6 | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Козачки | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,878 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 | Поточний ремонт вул. Зарічна с. Кудинка | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,879 | 0,5 |
| 10.8 | Поточний ремонт вул. Зелена с. Майдан-Вербецький | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.9 | Поточний ремонт вул. Квітнева с. Митківці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,909 | 0,5 |
| 10.10 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Лозни | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,906 | 0,5 |
| 10.11 | Поточний ремонт вул. Пасічна с. Малаківшина | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,64322 | 0,5 |
| 10.12 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Копитинці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,881 | 0,5 |
| 10.13 | Поточний ремонт вул. Григорія Яруша с. Требухівці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,88 | 0,5 |
| 10.14 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Юрченки | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.15 | Поточний ремонт вул. Блиндюка с. Западинці | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,879 | 0,5 |
| 10.16 | Поточний ремонт вул. Васяніна с. Шрубків | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,906 | 0,5 |
| 10.17 | Поточний ремонт вул. Річкова с. Ярославка | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.18 | Поточний ремонт вул. Квітнева с. Розсохувата | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,907 | 0,5 |
| 10.19 | Поточний ремонт вул. Дачна смт Меджибіж | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,881 | 0,5 |
| 10.20 | Поточний ремонт вул. Гірська с. Ставниця | 30,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 29,882 | 0,5 |
| 10.21 | Капітальний ремонт вул. П.Лумумби смт Летичів | 200,0 | Рішення виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 28.01.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 198,927 | 0,15 |
| 10.22 | Капітальний ремонт вул. І.Франка, смт Летичів | 200,0 |  | 2011 | – | 2011 | 185,463 | 0,13 |
|  | Разом по району: | 1000,0 |  |  |  |  | 982,14522 | 10,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Новоушицький район |
| 11.1 | Капітальний ремонт вул. Грушевського смт Нова Ушиця | 299,0 | Рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 28.01.2011 № 39 | 2011 | – | 2011 | 297,781 | 0,4 |
| 11.2 | Капітальний ремонт вул. Шевченка смт Нова Ушиця | 460,0 |  | 2011 | – | 2011 | 353,6768 | 0,54 |
| 11.3 | Капітальний ремонт вул. Леніна с. Хребтіїв | 120,44 | Рішення виконавчого комітету Пилипохребтіївської сільської ради від 28.01.2011 № 19 | 2011 | – | 2011 | 120,032 | 0,75 |
| 11.4 | Капітальний ремонт вул. Лебединцева с. Іванківці | 208,75 |  | 2011 | – | 2011 | 208,040 | 1,0 |
| 11.5 | Капітальний ремонт вул. Ломоносова с. Пилипи-Хребтіївські | 160,58 |  | 2011 | – | 2011 | 160,035 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 1248,77 |  |  |  |  | 1139,5648 | 3,69 |
| 16 | Теофіпольський район |
| 16.1 | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги смт Теофіполь | 299,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 261,386 | 0,13 |
| 16.2 | Поточний ремонт вул. Щорса смт Теофіполь | 35,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 34,873 | 1 |
| 16.3 | Поточний ремонт вул. Левицького смт Теофіполь | 40,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 40,337 | 0,7 |
| 16.4 | Поточний ремонт вул. Попружного смт Теофіполь | 33,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 28,535 | 0,6 |
| 16.5 | Поточний ремонт вул. Івана Франка смт Теофіполь | 38,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 31,725 | 0,45 |
| 16.6 | Поточний ремонт вул. Леніна смт Теофіполь | 45,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 45,339 | 0,5 |
| 16.7 | Поточний ремонт вул. Макаренка смт Теофіполь | 46,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 45,850 | 0,75 |
| 16.8 | Поточний ремонт вул. Калініна смт Теофіполь | 99,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 99,0 | 0,4 |
| 16.9 | Поточний ремонт вул. Ювілейна смт Теофіполь | 50,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 49,842 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10 | Поточний ремонт вул. Котовського смт Теофіполь | 49,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 48,853 | 1 |
| 16.11 | Поточний ремонт вул. Гагаріна смт Теофіполь | 35,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 35,0 | 1 |
| 16.12 | Поточний ремонт пров. Садовий смт Теофіполь | 48,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 48,0 | 0,5 |
| 16.13 | Поточний ремонт вул. Польова смт Теофіполь | 31,5 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 31,4 | 0,35 |
|  | Разом по району: | 850,0 |  |  |  |  | 800,14 | 7,88 |
| 18 | Чемеровецький район |
| 18.1 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва, смт Чемерівці | 3500,0 | Рішення 3-ї сесії VI скликання Чемеровецької селищної ради від 17.01.2011 № 5 | 2011 | – | 2011 | 993,0 | 1,55 |
| 18.2 | Поточний ремонт вул. Мостіпаки с. Кугаївці | 35,0417 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 35,0417 | 0,5 |
| 18.3 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Кугаївці | 11,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 11,0 | 0,05 |
|  | Разом по району: | 3546,0417 |  |  |  |  | 1039,0417 | 1,6 |
| 19 | Шепетівський район |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Леніна, Набережна с. Корчик | 150,0 | Рішення четвертої сесії Корчицької сільської ради від 12.01.2011 № 7 | 2011 | – | 2011 | 133,366 | 0,2 |
| 19.2 | Капітальний ремонт вул. Молодіжна с. Хутір | 100,0 |  | 2011 | – | 2011 | 98,6 | 0,2 |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Некрасова, Гончарова, провулок Островського с. Михайлючка | 250,0 | Рішення п’ятої сесії Михайлюцької сільської ради від 28.01.2011 № 6 | 2011 | – | 2011 | 230,563 | 0,42 |
| 19.4 | Капітальний ремонт вул. Леніна смт Гриців | 295,0 | Рішення четвертої сесії Грицівської селищної ради від 11.01.2011 № 2 | 2011 | – | 2011 | 293,75 | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.5 | Капітальний ремонт вул. Примакова с. Червоний Цвіт | 100,0 | Рішення п’ятої сесії Городнявської сільської ради від 31.01.2011 № 3 | 2011 | – | 2011 | 100,0 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 895,0 |  |  |  |  | 856,279 | 1,32 |
| 23 | м. Хмельницький |
| 23.1 | Капітальний ремонт вул. Вінницька | 5240,0 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 4947,55238 | 3,0 |
| 23.2 | Капітальний ремонт вул. І.Гонти | 178,3208 | У стадії затвердження | 2011 | – | 2011 | 177,77809 |  |
|  | Разом: | 5418,3208 |  |  |  |  | 5125,33047 | 3,0 |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації									Л.Бернадська

# Text boxes

Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 28.03.2011 № 120/2011-р

(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

26.12.2011 № 503/2011-р)