Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 30.01.2012 № 18/2012-р

ІНФОРМАЦІЯ

про використання коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку області у 2011 році

Згідно з розпорядчими документами Кабінету Міністрів України обласному бюджету передбачено виділення коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів 31243,0 тис.грн., реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 30873,6 тис. грн., будівництво дороги с. Іванківці-селище Сатанів-2 Городоцького району – 19700,0 тис.грн., виконавчому комітету Деражнянської міської ради на придбання квартир для переселення громадян з аварійних будинків – 1600,6 тис. гривень.

Крім цього, з місцевих бюджетів для співфінансування передбачено 6004,0 тис.грн., освоєно 5892,5 тис.грн. (98,1%), залишок невикористаних коштів повернено до бюджетів.

До переліків об’єктів, фінансування яких здійснювалося у 2011 році за рахунок вищезазначених субвенцій, увійшло 24 об’єкта. На 01 січня 2012 року замовникам будівництва перераховано кошти на загальну суму 83417,2 тис.грн., з яких освоєно 80242,1 тис.грн. або 96,2 відсотка.

Загальна сума коштів, яку повернено до державного бюджету, становить 3175,0 тис.грн., у тому числі:

214,3 тис.грн. – економія коштів після завершення будівельно-монтажних робіт;

2732,3 тис.грн. – через незавершення робіт по об’єкту “Будівництво дороги с. Іванківці-смт Сатанів-2 Городоцького району”, зареєстровано кредиторську заборгованість за виконані роботи 461,9 тис.грн.;

32,8 тис.грн. – через незавершення робіт по об’єкту “Каналізаційні очисні споруди потужністю 250 куб.м/добу у селищі Сатанів Городоцького району – будівництво”;

195,6 тис. грн. – по об’єкту “Добудова їдальні до будівлі загальноосвітньої школи № 4 вул. В.Котика, 75” м. Шепетівка у зв’язку із невиконанням окремих робіт через допущені помилки при проектуванні.

Фінансувалося будівництво 7 закладів охорони здоров’я з обсягом фінансування 23261,1 тис.грн., з яких освоєно 23236,5 тис.грн. (99,9%).

У вересні добудовано та введено в експлуатацію поліклініку на 200 відвідувань у зміну у селищі Віньківці, будівництво якої було розпочато у 1991 році, профінансовано і освоєно 6850,7 тис. гривень.

Завершено будівництво каналізаційних очисних споруд для Віньковецької центральної районної лікарні. Виконано робіт на суму 259,1 тис.грн., об’єкт потужністю 27 куб. метрів на добу введено в експлуатацію.

У м. Кам’янець-Подільський завершено роботи з реконструкції існуючих приміщень по вул. Васільєва, 15 під амбулаторію сімейної медицини і спортивно-реабілітаційного центру на 200 відвідувань за зміну, кошти на суму 1310,8 тис.грн. профінансовано і освоєно повністю. Об’єкт введено в експлуатацію.

Завершено будівництво та введено в експлуатацію поліклініку на 380 відвідувань за зміну у м. Волочиськ, профінансовано та освоєно 8910,4 тис. гривень.

Завершено роботи, заплановані на 2011 рік, та освоєно кошти у повному обсязі з:

реконструкції приміщень поліклінічного відділення Ізяславської центральної районної лікарні по вул. Б.Хмельницького, 47 – 1430,4 тис.грн.;

капітального ремонту акушерсько-гінекологічного відділення Красилівської центральної районної лікарні – 1013,0 тис.грн.;

будівництва палатного корпусу з дитячим відділенням та дитячою консультацією по вул. Горького, 7 у м. Дунаївці – 3462,0 тис. гривень.

Проводилося фінансування будівництва та реконструкції 11 закладів освіти з обсягом фінансування 23079,5 тис.грн., з яких освоєно – 22876,3 тис. грн. (99,1%), залишок коштів на суму 203,2 тис.грн. повернено до бюджету.

Завершено роботи з реконструкції та введено в експлуатацію:

загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня № 8 у м. Старокостянтинів, освоєно 3298,0 тис.грн.,

загальноосвітню школу І-ІІ ступеня у с. Слобідка-Охрімовецька Віньковецького району, освоєно 466,2 тис.грн.;

частину нежитлової будівлі магазину під дошкільний заклад по вул. Леніна,12/2, с. Пашківці Старокостянтинівського району, освоєно 707,7 тис. грн.,

загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня у с. Шидлівці Чемеровецького району, освоєно 836,4 тис.грн.;

блочно-транспортабельну котельню для опалення навчального-виховного комплексу по вул. Молодіжна, 3 с. Летава Чемеровецького району, освоєно 284,4 тис. гривень.

Завершено роботи, заплановані на 2011 рік, з реконструкції:

навчально-виховного комплексу № 1, загальноосвітньої школи-ліцею І-ІІІ ступеня у селищі Летичів, кошти освоєно повністю (3294,0 тис.грн.);

приміщення ДНЗ № 19 по вул. Тімірязєва, 130 у м. Кам’янець-Подільський – 1861,1 тис. гривень.

Завершено заплановані на 2011 рік роботи з будівництва:

загальноосвітньої школи в с. Скаржинці Ярмолинецького району. Будівництво школи розпочато у 1991 році, кошти освоєно повністю – 5479,0 тис.грн.;

загальноосвітньої школи в селищі Гриців Шепетівського району. Будівництво школи розпочато у 1991 році. Профінансовано 4455,9 тис.грн., освоєно 4448,7 тис.грн. або 99,8%;

школи на 110 учнів у с. Нова Синявка Старосинявського району, кошти (1000,2 тис.грн.) освоєно повністю.

Профінансовано добудову їдальні до будівлі ЗОШ № 4 по вул. В.Котика,75 у м. Шепетівка, 1396,2 тис.грн., освоєно 1200,6 тис.грн., залишок невикористаних коштів на суму 195,6 тис.грн. повернено до бюджету. Об’єкт не введено в експлуатацію.

Фінансувалося будівництво будинку культури на 500 місць у селищі Теофіполь, кошти на суму 637,0 тис.грн. профінансовано та освоєно повністю.

Завершено заплановані на 2011 рік роботи з реконструкції стадіону “Товтри” у селищі Чемерівці та стадіону “Центральний” у м. Старокостянтинів. Кошти освоєно повністю в обсязі, відповідно, 6000,0 та 3402,3 тис. гривень.

Проводилися роботи з будівництва каналізаційних очисних споруд потужністю 250 куб.м/добу у селищі Сатанів Городоцького району, профінансовано 4300,0 тис.грн., освоєно 4267,2 тис. гривень.

Завершено роботи з реконструкції та введено в експлуатацію станцію біологічної очистки із заміною обладнання по вул. Свердлова в селищі Ярмолинці. Передбачено та профінансовано 1436,7 тис.грн., освоєно 1360,1 тис. грн., залишок зекономлених коштів на суму 76,6 тис.грн. повернено до бюджету.

Здійснювалися роботи з будівництва дороги с. Іванківці-селище Сатанів-2 Городоцького району. Передбачено та профінансовано 19700,0 тис. грн., освоєно 16967,7 тис. гривень.

Придбано 9 квартир для переселення громадян з аварійних будинків у м. Деражня на суму 1495,0 тис.грн., залишок 105,6 тис.грн повернуто до бюджету.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року № 184 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження” на 1 січня 2012 року передбачено та профінансовано 15438,4 тис.грн., освоєно 15329,9 тис.грн. (99,3%), у тому числі кошти субвенції обласному бюджету профінансовано на суму 4575,5 тис. грн. та освоєно у повному обсязі.

Відповідно до бюджетної програми “Забезпечення житлом інвалідів I групи Великої Вітчизняної війни, які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 437 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла” в область спрямовано кошти на суму 606,5 тис.грн. для забезпечення житлом 4-х інвалідів війни.

На 01 січня 2012 року закуплено 4 квартири для інвалідів І групи Великої Вітчизняної війни виконавчими комітетами:

Полонської міської ради 1 квартиру загальною площею 32,7 кв.м вартістю 140,3 тис. гривень. Залишок коштів на суму 21,9 тис.грн. повернено до бюджету;

Віньковецької селищної ради 1 квартиру загальною площею 55,9 кв.м на суму 120,0 тис.грн.;

Кам’янець-Подільської міської ради закуплено 2 квартири загальною площею 73,5 кв.м на суму 310,4 тис. гривень. Залишок коштів на суму 13,9 тис. грн. повернено до бюджету.

Усього по області до державного бюджету повернули залишок невикористаних коштів на суму 35,8 тис. гривень.

Обсяг капіталовкладень на здійснення заходів по реформуванню житлово-комунального господарства у 2011 році становить 137433,3 тис.грн., у тому числі 119203,1 тис.грн. з державного та 18230,2 тис.грн. місцевих бюджетів, з яких виконано роботи на суму 131087,3 тис.грн. або 97,2% від профінансованих.

Головною державною казначейською службою в області зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 15444,5 тис. гривень.

На здійснення заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 141 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Питна вода України” області виділено 45873,4 тис.грн. з державного та місцевих бюджетів, у тому числі 35867,2 тис.грн. з державного та 10006,2 тис.грн. з місцевих бюджетів. Виконано роботи та освоєно кошти на суму 42863,0 тис.грн. або 97% від профінансованих.

За ці кошти здійснено будівництво 6,8 км другої черги Чернелівського водогону, реконструкцію систем водопостачання у 5 населених пунктах області (селище Віньківці, міста Волочиськ, Полонне, Старокостянтинів, с. Кугаївці Чемеровецького району), будівництво 3 колективних установок доочищення води для питних потреб дошкільних, шкільних, лікувальних закладів та населення м. Кам’янець-Подільський та 5 установок у селах Довжок, Кам’янка, Гуменці, Колибаївка, Завалля Кам’янець-Подільського району. Не розпочато роботи на 7 об’єктах по будівництву установок доочищення питної води у м. Кам’янець-Подільський на загальну суму 2469,0 тис.грн. через відсутність співфінансування з місцевого бюджету на суму 570,0 тис.грн., що не дало змогу використати 1899,0 тис. грн. коштів державного бюджету.

На реалізацію заходів, передбачених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, Хмельницькій області передбачалося 10329,1 тис.грн., у тому числі 9385,1 тис.грн. з державного та 944,0 тис.грн. з місцевих бюджетів, з яких виконано роботи на суму 9739,6 тис. гривень. Зокрема, на реалізацію пілотного проекту у сфері житлово-комунального господарства – реконструкцію очисних споруд та напірного колектора (1 черга реконструкції аеротенків у складі каналізаційних очисних споруд) у м. Дунаївці – виділено 9737,9 тис. гривень. У результаті проведеного тендеру укладено договори на суму 9378,8 тис. гривень. Виконано роботи на суму 9152,9 тис.грн. або 97,6 відсотка. Кредиторська заборгованість становить 4499,7 тис. гривень.

На реалізацію заходів з реконструкції систем водовідведення виділено 591,2 тис.грн., у тому числі з державного 537,2 тис.грн. та 54,0 тис.грн. з місцевих бюджетів. На жаль, кошти з державного бюджету не надійшли, роботи виконано у повному обсязі на об’єктах “Будівництво каналізаційних очисних споруд у селищі Білогір’я” та “Реконструкція очисних споруд каналізації м. Полонне продуктивністю 5000 куб. м/добу”. Зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 586,9 тис. гривень.

Для виконання заходів Цільової програми енергоефективності з державного бюджету виділено кошти на суму 9564,0 тис.грн. на виконання робіт по реконструкції котелень із впровадженням когенераційних електростанцій потужністю 0,33 Мвт по вулицях Тімірязева та Князів Кореатовичів у м. Кам’янець-Подільський.

У результаті проведених тендерів укладено договори на суму 9301,8 тис. гривень. Роботи виконано у повному обсязі.

Крім цього, укладено угоди на реконструкцію систем теплопостачання Будинку туризму відділу освіти Деражнянської районної державної адміністрації по вул. Миру,89 та районної бібліотеки для дітей по вул. Леніна,12 у селищі Летичів шляхом впровадження системи теплоакумуляційного електричного опалення на загальну суму 380,7 тис. гривень. На жаль, кошти з державного бюджету не надійшли, роботи виконано частково.

Зареєстровано кредиторську заборгованість по вказаній програмі на суму 9588,4 тис. гривень.

Щодо фінансування дорожнього господарства області.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 506 “Деякі питання фінансування у 2011 році автомобільних доріг” області передбачалася субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 44300,0 млн. гривень.

Надійшло 44300,0 тис.грн., освоєно 44261,3 тис.грн. або 99,9% від виділених асигнувань. У результаті виконано поточний та капітальний ремонт доріг комунальної власності протяжністю  118,3 кілометра.

На фінансування видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг в обласному бюджеті передбачено 7282,1 тис. грн., у тому числі на дороги комунальної власності – 7241,7 тис.грн., загального користування місцевого значення – 40,4 тис. гривень.

На 01.01.2012 року з обласного бюджету вказані видатки профінансовано у повному обсязі, використано 7245,4 тис.грн., у тому числі на дороги комунальної власності – 7205,0 тис.грн., загального користування місцевого значення – 40,4 тис. гривень.

Сума невикористаних залишків коштів, які повернено до обласного бюджету, становить 36,7 тис. гривень.

Відповідно до рішення сесії обласної ради шостого скликання від 29 грудня 2010 року № 6-2/2010 “Про обласний бюджет на 2011 рік” з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток із загального та спеціального фондів у 2011 році профінансовано видатки на суму 9664,4 тис.грн., з яких освоєно 7680,8 тис. гривень. Кошти використано на закупівлю обладнання, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 20 об’єктів. Залишок неосвоєних коштів становить 1983,6 тис.грн., з яких 1453,95 тис.грн. зареєстровано як кредиторську заборгованість.

Кошти на заміну вікон у приміщеннях загальноосвітніх шкіл профінансовано на суму 3734,3 тис.грн. та освоєно повністю.

У 2011 році за рахунок коштів капітального характеру обласного бюджету профінансовано 41 об’єкт соціального призначення на суму 13135,7 тис.грн., з яких освоєно 11064,4 тис. гривень. Залишок коштів становить 2069,3 тис.грн., у тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 1002,4 тис. гривень.

Головними розпорядниками коштів по вищевказаних об’єктах визначено структурні підрозділи обласної державної адміністрації:

управління регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва – 1 об’єкт. Передбачено та профінансовано 410,0 тис.грн., освоєно 400,8 тис.грн., залишок зекономлених коштів становить 9,2 тис.грн.;

управління освіти і науки – 11 об’єктів. Передбачено та профінансовано 5511,5 тис.грн., освоєно 4918,5 тис.грн, залишок коштів – 593,0 тис.грн., у тому числі 496,3 тис.грн. зареєстровано як кредиторську заборгованість;

управління охорони здоров’я – 15 об’єктів. Передбачено та профінансовано 3453,1 тис.грн., освоєно 2386,8 тис.грн., залишок коштів – 1066,4 тис.грн., з яких кредиторська заборгованість – 106,1 тис.грн.;

управління культури, туризму і курортів – 4 об’єкти. Передбачено та профінансовано 865,0 тис.грн., освоєно 863,5 тис.грн., повернено до бюджету 1,5 тис.грн.;

управління праці та соціального захисту населення – 10 об’єктів. Передбачено та профінансовано 2894,1 тис.грн., освоєно 2494,0 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів – 400,1 тис.грн., з яких зареєстровано як кредиторську заборгованість – 400,0 тис.грн., 0,1 тис.грн. – залишок зекономлених коштів.

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації							         Л.Бернадська