перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2012 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2012 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Фактичний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Білогірський район |
| 1.1 | Поточний ремонт дороги Юрівка-Шуньки | 127,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 127,5 | 0,5 |
| 1.2 | Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Шевченка в смт Білогір’я | 271,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 271,4 | 0,7 |
|  | Разом по району: | 398,9 |  |  |  |  | 398,9 | 1,2 |
| 2 | Віньковецький район |
| 2.1 | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Великий Олександрів | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,3 |
| 2.2. | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Ломачинці | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,3 |
| 2.3 | Поточний ремонт вул. Канарчика с. Пирогівка | 32,7 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 32,7 | 0,2 |
| 2.4 | Капітальний ремонт вул. Садова смт Віньківці | 282,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 282,5 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 415,2 |  |  |  |  | 415,2 | 1,8 |
| 3 | Волочиський район |
| 3.1 | Поточний ремонт вулиць Богуслаєва, Пушкіна, Лисенка м. Волочиськ | 261,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 261,5 | 2,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Реконструкція дороги по вул. Музейна м. Волочиськ | 6275,954 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 23.02.2009 № 858 | 2011 | 9,7% | 2012 | 556,7 | 3,3 |
|  | Разом по району: | 6537,454 |  |  |  |  | 818,2 | 5,3 |
| 4 | Городоцький район |
| 4.1 | Поточний ремонт вул. Індустріальна м. Городок | 56,7 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 56,7 | 0,3 |
| 4.2 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. В.Карабчіїв | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,2 |
| 4.3 | Поточний ремонт вул. Карла Маркса с. Мала Яромирка | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,2 |
| 4.4 | Поточний ремонт вулиць Тургенєва, Пилипа Орлика с. Балакири | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,2 |
| 4.5 | Поточний ремонт вул. Л.Українки с. Кузьмин | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,2 |
| 4.6 | Поточний ремонт вул. Молодіжна с. Борщівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,2 |
| 4.7 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Сатанівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,25 |
| 4.8 | Капітальний ремонт вул. Станційна м. Городок | 503,9 | Розпорядження міського голови від 25.01.2011 № 8 | 2012 | – | 2012 | 503,9 | 0,6 |
|  | Разом по району: | 740,6 |  |  |  |  | 740,6 | 2,15 |
| 5 | Деражнянський район |
| 5.1 | Поточний ремонт вулиць Лісова, Садова с. Зяньківці | 24,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 24,3 | 0,15 |
| 5.2 | Поточний ремонт вулиць Панасюка, Кірова с. Кальня | 20,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 20,0 | 0,1 |
| 5.3 | Поточний ремонт вул. Залізнична смт Лозове | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Поточний ремонт вул. Павла Лісового с. Коржівці | 20,0 | У стадії затвердження | 2012 | - | 2012 | 20,0 | 0,1 |
| 5.5 | Поточний ремонт вул. Шестакова с. Нижнє, вул. Зарічна с. Черешенька | 20,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 20,0 | 0,1 |
| 5.6 | Поточний ремонт вул. Комінтернівська с. Яськівці | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,15 |
| 5.7 | Капітальний ремонт вул. Промислова м. Деражня | 328,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 328,4 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 482,7 |  |  |  |  | 482,7 | 1,3 |
| 6 | Дунаєвецький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поточний ремонт вул. Тельмана м. Дунаївці | 84,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 84,0 | 0,1 |
| 6.2 | Поточний ремонт вул. Кутузова м. Дунаївці | 116,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 116,0 | 0,16 |
| 6.3 | Поточний ремонт вул. Дорошенка смт Дунаївці | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,2 |
| 6.4 | Поточний ремонт вул. Фрунзе с. Маків | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 6.5 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Тинна | 40,6 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,6 | 0,2 |
| 6.6 | Капітальний ремонт вул. Шевченка м. Дунаївці | 4557,8 | Рішення тридцять третьої сесії Дунаєвецької міської ради від 23.072010 № 12-33/2010 | 2010 |  | 2012 | 725,3 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 4898,4 |  |  |  |  | 1065,9 | 1,91 |
| 7 | Ізяславський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поточний ремонт вулиць Радянська, Леніна, Жовтнева, Миру, Гагаріна, 1-го Травня, Лісна с. Теліжинці | 60,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 60,0 | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Поточний ремонт вул. Жовтнева м. Ізяслав | 96,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 96,0 | 0,2 |
| 7.3 | Поточний ремонт вул. Шевченка м. Ізяслав | 57,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 57,4 | 0,2 |
| 7.4 | Реконструкція вул. Станіславського м. Ізяслав | 4439,917 | Рішення восьмої сесії Ізяславської міської ради від 19.04.2011 № 28 | 2012 | – | 2012 | 454,5 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 4653,317 |  |  |  |  | 667,9 | 1,6 |
| 8 | Кам’янець-Подільський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. Зіньківці | 120,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 120,0 | 0,5 |
| 8.2 | Поточний ремонт вул. Івана Франка с. Ластівці | 80,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 80,0 | 0,4 |
| 8.3 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Супрунківці | 37,6 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 37,6 | 0,2 |
| 8.4 | Поточний ремонт вул. Гоголя с. Крушанівка | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,25 |
| 8.5 | Поточний ремонт вул. Суворова с. Рункошів | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,25 |
| 8.6 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Велика Слобода | 676,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 676,3 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 993,9 |  |  |  |  | 993,9 | 2,6 |
| 9 | Красилівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Поточний ремонт вул. Польова с. Кульчинки | 130,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 130,0 | 0,35 |
| 9.2 | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Кульчинки | 20,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 20,0 | 0,15 |
| 9.3 | Поточний ремонт вул. Садова с. Щиборівка | 70,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 70,5 | 0,1 |
| 9.4 | Поточний ремонт вул.Залізнична с. Росолівці | 65,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 65,0 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 | Капітальний ремонт вул. Грушевського м. Красилів | 300,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 300,0 | 0,7 |
| 9.6 | Капітальний ремонт вул. 50-років ВЛКСМ с. Чепелівка | 57,9 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 57,9 | 0,2 |
| 9.7 | Капітальний ремонт вул. В.Котика с. Западинці | 99,9 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,9 | 0,3 |
| 9.8 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. В.Клітна | 75,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 75,0 | 0,25 |
| 9.9 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Кошелівка | 75,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 75,0 | 0,25 |
|  | Разом по району: | 893,3 |  |  |  |  | 893,3 | 2,4 |
| 10 | Летичівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Поточний ремонт вул. Ветеринарна смт Меджибіж | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,5 |
| 10.2 | Поточний ремонт вул. Сергія Гарника с. Лисогірка | 45,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 45,0 | 0,12 |
| 10.3 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Гречинці | 52,2 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 52,2 | 0,5 |
| 10.4 | Капітальний ремонт вул. П.Лумумби смт Летичів | 292,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 292,0 | 0,1 |
|  | Разом по району: | 429,2 |  |  |  |  | 429,2 | 1,22 |
| 11 | Новоушицький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Поточний ремонт вул. Радянська, пров. Щорса с. Цівківці | 50,760 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,76 | 0,5 |
| 11.2 | Поточний ремонт вул. Миру с. Глібів | 50,760 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,76 | 0,5 |
| 11.3 | Поточний ремонт вул. Леніна с.Борсуки | 50,780 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,78 | 0,5 |
| 11.4 | Капітальний ремонт вул. Першого Травня с. Стара Гута | 50,000 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 11.5 | Капітальний ремонт вул. Лесі Українки с. Тимків | 50,000 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 | Капітальний ремонт вул. Жовтнева с. Косиківці | 50,000 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 11.7 | Капітальний ремонт вул. Леніна с. Бучая | 50,000 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 11.8 | Капітальний ремонт вул. Ювілейна с. Песець | 50,000 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 11.9 | Капітальний ремонт вул. Подільська с. Вільховець | 74,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 74,4 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 476,7 |  |  |  |  | 476,7 | 3,0 |
| 12 | Полонський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Поточний ремонт вул. Толстого м. Полонне | 47,9 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 47,9 | 0,2 |
| 12.2 | Поточний ремонт вулиць Гоголя, Курчатова смт Понінка | 70,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 70,0 | 0,3 |
| 12.3 | Поточний ремонт вулиць Гагаріна, Л.Українки, Миру, Лісова, Шевченка, І.Франка, Партизана Махартова с. Микулин | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,3 |
| 12.4 | Поточний ремонт вул. Л.Українки, пров. Шевченка с. Блидні | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 12.5 | Капітальний ремонт вул. Мануїльського м.Полонне | 463,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 463,8 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 681,7 |  |  |  |  | 681,7 | 1,55 |
| 13 | Славутський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Поточний ремонт вул. Пархоменка с. Печиводи | 107,7 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 107,7 | 0,4 |
| 13.2 | Поточний ремонт вул. Лісова с. В.Правутин | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,2 |
| 13.3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Сонячна с. Ставичани | 219,112 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 219,112 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Садова с. Сьомаки | 74,288 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 74,288 | 0,1 |
|  | Разом по району: | 431,1 |  |  |  |  | 431,1 | 1,0 |
| 14 | Старокостянтинівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Поточний ремонт вулиць Леніна, Піонерська с. Калинівка | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 14.2 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Капустин | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 14.3 | Поточний ремонт вул. Перемоги с. Пашківці | 46,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 46,8 | 0,2 |
| 14.4 | Капітальний ремонт вул. Зелена с. Верхняки | 156,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 156,3 | 0,45 |
| 14.5 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. Іршики | 156,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 156,3 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 459,4 |  |  |  |  | 459,4 | 1,55 |
| 15 | Старосинявський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Поточний ремонт вул. Щорса с. Липки | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 15.2 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Пилявка | 53,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 53,0 | 0,25 |
| 15.3 | Капітальний ремонт вул. Червоноармійська с. Адампіль | 150,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 150,0 | 0,45 |
| 15.4 | Капітальний ремонт вул. Хатки с. Гончариха | 69,2 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 69,2 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 322,2 |  |  |  |  | 322,2 | 1,25 |
| 16 | Теофіпольський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Колісець | 70,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 70,0 | 0,3 |
| 16.2 | Поточний ремонт вул. Польова с. Новоставці | 68,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 68,5 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3 | Капітальний ремонт вул. Довженка с. Святець | 150,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 150,0 | 0,3 |
| 16.4 | Капітальний ремонт вул. Незалежності с. Гальчинці | 144,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 144,8 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 433,3 |  |  |  |  | 433,3 | 1,2 |
| 17 | Хмельницький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Шумівці | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 17.2 | Поточний ремонт вул. Глібова с. Гелетинці | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,2 |
| 17.3 | Поточний ремонт вул. Гоголя с. Терешівці | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,1 |
| 17.4 | Поточний ремонт вул. Жукова с. Водички | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,1 |
| 17.5 | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Бережанка | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,2 |
| 17.6 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Везденьки | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,2 |
| 17.7 | Поточний ремонт вул. Молодіжна с. Масівці | 32,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 32,0 | 0,15 |
| 17.8 | Капітальний ремонт вул. Франка с. Гелетинці | 160,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 160,0 | 0,2 |
| 17.9 | Капітальний ремонт вул. Південа с. Жучківці | 150,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 150,0 | 0,2 |
| 17.10 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева с. Черепівка | 140,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 140,0 | 0,2 |
| 17.11 | Капітальний ремонт вул. Молодіжна с. Стуфчинці | 107,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 107,8 | 0,2 |
|  | Разом по району: | 819,8 |  |  |  |  | 819,8 | 2,0 |
| 18 | Чемеровецький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Поточний ремонт вул. Толстого смт Чемерівці | 197,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 197,3 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва смт Чемерівці | 3500,0 | Рішення третьої сесії VI скликання Чемеровецької селищної ради від 17.01.2011 № 5 | 2011 | 28% | 2012 | 420,0 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 3697,0 |  |  |  |  | 617,3 | 1,3 |
| 19 | Шепетівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Поточний ремонт вул. Толстого с. Судилків | 59,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 59,0 | 0,2 |
| 19.2 | Поточний ремонт вул. Островського с. Судилків | 93,6 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 93,6 | 0,4 |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Леніна смт Гриців | 200,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 200,0 | 0,25 |
| 19.4 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва с. Вербівці | 124,9 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 124,9 | 0,15 |
|  | Разом по району: | 477,5 |  |  |  |  | 477,5 | 1,0 |
| 20 | Ярмолинецький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Поточний ремонт вул. Старе село с. Слобідка | 73,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 73,0 | 0,3 |
| 20.2 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Буйволівці | 73,1 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 73,1 | 0,3 |
| 20.3 | Капітальний ремонт вул. І.Франка смт Ярмолинці | 210,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 210,0 | 0,4 |
| 20.4 | Капітальний ремонт вул. Піонерська с. Жилинці | 101,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 101,0 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 457,1 |  |  |  |  | 457,1 | 1,0 |
| 21 | м. Кам’янець-Подільський |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Поточний ремонт вул. Пушкінська | 90,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 90,0 | 0,4 |
| 21.2 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 90,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 90,0 | 0,4 |
| 21.3 | Поточний ремонт вул. Годованця | 80,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 80,0 | 0,4 |
| 21.4 | Поточний ремонт вул. Тімірязєва | 90,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 90,0 | 0,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.5 | Поточний ремонт вул. Слєпньова | 90,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 90,0 | 0,4 |
| 21.6 | Поточний ремонт вул. Затонського | 79,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 79,3 | 0,4 |
| 21.7 | Капітальний ремонт вул. Чехова | 1834,333 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | 26% | 2012 | 1105,9 | 1,0 |
|  | Разом по місту: | 2353,633 |  |  |  |  | 1625,2 | 3,4 |
| 22 | м. Шепетівка |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Поточний ремонт вул. В.Котика | 45,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 45,0 | 0,2 |
| 22.2 | Поточний ремонт вул. Пушкіна | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,2 |
| 22.3 | Поточний ремонт пров. Островського | 40,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 40,0 | 0,2 |
| 22.4 | Поточний ремонт вул. Пліщинська | 30,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 30,0 | 0,15 |
| 22.5 | Поточний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 45,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 45,0 | 0,2 |
| 22.6 | Поточний ремонт вул. Судилківська | 37,2 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 37,2 | 0,2 |
| 22.7 | Капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 9140,0 | Розпорядження Шепетівського міського голови від 17.07.2009 № 145 | 2009 | 28,2% | 2012 | 505,1 | 0,1 |
|  | Разом по місту: | 9377,2 |  |  |  |  | 742,3 | 1,25 |
| 23 | м. Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Поточний ремонт вул. Свободи | 99,9 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,9 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2 | Поточний ремонт вул. Вінницька | 99,9 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,9 | 0,1 |
| 23.3 | Поточний ремонт вул. Трудова | 95,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 95,0 | 0,1 |
| 23.4 | Поточний ремонт вул. Грушевського | 75,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 75,0 | 0,1 |
| 23.5 | Поточний ремонт вул. Володимирська | 98,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 98,0 | 0,1 |
| 23.6 | Поточний ремонт вул. Пушкіна | 70,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 70,0 | 0,1 |
| 23.7 | Поточний ремонт вул. Франка | 97,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 97,0 | 0,1 |
| 23.8 | Поточний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 80,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 80,0 | 0,1 |
| 23.9 | Поточний ремонт вул. Зарічанська | 96,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 96,5 | 0,1 |
| 23.10 | Поточний ремонт вул. Озерна | 99,7 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,7 | 0,1 |
| 23.11 | Поточний ремонт вул. Прибузька | 99,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,0 | 0,1 |
| 23.12 | Поточний ремонт вул. Молодіжна | 90,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 90,0 | 0,1 |
| 23.13 | Поточний ремонт вул. Красовського | 90,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 90,0 | 0,1 |
| 23.14 | Поточний ремонт вул. Курчатова | 99,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,0 | 0,1 |
| 23.15 | Поточний ремонт вул. Зенітна | 97,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 97,0 | 0,1 |
| 23.16 | Поточний ремонт вул. Волочиська | 99,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,0 | 0,1 |
| 23.17 | Поточний ремонт вул. Папаніна | 95,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 95,0 | 0,1 |
| 23.18 | Капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе (від вул. Озерна до проспекту Миру) | 9210,175 | Наказ управління житлово-комунального господарства від 14.03.2012 № 11 | 2012 | – | 2012 | 3364,5 | 1,0 |
|  | Разом по місту: | 10790,175 |  |  |  |  | 4944,5 | 2,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | м. Славута |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Поточний ремонт вул. Федора Михайлова та провулку Федора Михайлова | 87,7 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 87,7 | 0,3 |
| 24.2 | Поточний ремонт вул. Івана Мічуріна | 82,2 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 82,2 | 0,3 |
| 24.3 | Реконструкція вул. Ярослава Мудрого | 361,7 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 361,7 | 0,4 |
|  | Разом по місту: | 531,6 |  |  |  |  | 531,6 | 1,0 |
| 25 | м. Старокостянтинів |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Поточний ремонт вул. Лєрмонтова | 70,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 70,0 | 0,4 |
| 25.2 | Поточний ремонт вул. Острозького | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,3 |
| 25.3 | Утримання доріг комунальної власності м. Старокостянтинів | 143,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 143,4 |  |
| 25.4 | Капітальний ремонт вул. Чкалова | 560,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 560,8 | 0,4 |
|  | Разом по місту: | 824,2 |  |  |  |  | 824,2 | 1,1 |
| 26 | м. Нетішин |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Поточний ремонт вул. Будівельників | 41,8008 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 41,8008 | 0,2 |
| 26.2 | Поточний ремонт проспекту Курчатова | 2,4492 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 2,4492 | 0,01 |
| 26.3 | Поточний ремонт вул. Набережна | 13,9116 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 13,9116 | 0,01 |
| 26.4 | Поточний ремонт проспекту Незалежності | 116,4796 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 116,4796 | 0,4 |
| 26.5 | Поточний ремонт вул. Михайлова | 3,0588 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 3,0588 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.6 | Капітальний ремонт вул. Лісова | 378,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 378,4 | 0,5 |
|  | Разом по місту: | 556,1 |  |  |  |  | 556,1 | 1,13 |
|  | Усього: | 53131,679 |  |  |  |  | 21306,2 | 45,39 |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації									Л.Бернадська

# Text boxes

Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

17.04.2012 № 87/2012-р