перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2012 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2012 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Фактичний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Волочиський район |
| 3.1 | Поточний ремонт вул. Богуслаєва м. Волочиськ | 99,929 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,929 | 0,6 |
| 3.2 | Поточний ремонт вул. Пушкіна м. Волочиськ | 99,984 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,984 | 0,8 |
| 3.3 | Поточний ремонт вул. Лисенка м. Волочиськ | 61,587 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 61,587 | 0,6 |
| 3.4 | Реконструкція дороги по вул. Музейна м. Волочиськ | 6275,954 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 23.02.2009 № 858 | 2011 | 9,7% | 2012 | 556,7 | 3,3 |
| 5 | Деражнянський район |
| 5.1 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Зяньківці | 24,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 24,3 | 0,15 |
| 5.2 | Поточний ремонт вул. Панасюка с. Кальня | 20,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 20,0 | 0,1 |
| 5.5 | Поточний ремонт вул. Шестакова с. Нижнє | 20,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 20,0 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Промислова в м. Деражня | 328,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 328,4 | 0,4 |
| 8 | Кам’янець-Подiльський район |
| 8.6 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Велика Слобідка | 676,9 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 676,9 | 1,0 |
| 9 | Красилівський район |
| 9.1 | Поточний ремонт вул. Польова с. Кульчинки | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,35 |
| 9.2 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Веселівка | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,15 |
| 9.3 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Кузьмин | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,1 |
| 9.4 | Поточний ремонт вул. Садова с. Щиборівка | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,1 |
| 9.5 | Поточний ремонт ремонт вул. Шевченка с. Марківці | 35,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 35,5 | 0,7 |
| 9.6 | Поточний ремонт вул. Залізнична с. Росолівці | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,2 |
| 9.7 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Чкалова в смт Антоніни | 100,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 100,0 | 0,3 |
| 9.8 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Пархоменко в с. Закриниччя | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 9.9 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Кульчини | 60,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 60,0 | 0,25 |
| 9.10 | Капітальний ремонт вул. Леніна с. Зелена | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 |  |
| 9.11 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Криворудка | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Центральна в с. Кошелівка | 57,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 57,8 |  |
| 9.13 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Набережна в с. В.Клітна | 70,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 70,0 |  |
| 9.14 | Капітальний ремонт вул. Шевченка с. Лісова Волиця | 60,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 60,0 |  |
| 9.15 | Капітальний ремонт вул. Грушевського м. Красилів | 110,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 110,0 |  |
|  | Разом по району: | 893,3 |  |  |  |  | 893,3 | 2,4 |
| 14 | Старокостянтинівський район |
| 14.2 | Поточний ремонт вулиць Центральна, Польова, Дружби с. Капустин | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 15 | Старосинявський район |
| 15.2 | Поточний ремонт вул. Б.Хмельницького с. Пилявка | 53,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 53,0 | 0,25 |
| 16 | Теофіпольський район |
| 16.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Довженка в с. Святець | 150,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 150,0 | 0,3 |
| 16.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності в с. Гальчинці | 144,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 144,8 | 0,3 |
| 17 | Хмельницький район |
| 17.8 | Капітальний ремонт покриття по вул. Івана Франка в с. Гелетинці | 298,668 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 160,0 | 0,2 |
| 17.11 | Капітальний ремонт покриття по вул. Молодіжна в с. Стуфчинці | 107,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 107,8 | 0,2 |
| 18 | Чемеровецький район |
| 18.1 | Поточний ремонт вул. Толстого смт Чемерівці | 99,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,0 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва смт Чемерівці | 3500,0 | Рішення третьої сесії VI скликання Чемеровецької селищної ради від 17.01.2011 № 5 | 2011 | 28% | 2012 | 420,0 | 1,0 |
| 18.3 | Поточний ремонт вул. Гусятинське шосе в смт Чемерівці | 98,3 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 98,3 |  |
| 20 | Ярмолинецький р-н |
| 20.4 | Капітальний ремонт вул. Пушкіна с. Жилинці | 101,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 101,0 | 0,3 |
| 26 | м. Нетішин |
| 26.1 | Поточний ремонт вул. Будівельників | 41,8008 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 41,8008 | 0,2 |
| 26.2 | Поточний ремонт проспекту Курчатова | 2,4492 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 2,4492 | 0,01 |
| 26.3 | Поточний ремонт вул. Набережна | 13,9116 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 13,9116 | 0,01 |
| 26.4 | Поточний ремонт проспекту Незалежності | 99,9852 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,9852 | 0,4 |
| 26.5 | Поточний ремонт вул. Михайлова | 3,0588 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 3,0588 | 0,01 |
| 26.6 | Капітальний ремонт вул. Лісова | 378,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 378,4 | 0,5 |
| 27.7 | Поточний ремонт провулку Миру | 16,4944 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 16,4944 |  |

Заступник голови

адміністрації										В.Галищук

# Text boxes

Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

02.07.2012 № 157/2012-р