перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2012 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2012 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Орієнтовний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Білогірський район |
| 1.2 | Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Шевченка (ІІ черга) у смт Білогір'я | 279,419 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 271,4 | 0,7 |
|  | Разом по району: | 406,919 |  |  |  |  | 398,9 | 1,2 |
| 2 | Віньковецький район |
| 2.4 | Капітальний ремонт вул. Садова смт Віньківці | 621,368 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 282,5 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 754,068 |  |  |  |  | 415,2 | 1,8 |
| 4 | Городоцький район |
| 4.8 | Капітальний ремонт дороги міста з асфальтовим покриттям по вулиці Станційна в м. Городок | 1546,456 | Розпорядження міського голови від 25.01.2011 № 8 | 2012 | – | 2012 | 503,9 | 0,6 |
|  | Разом по району: | 1783,156 |  |  |  |  | 740,6 | 2,15 |
| 5 | Деражнянський район |
| 5.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Промислова в м. Деражня | 340,778 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 328,4 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 495,078 |  |  |  |  | 482,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Дунаєвецький район |
| 6.3 | Поточний ремонт вул. Грушевського смт Дунаївці | 58,1 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 58,1 | 0,2 |
| 6.6 | Капітальний ремонт вул. Шевченка м. Дунаївці | 4556,766 | Рішення тридцять третьої сесії Дунаєвецької міської ради від 23.072010 № 12-33/2010 | 2010 | – | 2012 | 725,3 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 4897,366 |  |  |  |  | 1065,9 | 1,91 |
| 7 | Ізяславський район |
| 7.1 | Поточний ремонт вулиць Радянська, Жовтнева с. Теліжинці | 60,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 60,0 | 0,2 |
| 7.4 | Капітальний ремонт вул. Станіславського м. Ізяслав | 998,996 | Рішення восьмої сесії Ізяславської міської ради від 19.04.2011 № 28 | 2012 | – | 2012 | 454,5 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 1212,396 |  |  |  |  | 667,9 | 1,6 |
| 8 | Кам’янець-Подiльський район |
| 8.6 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Велика Слобідка | 678,196 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 676,9 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 995,596 |  |  |  |  | 994,3 | 2,6 |
| 9 | Красилівський район |
| 9.1 | Поточний ремонт вул. Польова с. Кульчинки | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,35 |
| 9.2 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Веселівка | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,15 |
| 9.3 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Кузьмин | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,1 |
| 9.4 | Поточний ремонт вул. Садова с.Щиборівка | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,1 |
| 9.5 | Поточний ремонт ремонт вул. Шевченка с. Марківці | 35,5 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 35,5 | 0,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Поточний ремонт вул. Залізнична с. Росолівці | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,2 |
| 9.7 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Чкалова в смт Антоніни | 100,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 100,0 | 0,3 |
| 9.8 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Пархоменка в с. Закриниччя | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 | 0,25 |
| 9.9 | Капітальний ремонт вул. Зелена с. Кульчини | 60,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 60,0 | 0,25 |
| 9.10 | Капітальний ремонт вул. Леніна с. Зелена (ІІ черга) | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 |  |
| 9.11 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Криворудка (І черга) | 50,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 50,0 |  |
| 9.12 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Центральна в с. Кошелівка (І черга) | 57,8 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 57,8 |  |
| 9.13 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Набережна в с. Велика Клітна (І черга) | 70,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 70,0 |  |
| 9.14 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка с. Лісова Волиця (І черга) | 60,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 60,0 |  |
| 9.15 | Капітальний ремонт вул. Грушевського м. Красилів | 110,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 110,0 |  |
|  | Разом по району: | 893,3 |  |  |  |  | 893,3 | 2,4 |
| 10 | Летичівський район |
| 10.4 | Капітальний ремонт дороги по вул. П Лумумби смт Летичів | 297,997 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 292,0 | 0,1 |
|  | Разом по району: | 435,197 |  |  |  |  | 429,2 | 1,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Полонський район |
| 12.5 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Мануїльського в м. Полонне Хмельницької області (2-га черга) | 1730,396 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 463,8 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 1948,296 |  |  |  |  | 681,7 | 1,55 |
| 13 | Славутський район |
| 13.3 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Сонячна с. Ставичани | 219,112 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 219,112 | 0,3 |
| 13.4 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Садова в с. Сьомаки | 110,629 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 74,288 | 0,1 |
|  | Разом по району: | 467,441 |  |  |  |  | 431,1 | 1,0 |
| 14 | Старокостянтинівський район |
| 14.4 | Капітальний ремонт вул. Зелена с. Верхняки | 299,846 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 156,3 | 0,45 |
| 14.5 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. Іршики | 323,050 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 156,3 | 0,4 |
|  | Разом по району: | 626,15 |  |  |  |  | 459,4 | 1,55 |
| 16 | Теофіпольський район |
| 16.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Довженка в с. Святець | 181,096 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 150,0 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 464,396 |  |  |  |  | 433,3 | 1,2 |
| 17 | Хмельницький район |
| 17.9 | Капітальний ремонт покриття вул. Південна в с. Жучківці | 299,158 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 150,0 | 0,2 |
| 17.10 | Капітальний ремонт покриття вул. Першотравнева в с. Черепівка | 298,888 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 140,0 | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.11 | Капітальний ремонт покриття по вул. Молодіжна в с. Стуфчинці | 290,000 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 107,8 | 0,2 |
|  | Разом по району: | 1448,714 |  |  |  |  | 819,8 |  |
| 18 | Чемеровецький район |
| 18.1 | Поточний ремонт вул. Л.Толстого смт Чемерівці | 99,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,0 | 0,3 |
| 19 | Шепетiвський район |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Леніна смт Гриців (І черга) | 200,0 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 200,0 | 0,25 |
| 21 | м. Кам’янець-Подільський |
| 21.7 | Капітальний ремонт вулиці Чехова в м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області (коригування) | 3471,162 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | 26% | 2012 | 1105,9 | 1,0 |
|  | Разом по району: | 3990,462 |  |  |  |  | 1625,2 | 3,4 |
| 26 | м. Нетішин |
| 26.1 | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Будівельників,12 | 41,8008 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 41,8008 | 0,2 |
| 26.2 | Поточний ремонт прибудинкової території по проспекту Курчатова, 9 | 2,4492 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 2,4492 | 0,01 |
| 26.3 | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Набережна, 13 | 13,9116 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 13,9116 | 0,01 |
| 26.4 | Поточний ремонт прибудинкової території по проспекту Незалежності, 19, 21а | 99,9852 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 99,9852 | 0,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.5 | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Михайлова, 24 | 3,0588 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 3,0588 | 0,01 |
| 26.6 | Капітальний ремонт вул. Лісова | 378,4 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 378,4 | 0,5 |
| 26.7 | Поточний ремонт прибудинкової території провулку Миру, 3 | 16,4944 | У стадії затвердження | 2012 | – | 2012 | 16,4944 |  |
|  | Разом по місту: | 556,1 |  |  |  |  | 556,1 | 1,13 |
|  | Усього: | 48841,645 |  |  |  |  | 21306,2 | 45,39 |

Заступник голови

адміністрації										В.Галищук

# Text boxes

Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

20.08.2012 № 229/2012-р