Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 30.08.2012 № 236/2012-р

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації

від 26.04.2012 №95/2012-р “Про підсумки проходження опалювального

сезону 2011/2012 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах

2012/2013 років”

Із завершенням опалювального сезону 2011/2012 року місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вживалися заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до опалювального сезону 2012/2013 року.

Це питання знаходиться в зоні особливої уваги керівництва обласної державної адміністрації, її галузевих управлінь.

Постійно аналізується стан виконання рішень, прийнятих на засіданнях колегій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, засіданнях виконкомів міських рад з цих питань.

З метою координації заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, контролю та надання практичної допомоги з цих питань створено робочі групи з числа працівників галузевих управлінь облдержадміністрації, Державної інспекції архбудконтролю, Держгірпромнагляду, Держтехногенбезпеки, Служби автомобільних доріг та енергопостачальних підприємств області.

На підготовку житлово-комунального господарства до зими у поточному році використано 30,4 млн.грн. або 59% до запланованого.

На 15 серпня 2012 року в комунальній теплоенергетиці підготовлено 399 котелень із 584 запланованих або 68,4%, 462,6 км тепломереж у двотрубному обчисленні, що становить 78%, 89 центральних теплових пунктів або 89%, заготовлено 10,1 тис. тонн вугілля або 67,1% до потреби.

Водночас, у Старосинявському районі підготовлено лише половину котелень. Лише третину теплових мереж підготовлено у Славутському районі

Кабінет Міністрів України визначив умову для отримання лімітів на природний газ – наявність стовідсоткового технологічного обліку теплової енергії. В області 91,5% котелень обладнано лічильниками. Водночас у м. Шепетівка, Чемеровецькому та Віньковецькому районах не встановлено жодного лічильника, у Красилівському районі – усього 23% до потреби.

Водопровідно-каналізаційними підприємствами області відремонтовано та замінено 21,8 км із 27,1 запланованих або 80% водопровідних мереж та 5,22 км із 6,69 або 78% каналізаційних. Підготовлено 53 із 64 водонасосних станцій (83%), 73 із 90 каналізаційних насосних станцій (81%), 12 із 14 водопровідних очисних споруд (75%) та 21 із 28  каналізаційних очисних споруд (75%).

Низькі показники у порівнянні із середніми по області з підготовки та ремонту водопровідних мереж у м. Славута – 23%, Чемеровецькому районі – 40%, каналізаційних – у Віньковецькому районі – 19%, м. Хмельницький – 50 відсотків.

За звітними даними на 15 серпня поточного року в області комплексно підготовлено до зими з видачею паспортів готовності 2944 будинки – 64,5% до плану, 796 шкіл або 91,7%, 629 дитячих садків або 91%, 53 лікарні або 75,7 відсотка.

Повільно йде підготовка житлових будинків до опалювального сезону у м. Нетішин (26%), Летичівському районі (58,3%). Не відремонтовано жодної покрівлі із запланованих у Хмельницькому, Новоушицькому та Теофіпольському районах.

Значно нижче від обласного рівня проводиться ремонт загальнобудинкових опалювальних систем у м. Нетішин (26%). Усього 50% систем холодного водопостачання відремонтовано у Чемеровецькому районі та 53% у м. Славута.

У дорожньо-мостовому господарстві до зими підготовлено 165 одиниць спеціалізованої техніки або 79,7% до плану, заготовлено 40,9 тис. тонн посипочного матеріалу або 57,5% до планових потреб.

Ремонт вулиць і доріг проведено в обсязі 515,79 тис.кв. метрів, що становить 78,8% від запланованого.

Із 6,3 млн.грн., виділених з обласного бюджету, освоєно 95%, активно розпочалася робота і за рахунок додатково виділених асигнувань.

Кошти субвенції з державного бюджету обласному та місцевим бюджетам освоєно на 68,1 відсотка. І хоч це непоганий показник по Україні, на рахунках місцевих рад на 17.08.2012 року невикористаними залишається 10,2 млн. гривень.

У Шепетівському районі місцевими радами освоєно усього 19,7% коштів, що надійшли, Теофіпольському – 15,1%, Красилівському – 14,7%, Старосинявському районі відсоток виконаних робіт становить усього 0,4 відсотка.

У цілому в поточному році з урахуванням проектів на утеплення об’єктів соціальної сфери по Кіотському протоколу і очікуваних коштів по Загальнодержавній програмі “Питна вода України” передбачаються надходження до 200,0 млн. гривень.

Зокрема, у 2012 році за кошти державного бюджету на суму 1,0 млн.грн. продовжується будівництво особливо важливого об’єкту – другої черги Чернелівського водогону, виділено кошти на будівництво каналізаційних очисних споруд потужністю 400 куб. метрів на добу у смт Білогір’я в сумі 300,0 тис. грн. та реконструкцію каналізаційного колектора від вул. Червоноармійська до головної каналізаційно-насосної станції у м. Кам’янець-Подільський в сумі 2650,0 тис. гривень. Передбачається фінансування проектів облаштування  багатоквартирних будинків засобами обліку та регулювання води і теплової енергії на загальну суму 7,1 млн.грн., капітальний ремонт гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, на суму 1,4 млн.грн., по програмі “Питна вода України” – на загальну суму 6,5 млн. гривень.

Збережено позитивні тенденції у фінансово-економічному стані житлово-комунальної галузі.

Поліпшився стан розрахунків за житлово-комунальні послуги населенням. За шість місяців поточного року їх рівень становить 102,2%, у червні – 115,7 відсотка.

Напередодні опалювального сезону повністю погашено заборгованість по заробітній платі працівникам житлово-комунального господарства області.

Збережено позитивну динаміку щодо розрахунків за спожитий природний газ населенням та підприємствами комунальної теплоенергетики.

Рівень розрахунків за природний газ підприємствами комунальної теплоенергетики за минулий опалювальний сезон становить 65 відсотків. Проте залишається високою заборгованість підприємств і установ, що фінансуються з місцевих та державного бюджетів. Заборгованість з місцевого бюджету становить 3,5 млн.грн., державного – 14,7 млн. гривень. Обрахована різниця в тарифах для населення становить 107,2 млн. гривень. З державного бюджету у 2012 році виділено 3,9 млн.грн. на покриття різниці в тарифах, але це усього 3,6% від загальної потреби.

У той же час, теплопостачальні підприємства мають борги, не пов’язані з вказаними проблемами. Зокрема, у містах Славута така заборгованість становить 3,2 млн.грн., Шепетівка – 3,5 млн.грн., Полонне – 0,9 млн.грн., Волочиськ – 0,7 млн. гривень.

Борг за електроенергію підприємств водопровідно-каналізаційного господарства становить 17,8 млн. гривень. Найбільшими боржниками є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства у містах Полонне (1,3 млн. грн.), Славута (1,5 млн.грн.), Шепетівка (2,5 млн.грн.) та міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” (9,7 млн.грн.).

Уперше за кілька останніх років область отримала відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства на суму 14,9 млн. гривень.

Підприємства житлово-комунального господарства в питаннях розрахунків за енергоносії є заручниками невиваженої тарифної політики. На базових підприємствах в області залишаються найнижчими в Україні тарифи на послуги теплопостачання – 206,38 грн./Гкал та послуги з утримання будинків та прибудинкової території, на послуги водопровідно-каналізаційного господарства – на рівні середніх показників.

Це зменшує тягар фінансового навантаження на споживачів області, однак спричиняє незадовільний стан оплати за енергоносії. Відсутність обігових коштів для технічного переоснащення, впровадження енергозберігаючих заходів не сприяють розвитку галузі.

Пропозиції по розрахунках економічно обґрунтованих тарифів комунальні підприємства області надали державному регулятору тарифів Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Новий рівень вимог перед житлово-комунальним господарством області визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 508-р “Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року”.

Над їх виконанням працює управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації та підпорядковані органи.

Заступник голови

адміністрації									     В.Галищук