Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 24.01.2013 № 8/2013-р

ІНФОРМАЦІЯ

про використання коштів субвенцій державного та обласного бюджетів, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку області у 2012 році

Згідно з розпорядчими документами Кабінету Міністрів України для області передбачалося виділення 111275,3 тис.грн., у тому числі з державного фонду регіонального розвитку – 45232,0 тис.грн., державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, – 30461,2 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції, – 16853,8 тис.грн., реконструкцію, технічне переоснащення та придбання сучасного обладнання для обласного перинатального центру – 18728,3 тис. гривень.

Крім цього, з місцевих бюджетів для співфінансування передбачено 2546,9 тис.грн., освоєно 1737,5 тис.грн. (63,3%), залишок невикористаних коштів повернуто до місцевих бюджетів.

До переліків об’єктів, фінансування яких здійснювалося у 2012 році за рахунок вище зазначених коштів, увійшло 20 об’єктів. На 01 січня 2013 року перераховано замовникам будівництва кошти на загальну суму 82857,3 тис.грн., з яких освоєно 54177,5 тис.грн. або 65,4 відсотка.

Загальна сума коштів, яку повернуто до державного бюджету, становить 24689,0 тис.грн., у тому числі:

зареєстровано Головним управлінням Державної казначейської служби України в області кредиторську заборгованість на суму 3738,0 тис.грн.;

виконано роботи, але не зареєстровано в казначейській службі – 3328,4 тис.грн.;

повернуто до бюджету невикористані кошти – 17622,6 тис.  гривень.

Фінансувалося будівництво та реконструкція 3-х закладів охорони здоров’я з обсягом фінансування 7043,9 тис.грн., з яких освоєно – 3669,0 тис. грн. (52,1%), залишок коштів на суму 3375,1 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

Уведено в експлуатацію терапевтичний корпус та інфекційне відділення Новоушицької центральної районної лікарні, на що використано, відповідно, 367,0 та 285,0 тис. гривень.

Проводилися роботи з будівництва палатного корпусу з дитячим відділенням та дитячою консультацією по вул. Горького, 7, м. Дунаївці, на що виділено 6391,9 тис.грн. з яких освоєно – 3017,0 тис.грн. (47,2%).

У рамках реалізації в області Національного проекту “Нове життя” – нова якість охорони материнства та дитинства” проводилася реконструкція, технічне переоснащення та придбання сучасного обладнання обласного перинатального центру.

Проводилося фінансування будівництва та реконструкції 7 закладів освіти з обсягом фінансування 34887,5 тис.грн., з яких освоєно – 26607,3 тис.грн. (76,3%), залишок коштів на суму 8280,2 тис.грн. повернено до бюджету.

Завершено роботи з будівництва та введено в експлуатацію:

загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня у селищі Гриців Шепетівського району, на що профінансовано 9975,4 тис.грн., з них освоєно 8831,3 тис.грн. та виконано робіт на суму 1084,2 тис.грн., які не оплачено казначейською службою.

Завершено роботи, заплановані на 2012 рік, та освоєно у повному обсязі кошти з реконструкції навчально-виховного комплексу № 1, загальноосвітня школа-ліцей І-ІІІ ст. у селищі Летичів (1107,5 тис.грн.).

Проводилися роботи з будівництва:

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у с. Скаржинці Ярмолинецького району – профінансовано 10363,6 тис.грн., з них освоєно 7618,1 тис.грн. та виконано робіт на суму 911,4 тис.грн., які не оплачено казначейською службою;

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у с. Нова Синявка Старосинявського району – освоєно 5416,2 тис. грн. (73,9%) та зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 654,0 тис. грн.;

дитячого садка у с. Літки Деражнянського району – освоєно 1024,7 тис.грн. (65,5%) та виконано роботи на суму 68,4 тис.грн., але не оплачено казначейською службою.

Проводилися роботи з реконструкції:

дитячого навчального закладу № 19 у м. Кам’янець-Подільський, освоєно 1333,5 тис.грн. (60,2%) та зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 309,6 тис.грн.;

дошкільного навчального закладу № 9 у селищі Антоніни Красилівського району, освоєно 1276,0 тис.грн., (54,7%) та виконано робіт на суму 248,8 тис.грн., які не оплачено казначейською службою.

Завершено заплановані на 2012 рік роботи з реконструкції стадіону “Центральний” у м. Старокостянтинів. Кошти на суму 1000,0 тис.грн. освоєно повністю.

Проводилися роботи з реконструкції стадіону “Товтри” у селищі Чемерівці. Передбачено 8600,0 тис.грн., профінансовано та повністю освоєно 2000,0 тис.грн., зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 1141,6 тис. гривень.

Проводилися роботи з реконструкції легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі “Поділля” ДЮСШ № 1, м. Хмельницький. Профінансовано 5506,3 тис.грн., з них освоєно 1554,9 тис.грн. (28,2%) та виконано робіт на суму 12,0 тис. гривень.

По об’єктах житлово-комунального господарства здійснювалися роботи з реконструкції каналізаційного колектора від вул. Червоноармійська до головної каналізаційно-насосної станції у м. Кам’янець-Подільський, профінансовано 2650,0 тис.грн., з них освоєно 1572,6 тис.грн. та зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 477,2 тис. гривень.

На реконструкцію каналізаційно-очисних споруд у селищі Білогір’я профінансовано 300,0 тис.грн., з яких освоєно 121,3 тис.грн. або 40,4 відсотка.

Проводилися роботи:

з будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький. Профінансовано 1000,0 тис.грн., освоєно 556,0 тис.грн. (55,6%) та зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 428,3 тис.грн.;

з консервації, реставрації та пристосування пам’ятки архітектури національного значення Башти Нової Західної комплексу Старого замку (охоронний № 730/8) у м. Кам’янець-Подільський. Профінансовано 3015,8 тис.грн., освоєно 106,7 тис.грн. (3,5%) та виконано роботи на 788,8 тис.грн., але не оплачено казначейською службою;

з капітального ремонту з підсиленням конструкцій та утепленням фасадів 72-квартирного 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 1а, м. Кам’янець-Подільський. Профінансовано 1000,0 тис.грн., освоєно 306,0 тис. грн.(30,6%) та виконано робіт на 214,8 тис. гривень.

Щодо завершення будівництва житлового будинку по вул. Гастелло, 15, м. Хмельницький. Профінансовано 7600,0 тис.грн., освоєно 3820,9 тис.грн. (50,3%), зареєстровано кредиторську заборгованість 453,1 тис. гривень.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 91 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження” на 01 січня 2013 року передбачено та профінансовано 16853,8 тис.грн., освоєно 12863,0 тис.грн. або 76,3 відсотка.

З них субвенцію обласному бюджету профінансовано на суму 5009,0 тис. грн., освоєно 3611,6 тис.грн. (72,1%) та зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 906,1 тис. гривень.

У 2012 році отримано 61971,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів.

Освоєно 56350,4 тис.грн. або 91%, у тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 6435,3 тис.грн., що дозволило виконати поточний та капітальний ремонти доріг комунальної власності протяжністю 174,7 кілометра.

У повному обсязі використано кошти виконавчими комітетами Славутської, Нетішинської, Шепетівської міських рад. Водночас, у Чемеровецькому, Ярмолинецькому, Білогірському районах цей показник становить усього 55 відсотків.

На фінансування видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності в обласному бюджеті передбачено 12615,8 тис. гривень.

На 01.01.2013 року з обласного бюджету вказані видатки профінансовано у повному обсязі, використано 8452,4 тис.грн., у тому числі зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 2539,5 тис. гривень. Сума невикористаних залишків коштів, які повернуто до обласного бюджету, становить 1623,9 тис. гривень.

За кошти обласного бюджету на суму 300,0 тис.грн. виготовлено і передано комунальним підприємствам районів 238 контейнерів для збору твердих побутових відходів.

У 2012 році КП “Міськтепловоденергія” м. Кам’янець-Подільський освоювалися кошти Світового банку та виконано роботи щодо заміни енергоємного та зношеного обладнання водопровідно-каналізаційного господарства міста на суму 24700,0 тис. гривень.

Відповідно до рішення сесії обласної ради шостого скликання від 29 грудня 2011 року № 1-8/2011 “Про обласний бюджет на 2012 рік” з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток із загального та спеціального фондів у 2012 році профінансовано видатки на суму 13361,3 тис.грн., з яких освоєно 7914,5 тис. гривень. Кошти використано на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 42 об’єктів. Залишок неосвоєних коштів становить 5446,8 тис.грн., з яких 1441,6 тис.грн. – зареєстрована кредиторська заборгованість.

За звітний період за рахунок коштів капітального характеру обласного бюджету профінансовано 51 об’єкт обласного значення на суму 19248,6 тис.грн., з яких освоєно 13847,2 тис.грн. або 71,9 відсотка, залишок – 5401,4 тис.грн., із них зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 2074,2 тис. гривень.

Головними розпорядниками по вищезазначених об’єктах визначено:

управління освіти і науки облдержадміністрації – 24 об’єкти (профінансовано 9501,2 тис.грн., освоєно 5296,6 тис.грн. або 55,7%, залишок – 4204,6 тис.грн., з яких на суму 1561,8 тис.грн. зареєстровано кредиторську заборгованість);

управління охорони здоров’я облдержадміністрації – 15 об’єктів (профінансовано 6879,0 тис.грн., освоєно 6165,9 тис.грн. або 89,6%, залишок –712,8 тис.грн., 40,0 тис.грн. зареєстровано як кредиторську заборгованість);

управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації – 6 об’єктів (профінансовано 1869,4 тис. грн., освоєно – 1859,1 тис.грн. або 99,4% до профінансованих коштів, повернуто до бюджету 10,3 тис.грн.);

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації – 6 об’єктів (профінансовано 999,0 тис.грн., освоєно – 525,6 тис. грн. або 52,6% до профінансованих коштів, залишок невикористаних коштів – 473,4 тис.грн., з них 472,4 тис.грн. – кредиторська заборгованість).

В області здійснювалася реалізація бюджетних програм із забезпечення житлом окремих категорій громадян. Усього на ці цілі спрямовано 8497,5 тис.грн. та повернуто до бюджету 641,4 тис. гривень.

Відповідно до бюджетної програми “Забезпечення житлом інвалідів війни” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 503 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни” в область надійшло 3584,3 тис. гривень.

На 01 січня 2013 року придбано 15 однокімнатних квартир на суму 3307,5 тис.грн. для інвалідів війни у містах:

Хмельницький – 7 на суму 1757,7 тис.грн.;

Нетішин – 2 на суму 399,8 тис.грн.;

Шепетівка – 1 на суму 179,0 тис.грн.;

Полонне – 1 на суму 114,1 тис.грн.;

Кам’янець-Подільський – 3 на суму 681,4 тис.грн.

Старокостянтинів – 1 на суму 175,7 тис. гривень.

24.12.2012 року області додатково виділено 276,7 тис.грн. на придбання ще однієї квартири для інваліда війни. Договір було укладено, однак до кінця року казначейством не проплачено, тому зазначену суму повернуто до бюджету.

За бюджетною програмою “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” для області розподілено 2909,2 тис.грн., за які придбано 12 квартир для ліквідаторів 1-ї категорії, які є інвалідами та страждають на хронічні захворювання, у містах Хмельницький – 10 на суму 2407,2 тис.грн., Кам’янець-Подільський – 502,0 тис. гривень.

Залишок коштів на суму 107,7 тис.грн. повернуто до бюджету.

За бюджетною програмою “Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів” придбано 7 квартир у містах Городок – 2 на суму 583,0 тис.грн., Красилів – 1 на суму 222,2 тис.грн., селищі Стара Синява – 4 квартири на суму 744,7 тис. гривень.

Зареєстровано кредиторську заборгованість на придбання ще однієї квартири у м. Хмельницький на суму 197,1 тис.грн та залишок коштів на суму 257,0 тис.грн. повернуто до бюджету.

З метою реалізації соціальної ініціативи Президента України В.Януковича області на 2012 рік було передбачено 28,99 млн.грн. з державного бюджету на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Установами Ощадбанку та Укргазбанку видано 55 кредитів на загальну суму 10402,1 тис. гривень. Відповідно до термінів укладених договорів позичальникам оплачено компенсацію за отриманими кредитами на суму 273,198 тис. гривень.

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації							        Л.Бернадська