Затверджено Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18.03.2013 № 75/2013-р

перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Орієнтовний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Білогірський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт дороги Шуньки-Юрівка | 291,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 291,0 | 1,0 |
| 1.2 | Поточний ремонт вулиць Зарічна, Центральна с. Ставок | 67,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 67,0 | 0,5 |
| 1.3 | Поточний ремонт вулиць Шкільна, Садова с. Соснівка | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,6 |
|  | Разом по району: | 428,0 |  |  |  |  | 428,0 | 2,1 |
| 2 | Віньковецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт вул. Садова смт Віньківці | 621,368 | Рішення сесії Віньковецької селищної ради від 29.03.2012 № 11 | 2012 | 31% | 2013 | 302,6 | 0,17 |
| 1.2 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Великий-Олександрів | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,8 |
| 1.3 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Гримячка | 42,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 42,4 | 0,5 |
| 1.4 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Женишківці | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,6 |
|  | Разом по району: | 481,268 |  |  |  |  | 445,0 | 2,07 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Волочиський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкція дороги по вул. Музейна м. Волочиськ |  | 6275,954 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 23.02.2009 № 858 | 2013 | 18,5 |  | 2013 |  |  | 597,0 |  |  | 3,0 |  |
| 3.2 | Поточний ремонт вул. Островського м. Волочиськ |  | 45,0 | У стадії затвердження | 2013 | – |  | 2013 |  |  | 45,0 |  |  | 0,1 |  |
| 3.3 | Поточний ремонт вул. Лисенка м. Волочиськ |  | 24,9 | У стадії затвердження | 2013 | – |  | 2013 |  |  | 24,9 |  |  | 0,1 |  |
| 3.4 | Поточний ремонт вул. Пушкіна м. Волочиськ |  | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – |  | 2013 |  |  | 30,0 |  |  | 0,1 |  |
| 3.5 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Шмирки |  | 59,0 | У стадії затвердження | 2013 | – |  | 2013 |  |  | 59,0 |  |  | 0,1 |  |
| 3.7 | Поточний ремонт вул. Польова с. Шмирки |  | 92,0 | У стадії затвердження | 2013 | – |  | 2013 |  |  | 92,0 |  |  | 0,3 |  |
| 3.8 | Поточний ремонт вул. І.Пасічника с. Трительники |  | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – |  | 2013 |  |  | 30,0 |  |  | 0,1 |  |
|  | Разом по району: |  | 6556,854 |  |  |  |  |  |  |  | 877,9 |  |  | 3,8 |  |
| 4 | Городоцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поточний ремонт вул. Котовського с. Спасівка, вул. Перемоги с. Кам’янка | 30,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  |  | 30,0 |  |  | 0,55 |  |  |  |
| 4.2 | Поточний ремонт вул. Григорія Повха с. Клинове | 40,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  |  | 40,0 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 4.3 | Поточний ремонт вул. Остапа Вишні с. Лісогірка | 34,9 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  |  | 34,9 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 4.4 | Поточний ремонт вул. Садова с. Слобідка Кузьминська | 30,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  |  | 30,0 |  |  | 0,55 |  |  |  |
| 4.5 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Пільний Олексинець | 30,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  |  | 30,0 |  |  | 0,65 |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Поточний ремонт вулиць Щорса, Грушевського, Ткачука м. Городок | 88,5 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 88,5 |  | 0,55 |  |
| 4.7 | Капітальний ремонт вул. Горького смт Сатанів | 253,4 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 253,4 |  | 0,1 |  |
| 4.8 | Капітальний ремонт вул. Качинського м. Городок | 285,1 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 285,1 |  | 0,1 |  |
|  | Разом по району: | 791,9 |  |  |  |  |  |  | 791,9 |  | 3,6 |  |
| 5 | Деражнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - Капітальний ремонт вул. Мічуріна м. Деражня | - 813,6 |  | Наказ КП “Деражнянська ЖЕК № 1”від 04.10.2012 № 32 | 2013 | – | 2013 |  | - 352,5 |  | 1,15 |  |
| 5.2 | - Поточний ремонт вул. Штойка с. Божиківці | 35,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 35,0 |  | - 1,2 |  |
| 5.3 | - Поточний ремонт вул. Першого Травня с. Радянське | 20,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 20,0 |  | - 0,62 |  |
| 5.4 | - Поточний ремонт вул. Шевченка с. Шиїнці | - 30,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | - 30,0 |  | - 0,8 |  |
| 5.5 | - Поточний ремонт вул. Шевченка с. Шпичинці | - 45,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | - 45,0 |  | - 0,9 |  |
| 5.6 | - Поточний ремонт вулиць Шевченка, Гагаріна с. Гатна | - 35,9 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 35,9 |  | - 1,78 |  |
|  | Разом по району: | 979,5 |  |  |  |  |  |  | 518,4 |  | 6,45 |  |
| 6 | Дунаєвецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капітальний ремонт вул. Шевченка м. Дунаївці | 4556,766 |  | Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 23.07.2010 № 12-33/2010 | 2010 | 52,6% | 2013 |  | 776,8 |  | 0,23 |  |
| 6.2 | Поточний ремонт вул. Гагаріна м. Дунаївці | 99,5 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,5 |  | 1,2 |  |
| 6.3 | Поточний ремонт вул. Кірова м. Дунаївці | 99,5 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,5 |  | 1,2 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Поточний ремонт вул. Садова смт Смотрич | 70,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 70,0 |  | 0,9 |  |
| 6.5 | Поточний ремонт вул. Пушкіна с. Лисогірка | 55,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 55,0 |  | 0,7 |  |
| 6.6 | Поточний ремонт вул. Франка с. Сивороги | 41,5 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 41,5 |  | 0,6 |  |
|  | Разом по району: | 4922,266 |  |  |  |  |  |  | 1142,3 |  | 4,83 |  |
| 7 | Ізяславський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Капітальний ремонт вул. Жовтнева та організація дорожнього руху на перехресті вулиць Шевченка-Жовтнева з улаштуванням світлофорного об’єкта в м. Ізяслав | 599,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 260,0 |  | 0,6 |  |
| 7.2 | Капітальний ремонт вул. Калініна с. Білогородка | 418,298 |  | Рішення сесії Білогородської сільської ради від 24.04.2012 № 2 | 2012 | 25% | 2013 |  | 50,0 |  | 1 |  |
| 7.3 | Капітальний ремонт вул. Парківська с. Плужне | 566,522 |  | Рішення сесії Плужнянської сільської ради від 05.06.2012 № 16 |  |  |  |  | 50,0 |  | 1,1 |  |
| 7.4 | Капітальний ремонт вулиць Ніни Омелянчук, Садова с. Мякоти | 252,48 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 50,0 |  | 1,2 |  |
| 7.5 | Капітальний ремонт вул. Калинівська с. Клубівка | 280,85 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 76,9 |  | 1,1 |  |
| 7.6 | Поточний ремонт вулиць Миру, Нова с. Двірець, вулиць Садова, Зелена с. Білиженці | 57,3 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 57,3 |  | 2,5 |  |
| 7.7 | Поточний ремонт вул. Мирна с. Сивір, вул. Зарічна с. Дертка, вул. Жовтнева с. Михайлівка | 57,3 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 57,3 |  | 4,25 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | Поточний ремонт вул. Зелена с. Сохуженці | 57,3 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 57,3 |  | 1,2 |  |
| 7.9 | Поточний ремонт вул. Б.Хмельницького с. Стара Гутиська | 57,3 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 57,3 |  | 0,9 |  |
|  | Разом по району: | 2346,35 |  |  |  |  |  |  | 716,1 |  | 13,85 |  |
| 8 | Кам’янець-Подільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Капітальний ремонт вул. Шкільна від вул. Мічуріна до вул. Гагаріна с. Довжок | 669,222 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 263,1 |  | 0,3 |  |
| 8.2 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Чорнокозинці | 99,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,0 |  | 0,2 |  |
| 8.3 | Капітальний ремонт проїжджої чистини по вул. 40-річчя Перемоги с. Підпилип’я | 297,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 297,0 |  | 0,3 |  |
| 8.4 | Поточний ремонт вул. Л.Українки с. Кадиївці | 99,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,0 |  | 0,3 |  |
| 8.5 | Поточний ремонт вул. Будьонного с. Подільське | 99,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,0 |  | 0,3 |  |
| 8.6 | Поточний ремонт вул. Ланова с. Мілівці | 99,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,0 |  | 0,3 |  |
| 8.7 | Поточний ремонт вул. Кармалюка с. Нефедівці | 45,1 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 45,1 |  | 0,3 |  |
| 8.8 | Поточний ремонт вулиць Шкільна, Надзбручанська с. Ніверка | 53,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 53,0 |  | 0,2 |  |
| 8.9 | Поточний ремонт вул.. Центральна с. Велика Слобідка | 15,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 15,0 |  | 0,1 |  |
|  | Разом по району: | 1475,322 |  |  |  |  |  |  | 1069,2 |  | 2,0 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Красилівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Капітальний ремонт вул. Чкалова смт Антоніни | 150,0 |  | Рішення виконкому Антонінської селищної ради від 08.02.2013 № 312 | 2013 | – | 2013 |  | 150,0 |  | 0,4 |  |
| 9.2 | Капітальний ремонт вул. Пархоменко с. Закриниччя | 60,0 |  | Рішення виконкому Антонінської селищної ради від 08.02.2013 № 313 | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,2 |  |
| 9.3 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Криворудка | 60,0 |  | Рішення виконкому Криворудківської сільської ради від 11.02.2013 № 1 | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,2 |  |
| 9.4 | Капітальний ремонт вул. Чорновола с. Медведівка | 87,1 |  | Рішення виконкому Великомедведівської сільської ради від 11.02.2013 № 1 | 2013 | – | 2013 |  | 87,1 |  | 0,24 |  |
| 9.5 | Капітальний ремонт вул. Центральна с. Глібки | 70,0 |  | Рішення виконкому Глібківської сільської ради від 11.02.2013 № 120 | 2013 | – | 2013 |  | 70,0 |  | 0,22 |  |
| 9.6 | Капітальний ремонт вул. Булаєнка м. Красилів | 225,0 |  | Рішення виконкому Красилівської міської ради від 06.02.2013 № 106 | 2013 | – | 2013 |  | 225,0 |  | 0,15 |  |
| 9.7 | Поточний ремонт вул. Фрунзе с. Пашутинці | 66,9 |  | Рішення виконкому Веселівської сільської ради від 11.02.2013 № 4 | 2013 | – | 2013 |  | 66,9 |  | 0,2 |  |
| 9.8 | Поточний ремонт вул. Щорса с. Моньчинці | 60,0 |  | Рішення виконкому Чернелівської сільської ради від 25.01.2013 № 5 | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,2 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9 | Поточний ремонт вул. Куйбишева с. Трусилівка | 60,0 |  | Рішення виконкому Ледянської сільської ради від 06.02.2013 № 4 | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,2 |  |
| 9.10 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Медці | 60,0 |  | Рішення виконкому Кременчуцької сільської ради від 07.02.2013№ 6 | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,2 |  |
| 9.11 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Решнівка | 60,0 |  | Рішення виконкому Севрюківської сільської ради від 11.02.2013 № 142 | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,2 |  |
|  | Разом по району: | 959,0 |  |  |  |  |  |  | 959,0 |  | 2,41 |  |
| 10 | Летичівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Будівництво тротуару по вул. Патріса Лумумби смт Летичів | 312,2 |  | У стадії затвердження | 2013 | - | 2013 |  | 312,2 |  | 0,500 |  |
| 10.2 | Поточний ремонт вул. П.Лумумби смт Летичів | 99,9 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,9 |  | 0,145 |  |
| 10.3 | Поточний ремонт вул. Панасюка смт Летичів | 47,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 47,0 |  | 1,7 |  |
|  | Разом по району: | 459,1 |  |  |  |  |  |  | 459,1 |  | 2,345 |  |
| 11 | Новоушицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Капітальний ремонт вул. Українська в с. Березівка | 74,2 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 45,0 |  | 0,25 |  |
| 11.2 | Поточний ремонт вул. Миру, пров. Миру в с. Іванівка | 63,7 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 43,0 |  | 0,23 |  |
| 11.3 | Капітальний ремонт вул. Подільська в с. Вільховець | 85,5 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 45,0 |  | 0,25 |  |
| 11.4 | Капітальний ремонт вул. Центральна в с. Жабинці | 36,4 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 36,4 |  | 0,2 |  |
| 11.5 | Капітальний ремонт вул. Кооперативна в с. Зелені Курилівці | 78,2 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 45,0 |  | 0,25 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 | Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Івашківці | 94,6 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 40,0 |  | 0,22 |  |
| 11.7 | Поточний ремонт вул. Ватутіна в с. Капустяни | 80,3 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,3 |  |
| 11.8 | Капітальний ремонт вулиць Шкільна, Черкашина в с. Куча | 65,3 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 45,0 |  | 0,25 |  |
| 11.9 | Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Тимків | 30,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 30,0 |  | 0,18 |  |
| 11.10 | Капітальний ремонт вул. Ушинського в с. Пилипи-Хребтіївські | 67,6 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 45,0 |  | 0,25 |  |
| 11.11 | Поточний ремонт вул. Леніна в с. Ставчани | 80,6 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,3 |  |
| 11.12 | Капітальний ремонт вул. Димінського в с. Струга | 43,6 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 15,0 |  | 0,1 |  |
|  | Разом по району: | 800,0 |  |  |  |  |  |  | 509,4 |  | 2,78 |  |
| 12 | Полонський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Капітальний ремонт вул. Ватутіна смт Понінка | 497,8 |  | розпорядження голови Полонської райдержадміністрації від 08.02.2013 № 26/2013-р | 2013 | – | 2013 |  | 497,8 |  | 0,350 |  |
| 12.2 | Поточний ремонт вулиць Жовтнева, Московська, Баранова с. Новолабунь | 99,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 99,0 |  | 0,354 |  |
| 12.3 | Поточний ремонт вул. Л.Українки с. Микулин | 60,0 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 60,0 |  | 0,2 |  |
| 12.4 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Микулин | 75,3 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 75,3 |  | 0,25 |  |
|  | Разом по району: | 732,1 |  |  |  |  |  |  | 732,1 |  | 1,154 |  |
| 13 | Славутський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Капітальний ремонт вул. Новоселиця с. Великий Правутин | 992,504 |  | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 |  | 62,510 |  | 0,02 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького с. Киликіїв | 235,133 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 213,093 | 0,1 |
| 13.3 | Капітальний ремонт вул. Садова с. Сьомаки | 110,129 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 37,697 | 0,01 |
| 13.4 | Поточний ремонт вулиць Сонячна, Чкалова с. Бачманівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,3 |
| 13.5 | Поточний ремонт вул. Зарічна с. Прикордонна Улашанівка | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,35 |
| 13.6 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Іванівка | 57,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 57,4 | 0,4 |
| 13.7 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. Бесідки | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | - – | 2013 | 20,0 | 0,2 |
|  | Разом по району: | 1485,166 |  |  |  |  | 460,7 | 1,38 |
| 14 | Старокостянтинівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Капітальний ремонт вул. М.Грушевського с. Пихтії | 383,917 | Рішення сесії Березненської сільської ради від 18.07.2012 № 3 | 2012 | 3,4 | 2013 | 85,0 | 0,531 |
| 14.2 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Огіївці | 329,520 | Рішення сесії Огіївської сільської ради від 06.07.2012 № 1 | 2012 | 3,2 | 2013 | 76,0 | 0,56 |
| 14.3 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. Малі Мацевичі | 353,082 | Рішення сесії Великомацевицької сільської ради від 04.07.2012 № 2 | 2012 | 27,6 | 2013 | 62,5 | 0,217 |
| 14.4 | Капітальний ремонт вулиць Гагаріна, Шевченка с. Підгірне | 110,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 110,0 | 1,2 |
| 14.5 | Поточний ремонт вул. Світанкова с. Демківці | 52,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 52,0 | 0,8 |
| 14.6 | Поточний ремонт вул. Першотравнева с. Вишнопіль | 46,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 46,9 | 0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.7 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. Чорна | 58,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 58,0 | 0,8 |
|  | Разом по району: | 1333,419 |  |  |  |  | 490,4 | 4,908 |
| 15 | Старосинявський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Адампіль | 164,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 164,4 | 0,5 |
| 15.2 | Капітальний ремонт вул. Зарічна с. Цимбалівка | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,7 |
| 15.3 | Поточний ремонт вул. 18 Липня с. Сьомаки | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,5 |
| 15.4 | Поточний ремонт вул. Новий план с. Сьомаки | 60,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 60,3 | 0,5 |
|  | Разом по району: | 344,7 |  |  |  |  | 344,7 | 2,2 |
| 16 | Теофіпольський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул. Садовій смт Теофіполь | 116,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 116,7 | 0,1 |
| 16.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Довженка с. Святець | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,1 |
| 16.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул. Травневій с. Котюржинці | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,1 |
| 16.4 | Поточний ремонт вул. Богдана Хмельницького смт Теофіполь | 35,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 35,0 | 0,2 |
| 16.5 | Поточний ремонт вул. Висоцького смт Теофіполь | 49,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 49,0 | 0,3 |
| 16.6 | Поточний ремонт вул. Щорса смт Теофіполь | 65,0 | У стадії затвердження | 2013 | - | 2013 | 65,0 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 465,7 |  |  |  |  | 465,7 | 1,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Хмельницький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Капітальний ремонт покриття вул. Південна с. Жучківці | 299,158 | Рішення сесії Жучковецької сільської ради від 15.06.2012 № 7 | 2012 | 49 | 2013 | 120,0 | 0,3 |
| 17.2 | Капітальний ремонт вул. Польова с. Розсоша | 260,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 120,0 | 0,6 |
| 17.3 | Капітальний ремонт вул. Польова с. Гелетинці | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,8 |
| 17.4 | Капітальний ремонт покриття по вул. Молодіжна с. Стуфчинці | 290,0 | Рішення сесіїї Стуфчинецької сільської ради від 19.05.2012 № 6 | 2013 | 36 | 2013 | 160,0 | 0,65 |
| 17.5 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева смт Чорний Острів | 102,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 102,9 | 0,9 |
| 17.6 | Поточний ремонт вул. Козацька с. Хоминці | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,4 |
| 17.7 | Поточний ремонт вул. Паризької Комуни с. Мар’янівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,6 |
| 17.8 | Поточний ремонт вул. Травнева с. Моломолинці | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,4 |
| 17.9 | Поточний ремонт вул. Вишнева с. Гвардійськ | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,45 |
| 17.10 |  | Поточний ремонт вул. Гайдара с. Лісові Гринівці | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 0,2 |
| 17.11 |  | Поточний ремонт вул. Горького с. Лісові Гринівці | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 0,2 |
| 17.12 |  | Поточний ремонт вул. Жовтнева с. Черепівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,2 |
| 17.13 |  | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Шумівці | 33,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 33,7 | 0,25 |
| 17.14 |  | Поточний ремонт вул. Шолохова с. Бахматівці | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,25 |
|  |  | Разом по району: | 1026,6 |  |  |  |  | 886,6 | 6,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Чемеровецький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва смт Чемерівці | 3500,0 | Рішення Чемеровецької селищної ради від 17.01.2011 № 5 | 2011 | 36,5% | 2013 | 449,0 | 0,1 |
| 18.2 | Поточний ремонт вул. Чапаєва смт Чемерівці | 211,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 211,3 | 0,3 |
|  | Разом по району: | 3711,3 |  |  |  |  | 660,3 | 0,4 |
| 19 | Шепетівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Партизанська с. Городище | 25,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,00 | 0,075 |
| 19.2 | Капітальний ремонт вул. Молодіжна с. Хутір | 291,794 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 69,2 | 0,21 |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Лісна с. Хутір | 11,65 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 11,65 | 0,07 |
| 19.4 | Капітальний ремонт вул. Островського с. Михайлючка | 81,988 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 35,00 | 0,17 |
| 19.5 | Капітальний ремонт покриття по вул. Б.Хмельницького с. Михайлючка | 310,520 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 109,250 | 0,49 |
| 19.6 | Капітальний ремонт покриття по вул. Карла Маркса с. Судилків | 301,207 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 97,8 | 0,18 |
| 19.7 | Поточний ремонт вул. Партизанська с. Городище | 40,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,7 | 0,21 |
| 19.8 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. Поляни | 33,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 33,00 | 0,175 |
| 19.9 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Пліщин | 30,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,00 | 0,17 |
| 19.10 | Поточний ремонт вул. Чапаєва с. Хролин | 30,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.11 | Поточний ремонт вулиць Привокзальна, Степова с. Чотирбоки | 30,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,00 | 0,25 |
|  | Разом по району: | 1185,859 |  |  |  |  | 511,6 | 2,15 |
| 20 | Ярмолинецький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Капітальний ремонт вул. Тарасівська с. Солобківці | 200,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0,5 |
| 20.2 | Капітальний ремонт вул. Чапаєва смт Ярмолинці | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,2 |
| 20.3 | Капітальний ремонт вул. Ватутіна с. Ясенівка | 29,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 29,9 | 0,07 |
| 20.4 | Поточний ремонт дороги від с. Виноградівка до с. Слобідка | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 1,2 |
| 20.5 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Магнишівка | 55,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 55,3 | 0,35 |
|  | Разом по району: | 485,0 |  |  |  |  | 485,0 | 2,32 |
| 21 | м. Кам’янець-Подільський |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Капітальний ремонт вул. Чехова (коригування) | 4248,389 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | 48% | 2013 | 1361,0 | 0,9 |
| 21.2 | Капітальний ремонт вул. Північна | 90,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 90,0 | 0,058 |
| 21.2 | Капітальний ремонт вул. Князів Коріатовичів | 200,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0,15 |
| 21.3 | Поточний ремонт провулку Лагерний | 99,0 | У стадії затвердження | 3013 | – | 2013 | 99,0 | 0,064 |
| 21.4 | Поточний ремонт вул. Драй Хмари | 66,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 66,4 | 0,032 |
| 21.5 | Поточний ремонт вул. Огієнка | 5305 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 5305 | 0,047 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.6 | Поточний ремонт вул. Пушкінська | 86,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 86,0 | 0,054 |
|  | Разом по місту: | 4643,289 |  |  |  |  | 1755,9 | 1,155 |
| 22 | м. Шепетівка |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 9140,0 | Розпорядження Шепетівського міського голови від 17.07.2009 № 145 | 2012 | 32% | 2013 | 544,8 | 0,2 |
| 22.2 | Поточний ремонт вул. Одухи | 75,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 75,0 | 0,2 |
| 22.3 | Поточний ремонт вул. Промислова | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,15 |
| 22.4 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,1 |
| 22.5 | Поточний ремонт вул. Ємця | 46,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 46,4 | 0,1 |
| 22.6 | Поточний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 25,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,0 | 0,1 |
|  | Разом по місту: | 9396,4 |  |  |  |  | 801,2 | 0,85 |
| 23 | м. Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе (від вул. Озерної до вул. Проспект Миру) (ІІ черга – ділянка № 2) | 2963,57 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 2960,639 | 0,216 |
| 23.2 | Капітальний ремонт пров. Приміського | 510,328 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 455,123 | 0,177 |
| 23.3 | Капітальний ремонт покриття шляхопроводу по вул. Грушевського | 231,456 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 224,938 | 0,08 |
| 23.4 | Поточний ремонт вул. Вінницької | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,1 |
| 23.5 | Поточний ремонт вул. Вокзальної | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6 | Поточний ремонт вул. Вишневої | 60,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 60,0 | 0,25 |
| 23.7 | Поточний ремонт вул. Будівельників | 87,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 87,9 | 0,25 |
| 23.8 | Поточний ремонт вул. Заводської | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,2 |
| 23.9 | Поточний ремонт вул. Інститутської | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,2 |
| 23.10 | Поточний ремонт вул. Красовського | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,2 |
| 23.11 | Поточний ремонт вул. Купріна | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,2 |
| 23.12 | Поточний ремонт Львівського шосе | 99,8 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,8 | 0,1 |
| 23.13 | Поточний ремонт вул. Молодіжної | 98,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 98,0 | 0,15 |
| 23.14 | Поточний ремонт вул. Проскурівської | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,15 |
| 23.15 | Поточний ремонт вул. Пилипчука | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,15 |
| 23.16 | Поточний ремонт вул. Пушкіна | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,1 |
| 23.17 | Поточний ремонт вул. Папаніна | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,25 |
| 23.18 | Поточний ремонт вул. Трудової | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,15 |
| 23.19 | Поточний ремонт вул. Франка | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,2 |
| 23.20 | Поточний ремонт вул. Озерної | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,15 |
| 23.21 | Поточний ремонт вул. Шестакова | 51,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 51,7 | 0,1 |
| 23.22 | Поточний ремонт вул. Червоноармійської | 51,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 51,3 | 0,25 |
|  | Разом по місту: | 5418,654 |  |  |  |  | 5354,0 | 3,873 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | м. Славута |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Реконструкція дороги по вул. Ярослава Мудрого | 16115,882 | Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.08.2009 № 430 | 2009 | 37% | 2013 | 391,4 | 0,14 |
| 24.2 | Поточний ремонт вул. Миру | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,3 |
| 24.3 | Поточний ремонт вул. Богдана Хмельницького | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,2 |
| 24.4 | Поточний ремонт вул. Соборності | 62,6 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 62,6 | 0,5 |
| 24.5 | Поточний ремонт вул. Ярослава Мудрого | 37,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 37,0 | 0,3 |
| 24.6 | Поточний ремонт вул. Острозька | 15,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 14,6 | 0,1 |
|  | Разом по місту: | 16300,482 |  |  |  |  | 575,6 | 1,54 |
| 25 | м. Старокостянтинів |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Капітальний ремонт Площі незалежності | 572,25634 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 572,25654 | 0,15 |
| 25.2 | Капітальний ремонти прибудинкової та під’їзної дороги по вул. Попова,20 (згідно з рішенням суду) | 183,94346 | У стадії затвердження | 2012 | 100 | 2012 | 33,94346 | 0,05 |
| 25.3 | Поточний ремонт вул. Залізнична | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 1,56 |
| 25.4 | Поточний ремонт вул. Вокзальна | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,43 |
| 25.5 | Поточний ремонт вулиць на масиві “Лісовий” | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 4,5 |
| 25.6 | Поточний ремонт вул. Есенська | 15,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 1,10 |
| 25.7 | Поточний ремонт вул. Зарічна | 15,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.8 | Поточний ремонт вул. Калініна | 10,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 10,0 | 1,0 |
| 25.9 | Утримання доріг | 145,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 145,3 |  |
|  | Разом по місту: | 1041,4998 |  |  |  |  | 891,5 | 9,79 |
| 26 | м. Нетішин |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Капітальний ремонт вул. Снігурі | 411,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 411,1 | 0,4 |
| 26.2 | Поточний ремонт вул. Набережна | 67,086 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 67,086 | 0,1 |
| 26.3 | Поточний ремонт пр-ту Курчатова | 36,556 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 36,556 | 0,05 |
| 26.4 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 64,560 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 64,560 | 0,1 |
| 26.5 | Поточний ремонт вул. Варшавська | 25,298 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,298 | 0,05 |
|  | Разом по місту: | 604,6 |  |  |  |  | 604,6 | 0,7 |
|  | Усього: | 68374,3288 |  |  |  |  | 22936,2 | 85,955 |

Заступник голови

адміністрації										В.Галищук