|  |
| --- |
| Затверджено  Розпорядження голови обласної державної адміністрації  18.03.2013 № 75/2013-р |

**перелік об’єктів**

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва адміністративно-територіальної одиниці** | **Загальна кошторисна вартість робіт,**  **тис.грн.** | **Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації** | **Строк початку будів­ництва** | **Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року** | **Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію** | **Орієнтовний обсяг коштів субвенції,**  **тис.грн.** | **Орієнтовний обсяг робіт,**  **км** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Білогірський район** | | | | | | | | |
| 1.1 | Капітальний ремонт дороги Шуньки-Юрівка | 291,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 291,0 | 1,0 |
| 1.2 | Поточний ремонт вулиць За­річна, Центральна с. Ставок | 67,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 67,0 | 0,5 |
| 1.3 | Поточний ремонт вулиць Шкільна, Садова с. Соснівка | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,6 |
|  | **Разом по району:** | **428,0** |  |  |  |  | **428,0** | **2,1** |
| **2** | **Віньковецький район** | | | | | | | | |
| 1.1 | Капітальний ремонт вул. Са­дова смт Віньківці | 621,368 | Рішення сесії Вінько­вецької селищної ради від 29.03.2012 № 11 | 2012 | 31% | 2013 | 302,6 | 0,17 |
| 1.2 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Великий-Олександрів | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,8 |
| 1.3 | Поточний ремонт вул. Гага­ріна с. Гримячка | 42,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 42,4 | 0,5 |
| 1.4 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Женишківці | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,6 |
|  | **Разом по району:** | **481,268** |  |  |  |  | **445,0** | **2,07** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | |
| **3** | **Волочиський район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реконструкція дороги по вул. Музейна м. Волочиськ | | 6275,954 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 23.02.2009 № 858 | 2013 | 18,5 | | 2013 | | | 597,0 | | | 3,0 | |
| 3.2 | Поточний ремонт вул. Остров­ського м. Волочиськ | | 45,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | | 2013 | | | 45,0 | | | 0,1 | |
| 3.3 | Поточний ремонт вул. Лисен­ка м. Волочиськ | | 24,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | | 2013 | | | 24,9 | | | 0,1 | |
| 3.4 | Поточний ремонт вул. Пуш­кіна м. Волочиськ | | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | | 2013 | | | 30,0 | | | 0,1 | |
| 3.5 | Поточний ремонт вул. Гага­ріна с. Шмирки | | 59,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | | 2013 | | | 59,0 | | | 0,1 | |
| 3.7 | Поточний ремонт вул. Польо­ва с. Шмирки | | 92,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | | 2013 | | | 92,0 | | | 0,3 | |
| 3.8 | Поточний ремонт вул. І.Пасіч­ника с. Трительники | | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | | 2013 | | | 30,0 | | | 0,1 | |
|  | **Разом по району:** | | **6556,854** |  |  |  | |  | | | **877,9** | | | **3,8** | |
| **4** | **Городоцький район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Поточний ремонт вул. Котов­ського с. Спасівка, вул. Пере­моги с. Кам’янка | 30,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | | 30,0 | | | 0,55 | | | |
| 4.2 | Поточний ремонт вул. Григо­рія Повха с. Клинове | 40,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | | 40,0 | | | 0,6 | | | |
| 4.3 | Поточний ремонт вул. Остапа Вишні с. Лісогірка | 34,9 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | | 34,9 | | | 0,5 | | | |
| 4.4 | Поточний ремонт вул. Садова  с. Слобідка Кузьминська | 30,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | | 30,0 | | | 0,55 | | | |
| 4.5 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Пільний Олексинець | 30,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | | 30,0 | | | 0,65 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** |
| 4.6 | Поточний ремонт вулиць Щорса, Грушевського, Ткачука м. Городок | 88,5 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 88,5 | | 0,55 | |
| 4.7 | Капітальний ремонт вул. Горь­кого смт Сатанів | 253,4 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 253,4 | | 0,1 | |
| 4.8 | Капітальний ремонт вул. Ка­чинського м. Городок | 285,1 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 285,1 | | 0,1 | |
|  | **Разом по району:** | **791,9** | |  |  |  |  | | **791,9** | | **3,6** | |
| **5** | **Деражнянський район** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Капітальний ремонт вул. Мі­чуріна м. Деражня | 813,6 | | Наказ КП “Деражнян­ська ЖЕК № 1”від 04.10.2012 № 32 | 2013 | – | 2013 | | 352,5 | | 1,15 | |
| 5.2 | Поточний ремонт вул. Штойка с. Божиківці | 35,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 35,0 | | 1,2 | |
| 5.3 | Поточний ремонт вул. Першо­го Травня с. Радянське | 20,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 20,0 | | 0,62 | |
| 5.4 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Шиїнці | 30,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 30,0 | | 0,8 | |
| 5.5 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Шпичинці | 45,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 45,0 | | 0,9 | |
| 5.6 | Поточний ремонт вулиць Шевченка, Гагаріна с. Гатна | 35,9 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 35,9 | | 1,78 | |
|  | **Разом по району:** | **979,5** | |  |  |  |  | | **518,4** | | **6,45** | |
| 6 | **Дунаєвецький район** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Капітальний ремонт вул. Шев­ченка м. Дунаївці | 4556,766 | | Рішення сесії Дунає­вецької міської ради від 23.07.2010  № 12-33/2010 | 2010 | 52,6% | 2013 | | 776,8 | | 0,23 | |
| 6.2 | Поточний ремонт вул. Гагаріна м. Дунаївці | 99,5 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,5 | | 1,2 | |
| 6.3 | Поточний ремонт вул. Кірова м. Дунаївці | 99,5 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,5 | | 1,2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** |
| 6.4 | Поточний ремонт вул. Садова смт Смотрич | 70,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 70,0 | | 0,9 | |
| 6.5 | Поточний ремонт вул. Пушкіна с. Лисогірка | 55,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 55,0 | | 0,7 | |
| 6.6 | Поточний ремонт вул. Франка с. Сивороги | 41,5 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 41,5 | | 0,6 | |
|  | **Разом по району:** | **4922,266** | |  |  |  |  | | **1142,3** | | **4,83** | |
| 7 | **Ізяславський район** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Капітальний ремонт вул. Жовт­нева та організація дорожньо­го руху на перехресті вулиць Шев­ченка-Жовтнева з улаш­туван­ням світлофорного об’єкта в м. Ізяслав | 599,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 260,0 | | 0,6 | |
| 7.2 | Капітальний ремонт вул. Ка­лініна с. Білогородка | 418,298 | | Рішення сесії Біло­го­родської сільської ради від 24.04.2012 № 2 | 2012 | 25% | 2013 | | 50,0 | | 1 | |
| 7.3 | Капітальний ремонт вул. Пар­ківська с. Плужне | 566,522 | | Рішення сесії Плуж­нянської сільської ради від 05.06.2012 № 16 |  |  |  | | 50,0 | | 1,1 | |
| 7.4 | Капітальний ремонт вулиць Ніни Омелянчук, Садова с. Мякоти | 252,48 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 50,0 | | 1,2 | |
| 7.5 | Капітальний ремонт вул. Ка­линівська с. Клубівка | 280,85 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 76,9 | | 1,1 | |
| 7.6 | Поточний ремонт вулиць Ми­ру, Нова с. Двірець, вулиць Садова, Зелена с. Білиженці | 57,3 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 57,3 | | 2,5 | |
| 7.7 | Поточний ремонт вул. Мирна с. Сивір, вул. Зарічна с. Дертка, вул. Жовтнева с. Михайлівка | 57,3 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 57,3 | | 4,25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** |
| 7.8 | Поточний ремонт вул. Зелена с. Сохуженці | 57,3 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 57,3 | | 1,2 | |
| 7.9 | Поточний ремонт вул. Б.Хмель­ницького с. Стара Гутиська | 57,3 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 57,3 | | 0,9 | |
|  | **Разом по району:** | **2346,35** | |  |  |  |  | | **716,1** | | **13,85** | |
| 8 | **Кам’янець-Подільський район** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Капітальний ремонт вул. Шкіль­на від вул. Мічуріна до вул. Га­гаріна с. Довжок | 669,222 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 263,1 | | 0,3 | |
| 8.2 | Капітальний ремонт вул. Шкіль­на с. Чорнокозинці | 99,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,0 | | 0,2 | |
| 8.3 | Капітальний ремонт проїжд­жої чистини по вул. 40-річчя Перемоги с. Підпилип’я | 297,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 297,0 | | 0,3 | |
| 8.4 | Поточний ремонт вул. Л.Ук­раїнки с. Кадиївці | 99,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,0 | | 0,3 | |
| 8.5 | Поточний ремонт вул. Бу­дьонного с. Подільське | 99,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,0 | | 0,3 | |
| 8.6 | Поточний ремонт вул. Ланова с. Мілівці | 99,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,0 | | 0,3 | |
| 8.7 | Поточний ремонт вул. Карма­люка с. Нефедівці | 45,1 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 45,1 | | 0,3 | |
| 8.8 | Поточний ремонт вулиць Шкільна, Надзбручанська с. Ніверка | 53,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 53,0 | | 0,2 | |
| 8.9 | Поточний ремонт вул.. Цен­тральна с. Велика Слобідка | 15,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 15,0 | | 0,1 | |
|  | **Разом по району:** | **1475,322** | |  |  |  |  | | **1069,2** | | **2,0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** |
| 9 | **Красилівський район** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Капітальний ремонт вул. Чка­лова смт Антоніни | 150,0 | | Рішення виконкому Антонінської селищної ради від 08.02.2013 № 312 | 2013 | – | 2013 | | 150,0 | | 0,4 | |
| 9.2 | Капітальний ремонт вул. Пар­хоменко с. Закриниччя | 60,0 | | Рішення виконкому Антонінської селищної ради від 08.02.2013 № 313 | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,2 | |
| 9.3 | Капітальний ремонт вул. Цен­тральна с. Криворудка | 60,0 | | Рішення виконкому Криворудківської сільської ради від 11.02.2013 № 1 | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,2 | |
| 9.4 | Капітальний ремонт вул. Чор­новола с. Медведівка | 87,1 | | Рішення виконкому Великомедведівської сільської ради від 11.02.2013 № 1 | 2013 | – | 2013 | | 87,1 | | 0,24 | |
| 9.5 | Капітальний ремонт вул. Це­нтральна с. Глібки | 70,0 | | Рішення виконкому Глібківської сільської ради від 11.02.2013 № 120 | 2013 | – | 2013 | | 70,0 | | 0,22 | |
| 9.6 | Капітальний ремонт вул. Бу­лаєнка м. Красилів | 225,0 | | Рішення виконкому Красилівської міської ради від 06.02.2013 № 106 | 2013 | – | 2013 | | 225,0 | | 0,15 | |
| 9.7 | Поточний ремонт вул. Фрунзе с. Пашутинці | 66,9 | | Рішення виконкому Веселівської сільської ради від 11.02.2013 № 4 | 2013 | – | 2013 | | 66,9 | | 0,2 | |
| 9.8 | Поточний ремонт вул. Щорса с. Моньчинці | 60,0 | | Рішення виконкому Чернелівської сільської ради від 25.01.2013 № 5 | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** |
| 9.9 | Поточний ремонт вул. Куй­бишева с. Трусилівка | 60,0 | | Рішення виконкому Ледянської сільської ради від 06.02.2013 № 4 | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,2 | |
| 9.10 | Поточний ремонт вул. Лісова с. Медці | 60,0 | | Рішення виконкому Кременчуцької сільської ради від 07.02.2013№ 6 | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,2 | |
| 9.11 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Решнівка | 60,0 | | Рішення виконкому Севрюківської сільської ради від 11.02.2013 № 142 | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,2 | |
|  | **Разом по району:** | **959,0** | |  |  |  |  | | **959,0** | | **2,41** | |
| 10 | **Летичівський район** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Будівництво тротуару по вул. Патріса Лумумби смт Летичів | 312,2 | | У стадії затвердження | 2013 | - | 2013 | | 312,2 | | 0,500 | |
| 10.2 | Поточний ремонт вул. П.Лу­мумби смт Летичів | 99,9 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,9 | | 0,145 | |
| 10.3 | Поточний ремонт вул. Пана­сюка смт Летичів | 47,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 47,0 | | 1,7 | |
|  | **Разом по району:** | **459,1** | |  |  |  |  | | **459,1** | | **2,345** | |
| 11 | **Новоушицький район** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Капітальний ремонт вул. Ук­раїнська в с. Березівка | 74,2 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 45,0 | | 0,25 | |
| 11.2 | Поточний ремонт вул. Миру, пров. Миру в с. Іванівка | 63,7 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 43,0 | | 0,23 | |
| 11.3 | Капітальний ремонт вул. По­дільська в с. Вільховець | 85,5 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 45,0 | | 0,25 | |
| 11.4 | Капітальний ремонт вул. Цен­тральна в с. Жабинці | 36,4 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 36,4 | | 0,2 | |
| 11.5 | Капітальний ремонт вул. Ко­оперативна в с. Зелені Курилівці | 78,2 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 45,0 | | 0,25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** |
| 11.6 | Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Івашківці | 94,6 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 40,0 | | 0,22 | |
| 11.7 | Поточний ремонт вул. Вату­тіна в с. Капустяни | 80,3 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,3 | |
| 11.8 | Капітальний ремонт вулиць Шкільна, Черкашина в с. Куча | 65,3 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 45,0 | | 0,25 | |
| 11.9 | Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Тимків | 30,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 30,0 | | 0,18 | |
| 11.10 | Капітальний ремонт вул. Ушин­ського в с. Пилипи-Хребтіївські | 67,6 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 45,0 | | 0,25 | |
| 11.11 | Поточний ремонт вул. Леніна в с. Ставчани | 80,6 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,3 | |
| 11.12 | Капітальний ремонт вул. Ди­мінського в с. Струга | 43,6 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 15,0 | | 0,1 | |
|  | **Разом по району:** | **800,0** | |  |  |  |  | | **509,4** | | **2,78** | |
| 12 | **Полонський район** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Капітальний ремонт вул. Ва­тутіна смт Понінка | 497,8 | | розпорядження голови Полонської райдерж­адміністрації від 08.02.2013 № 26/2013-р | 2013 | – | 2013 | | 497,8 | | 0,350 | |
| 12.2 | Поточний ремонт вулиць Жовт­нева, Московська, Баранова с. Новолабунь | 99,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 99,0 | | 0,354 | |
| 12.3 | Поточний ремонт вул. Л.Ук­раїнки с. Микулин | 60,0 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 60,0 | | 0,2 | |
| 12.4 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Микулин | 75,3 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 75,3 | | 0,25 | |
|  | **Разом по району:** | **732,1** | |  |  |  |  | | **732,1** | | **1,154** | |
| 13 | **Славутський район** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Капітальний ремонт вул. Но­воселиця с. Великий Правутин | 992,504 | | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | | 62,510 | | 0,02 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 13.2 | Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького с. Киликіїв | 235,133 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 213,093 | 0,1 |
| 13.3 | Капітальний ремонт вул. Са­дова с. Сьомаки | 110,129 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 37,697 | 0,01 |
| 13.4 | Поточний ремонт вулиць Со­нячна, Чкалова с. Бачманівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,3 |
| 13.5 | Поточний ремонт вул. Зарічна  с. Прикордонна Улашанівка | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,35 |
| 13.6 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Іванівка | 57,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 57,4 | 0,4 |
| 13.7 | Поточний ремонт вул. Шкіль­на с. Бесідки | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | -  – | 2013 | 20,0 | 0,2 |
|  | **Разом по району:** | **1485,166** |  |  |  |  | **460,7** | **1,38** |
| 14 | **Старокостянтинівський район** | | | | | | | |
| 14.1 | Капітальний ремонт вул. М.Гру­шевського с. Пихтії | 383,917 | Рішення сесії Берез­ненської сільської ради від 18.07.2012 № 3 | 2012 | 3,4 | 2013 | 85,0 | 0,531 |
| 14.2 | Капітальний ремонт вул. Шкіль­на с. Огіївці | 329,520 | Рішення сесії Огіївської сільської ради від 06.07.2012 № 1 | 2012 | 3,2 | 2013 | 76,0 | 0,56 |
| 14.3 | Капітальний ремонт вул. На­бережна с. Малі Мацевичі | 353,082 | Рішення сесії Великомацевицької сільської ради від 04.07.2012 № 2 | 2012 | 27,6 | 2013 | 62,5 | 0,217 |
| 14.4 | Капітальний ремонт вулиць Гагаріна, Шевченка с. Підгірне | 110,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 110,0 | 1,2 |
| 14.5 | Поточний ремонт вул. Сві­танкова с. Демківці | 52,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 52,0 | 0,8 |
| 14.6 | Поточний ремонт вул. Першо­травнева с. Вишнопіль | 46,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 46,9 | 0,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 14.7 | Поточний ремонт вул. Шкіль­на с. Чорна | 58,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 58,0 | 0,8 |
|  | **Разом по району:** | **1333,419** |  |  |  |  | **490,4** | **4,908** |
| 15 | **Старосинявський район** | | | | | | | |
| 15.1 | Капітальний ремонт вул. Шкіль­на с. Адампіль | 164,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 164,4 | 0,5 |
| 15.2 | Капітальний ремонт вул. За­річна с. Цимбалівка | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,7 |
| 15.3 | Поточний ремонт вул. 18 Лип­ня с. Сьомаки | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,5 |
| 15.4 | Поточний ремонт вул. Новий план с. Сьомаки | 60,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 60,3 | 0,5 |
|  | **Разом по району:** | **344,7** |  |  |  |  | **344,7** | **2,2** |
| 16 | **Теофіпольський район** | | | | | | | |
| 16.1 | Капітальний ремонт дорож­нього покриття та тротуару по вул. Садовій смт Теофіполь | 116,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 116,7 | 0,1 |
| 16.2 | Капітальний ремонт дорож­нього покриття по вул. Дов­женка с. Святець | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,1 |
| 16.3 | Капітальний ремонт дорож­нього покриття та тротуару по вул. Травневій с. Котюржинці | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,1 |
| 16.4 | Поточний ремонт вул. Богдана Хмельницького смт Теофіполь | 35,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 35,0 | 0,2 |
| 16.5 | Поточний ремонт вул. Ви­соцького смт Теофіполь | 49,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 49,0 | 0,3 |
| 16.6 | Поточний ремонт вул. Щорса смт Теофіполь | 65,0 | У стадії затвердження | 2013 | - | 2013 | 65,0 | 0,3 |
|  | **Разом по району:** | **465,7** |  |  |  |  | **465,7** | **1,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 17 | **Хмельницький район** | | | | | | | |
| 17.1 | Капітальний ремонт покриття вул. Пів­денна с. Жучківці | 299,158 | Рішення сесії Жучко­вецької сільської ради від 15.06.2012 № 7 | 2012 | 49 | 2013 | 120,0 | 0,3 |
| 17.2 | Капітальний ремонт вул. По­льова с. Розсоша | 260,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 120,0 | 0,6 |
| 17.3 | Капітальний ремонт вул. По­льова с. Гелетинці | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,8 |
| 17.4 | Капітальний ремонт покриття по вул. Мо­лодіжна с. Стуф­чинці | 290,0 | Рішення сесіїї Стуфчи­нецької сільської ради від 19.05.2012 № 6 | 2013 | 36 | 2013 | 160,0 | 0,65 |
| 17.5 | Капітальний ремонт вул. Пер­шотравнева смт Чорний Острів | 102,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 102,9 | 0,9 |
| 17.6 | Поточний ремонт вул. Ко­зацька с. Хоминці | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,4 |
| 17.7 | Поточний ремонт вул. Па­ризької Комуни с. Мар’янівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,6 |
| 17.8 | Поточний ремонт вул. Трав­нева с. Моломолинці | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,4 |
| 17.9 | Поточний ремонт вул. Ви­шнева с. Гвардійськ | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,45 |
| 17.10 | | Поточний ремонт вул. Гай­дара с. Лісові Гринівці | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 0,2 |
| 17.11 | | Поточний ремонт вул. Горь­кого с. Лісові Гринівці | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 0,2 |
| 17.12 | | Поточний ремонт вул. Жовт­нева с. Черепівка | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,2 |
| 17.13 | | Поточний ремонт вул. Га­гаріна с. Шумівці | 33,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 33,7 | 0,25 |
| 17.14 | | Поточний ремонт вул. Шо­лохова с. Бахматівці | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,25 |
|  | | **Разом по району:** | **1026,6** |  |  |  |  | **886,6** | **6,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 18 | **Чемеровецький район** | | | | | | | |
| 18.1 | Капітальний ремонтвул. Ча­паєва смт Чемерівці | 3500,0 | Рішення Чемеровецької селищної ради від 17.01.2011 № 5 | 2011 | 36,5% | 2013 | 449,0 | 0,1 |
| 18.2 | Поточний ремонт вул. Ча­паєва смт Чемерівці | 211,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 211,3 | 0,3 |
|  | **Разом по району:** | **3711,3** |  |  |  |  | **660,3** | **0,4** |
| 19 | **Шепетівський район** | | | | | | | |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Пар­тизанська с. Городище | 25,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,00 | 0,075 |
| 19.2 | Капітальний ремонт вул. Мо­лодіжна с. Хутір | 291,794 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 69,2 | 0,21 |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Ліс­на с. Хутір | 11,65 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 11,65 | 0,07 |
| 19.4 | Капітальний ремонт вул. Ос­тровського с. Михайлючка | 81,988 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 35,00 | 0,17 |
| 19.5 | Капітальний ремонт покриття по вул. Б.Хмельницького с. Михайлючка | 310,520 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 109,250 | 0,49 |
| 19.6 | Капітальний ремонт покриття по вул. Карла Маркса с. Су­дилків | 301,207 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 97,8 | 0,18 |
| 19.7 | Поточний ремонт вул. Пар­тизанська с. Городище | 40,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,7 | 0,21 |
| 19.8 | Поточний ремонт вул. Шкіль­на с. Поляни | 33,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 33,00 | 0,175 |
| 19.9 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Пліщин | 30,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,00 | 0,17 |
| 19.10 | Поточний ремонт вул. Ча­паєва с. Хролин | 30,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,00 | 0,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 19.11 | Поточний ремонт вулиць Привокзальна, Степова с. Чо­тирбоки | 30,00 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,00 | 0,25 |
|  | **Разом по району:** | **1185,859** |  |  |  |  | **511,6** | **2,15** |
| 20 | **Ярмолинецький район** | | | | | | | |
| 20.1 | Капітальний ремонт вул. Та­расівська с. Солобківці | 200,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0,5 |
| 20.2 | Капітальний ремонт вул. Ча­паєва смт Ярмолинці | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,2 |
| 20.3 | Капітальний ремонт вул. Ва­тутіна с. Ясенівка | 29,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 29,9 | 0,07 |
| 20.4 | Поточний ремонт дороги від с. Виноградівка до с. Слобідка | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 1,2 |
| 20.5 | Поточний ремонт вул. Цен­тральна с. Магнишівка | 55,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 55,3 | 0,35 |
|  | **Разом по району:** | **485,0** |  |  |  |  | **485,0** | **2,32** |
| 21 | **м. Кам’янець-Подільський** | | | | | | | |
| 21.1 | Капітальний ремонт вул. Че­хова (коригування) | 4248,389 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-По­дільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | 48% | 2013 | 1361,0 | 0,9 |
| 21.2 | Капітальний ремонт вул. Пів­нічна | 90,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 90,0 | 0,058 |
| 21.2 | Капітальний ремонт вул. Кня­зів Коріатовичів | 200,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0,15 |
| 21.3 | Поточний ремонт провулку Лагерний | 99,0 | У стадії затвердження | 3013 | – | 2013 | 99,0 | 0,064 |
| 21.4 | Поточний ремонт вул. Драй Хмари | 66,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 66,4 | 0,032 |
| 21.5 | Поточний ремонт вул. Огі­єнка | 5305 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 5305 | 0,047 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 21.6 | Поточний ремонт вул. Пуш­кінська | 86,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 86,0 | 0,054 |
|  | **Разом по місту:** | **4643,289** |  |  |  |  | **1755,9** | **1,155** |
| 22 | **м. Шепетівка** | | | | | | | |
| 22.1 | Капітальний ремонт вул. Ста­рокостянтинівське шосе | 9140,0 | Розпорядження Шепе­тівського міського голови від 17.07.2009 № 145 | 2012 | 32% | 2013 | 544,8 | 0,2 |
| 22.2 | Поточний ремонт вул. Одухи | 75,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 75,0 | 0,2 |
| 22.3 | Поточний ремонт вул. Про­мислова | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,15 |
| 22.4 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,1 |
| 22.5 | Поточний ремонт вул. Ємця | 46,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 46,4 | 0,1 |
| 22.6 | Поточний ремонт вул. Старо­костянтинівське шосе | 25,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,0 | 0,1 |
|  | **Разом по місту:** | **9396,4** |  |  |  |  | **801,2** | **0,85** |
| 23 | **м. Хмельницький** | | | | | | | |
| 23.1 | Капітальний ремонт вул. Ста­рокостянтинівське шосе (від вул. Озерної до вул. Проспект Миру) (ІІ черга – ділянка № 2) | 2963,57 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 2960,639 | 0,216 |
| 23.2 | Капітальний ремонт пров. При­міського | 510,328 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 455,123 | 0,177 |
| 23.3 | Капітальний ремонт покриття шляхопроводу по вул. Гру­шевського | 231,456 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 224,938 | 0,08 |
| 23.4 | Поточний ремонт вул. Він­ницької | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,1 |
| 23.5 | Поточний ремонт вул. Вок­зальної | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 23.6 | Поточний ремонт вул. Ви­шневої | 60,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 60,0 | 0,25 |
| 23.7 | Поточний ремонт вул. Буді­вельників | 87,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 87,9 | 0,25 |
| 23.8 | Поточний ремонт вул. Завод­ської | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,2 |
| 23.9 | Поточний ремонт вул. Інсти­тутської | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,2 |
| 23.10 | Поточний ремонт вул. Кра­совського | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,2 |
| 23.11 | Поточний ремонт вул. Ку­пріна | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,2 |
| 23.12 | Поточний ремонт Львівського шосе | 99,8 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,8 | 0,1 |
| 23.13 | Поточний ремонт вул. Моло­діжної | 98,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 98,0 | 0,15 |
| 23.14 | Поточний ремонт вул. Про­скурівської | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,15 |
| 23.15 | Поточний ремонт вул. Пи­липчука | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,15 |
| 23.16 | Поточний ремонт вул. Пушкіна | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,1 |
| 23.17 | Поточний ремонт вул. Папа­ніна | 99,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,5 | 0,25 |
| 23.18 | Поточний ремонт вул. Трудо­вої | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,9 | 0,15 |
| 23.19 | Поточний ремонт вул. Франка | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,2 |
| 23.20 | Поточний ремонт вул. Озерної | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,15 |
| 23.21 | Поточний ремонт вул. Шеста­кова | 51,7 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 51,7 | 0,1 |
| 23.22 | Поточний ремонт вул. Черво­ноармійської | 51,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 51,3 | 0,25 |
|  | **Разом по місту:** | **5418,654** |  |  |  |  | **5354,0** | **3,873** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 24 | **м. Славута** | | | | | | | |
| 24.1 | Реконструкція дороги по вул. Ярослава Мудрого | 16115,882 | Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 20.08.2009 № 430 | 2009 | 37% | 2013 | 391,4 | 0,14 |
| 24.2 | Поточний ремонт вул. Миру | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,3 |
| 24.3 | Поточний ремонт вул. Бог­дана Хмельницького | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,2 |
| 24.4 | Поточний ремонт вул. Со­борності | 62,6 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 62,6 | 0,5 |
| 24.5 | Поточний ремонт вул. Яро­слава Мудрого | 37,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 37,0 | 0,3 |
| 24.6 | Поточний ремонт вул. Ос­трозька | 15,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 14,6 | 0,1 |
|  | **Разом по місту:** | **16300,482** |  |  |  |  | **575,6** | **1,54** |
| 25 | **м. Старокостянтинів** | | | | | | | |
| 25.1 | Капітальний ремонт Площі незалежності | 572,25634 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 572,25654 | 0,15 |
| 25.2 | Капітальний ремонти прибу­динкової та під’їзної дороги по вул. Попова,20 (згідно з рішенням суду) | 183,94346 | У стадії затвердження | 2012 | 100 | 2012 | 33,94346 | 0,05 |
| 25.3 | Поточний ремонт вул. За­лізнична | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 1,56 |
| 25.4 | Поточний ремонт вул. Вок­зальна | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,43 |
| 25.5 | Поточний ремонт вулиць на масиві “Лісовий” | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 4,5 |
| 25.6 | Поточний ремонт вул. Есен­ська | 15,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 1,10 |
| 25.7 | Поточний ремонт вул. Зарічна | 15,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 25.8 | Поточний ремонт вул. Калі­ніна | 10,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 10,0 | 1,0 |
| 25.9 | Утримання доріг | 145,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 145,3 |  |
|  | **Разом по місту:** | **1041,4998** |  |  |  |  | **891,5** | **9,79** |
| 26 | **м. Нетішин** | | | | | | | |
| 26.1 | Капітальний ремонт вул. Сні­гурі | 411,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 411,1 | 0,4 |
| 26.2 | Поточний ремонт вул. Набе­режна | 67,086 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 67,086 | 0,1 |
| 26.3 | Поточний ремонт пр-ту Кур­чатова | 36,556 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 36,556 | 0,05 |
| 26.4 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка | 64,560 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 64,560 | 0,1 |
| 26.5 | Поточний ремонт вул. Вар­шавська | 25,298 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,298 | 0,05 |
|  | **Разом по місту:** | **604,6** |  |  |  |  | **604,6** | **0,7** |
|  | **Усього:** | **68374,3288** |  |  |  |  | **22936,2** | **85,955** |

Заступник голови

адміністрації В.Галищук