|  |
| --- |
| ЗатвердженоРозпорядження голови обласної державної адміністрації15.04.2013 № 112/2013-р |

**перелік об’єктів**

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році за рахунок залишків невикористаних коштів у 2012 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва адміністративно-територіальної одиниці** | **Загальна кошторисна вартість робіт,****тис.грн.** | **Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації** | **Строк початку будів­ництва** | **Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року** | **Строк закінчення будівництва та введення в експлуа­тацію** | **Орієнтовний обсяг коштів субвенції,****тис.грн.** | **Орієнтовний обсяг робіт,****км** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Волочиський район** |
| 1.1 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Гарнишівка | 92,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 92,0 | 1,0 |
| 2 | **Кам’янець-Подільський район** |
| 2.1 | Капітальний ремонт мосту в с. Ду­манів | 106,946 | У стадії затвердження | 2012 | 16 | 2013 | 90,0 | 0,1 |
| 3 | **Хмельницький район** |
| 3.1 | Поточний ремонт вул. Голов­на Олешинської сільської ради | 95,75 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 95,75 | 0,8 |
| 4 | **Чемеровецький район** |
| 4.1 | Капітальний ремонтвул. Тітова в с. Кугаївці | 299,745 | Наказ ДП “Хмельницька обласна служба єдиного замовника” від 05.09.2012 № 45 | 2012 | 50 | 2013 | 150,0 | 0,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 5 | **м. Хмельницький** |
| 23.1 | Капітальний ремонт пров. Гуме­нюка | 60,919 | Наказ ДП “Хмельницька обласна служба єдиного замовника” від 16.10.2012 № 67 | 2013 | – | 2013 | 60,0 | 0,3 |
| 5.2 | Поточний ремонт вул. Гонти | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | **50,0** | **0,6** |
|  | **Усього:** | **705,36** |  |  |  |  | **537,75** | **3,3** |

 Заступник голови – керівник

 апарату адміністрації Л.Бернадська