Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 18.03.2013 № 75/2013-р

(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

25.06.2013 № 196/2013-р)

**перелік об’єктів**

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності

в населених пунктах області у 2013 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва адміністративно-територіальної одиниці** | **Загальна кошторисна вартість робіт,****тис.грн.** | **Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації** | **Строк початку будів­ництва** | **Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року** | **Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію** | **Орієнтовний обсяг коштів субвенції,****тис.грн.** | **Орієнтовний обсяг робіт,****км** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **6** | **Дунаєвецький район** |
| 6.1 | Капітальний ремонт вул. Шевченка в м. Дунаївці | 5071,319 | Розпорядження міського голови від 07.04.2013 № 51/2013-р | 2010 | 52,6% | 2013 | 776,8 | 0,23 |
| **7** | **Ізяславський район** |
| 7.2 | Капітальний ремонт вул. Калініна в с. Білогородка | 418,298 | Рішення сесії Білого­родської сільської ради від 13.06.2012 № 6 | 2012 | 25% | 2013 | 50,0 | 1,0 |
| 7.3 | Капітальний ремонт вул. Парківської в с. Плужне | 566,522 | Рішення сесії Плужнян­ської сільської ради від 05.06.2012 № 14 | 2012 | 10% | 2013 | 76,9 | 1,1 |
| 7.4 | Капітальний ремонт вулиць Ніни Омелянчук, Садова с. Мякоти  | 440,686 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 1,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 7.5 | Капітальний ремонт вул. Калинівська в с. Клубівка | 432,489 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 1,1 |
| 7.9 | Поточний ремонт вулиць Петровського , Шевченка с. Шекеринці | 57,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 57,3 | 0,9 |
| **8** | **Кам’янець-Подільський район** |
| 8.1 | Капітальний ремонт вул. Шкільна від вул. Мічуріна до вул. Гагаріна с. Довжок | 669,222 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 263,1 | 0,3 |
| 8.2 | Поточний ремонт вул. Шкільна с. Чорнокозинці | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,2 |
| **9** | **Красилівський район** |
| 9.4 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Велика Медведівка | 81,3 | Рішення виконавчого комітету Великомедве­дівської сільської ради від 11.02.2013 № 1 | 2013 | – | 2013 | 81,3 | 0,24 |
| 9.6 | Капітальний ремонт вул. Булаєнка м. Красилів | 232,848 | Рішення виконкому Красилівської міської ради від 06.02.2013 № 106 | 2013 | – | 2013 | 225,0 | 0,15 |
| **10** | **Летичівський район** |
| 10.1 | Будівництво тротуару по вул. Патріса Лумумби в смт Летичів | 312,2 | Рішення сесії Летичівської селищної ради від 05.06.2013 № 40 | 2013 | – | 2013 | 312,2 | 0,5 |
| **13** | **Славутський район** |
| 13.1 | Капітальний ремонт вул. Новоселиця с. В.Правутин  | 992,504 | Рішення сесії Великоправутинської сільської ради від 08.04.2013 № 4 | 2013 | – | 2013 | 62,510 | 0,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 13.2 | Капітальний ремонт проїз­ної частини вул. Б.Хмель­ницького с. Киликиїв  | 235,133 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 213,093 | 0,1 |
| 13.3 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Садова с. Сьомаки  | 110,629 | Рішення сесії Сьомаківської сільської ради від 20.12.2011 № 4 | 2013 | – | 2013 | 37,697 | 0,01 |
| **14** | **Старокостянтинівський район** |
| 14.4 | Капітальний ремонт вулиць Гагаріна, Шевченка в с. Підгірне | 467,914 | Рішення сесії Миролюбненської сільської ради від 03.06.2013 № 418 | 2013 | – | 2013 | 110,0 | 1,2 |
| **16** | **Теофіпольський район** |
| 16.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Довженка в с. Святець | 241,017 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,1 |
| **17** | **Хмельницький район** |
| 17.1 | Капітальний ремонт покриття вул. Пів­денна в с. Жучківці | 299,158 | Рішення сесії Жучко­вецької сільської ради від 15.06.2012 № 7 | 2012 | 49 | 2013 | 120,0 | 0,3 |
| 17.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польовій в с. Розсоша | 266,6 | Рішення сесії Розсошанської сільської ради від 25.04.2013 № 02 | 2013 | – | 2013 | 120,0 | 0,6 |
| 17.3 | Капітальний ремонт покриття по вул. Польовій в с. Гелетинці | 294,233 | Рішення сесії Гелетинецької сільської ради від 06.07.2012 №1 | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,8 |
| 17.5 | Капітальний ремонт вул. Першотравневої в смт Чорний Острів | 102,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 102,9 | 0,9 |
| 17.7 | Поточний ремонт вул. Паризької Комуни с. Мар’янівка | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 17.8 | Поточний ремонт вул. Трав­нева с. Гнатівці | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,4 |
| **18** | **Чемеровецький район** |
| 18.1 | Капітальний ремонт по вул. Чапаєва смт Чемерівці (залишки) | 4272,179 | Рішення сесії Чемеровецької селищної ради від 07.06.2013 № 10 | 2011 | 36,5 | 2013 | 660,3 | 0,4 |
| **19** | **Шепетівський район** |
| 19.6 | Капітальний ремонт пок­риття вул. Карла Маркса в с. Судилків | 301,207 | Рішення сесії Судилківської сільської ради від 14.08.2012 № 2 | 2013 | – | 2013 | 97,8 | 0,18 |
| **20** | **Ярмолинецький район** |
| 20.1 | Капітальний ремонт вул. Подільська с. Косогірка | 200,0 | У стадії затвердження | 2013 |  | 2013 | 200,0 | 0,5 |
| 20.3 | Капітальний ремонт вул. О.Бирко в с. Ясенівка | 29,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 29,9 | 0,07 |
| **21** | **м Кам’янець-Подільський** |
| 21.1 | Капітальний ремонт вул. Чехова в м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області (коригування) | 4248,389 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-По­дільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | 48% | 2013 | 1361,0 | 0,9 |
| **25** | **м. Старокостянтинів** |
| 25.1 | Капітальний ремонт вул. Чкалова  | 5013,301 | Наказ КРБШП від 21.07.2011 № 52 | 2012 | 40 | 2013 | 513,0 | 0,25 |
| **26** | **м. Нетішин** |
| 26.1 | Капітальний ремонт вул. Снігурі | 411,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 411,1 | 0,4 |
| 26.2 | Поточний ремонт вул. Набережна  | 77,862 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 77,862 | 0,082 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 26.3 | Поточний ремонт пр-т Курчатова  | 29,813 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 29,813 | 0,034 |
| 26.4 | Поточний ремонт вул. Шевченка  | 49,668 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 49,668 | 0,06 |
| 26.5 | Поточний ремонт вул. Варшавська  | 17,662 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 17,662 | 0,022 |
| 26.6 | Поточний ремонт вул. Будівельників | 8,407 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 8,407 | 0,005 |
| 26.7 | Поточний ремонт вул. Висоцького | 4,801 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 4,801 | 0,003 |
| 26.8 | Поточний ремонт вул. Михайлова | 5,287 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 5,287 | 0,003 |
|  | **Разом по місту:** | **604,6** |  |  |  |  | **604,6** | **0,7** |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації Л.Бернадська