Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 18.03.2013 № 77/2013-р

(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

11.07.2013 № 216/2013-р)

перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. |  |  | Орієнтовний обсяг робіт, км | Замовник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсяг субвенцій на 2013 р. | Залишок на 01.01. 2013 р. | Усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Білогірський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Капітальний ремонт дороги по вул. Степова, Шевченка с. Окіп | 23,293 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 23,293 | 0 | 23,293 | 0,01 | Мокроволянська сільська рада |
| 1.24 | Поточний ремонт вул. Захарчуки с. Сушівці | 12,225 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 12,225 | 0 | 12,225 | 0,2 | Сушівецька сільська рада |
| 2 | Віньковецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Капітальний ремонт вул. Крупської с. Слобідка-Охрімовецька | 39,909 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 39,909 | 0 | 39,909 | 0,34 | Охрімовецька сільська рада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Деражнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Інтернаціональній (прибудинкова територія) в м. Деражня | 560,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 356,06989 | 0 | 356,06989 | - 0,25 | Виконавчий комітет Деражнянської міської ради |
| 5.12 | - Поточний ремонт вул. Чкалова с. Галузинці | - 8,18447 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | - 8,18447 | 0 | - 8,18447 | - 0,1 | Галузинецька сільська рада |
| 7 | Ізяславський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Капітальний ремонт вул. Грушевського та організація дорожнього руху на перехресті вул. Незалежності, Подільської, Заславської, Грушевського в м. Ізяслав | 991,936 | Рішення сесії Ізяславської міської ради від 30.08.2012 № 32 | 2012 | 30% |  | 501,7 | 0 | 501,7 | 0,3 | Ізяславське підприємство “Комуненерго” |
| 7.3 | Капітальний ремонт вулиці Парківської в с. Плужне | 566,522 | Рішення сесії Плужненської сільської ради від 05.06.2012 № 16 | 2012 | 10% | 2013 | 52,9 | 0 | 52,9 | 0,1 | Плужненська сільська рада |
| 7.4 | Капітальний ремонт вулиць Ніни Омелянчук, Садова с. М’якоти | 440,686 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 34,5 | 0 | 34,5 | 0,2 | М’якотівська сільська рада |
| 7.5 | Капітальний ремонт вулиці Калинівська в с. Клубівка | 432,489 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 44,1 | 0 | 44,1 | 0,1 | Клубівська сільська рада |
| 7.6 | Поточний ремонт вул. Незалежності в м. Ізяслав | 13,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 13,0 | 0 | 13,0 | 0,9 | Комунальне підприємство “Комуненерго” |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.30 | Поточний ремонт вулиці Партизанська с. Шекеринці | 10,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0,7 | Шекеринецка сільська рада |
| 8 | Кам’янець-Подільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Капітальний ремонт вул. Жовтнева, Інтернаціональна, Центральна с. Жовтневе | 201,310 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 201,310 | 0 | 201,310 | 0,2 | Слобідко-Кульчієвецька сільська рада |
| 8.23 | Поточний ремонт вулиць Івана Васильчука, Першотравнева с. Завалля | 19,230 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 19,230 | 0 | 19,230 | 0,25 | Завальська сільська рада |
| 8.34 | Поточний ремонт вул. І.Франка с. Підпилип’я | 7,720 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 7,720 | 0 | 7,720 | 0,1 | Підпилип’янська сільська рада |
| 9 | Красилівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.26 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Мотрунки | 16,0 | Рішення сесії Михайловецької сільської ради від 04.01.2013 № 2 | 2013 | – | 2013 | 16,0 | 0 | 16,0 | 0,15 | Михайловецька сільська рада |
| 9.30 | Поточний ремонт вул. 1 Травня с. Терешки | 8,5 | Рішення сесії Терешківської сільської ради від 08.01.2013 № 2 | 2013 | - | 2013 | 8,5 | 0 | 8,5 | 0,9 | Терешківська сільська рада |
| 9.38 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка м. Красилів | 200,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0,2 | Красилівська житлово-експлуатаційна контора |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.39 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гайдара м. Красилів | 50,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0 | 50,0 | - 0,02 | Красилівська житлово-експлуатаційна контора |
| 9.40 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Булаєнка м. Красилів | 150,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 150,0 | 0 | 150,0 | - 0,2 |  |
| 9.41 | Капітальний ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Центральна та І.Франка м. Красилів | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0 | 100,0 | - 0,1 |  |
| 9.42 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ціолковського м. Красилів | 255,6 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 255,6 | 0 | 255,6 | - 0,2 |  |
| 9.43 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Коцюбинського м. Красилів | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0,1 |  |
| 9.44 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Островського м. Красилів | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0 | 100,0 | - 0,05 |  |
| 9.45 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В.Стуса м. Красилів | 100,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0 | 100,0 | - 0,05 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Летичівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Поточний ремонт вул. Зарічна с. Волосівці | 7,187 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 7,187 | 2,260 | 9,447 | 1,5 | Волосовецька сільська рада |
| 13 | Славутський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Польова с. Селичів | 327,308 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 31,670 | 0 | 31,670 | 0,02 | Берездівська сільська рада |
| 13.2 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Лісова с. Варварівка | 117,340 | У стадії затвердження | 2013 | - | 2013 | 15,760 | 0 | 15,760 | 0,01 | Варварівська сільська рада |
| 13.7 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Б.Хмельницького с. Киликиїв | 235,133 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 11,490 | 0 | 11,490 | 0,01 | Киликиївська сільська рада |
| 13.9 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Вишнева с. Манятин | 326,600 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 14,91 | 0 | 14,91 | 0,01 | Манятинська сільська рада |
| 13.10 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лебедівка с. Миньківці | 141,822 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 23,95 | 0 | 23,95 | 0,02 | Миньковецька сільська рада |
| 13.11 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Шевченка с. Колом’є | 161,093 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 17,59 | 0 | 17,59 | 0,01 | Полянська сільська рада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Б.Хмельницького с. Ст. Кривин | 321,520 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 21,03 | 0 | 21,03 | 0,01 | Старокривинська сільська рада |
| 13.15 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Одухи с. Ташки | 109,603 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,050 | 0 | 25,050 | 0,01 | Цвітоська сільська рада |
| 14 | Старокостянтинівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Капітальний ремонт вул. М.Грушевського в с. Пихтії | 383,917 | Рішення сесії Березненської сільської ради від 18.07.2012 № 3 | 2012 | 3,4 | 2013 | 13,731 | 0,00492 | 13,73592 | 0,531 | Березненська сільська рада |
| 14.2 | Капітальний ремонт вулиці Набережна в с. Малі Мацевичі | 353,082 | Рішення сесії Великомацевицької сільської ради від 04.07.2012 № 2 | 2012 | 27,6 | 2013 | 19,333 | 0,00048 | 19,33348 | 0,217 | Великомацевицька сільська рада |
| 14.3 | Капітальний ремонт вулиці Весела в с. Веснянка | 45,923 | Рішення сесії Веснянської сільської ради від 12.12.2012 № 3 | 2013 | – | 2013 | 22,712 | 21, 483 | 44,195 | 0,700 | Веснянська сільська рада |
| 14.4 | Капітальний ремонт вулиці Крупської в с. Мартинівка | 101,228 | Рішення сесії Вишнопільської сільської ради від 29.11.2012 № 2 | 2013 | – | 2013 | 20,687 | 19,566 | 40,253 | 0,338 | Вишнопільська сільська рада |
| 14.5 | Капітальний ремонт вулиці Радянської Армії в с. Воронківці | 33,854 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 33,854 | 32,021 | 65,875 | 1,257 | Григорівська сільська рада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6 | Капітальний ремонт вулиці Нова в с. Ілляшівка | 54,288 | Рішення сесії Ілляшівської сільської ради від 13.12.2012 № 1 | 2013 | – | 2013 | 31,304 | 29,609 | 60,913 | 0,890 | Ілляшівська сільська рада |
| 14.7 | Капітальний ремонт вулиці Загребля 2 в с. Ладиги | 406,236 | Рішення сесії Ладигівської сільської ради від 19.10.2012 № 3 | 2012 | 5,9 | 2013 | 27,402 | 0,00019 | 27,40219 | 0,900 | Ладигівська сільська рада |
| 14.9 | Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Огіївці | 329,520 | Рішення сесії Огіївської сільської ради від 06.07.2012 № 1 | 2012 | 3,2 | 2013 | 11,097 | 0,0012 | 11,0982 | 0,56 | Огіївська сільська рада |
| 14.10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Перемоги в с. Пашківці | 54,104 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 54,104 | 0,00648 | 54,11048 | 0,7 | Пашковецька сільська рада |
| 14.12 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Садовій в с. Сахнівці | 469,184 | Рішення виконавчого комітету Сахновецької сільської ради від 17.10.2012 № 1 | 2012 | 19,5 | 2013 | 112,314 | 0,00053 | 112,31453 | 1,640 | Сахновецька сільська рада |
| 14.13 | Капітальний ремонт вулиці Жовтневої в с. Левківка | 123,480 | Рішення сесії Сербинівської сільської ради від 14.12.2012 № 3 | 2012 | 37,3 | 2013 | 48,669 | 0,00001 | 48,66901 | 0,082 | Сербинівська сільська рада |
| 14.14 | Поточний ремонт вул. Полісся с. Лажева | 13,722 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 13,722 | 0,0035 | 13,7255 | 0,5 | Баглаївська сільська рада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.15 | Поточний ремонт вулиць Лісова, Набережна с. В.Чернятин, вул. Центральна с. Оріхівка | 24,295 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 24,295 | 0,00078 | 24,29578 | 1,2 | Великочернятинська сільська рада |
| 14.17 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Волиця-Керекешина | 7,875 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 7,875 | 0,00943 | 7,88443 | 0,4 | Волице-Керекешинська сільська рада |
| 14.18 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Зеленці | 18,520 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 18,520 | 0,00322 | 18,52322 | 0,8 | Губчанська сільська рада |
| 14.20 | Поточний ремонт вул. Центральна с. Капустин | 3,919 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 3,919 | 0,0004 | 3,9194 | 0,2 | Капустинська сільська рада |
| 14.21 | Поточний ремонт вулиць Лесі Українки, Польова с. Коржівка | 11,234 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 11,234 | 0 | 11,234 | 0,5 | Коржівська сільська рада |
| 14.22 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Деркачі | 16,162 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 16,162 | 0,00744 | 16,16944 | 0,3 | Немиринецька сільська рада |
| 14.23 | Поточний ремонт вулиць Гагаріна, Набережна с. Пеньки | 17,713 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 17,713 | 0,00029 | 17,71329 | 0,7 | Пеньківська сільська рада |
| 14.24 | Поточний ремонт вул. Підлісна с. Решнівка | 8,711 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 8,711 | 2,38001 | 11,09101 | 0,4 | Решнівецька сільська рада |
| 14.25 | Поточний ремонт вулиць Остриківці, Польова с. Самчики | 26,417 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 26,417 | 0,00056 | 26,41756 | 0,8 | Самчиківська сільська рада |
| 14.28 | Поточний ремонт вул. Чкалова с. Сковородки | 9,544 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 9,544 | 9,027 | 18,571 | 0,6 | Сковородківська сільська рада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.29 | Поточний ремонт вул. Комунарів с. Райки | 28,039 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 28,039 | 0,00005 | 28,03905 | 0,9 | Староостропільська сільська рада |
| 14.30 | Поточний ремонт вул. Травнева с. Прохорівка | 7,480 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 7,480 | 2,163 | 9,643 | 0,4 | Стецьківська сільська рада |
| 15 | Старосинявськаий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. Ілятка | 39,671 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 39,671 | 0 | 39,671 | 0,53 | Заставецька сільська рада |
| 15.13 | Капітальний ремонт вул. Шапко смт Стара Синява | 130,192 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 130,192 | 0 | 130,192 | 0,53 | Старосинявська селищна рада |
| 15.17 | Поточний ремонт вул. Набережна с. Мисюрівка | 12,288 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 12,288 | 0 | 12,288 | 0,3 | Івківська сільська рада |
| 16 | Теофіпольський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.16 | Капітальний ремонт дороги по вул. Спортивній с. Новоставці | 70,342 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,342 | 0 | 70,342 | 0,1 | Новоставцівська сільська рада |
| 16.19 | Поточний ремонт вулиць Бойцуна, Першотравнева, Садиби, Набережна, Жовтнева с. Поляхова | 32,262 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 32,262 | 0 | 32,262 | 0,1 | Поляхівська сільська рада |
| 19 | Шепетівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Вербівці | 20,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,3 | 0,01701 | 20,31701 | 0,065 | Вербовецька сільська рада |
| 19.2 | Капітальний ремонт вул. Партизанської в с. Городище | 43,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 43,5 | 0,18906 | 43,68906 | 0,150 | Городищенська сільська рада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3 | Капітальний ремонт пров. Леніна в с. Городнявка | 19,8 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 19,8 | 0 | 19,8 | 0,060 | Городнявська сільська рада |
| 19.5 | Капітальний ремонт вул. Островського в с. Михайлючка | 81,988 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 37,6 | 4,202 | 41,802 | 0,130 | Михайлюцька сільська рада |
| 19.6 | Капітальний ремонт вул. Чкалова в с. Пліщин | 19,2 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 19,2 | 0 | 19,2 | 0,075 | Пліщинська сільська рада |
| 19.10 | Капітальний ремонт вул. Леніна в смт Гриців | 289,356 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 61,7 | 0,14959 | 61,84959 | 0,120 | Грицівська селищна рада |
| 19.13 | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Онишківці | 18,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 18,1 | 1,221 | 19,321 | 0,250 | Великошкарівська сільська рада |
| 19.14 | Поточний ремонт вул. Леніна с. Коськів | 16,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 16,4 | 0 | 16,4 | 0,170 | Коськівська сільська рада |
| 19.17 | Поточний ремонт вул. Гагаріна с. Мокіївці | 18,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 18,3 | 1,50160 | 19,8016 | 0,280 | Мокіївська сільська рада |
| 19.20 | Поточний ремонт пров. Шевченка с.Рилівка | 8,6 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 8,6 | 0 | 8,6 | 0,090 | Рилівська сільська рада |
| 20 | Ярмолинецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Капітальний ремонт вул. Польова в с. Лехнівка | 37,129 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 37,129 | 0 | 37,129 | 0,07 | Скаржинецька сільська рада |
| 20.21 | Поточний ремонт вул. Іванів сад с. Іванківці | 9,652 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 9,652 | 0 | 9,652 | 0,1 | Монастироцька сільська рада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | м. Кам’янець-Подільський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Капітальний ремонт вул. Чехова (коригування) | 4848,389 | Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 14.10.2010 № 2123 | 2011 | 48% | 2013 | 1508,4 | 0 | 1508,4 | 0,61 | Служба автомобільних доріг в Хмельницькій області |
| 21.2 | Капітальний ремонт вул. Огієнка | 713,5 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 713,5 | 0 | 713,5 | 0,42 | Департамент житлової політики, доріг та інфраструктури Кам’янець-Подільської міської ради |
| 21.3 | Поточний ремонт вул. Миру | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0,064 |  |
| 21.4 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0,064 |  |
| 21.5 | Поточний ремонт вул. Черняхівського | 98,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 98,0 | 0 | 98,0 | 0,062 |  |
| 21.6 | Поточний ремонт вул. Чернишевського | 76,6 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 76,6 | 0 | 76,6 | 0,047 |  |
| 21.7 | Поточний ремонт вул. Суворова | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0,064 |  |
| 21.8 | Поточний ремонт вул. Лесі Українки | 80,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 80,0 | 0 | 80,0 | 0,048 |  |
| 21.9 | Поточний ремонт вул. Хмельницьке шосе | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0,064 |  |
| 21.10 | Поточний ремонт вул. Сіцінського | 98,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 98,0 | 0 | 98,0 | 0,062 |  |
| 21.11 | Поточний ремонт проспекту Грушевського | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0,064 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12 | Поточний ремонт вул. Слєпньова | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0,064 |  | Департамент житлової політики, доріг та інфраструктури Кам’янець-Подільської міської ради |
| 21.13 | Поточний ремонт вул. Князів Коріатовичів | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0,064 |  |  |
|  | Разом по місту: | 6607,489 |  |  |  |  | 3267,5 | 0 | 3267,5 | 2,337 |  |  |
| 22 | м. Шепетівка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Капітальний ремонт вул. Залізнична | 867,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 867,1 | 0 | 867,1 |  | 1,06 | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради |
| 22.2 | Поточний ремонт вул. К.Маркса | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0 | 99,0 |  | 0,2 |  |
| 22.3 | Поточний ремонт вул. Пяскорського | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 0 | 20,0 |  | 0,05 |  |
| 22.4 | Поточний ремонт вул. Судилківська | 60,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 60,0 | 0 | 60,0 |  | 0,1 |  |
| 22.5 | Поточний ремонт вул. Котовського | 60,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 60,0 | 15,8181 | 75,8181 |  | 0,1 |  |
| 22.6 | Поточний ремонт вул. Українська | 29,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 29,0 | 0 | 29,0 |  | 0,1 |  |
| 22.7 | Поточний ремонт вул. Островського | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0 | 40,0 |  | 0,1 |  |
| 22.8 | Поточний ремонт вул. В.Котика | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0 | 40,0 |  | 0,1 |  |
| 22.9 | Поточний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе | 43,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 43,0 | 0 | 60,0 |  | 0,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.10 | Поточний ремонт покриття площі кінцевої зупинки “Автостанція” автобусів міських маршрутів та стоянки таксі | 17,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 17,0 | 0 | 60,0 | 0,04 |  | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради |
|  | Разом по місту: | 1275,1 |  |  |  |  | 1275,1 | 15,8181 | 1290,9181 | 1,91 |  |  |
| 23 | м. Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Капітальний ремонт вул. Грушевського (І черга) | 6004,837 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 28 | 2013 | – | 2013 | 3255,905 | 0 | 3255,905 | 0,58 |  | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.2 | Капітальний ремонт вул. Перемоги (з відновленням водовідведення) | 4640,7887 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 29 | 2013 | – | 2013 | 2669,317 | 0 | 2669,317 | 0,82 |  |  |
| 23.3 | Капітальний ремонт тротуару від вул. Володимирської до вул. Гагаріна (в районі будинків № 71-77 по вул. Соборній) | 703,98 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 26 | 2013 | – | 2013 | 647,0 | 0 | 647,0 | 0,18 |  |  |
| 23.4 | Капітальний ремонт – улаштування тротуарів на під’їзній дорозі до кладовища в мікрорайоні “Ракове” | 933,881 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 30 | 2013 | – | 2013 | 883,7 | 0 | 883,7 | 0,68 |  |  |
| 23.5 | Капітальний ремонт вул. Чорновола – місцеве розширення проїзної частини для улаштування стоянки автомобілів у районі вул. Госпітальної | 106,881 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 27 | 2013 | – | 2013 | 103,397 | 0 | 103,397 | 0,05 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6 | Капітальний ремонт вул. Раскової (від вул. Франка до вул. Купріна), І черга | 551,772 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 31 | 2013 | – | 2013 | 549,895 | 0 | 549,895 | 0,184 |  | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.7 | Капітальний ремонт вулиці Качинського, ІІІ черга | 900,922 | Наказ управління ЖКГ від 22.05.2013 № 51 | 2013 | – | 2013 | 857,499 | 0 | 857,499 | 0,429 |  |  |
| 23.8 | Капітальний ремонт покриття по вул. Колгоспній, ІІ черга | 721,729 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 31 | 2013 | – | 2013 | 720,143 | 0 | 720,143 | 0,247 |  |  |
| 23.9 | Поточний ремонт вул. Володимирської | 189,769 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 171,407 | 0 | 171,407 | 0,25 |  |  |
| 23.10 | Поточний ремонт вул. Волочиської | 242,928 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 221,531 | 0 | 221,531 | 0,26 |  |  |
| 23.11 | Поточний ремонт вул. Зарічанської | 284,38 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 257,5 | 0 | 257,5 | 0,28 |  |  |
| 23.12 | Поточний ремонт вул. Західно-Окружної | 323,181 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 301,076 | 0 | 301,076 | 0,3 |  |  |
| 23.13 | Поточний ремонт вул. Кам’янецької | 462,808 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 462,808 | 0 | 462,808 | 0,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.14 | Поточний ремонт вул. Курчатова | 308,48 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 280,64 | 0 | 280,64 | 0,3 |  | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.15 | Поточний ремонт вул. Пілотської | 251,1 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 251,1 | 0 | 251,1 | 0,3 |  |  |
| 23.16 | Поточний ремонт вул. Подільської | 247,507 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 223,058 | 0 | 223,058 | 0,2 |  |  |
| 23.17 | Поточний ремонт вул. Прибузької | 322,458 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 291,32 | 0 | 291,32 | 0,3 |  |  |
| 23.18 | Поточний ремонт вул. Проскурівського підпілля | 296,189 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 269,846 | 0 | 269,846 | 0,3 |  |  |
| 23.19 | Поточний ремонт Проспекту Миру | 431,631 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 390,424 | 0 | 390,424 | 0,45 |  |  |
| 23.20 | Поточний ремонт вул. Рибалка | 234,975 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 213,016 | 0 | 213,016 | 0,2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.21 | Поточний ремонт вул. Свободи | 390,41 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 353,541 | 0 | 353,541 | 0,3 |  | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.22 | Поточний ремонт Старокостянтинівського шосе | 98,087 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 98,087 | 0 | 98,087 | 0,1 |  |  |
| 23.23 | Поточний ремонт вул. Чорновола | 390,43 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 355,165 | 0 | 355,165 | 0,4 |  |  |
| 23.24 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 351,86 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 320,219 | 0 | 320,219 | 0,3 |  |  |
| 23.25 | Капітальний ремонт покриття вул. Старокостянтинівське шосе (в’їзд в місто) | 524,50928 | Наказ управління ЖКГ від 15.10.2012 № 112 | 2013 | – | 2013 | – | 524,50928 | 524,50928 | 0,19 |  |  |
| 23.26 | Поточний ремонт вул. П.Мирного | 99,9 | Наказ управління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 60,247 | 60,247 | 0,07 |  |  |
| 23.27 | Поточний ремонт вул. Толстого | 99,9 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | – | 70,65287 | 70,65287 | 0,08 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.28 | Поточний ремонт вул. Залізняка | 92,9 | Наказ управління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 45,266 | 45,266 | 0,06 |  | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.29 | Поточний ремонт вул. Березневої | 69,876 | Наказ управління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 46,276 | 46,276 | 0,06 |  |  |
| 23.30 | Поточний ремонт пров. Шевченка | 83,4 | Наказ управління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 30,46 | 30,46 | 0,05 |  |  |
| 23.31 | Капітальний ремонт вул. Хотовицького | 544,746 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 544,746 | 0 | 544,746 | 0,2 |  |  |
| 23.32 | Поточний ремонт вул. Зарічанської | 354,052 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 354,052 | 0 | 354,052 | 0,35 |  |  |
|  | Разом по місту: | 20969,0673 |  |  |  |  | 15046,4 | 777,41115 | 15823,81115 | 7,89 |  |  |
| 26 | м. Нетішин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.10 | Поточний ремонт вул. Варшавська | 3,175 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 3,173 | 0 | 3,173 | 0,01 |  | КП НМР “Житлово-комунальне об’єднання” |

Заступник голови

адміністрації												  Л.Гураль