7
2

	Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 18.03.2013 № 77/2013-р
(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

23.08.2013 № 259/2013-р)


перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області 

у 2013 році 

	№

з/п
	Назва адміністративно-територіальної одиниці
	Загальна кошто​рисна вартість робіт,

тис.грн.
	Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації
	Строк почат​ку бу​дів​ництва
	Сту​пінь буді​вель​ної готов​ності на 01.01. 2013 
	Строк закінчен​ня будів​ництва та введення в експлуа​тацію
	Орієнтов​ний обсяг коштів субвенції,

тис.грн.
	Орієнтов​ний обсяг робіт,

км
	Замовник

	
	
	
	
	
	
	
	Обсяг субвенцій на 2013 р.
	Залишок на 01.01. 2013 р.
	Усього
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	Деражнянський район

	5.21
	Поточний ремонт вул. Зелений Кут с. Копачівка
	15,12421
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	15,12421
	0
	15,12421
	2,2
	Копачівська сільська рада

	9
	Красилівський район

	9.41
	Капітальний ремонт вулиці Франка в м. Красилів Хмель​ницької області
	100,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	100,0
	0
	100,0
	0,1
	Красилівський комбінат комунальних підприємств

	9.44
	Капітальний ремонт вулиці Остров​ського в м. Красилів Хмель​ницької області
	100,0
	У стадії затвердження
	2013
	-
	2013
	100,0
	0
	100,0
	0,05
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	Летичівський район

	10.17
	Капітальний ремент вул.Жовтневої від ПК0+70 до ПК3+92,00 в смт Меджибіж 
	317,234
	У стадії затвердження 
	2013
	–
	2013
	74,044
	0
	74,044
	0,4
	Меджибізька селищна рада

	11
	Новоушицький район

	11.2
	Поточний ремонт ву​лиць Леніна, Гага​ріна с. Бор​суки 
	47,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	17,0
	0
	17,0
	0,14
	Борсуківська сільська рада

	11.21
	Капітальний ремонт вул. Димінського в с. Струга 
	46,695
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	28,6
	0
	28,6
	0,2
	Струзька сільська рада

	12
	Полонський район

	12.21
	Капітальний ремонт вул. Мануїльського м. По​лонне 
	592,048
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	592,048
	0
	592,048
	0,5
	Полонська міська рада

	15
	Старосинявський район


	15.21
	Поточний ремонт вул. Першотравнева с. Мшанець
	5,454
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	5,454
	0
	5,454
	0,03
	Мшанецька сільська рада

	21
	м. Кам’янець-Подільський

	21.1
	Капітальний ремонт вул. Чехова (коригу​вання)
	6945,279
	Наказ Депар​та​менту жит​лової політики, доріг та інфра​струк​тури Кам’янець-По​дільської місь​кої ради від 19.06.2013 № 57
	2011
	48%
	2013
	908,4
	0
	908,4
	0,61
	Служба автомобіль-них доріг у Хмельниць​кій області


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	21.2
	Капітальний ремонт вул. Огієнка
	1178,987
	Наказ Депар​та​менту жит​лової політики, доріг та інфра​струк​тури Кам’янець-По​дільської місь​кої ради від 08.04.2013 № 37
	2013
	–
	2013
	1163,5
	0
	1163,5
	0,42
	Департамент житлової по​літики, доріг та інфраструк​тури Кам’я​нець-Поділь​ської міської ради

	21.3
	Капітальний ремонт вул. Князів Коріато​вичів
	150,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	150,0
	0
	150,0
	0,14
	

	21.4
	Поточний ремонт вул. Миру
	99,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	99,0
	0
	99,0
	0,064
	

	21.5
	Поточний ремонт вул. Шевченка
	99,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	99,0
	0
	99,0
	0,064
	

	21.6
	Поточний ремонт вул. Нігинське шосе
	98,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	98,0
	0
	98,0
	0,062
	

	21.7
	Поточний ремонт вул. Молодіжна
	76,6
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	76,6
	0
	76,6
	0,047
	

	21.8
	Поточний ремонт вул. Суворова
	99,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	99,0
	0
	99,0
	0,064
	

	21.19
	Поточний ремонт вул. Лесі Українки
	80,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	80,0
	0
	80,0
	0,048
	

	21.10
	Поточний ремонт вул. Хмельницьке шосе
	99,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	99,0
	0
	99,0
	0,064
	

	21.11
	Поточний ремонт вул. Сіцінського
	98,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	98,0
	0
	98,0
	0,062
	

	21.12
	Поточний ремонт проспекту Грушев​ського
	99,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	99,0
	0
	99,0
	0,064
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	21.13
	Поточний ремонт вул. Слєпньова
	99,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	99,0
	0
	99,0
	0,064
	Департамент житлової по​лі​тики, доріг та інфраструк​ту​ри Кам’я​нець-Поділь​ської міської ради

	21.14
	Поточний ремонт вул. Кня​зів Коріа​товичів
	99,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	99,0
	0
	99,0
	0,064
	

	
	Разом по місту:
	6607,489
	
	
	
	
	3267,5
	0
	3267,5
	2,337
	


	22
	м. Шепетівка

	22.9
	Поточний ремонт вул. Старокостянти​нівське шосе 
	43,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	43,0
	0
	43,0
	0,1
	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

	22.10
	Поточний ремонт по​криття площі кінце​вої зупинки “Авто​станція” автобусів міських маршрутів та стоянки таксі
	17,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	17,0
	0
	17,0
	0,04
	

	23
	м. Хмельницький

	23.31
	Капітальний ремонт вул. Хотовицького
	544,744
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	544,744
	0
	544,744
	0,2
	Управління житлово-ко​мунального господарства Хмельницької міської ради

	23.32
	Поточний ремонт вул. Зарічанська
	354,062
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	354,062
	0
	354,062
	0,35
	

	25
	м. Старокостянтинів

	25.1
	Капітальний ремонт вул. Чкалова
	5013,301
	Наказ кому​нального ре​монтно-буді​вельного шля​хового під​приємства від 21.07.2011 № 52
	2012
	40
	2013
	361,257
	0
	361,257
	0,25
	Виконавчий комітет Старокостян​тинівської міської ради


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	25.2
	Капітальний ремонт Площі незалежності
	997,99954
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	997,99954
	0
	997,99954
	0,15
	Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство

	25.3
	Капітальний ремонт прибудинкової та під’їзної дороги по вул. Попова, 20 (згід​но з рішенням суду)
	183,94346
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	33,94346
	0
	33,94346
	0,7
	


	25.4
	Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Острозького
	200,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	200,0
	0
	200,0
	0,11
	Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство

	25.5
	Поточний ремонт вул. Миру (площа Незалежності)
	112,8059
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	112,8059
	0
	112,8059
	0,15
	

	25.6
	Поточний ремонт вул. Фрунзе
	40,46676
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	40,46676
	0
	40,46676
	1,25
	

	25.7
	Поточний ремонт вул. Чайковського
	34,37263
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	34,37263
	0
	34,37263
	0,98
	

	25.8
	Поточний ремонт вул. Прокопюка 
	60,8352
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	60,8352
	0
	60,8352
	0,35
	

	25.9
	Поточний ремонт вул. Стельмаха
	22,43544
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	22,43544
	0
	22,43544
	0,4
	

	25.10
	Поточний ремонт вул. Тельмана
	42,4447
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	42,4447
	0
	42,4447
	1,7
	

	25.11
	Поточний ремонт прибудинкової тери​торії вул. Попова, 15
	8,55026
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	8,55026
	0
	8,55026
	0,25
	

	25.12
	Поточний ремонт вул. Миру
	25,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	25,0
	0
	25,0
	1,88
	Виконавчий комітет Старокостян​тинівської міської ради

	25.13
	Поточний ремонт вул. Острозького
	20,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	20,0
	4,49586
	24,49586
	1,26
	

	25.14
	Поточний ремонт вул. Попова
	20,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	20,0
	0
	20,0
	2,48
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	25.15
	Поточний ремонт вул. Пушкіна
	5,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	5,0
	0
	5,0
	0,9
	Виконавчий комітет Старокостян​тинівської міської ради

	25.16
	Поточний ремонт вул. Лермонтова
	10,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	10,0
	0
	10,0
	1,35
	

	25.17
	Поточний ремонт вул. Привокзальна
	15,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	15,0
	0
	15,0
	0,45
	


	25.18
	Поточний ремонт вул. За​кузьминська
	25,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	25,0
	0
	25,0
	1,44
	Виконавчий комітет Старокостян​тинівської міської ради

	25.19
	Поточний ремонт вул. Дружби
	10,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	10,0
	0
	10,0
	0,7
	

	25.20
	Поточний ремонт вул. Пу​гачова
	10,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	10,0
	0
	10,0
	0,69
	

	25.21
	Поточний ремонт вул. За​їкіна (при​бу​дин​кові те​риторії, під’їзди)
	15,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	15,0
	0
	15,0
	0,5
	

	25.22
	Поточний ремонт вул. Попова (Чу​дильник)
	20,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	20,0
	0
	20,0
	1,44
	

	25.23
	Поточний ремонт вул. Коліщанська (тротуар)
	22,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	22,0
	0
	22,0
	0,35
	

	25.24
	Поточний ремонт вул.Миру
	6,3402 
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	6,3402 
	0
	6,3402 
	0,6
	

	25.25
	Поточний ремонт вул. Миру (Жовтне​ве містечко)
	4,16837
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	4,16837
	0
	4,16837
	0,5
	

	25.26
	Поточний ремонт вул. Косинського
	18,18165
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	18,18165
	0
	18,18165
	0,8
	

	25.27
	Поточний ремонт вул. Красовського
	4,0
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	4,0
	0
	4,0
	0,5
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	27.28
	Поточний ремонт вул. Шевченка
	2,7
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	2,66902
	0
	2,7
	0,3
	Виконавчий комітет Старокостян​тинівської міської ради

	27.29
	Поточний ремонт вул.Пушкіна
	4,64076
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	4,64076
	0
	4,64076
	0,5
	

	25.28
	Утримання доріг
	190,88911
	
	2013
	–
	2013
	190,88911
	0
	190,88911
	
	

	
	Разом по місту:
	7145,07498
	
	
	
	
	2343,0
	4,49586
	2347,49586
	22,93
	


	26
	м. Нетішин

	26.1
	Капітальний ремонт вул. Лісова м. Неті​шин на ділянках: м/с частина № 4 до МСЧ № 4; від ж/б № 26 до ж/б № 60; від ж/б № 64 до ж/б № 96 
	715,4
	У стадії затвердження
	2013
	-
	2013
	715,4
	0
	715,4
	0,7
	Комунальне підприємство Нетішинської міської ради “Житлово-комунальне об’єднання”

	26.10
	Поточний ремонт вул. Варшавська 
	3,175
	У стадії затвердження
	2013
	–
	2013
	3,175
	0
	3,175
	0,01
	


Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації








     Л.Бернадська









