Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 30.08.2013 № 261/2013-р

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від

25.04.2013 № 125/2013-р “Про підсумки проходження опалювального сезону 2012/2013 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства області до роботи

в осінньо-зимовий період 2013/2014 року”

В області проходить активна підготовка до опалювального сезону 2013/2014 року. Кожен район, місто, комунальне підприємство діють за чітко визначеним планом, затвердженим після завершення минулорічного опалювального сезону.

Підготовка до зими перебуває на особливому контролі керівництва обласної державної адміністрації, її галузевих структурних підрозділів.

Постійно аналізується стан виконання рішень, прийнятих на засіданнях колегій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з цих питань, селекторних та виїзних нарадах.

З метою координації заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, контролю та надання практичної допомоги з цих питань створено робочі групи за участі фахівців структурних підрозділів  облдержадміністрації, Держгірпромнагляду, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

Рівень підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери на 14 серпня 2013 року становить 76,7 відсотка. На підготовку житлово-комунального господарства до зими у поточному році використано 36,7 млн. грн. або 71% до запланованого.

На цей період у комунальній теплоенергетиці підготовлено 447 котелень із 584 запланованих або 76,5%, 445,2 км тепломереж у двотрубному обчисленні, що становить 76,3%, 90 центральних теплових пунктів або 80,4%, заготовлено 30 тис. тонн вугілля або 71,4% до потреби.

Дещо нижчий рівень підготовки котелень у Красилівському районі (70%), теплових мереж у Новоушицькому (60%).

Водопровідно-каналізаційними підприємствами області відремонтовано та замінено 17,4 км водопровідних мереж із 23,1 запланованих або 75% та 3,21 км каналізаційних мереж із 4,21 запланованих або 76,2 відсотка. Підготовлено 54 із 71 водонасосних станцій (76%), 78 із 103 каналізаційних насосних станцій (75,7%).

Низькі показники у порівнянні із середніми по області з підготовки та ремонту водопровідних мереж у Городоцькому районі – 27%, м. Шепетівка – 57,6 відсотка.

За оперативними даними на 14 серпня поточного року в області комплексно підготовлено до зими 3410 житлових будинків – 74,6% до плану. Зокрема, у 431 будинку відремонтовано покрівлі, 481 – опалювальні системи, 360 – системи водопостачання.

Повільно йде підготовка житлових будинків до опалювального сезону у м. Нетішин (56%), Чемеровецькому районі (52,6%). Не відремонтовано жодної покрівлі із запланованих у Хмельницькому, Новоушицькому та Красилівському районах.

Значно нижче від обласного рівня проводиться ремонт загальнобудинкових опалювальних систем у містах Нетішин (46,9%) та Старокостянтинів (41,4%). Усього 50% систем холодного водопостачання відремонтовано у Новоушицькому районі.

Особлива увага приділяється підготовці до опалювального сезону шкіл, дитячих садочків, лікарень.

На 14 серпня завершено підготовчі роботи і видано паспорти готовності у 747 школах або 89,6% до загальної кількості, 663 дитячих садочках (90%), 59 лікарнях (80,8%).

У процесі підготовки до опалювального сезону значна увага приділяється заходам з енергозбереження та скорочення споживання природного газу.

Урядом поставлено завдання перед комунальним господарством скоротити до 2015 року споживання природного газу на 50 відсотків.

Завдання надзвичайно складне. З метою його виконання розроблено і направлено до Мінрегіону пропозиції на 800,0 млн. гривень. Зокрема, планується заміна 37 котлів НІІСТУ на сучасні, модернізація 80 котелень, упровадження 137 ІТП. Також, передбачається переведення на індивідуальне опалення ще 6 малопотужних райцентрів і малих міст, упровадження 28 модульних дахових котелень та 9 когенераційних установок. Пропонується реанімувати проект 1985 року щодо використання скидного тепла від Хмельницької АЕС для опалення міст Славута і Шепетівка. Це дозволить зекономити понад 18 млн. куб. м газу щорічно або майже 10% від річного споживання комунальною теплоенергетикою.

На об’єктах соціальної сфери планується впровадити 55 проектів електроопалення на суму 40,6 млн.грн., понад 120 твердопаливних котлів.

Окремі з цих питань уже вирішуються. Для прикладу, місто Кам’янець-Подільський здійснює будівництво і реконструкцію 5 котелень. Упроваджуються 2 твердопаливних котли для гарячого водопостачання. На черзі кредит (9,6 млн.грн.) міжнародної фінансової компанії для встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

На трьох котельнях Полонського підприємства теплових мереж до опалювального сезону також буде встановлено 3 твердопаливних котли потужністю 1,7 МВт.

У м. Хмельницький на модернізацію комунальної теплоенергетики виділено 22,0 млн.грн. з міського бюджету.

Започатковану у місті Кам’янець-Подільський програму “Теплий дім” із залученням коштів мешканців та міського бюджету у пропорції 50(50, поширено на обласний центр. У подальшому планується залучити до цієї програми інші міста області.

Планується за кошти обласного бюджету впровадження 38 твердопаливних котлів у бюджетних закладах.

У дорожньо-мостовому господарстві до зими підготовлено 139 одиниць спеціалізованої техніки або 71,3% до плану, заготовлено 30 тис. тонн посипочного матеріалу або 70,4% до планових потреб.

Ремонт вулиць і доріг проведено в обсязі 160,1 тис. кв. м, що становить 70,1% від запланованого.

Збережено позитивні тенденції у фінансово-економічному стані житлово-комунальної галузі.

Поліпшився стан розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги населенням. За перше півріччя їх рівень становить 103,1%, у червні – 104,3 відсотка. Серед міст та районів області найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Віньковецькому, Дунаєвецькому та Хмельницькому районах (115,6-112,2%), найнижчий – м. Шепетівка (90,9%) та Летичівському районі (91,3%).

Темп зростання (зменшення) заборгованості за житлово-комунальні послуги за цей період – 83,2 відсотка.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,3 місяця і цей показник є найнижчим в Україні.

На підприємствах житлово-комунального господарства області з липня 2012 року відсутня заборгованість з виплати заробітної плати.

Збережено позитивну динаміку щодо розрахунків за спожитий природний газ населенням та підприємствами комунальної теплоенергетики.

Рівень розрахунків за природний газ підприємствами комунальної теплоенергетики за минулий опалювальний сезон становить 67,7 відсотка. Водночас, залишається високою заборгованість підприємств і установ, що фінансуються з місцевих та державного бюджетів. Заборгованість з місцевого бюджету становить 8,9 млн.грн., державного – 7,3 млн. гривень. Обрахована різниця в тарифах для населення становить 116,8 млн. гривень. З державного бюджету у 2013 році виділено 20,5 млн.грн. на покриття різниці в тарифах, але це усього 17,5% від загальної потреби.

Водночас, теплопостачальні підприємства мають борги, не пов’язані зі вказаними проблемами. Зокрема, у містах Шепетівка така заборгованість становить 11,2 млн.грн., Кам’янець-Подільський – 1,7 млн.грн., Полонне – 2,5 млн. грн., Волочиськ – 1,2 млн.грн., Чемерівці – 1,3 млн. гривень.

Борг за електроенергію підприємств водопровідно-каналізаційного господарства становить 14,0 млн. гривень. Найбільшими боржниками є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства у містах Полонне (0,7 млн. грн.), Кам’янець-Подільський (2,4 млн.грн.), Шепетівка (1,3 млн.грн.) та міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” (8,9 млн.грн.).

З державного бюджету у 2013 році виділено 63,5 млн.грн. на покриття різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства. Здійснено всі необхідні організаційні заходи для укладення договорів та проведення взаєморозрахунків. На 14 серпня поточного року підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області укладено договорів на погашення заборгованості різниці в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення на загальну суму 15,8 млн. гривень. З незалежних від області причин не укладаються договори на погашення боргів за спожитий природний газ – відсутні схеми проведення взаєморозрахунків.

Вжиті заходи з підготовки до опалювального сезону і час, що залишився до його початку, дозволяють своєчасно завершити виконання всіх передбачених робіт.

До 01 вересня має бути стовідсоткова готовність шкіл та дитячих садочків з видачею паспортів готовності, до 01 жовтня решти об’єктів соціальної сфери та увесь житлово-комунальний комплекс.

Над цим наполегливо працює Департамент житлово-комунального господарства та будівництва, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації								Л.Бернадська