|  |
| --- |
| ЗатвердженоРозпорядження голови обласної державної адміністрації02.09.2013 № 264/2013-р |

**перелік об’єктів**

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва адміністративно-територіальної одиниці** | **Загальна кошторисна вартість робіт,****тис.грн.** | **Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації** | **Строк початку будів­ництва** | **Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року** | **Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію** | **Орієнтовний обсяг коштів субвенції,****тис.грн.** | **Орієнтовний обсяг робіт,****км** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Білогірський район** |
| 1.1 | Капітальний ремонт дороги Шуньки-Юрівка | 773,982 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 291,0 | 1,0 |
| **4** | **Городоцький район** |
| 4.8 | Капітальний ремонт дороги міста з асфальтовим покрит­тям по вул. Качинського в м. Городок Хмельницької області (ПК3-ПК4 + 70) | 285,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 285,1 | 0,1 |
| **11** | **Новоушицький район** |
| 11.12 | Капітальний ремонт вул. Ди­мінського в с. Струга  | 46,695 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 0,1 |
| **12** | **Полонський район** |
| 12.1 | Капітальний ремонт вул. Ва­тутіна смт Понінка | 497,0 | розпорядження голови Полонської райдерж­адміністрації від 08.02.2013 № 26/2013-р | 2013 | – | 2013 | 497,0 | 0,350 |
| 12.3 | Поточний ремонт вул. Л.Ук­раїнки с. Микулин | 99,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 12.4 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка с. Микулин | 36,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 36,3 | 0,25 |
| **16** | **Теофіпольський район** |
| 16.1 | Капітальний ремонт дорож­нього покриття та тротуару по вул. Садова в смт Теофіполь Хмельницької області | 1134,269 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 116,7 | 0,1 |
| 16.3 | Капітальний ремонт дорож­нього покриття по вул. Трав­нева в с. Котюржинці | 287,549 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,1 |
| **17** | **Хмельницький район** |
| 17.5 | Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравневій в смт Чорний Острів | 335,456 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 102,9 | 0,9 |
| **18** | **Чемеровецький район** |
| 18.1 | Капітальний ремонт дороги повул. Чапаєва в районі кла­довища смт Чемерівці | 460,871 | Рішення Чемеровецької селищної ради від 07.06.2013 № 10 | 2011 | 32,5 | 2013 | 156,423 | 0,15 |
| 18.2 | Капітальний ремонт вул. Іва­на Франка смт Чемерівці | 503,877 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 503,877 | 0,4 |
| **19** | **Шепетівський район** |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Пар­тизанська с. Городище | 110,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,0 | 0,075 |
| 19.2 | Капітальний ремонт вул. Мо­лодіжна в с. Хутір | 291,794 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 69,2 | 0,21 |
| 19.3 | Капітальний ремонт вул. Ліс­на в с. Хутір | 11,651 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 11,651 | 0,07 |
| **20** | **Ярмолинецький район** |
| 20.1 | Капітальний ремонт вул. По­дільська в с. Косогірка | 200,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 20.2 | Капітальний ремонт вулиці Чапаєва смт Ярмолинці Хмельницької області (від буд. № 118 до буд. № 132) | 99,839 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 99,839 | 0,2 |
| 20.3 | Капітальний ремонт дороги з асфальтовим покриттям вул. О.Бирко в с. Ясенівка | 30,393 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 29,961 | 0,07 |
| **22** | **м. Шепетівка** |
| 22.1 | Капітальний ремонт вул. За­лізнична | 111,650 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 111,650 | 0,1 |
| 22.2 | Поточний ремонт вул. Одухи | 75,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 75,0 | 0,2 |
| 22.3 | Поточний ремонт вул. Про­мислова | 70,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 70,0 | 0,15 |
| 22.4 | Поточний ремонт вул. Шев­ченка | 40,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 40,0 | 0,1 |
| 22.5 | Поточний ремонт вул. Ємця | 46,4 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 46,4 | 0,1 |
| 22.6 | Поточний ремонт вул. Старо­костянтинівське шосе | 25,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,0 | 0,1 |
| 22.7 | Капітальний ремонт вул. Гор­батюка | 273,05 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 273,05 | 0,1 |
| 22.8 | Капітальний ремонт вул. Ко­товського | 160,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 160,1 | 0,1 |
|  | **Разом по місту:** | **801,2** |  |  |  |  | **801,2** | **0,95** |
| **25** | **м. Старокостянтинів** |
| 25.1 | Капітальний ремонт вул. Чка­лова | 5013,301 | Наказ Комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 21.07.2011 № 52 | 2012 | 40 | 2013 | 513,0 | 0,25 |
| 25.2 | Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул. Покришкіна | 93,2 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 93,2 | 0,7 |
| 25.3 | Поточний ремонт вул. Заліз­нична | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 1,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 25.4 | Поточний ремонт вул. Вок­зальна | 10,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 10,0 | 0,43 |
| 25.5 | Поточний ремонт вулиць на масиві “Лісовий” | 20,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 4,5 |
| 25.6 | Поточний ремонт вул. Есен­ська | 15,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 1,10 |
| 25.7 | Поточний ремонт вул. Зарічна | 5,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 5,0 | 1,0 |
| 25.8 | Поточний ремонт вул. Калі­ніна | 10,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 10,0 | 1,0 |
| 25.9 | Поточний ремонт дороги по вул. Толстого | 25,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 25,0 | 1,1 |
| 25.10 | Поточний ремонт дороги по вул. Федорова | 22,22927 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 22,22927 | 1 |
| 25.11 | Поточний ремонт дороги по вул. Борлуцького | 10,88731 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 10,88731 | 0,5 |
| 25.12 | Поточний ремонт дороги по пров.7-й Польовий | 1,88342 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 1,88342 | 0,05 |
| 25.13 | Утримання доріг | 145,3 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 145,3 | 306,1 |
|  | **Разом по місту:** | **5391,801** |  |  |  |  | **891,5** | 319,29 |
| **26** | **м. Нетішин** |
| 26.1 | Капітальний ремонт вул. Сні­гурі в м. Нетішин Хмельниць­кої області на ділянці від ж/б № 87а до ж/б № 139 | 411,1 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 411,1 | 0,4 |

Заступник голови

адміністрації В.Галищук