Затверджено Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.03.2013 № 77/2013-р (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації 31.10.2013 № 350/2013-р)

перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. |  |  | Орієнтовний обсяг робіт, км | Замовник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсяг субвенцій на 2013 р. | Залишок на 01.01. 2013 р. | Усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Летичівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.17 | - Капітальний ремонт вул. Жовтнева від ПК0+70 до ПК3+92,00 у смт Меджибіж Летичівського району | - 394,645 | Розпорядження голови Меджибізької селищної ради від 13.09.2013 № 17/2013-р | 2013 | – | 2013 | 74,044 | 0 | 74,044 | 0,4 | Меджибізька селищна рада |
| 12 | Полонський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.21 | - Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Мануїльського в м. Полонне Хмельницької області (2-га черга) | - 1730,396 | Рішення Полонської міської ради від 12.07.2012 № 478 | 2012 | 30 | 2013 | 592,048 | 0 | 592,048 | 0,5 | Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Славутський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | - Капітальний ремонт вул. Набережна с. В. Скнит | - 123,696 | Рішення сесії Великоскнитської сільської ради від 27.12.2012 № 6 | 2013 | – | 2013 | 15,18 | 0 | 15,18 | 0,01 | Великоскнитська сільська рада |
| 13.12 | - Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Б.Хмельницького с. Старий Кривин | - 321,520 | Рішення сесії Старокривинської сільської ради від 12.07.2012 № 10 | 2013 | – | 2013 | 21,01 | 0 | 21,01 | 0,01 | Старокривинська сільська рада |
| 18 | Чемеровецький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.40 | - Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Кугаївці Чемеровецького району Хмельницької області | - 23,889 | У стадії затвердження | 2013 | - | 2013 | 23,889 | 0 | 23,889 | 0,3 | Кугаєвецька сільська рада |
| 19 | Шепетівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | - Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Вербівці | - 387,294 | Рішення Вербовецької сільської ради від 13.08.2013 № 5 | 2013 | – | 2013 | 20,3 | 0,01701 | 20,31701 | 0,065 | Вербовецька сільська рада |
| 23 | м. Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | - Капітальний ремонт вул. Грушевського (І черга) | - 6004,837 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 28 | 2013 | – | 2013 | 3255,905 | 0 | 3255,905 | 0,58 | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2 | - Капітальний ремонт вул. Перемоги (з відновленням водовідведення) | - 4640,7887 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 29 | 2013 | – | 2013 | 2669,317 | 0 | 2669,317 | 0,82 | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.3 | - Капітальний ремонт тротуару від вул. Володимирської до вул. Гагаріна (в районі будинків № 71-77 по вул. Соборній) | - 703,98 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 26 | 2013 | – | 2013 | 647,0 | 0 | 647,0 | 0,18 |  |
| 23.4 | - Капітальний ремонт – улаштування тротуарів на під’їзній дорозі до кладовища в мікрорайоні “Ракове” | - 933,881 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 30 | 2013 | – | 2013 | 883,7 | 0 | 883,7 | 0,68 |  |
| 23.5 | - Капітальний ремонт вул. Чорновола – місцеве розширення проїзної частини для улаштування стоянки автомобілів у районі вул. Госпітальної | - 106,881 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 27 | 2013 | – | 2013 | 103,397 | 0 | 103,397 | 0,05 |  |
| 23.6 | - Капітальний ремонт вул. Раскової (від вул. Франка до вул. Купріна), І черга | - 551,772 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 31 | 2013 | – | 2013 | 549,895 | 0 | 549,895 | 0,184 |  |
| 23.7 | - Капітальний ремонт вулиці Качинського, ІІІ черга | - 900,922 | Наказ управління ЖКГ від 22.05.2013 № 51 | 2013 | – | 2013 | 857,499 | 0 | 857,499 | 0,429 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.8 | - Капітальний ремонт покриття по вул. Колгоспній, ІІ черга | - 721,729 | Наказ управління ЖКГ від 09.04.2013 № 31 | 2013 | – | 2013 | 720,143 | 0 | 720,143 | 0,247 | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.9 | - Поточний ремонт вул. Володимирської | - 189,769 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 154,141 | 0 | 154,141 | 0,25 |  |
| 23.10 | - Поточний ремонт вул. Волочиської | - 242,928 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 221,531 | 0 | 221,531 | 0,26 |  |
| 23.11 | - Поточний ремонт вул. Зарічанської | - 284,38 |  | 2013 | – | 2013 | 247,941 | 0 | 247,941 | 0,28 |  |
| 23.12 | - Поточний ремонт вул. Західно-Окружної | - 323,181 |  | 2013 | – | 2013 | 301,076 | 0 | 301,076 | 0,3 |  |
| 23.13 | - Поточний ремонт вул. Кам’янецької | - 462,808 |  | 2013 | – | 2013 | 399,954 | 0 | 399,954 | 0,5 |  |
| 23.14 | - Поточний ремонт вул. Курчатова | - 308,48 |  | 2013 | – | 2013 | 280,64 | 0 | 280,64 | 0,3 |  |
| 23.15 | - Поточний ремонт вул. Пілотської | - 251,1 |  | 2013 | – | 2013 | 243,779 | 0 | 243,779 | 0,3 |  |
| 23.16 | - Поточний ремонт вул. Подільської | - 247,507 |  | 2013 | – | 2013 | 205,212 | 0 | 205,212 | 0,2 |  |
| 23.17 | - Поточний ремонт вул. Прибузької | - 322,458 |  | 2013 | – | 2013 | 275,548 | 0 | 275,548 | 0,3 |  |
| 23.18 | - Поточний ремонт вул. Проскурівського підпілля | - 296,189 |  | 2013 | – | 2013 | 257,428 | 0 | 257,428 | 0,3 |  |
| 23.19 | - Поточний ремонт Проспекту Миру | - 431,631 |  | 2013 | – | 2013 | 390,424 | 0 | 390,424 | 0,45 |  |
| 23.20 | - Поточний ремонт вул. Рибалка | - 234,975 |  | 2013 | – | 2013 | 196,292 | 0 | 196,292 | 0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.21 | - Поточний ремонт вул. Свободи | - 390,41 | Наказ управління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 326,9 | 0 | 326,9 | 0,3 | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.22 | - Поточний ремонт Старокостянтинівського шосе | - 98,087 |  | 2013 | – | 2013 | 90,995 | 0 | 90,995 | 0,1 |  |
| 23.23 | - Поточний ремонт вул. Чорновола | - 390,43 |  | 2013 | – | 2013 | 347,815 | 0 | 347,815 | 0,4 |  |
| 23.24 | - Поточний ремонт вул. Шевченка | - 351,86 |  | 2013 | – | 2013 | 299,351 | 0 | 299,351 | 0,3 |  |
| 23.25 | - Капітальний ремонт покриття вул. Старокостянтинівське шосе (в’їзд у місто) | - 524,50928 | Наказ управління ЖКГ від 15.10.2012 № 112 | 2013 | – | 2013 | – | 524,50928 | 524,50928 | 0,19 |  |
| 23.26 | - Поточний ремонт вул. П.Мирного | - 99,9 | Наказ управління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 60,247 | 60,247 | 0,07 |  |
| 23.27 | - Поточний ремонт вул. Толстого | - 99,9 | Наказ управління ЖКГ від 15.07.2013 №73 | 2013 | – | 2013 | – | 70,65287 | 70,65287 | 0,08 |  |
| 23.28 | - Поточний ремонт вул. Залізняка | - 92,9 | Наказ управління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 45,266 | 45,266 | 0,06 |  |
| 23.29 | - Поточний ремонт вул. Березневої | - 69,876 |  | 2013 | – | 2013 | – | 46,276 | 46,276 | 0,06 |  |
| 23.30 | - Поточний ремонт пров. Шевченка | - 83,4 |  | 2013 | – | 2013 | – | 30,46 | 30,46 | 0,05 |  |
| 23.31 | - Капітальний ремонт вул. Хотовицького | - 544,744 | Наказ управління ЖКГ від 14.08.2013 № 93 | 2013 | – | 2013 | 544,744 | 0 | 544,744 | 0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.32 | - Поточний ремонт вул. Зарічанської | - 354,062 | Наказ управління ЖКГ від 15.07.2013 № 73 | 2013 | – | 2013 | 227,884 | 0 | 227,884 | 0,35 | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.33 | - Поточний ремонт вул. Сільськогосподарської | - 51,709 | Наказ управління ЖКГ від 04.10.2013 №130 | 2013 | – | 2013 | 51,709 | 0 | 51,709 | 0,45 |  |
| 23.34 | - Поточний ремонт вул. Ціолковського (в р-ні вул. Чорновола) | - 99,923 |  | 2013 | – | 2013 | 99,923 | 0 | 99,923 | 0,2 |  |
| 23.35 | - Поточний ремонт вул. Соборної | - 37,5 | Наказ управління ЖКГ від 14.10.2013 № 133 | 2013 | – | 2013 | 37,5 | 0 | 37,5 | 0,3 |  |
| 23.36 | - Поточний ремонт вул. Лескова | - 44,66 | Наказ управління ЖКГ від 04.10.2013 №129 | 2013 | – | 2013 | 44,66 | 0 | 44,66 | 0,18 |  |
| 23.37 | - Поточний ремонт вул. Кармелюка | - 24,5 | Наказ управління ЖКГ від 04.10.2013 № 127 | 2013 | – | 2013 | 24,5 | 0 | 24,5 | 9,3 |  |
| 23.38 | - Поточний ремонт вул. Зенітної | - 89,597 | Наказ управління ЖКГ від 14.10.2013 № 133 | 2013 | – | 2013 | 89,597 | 0 | 89,597 | 0,2 |  |
|  | Разом по місту: | 21608,16 |  |  |  |  | 15046,4 | 777,41115 | 15823,81115 | 7,89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | м. Старокостянтинів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | - Капітальний ремонт вул. Чкалова | - 5013,301 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 21.07.2011 № 52 | 2012 | 40 | 2013 | 361,257 | 0 | 361,257 | 0,25 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
| 25.2 | - Капітальний ремонт площі Незалежності | - 997,99954 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 01.08.2013 № 56 | 2013 | – | 2013 | 997,99954 | 0 | 997,99954 | 0,15 | Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство |
| 25.3 | - Капітальний ремонт прибудинкової та під’їзної дороги по вул. Попова, 20 (згідно з рішенням суду) | - 183,94346 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 03.01.2013 № 97/1 | 2013 | – | 2013 | 33,94346 | 0 | 33,94346 | 0,7 |  |
| 25.4 | - Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Острозького | - 200,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 18.06.2013 № 48 | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0,11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.5 | - Поточний ремонт по вул. Миру (площа Незалежності) | - 112,8059 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.03.2013 № 26/2 | 2013 | – | 2013 | 112,8059 | 0 | 112,8059 | 0,15 | Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство |
| 25.6 | - Поточний ремонт по вул. Фрунзе | - 40,46676 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 23.09.2013 № 68 | 2013 | – | 2013 | 40,46676 | 0 | 40466.76 | 1,25 |  |
| 25.7 | - Поточний ремонт по вул. Чайковського | - 34,37263 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 08.08.2013 № 57/1 | 2013 | – | 2013 | 34,37263 | 0 | 34,37263 | 0,98 |  |
| 25.8 | Поточний ремонт дороги по вул. Прокопюка | 60,8352 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.03.2013 № 26/3 | 2013 | – | 2013 | 60,8352 | 0 | 60,8352 | 0,35 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.9 | Поточний ремонт по вул. Стельмаха | 22,43544 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.05.2013 № 48/2 | 2013 | – | 2013 | 22,43544 | 0 | 22,43544 | 0,4 | Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство |
| 25.10 | Поточний ремонт дороги по вул. Тельмана | 42,4447 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 17.04.2013 № 36/1 | 2013 | – | 2013 | 42,4447 | 0 | 42,4447 | 1,7 |  |
| 25.11 | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Попова, 15 | 8,55026 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.03.2013 № 26/2 | 2013 | – | 2013 | 8,55026 | 0 | 8,55026 | 0,25 |  |
| 25.12 | Поточний ремонт по вул. Миру | 25,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 02.04.2013 № 33/1 | 2013 | – | 2013 | 25,0 |  | 25,0 | 1,88 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.13 | Поточний ремонт по вул. Острозького | 8,68891 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 4,49586 | 24,49586 | 1,26 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
| 25.14 | Поточний ремонт по вул. Попова | 20,0 |  | 2013 | – | 2013 | 8,68891 |  | 8,68891 | 2,48 |  |
| 25.15 | Поточний ремонт по вул. Пушкіна | 5,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 05.07.2013 № 51/1 | 2013 | – | 2013 | 5,0 |  | 5,0 | 0,9 |  |
| 25.16 | Поточний ремонт по вул. Лермонтова | 10,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 04.06.2013 № 44/1 | 2013 | – | 2013 | 10,0 |  | 10,0 | 1,35 |  |
| 25.17 | Поточний ремонт по вул. Привокзальна | 15,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 15,0 |  | 15,0 | 0,45 |  |
| 25.18 | Поточний ремонт по вул. Закузьминська | 25,0 |  | 2013 | – | 2013 | 25,0 |  | 25,0 | 1,44 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.19 | Поточний ремонт по вул. Коліщанська (тротуар) | 8,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 01.10.2013 № 71 | 2013 | – | 2013 | 8,0 |  | 8,0 | 0,35 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
| 25.20 | Поточний ремонт по вул. Коліщанська | 3,0 |  | 2013 | – | 2013 | 3,0 |  | 3,0 | 0,35 |  |
| 25.21 | Поточний ремонт по вул. Миру | 6,3402 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 6,3402 |  | 6,3402 | 0,6 |  |
| 25.22 | Поточний ремонт по вул. Миру (Жовтневе містечко) | 4,16837 |  | 2013 | – | 2013 | 4,16837 |  | 4,16837 | 0,5 |  |
| 25.23 | Поточний ремонт по вул. Косинського | 3,69468 |  | 2013 | – | 2013 | 3,69468 |  | 3,69468 | 0,8 |  |
| 25.24 | Поточний ремонт по вул. Красовського | 4,0 |  | 2013 | – | 2013 | 4,0 |  | 4,0 | 0,5 |  |
| 25.25 | Поточний ремонт по вул. Шевченка | 0,76663 |  | 2013 | – | 2013 | 0,76663 |  | 0,76663 | 0,3 |  |
| 25.26 | Поточний ремонт по вул. Пушкіна | 4,64076 |  | 2013 | – | 2013 | 4,64076 |  | 4,64076 | 0,5 |  |
| 25.27 | Утримання доріг | 284,58956 |  | 2013 | – | 2013 | 284,58956 |  | 284,58956 |  |  |
|  | Разом по місту | 7145,04 |  |  |  |  | 2343,0 | 4,49586 | 2347,49586 |  |  |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації 									Л.Бернадська