Затверджено Розпорядження голови обласної державної адміністрації 31.10.2013 № 351/2013-р

перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. | Орієнтовний обсяг робіт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Віньковецький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Леніна в с. Великий Олександрів | 50,0 | Рішення Великоолександрівської сільської ради від 04.09.2013 № 229 | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,8 |
| 22 | м. Шепетівка |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Капітальний ремонт вул. Залізнична на ділянках від вул. Української до пров. Пролетарського та від проспекту Миру до вул. Воровського в м. Шепетівка | 999,764 | Розпорядження Шепетівського міського голови від 04.06.2013 № 94-2013р. | 2013 | – | 2013 | 111,6 | 0,1 |
| 25 | м. Старокостянтинів |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Капітальний ремонт вул. Чкалова | 5013,301 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 21.07.2011 № 52 | 2012 | 45 | 2013 | 606,2 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Есенська | 15,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.06.2013 № 49/1 | 2013 | – | 2013 | 15,00 | 1,1 |
| 25.3 | Поточний ремонт дороги по вул. Калініна | 3,77928 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 30.09.2013 № 70 | 2013 | – | 2013 | 3,77928 | 1,0 |
| 25.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Толстого | 25,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.09.2013 р № 69 | 2013 | – | 2013 | 25,00 | 1,1 |
| 25.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Федорова | 3,22927 |  | 2013 | – | 2013 | 3,22927 | 1 |
| 25.6 | Поточний ремонт дороги по вул. Борлуцького | 10,88731 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.06.2013 № 49/1 | 2013 | – | 2013 | 10,88731 | 0,5 |
| 25.7 | Поточний ремонт дороги по пров.7-й Польовий | 1,85244 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 30.09.2013 № 70 | 2013 | – | 2013 | 1,85244 | 0,05 |
| 25.8 | Утримання доріг | 225,5517 |  |  |  |  | 225,5517 |  |
|  | Разом по місту | 5298,601 |  |  |  |  | 891,5 | 4,95 |

Заступник голови-керівник

апарату адміністрації			                                                                	Л.Бернадська