|  |
| --- |
| Затверджено  Розпорядження голови обласної державної адміністрації  31.10.2013 № 351/2013-р |

**перелік об’єктів**

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва адміністративно-територіальної одиниці** | **Загальна кошторисна вартість робіт,**  **тис.грн.** | **Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації** | **Строк початку будів­ництва** | **Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року** | **Строк закінчення будівництва та введення в експлуа­тацію** | **Орієнтов­ний обсяг коштів субвенції,**  **тис.грн.** | **Орієнтовний обсяг робіт,**  **км** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **2** | **Віньковецький район** | | | | | | | |
| 2.2 | Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Леніна в с. Великий Олександрів | 50,0 | Рішення Великоолек­сандрівської сільської ради від 04.09.2013 № 229 | 2013 | – | 2013 | 50,0 | 0,8 |
| **22** | **м. Шепетівка** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Капітальний ремонт вул. За­ліз­нична на ділянках від вул. Ук­раїнської до пров. Про­летар­ського та від проспекту Миру до вул. Воровського в м. Ше­петівка | 999,764 | Розпорядження Шепетівського міського голови від 04.06.2013 № 94-2013р. | 2013 | – | 2013 | 111,6 | 0,1 |
| **25** | **м. Старокостянтинів** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Капітальний ремонт вул. Чка­лова | 5013,301 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підпри­ємст­ва від 21.07.2011 № 52 | 2012 | 45 | 2013 | 606,2 | 0,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 25.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Есенська | 15,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підпри­ємст­ва від 27.06.2013 № 49/1 | 2013 | – | 2013 | 15,00 | 1,1 |
| 25.3 | Поточний ремонт дороги по вул. Калініна | 3,77928 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємст­ва від 30.09.2013 № 70 | 2013 | – | 2013 | 3,77928 | 1,0 |
| 25.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Толстого | 25,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємст­ва від 27.09.2013 р № 69 | 2013 | – | 2013 | 25,00 | 1,1 |
| 25.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Федорова | 3,22927 | 2013 | – | 2013 | 3,22927 | 1 |
| 25.6 | Поточний ремонт дороги по вул. Борлуцького | 10,88731 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємст­ва від 27.06.2013 № 49/1 | 2013 | – | 2013 | 10,88731 | 0,5 |
| 25.7 | Поточний ремонт дороги по пров.7-й Польовий | 1,85244 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємст­ва від 30.09.2013 № 70 | 2013 | – | 2013 | 1,85244 | 0,05 |
| 25.8 | Утримання доріг | 225,5517 |  |  |  |  | 225,5517 |  |
|  | **Разом по місту** | **5298,601** |  |  |  |  | **891,5** | **4,95** |

Заступник голови-керівник

апарату адміністрації Л.Бернадська