|  |
| --- |
| ЗатвердженоРозпорядження голови обласної державної адміністрації02.12.2013 № 399/2013-р |

**перелік об’єктів**

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва адміністративно-територіальної одиниці** | **Загальна кошторисна вартість робіт,****тис.грн.** | **Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації** | **Строк початку будів­ництва** | **Ступінь будівельної готовності на 01.01. 2013 року** | **Строк закінчення будівництва та введення в експлуа­тацію** | **Орієнтов­ний обсяг коштів субвенції,****тис.грн.** | **Орієнтовний обсяг робіт,****км** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **3** | **Волочиський район** |
| 3.1 | Реконструкція дороги по вул. Музейна м. Волочиськ | 6275,954 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 23.02.2009 № 858 | 2013 | 18,5 | 2013 | 581,7 | 3,0 |
| 3.2 | Поточний ремонт вул. Остров­ського м. Волочиськ | 45,0 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 30.05.2013 № 1766 | 2013 | – | 2013 | 45,0 | 0,1 |
| 3.3 | Поточний ремонт вул. Лисен­ка м. Волочиськ | 24,9 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 30.05.2013 № 1766 | 2013 | – | 2013 | 24,9 | 0,1 |
| 3.4 | Поточний ремонт вул. Пуш­кіна м. Волочиськ | 30,0 | Рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 30.05.2013 № 1766 | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3.5 | Поточний ремонт вул. Гагарі­на с. Шмирки | 59,0 | Рішення Шмирківської сільської ради від 28.05.2013 № 1 | 2013 | – | 2013 | 59,0 | 0,1 |
| 3.6 | Поточний ремонт вул. Польо­ва с. Шмирки | 92,0 | Рішення Шмирківської сільської ради від 28.05.2013 № 2 | 2013 | – | 2013 | 92,0 | 0,3 |
| 3.7 | Поточний ремонт вул. І.Пасіч­ника с. Трительники | 30,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 30,0 | 0,1 |
|  | **Разом по району:** | **6556,854** |  |  |  |  | **862,6** | **3,8** |
| **7** | **Ізяславський район** |
| 7.1 | Капітальний ремонт вул. Шев­ченка (від перехрестя з вули­цею Жовтнева до перехрестя з вулицею Козацька) та органі­зація дорожнього руху на пе­рехресті вулиць Шевченка-Жовтнева (влаштування світлофорного об’єкта) в м. Ізяслав | 744,573 | Рішення Ізяславської міської ради від 24.07.2013 № 6 | 2013 | – | 2013 | 260,0 | 0,6 |
| **8** | **Кам’янець-Подільський район** |
| 8.1 | Капітальний ремонт вул. Шкіль­на від вул. Мічуріна до вул. Га­гаріна с. Довжок | 669,222 | Рішення Довжоцької сільської ради від 12.12.2012 № 140 | 2013 | – | 2013 | 280,0 | 0,3 |
| 8.2 | Поточний ремонт вул. Шкіль­на с. Чорнокозинці | 99,0 | Рішення Шустовецької сільської ради від 18.09.2013 № 3 | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,2 |
| 8.3 | Капітальний ремонт проїжд­жої частини по вул. 40-річчя Перемоги с. Підпилип’я | 297,0 | Рішення Підпилип’ян­ської сільської ради від 20.02.2013 № 9 | 2013 | – | 2013 | 259,4 | 0,3 |
| 8.4 | Поточний ремонт вул. Л.Ук­раїнки с. Кадиївці | 99,0 | Рішення Кадиївської сільської ради від 01.07.2012 № 8 | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 8.5 | Поточний ремонт вул. Будьон­ного с. Подільське | 99,0 | Рішення Подільської сільської ради від 10.06.2013 № 8 | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,3 |
| 8.6 | Поточний ремонт проїжджої частини по вул. Шевченка в с. Слобідка-Рихтівська | 99,0 | Рішення Слобідсько-Рихтівської сільської ради від 24.10.2013 № 3 | 2013 | – | 2013 | 99,0 | 0,3 |
| 8.7 | Поточний ремонт вул. Карме–люка с. Нефедівці | 45,1 | Рішення Нефедівської сільської ради від 19.08.2013 № 7 | 2013 | – | 2013 | 45,1 | 0,3 |
| 8.8 | Поточний ремонт вулиць Шкільна, Надзбручанська с. Ніверка | 53,0 | Рішення Шустовецької сільської ради від 26.06.2013 № 4 | 2013 | – | 2013 | 53,0 | 0,2 |
| 8.9 | Поточний ремонт вул. Цен­тральна с. Велика Слобідка | 15,0 | Рішення Устянської сільської ради від 18.10.2013 № 4 | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 0,1 |
|  | **Разом по району:** | **1475,322** |  |  |  |  | **1084,5** | **2,0** |
| **16** | **Теофіпольський район** |
| 16.1 | Капітальний ремонт дорожньо­го покриття по вул. Довженка в с. Святець Теофіпольського району Хмельницької області | 241,017 | Рішення сесії Святецької сільської ради від 12.06.2013 № 1 | 2013 | – | 2013 | 216,7 | 0,2 |
| 16.2 | Капітальний ремонт дорож­нього покриття по вул. Трав­нева в с. Котюржинці | 287,549 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 100,0 | 0,1 |
| 16.3 | Поточний ремонт вул. Богда­на Хмельницького смт Теофі­поль | 35,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 35,0 | 0,2 |
| 16.4 | Поточний ремонт вул. Ви­соцького смт Теофіполь | 49,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 49,0 | 0,3 |
| 16.5 | Поточний ремонт вул. Щорса смт Теофіполь | 65,0 | У стадії затвердження | 2013 | – | 2013 | 65,0 | 0,3 |
|  | **Разом по району:** | **677,566** |  |  |  |  | **465,7** | **1,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 18 | **Чемеровецький район** |
| 18.1 | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Чапаєва, від будинку № 1 до будинку № 9 (в районі кладовища) в смт Чемерівці Хмельницької області | 454,633 | Рішення Чемеровецької селищної ради від 07.06.2013 № 10 | 2012 | 32,5 | 2013 | 156,423 | 0,15 |
| 18.2 | Капітальний ремонт ділянки дороги з асфальтовим покрит­тям по вул. Івана Франка ПКО-ПК-2+70 в смт Чемерів­ці Чемеровецького району Хмельницької області | 503,877 | Рішення Чемеровецької селищної ради від 11.10.2013 № 7 | 2013 | – | 2013 | 503,877 | 0,4 |

Заступник голови-керівник

апарату адміністрації Л.Бернадська