Затверджено

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

25.12.2013 № 428/2013-р

перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

| № з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної гото-вно-сті на 01.01. 2013 | Строк закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтовний обсяг коштів субвенції, тис.грн. |  |  | Орієнтовний обсяг робіт, км | Замовник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсяг субвенцій на 2013 р. | Залишок на 01.01. 2013 р. | Усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Волочиський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Поточний ремонт провул. Черкещина с. Клинини | 8,405 | Рішення Кли-нинської сільської ради від 24.10.13 № 2 | 2013 | – | 2013 | 8,405 | 0 | 8,405 | 0,042 | Клининська сільська рада |
| 25 | м. Старокостянтинів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Капітальний ремонт вул. Чкалова | 5013,301 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 21.07.2011 № 52 | 2012 | 40 | 2013 | 561,257 | 0 | 561,257 | 0,25 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 | Капітальний ремонт площі Незалежності | 997,99954 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 01.08.2013 № 56 | 2013 | – | 2013 | 997,99954 | 0 | 997,99954 | 0,7 | Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство |
| 25.3 | Капітальний ремонт прибудинкової та під’їзної дороги по вул. Попова, 20 (згідно з рішенням суду) | 183,94346 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 03.01.2013 № 97/1 | 2013 | – | 2013 | 33,94346 | 0 | 33,94346 | 0,05 |  |
| 25.4 | Поточний ремонт вул. Миру (площа Незалежності) | 112,8059 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.03.2013 № 26/2 | 2013 | – | 2013 | 112,8059 | 0 | 112,8059 | 0,15 |  |
| 25.5 | Поточний ремонт вул. Фрунзе | 40,46676 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 23.09.2013 № 68 | 2013 | – | 2013 | 40,46676 | 0 | 40,46676 | 1,25 |  |
| 25.6 | Поточний ремонт вул. Чайковського | 34,37263 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 08.08.2013 № 57/1 | 2013 | – | 2013 | 34,37263 | 0 | 34,37263 | 0,98 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.7 | Поточний ремонт вул. Прокопюка | 60,8352 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.03.2013 № 26/3 | 2013 | – | 2013 | 60,8352 | 0 | 60,8352 | 0,35 | Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство |
| 25.8 | Поточний ремонт вул. Стельмаха | 22,43544 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.05.2013 № 48/2 | 2013 | – | 2013 | 22,43544 | 0 | 22,43544 | 0,4 |  |
| 25.9 | Поточний ремонт вул. Тельмана | 42,4447 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 17.04.2013 № 36/1 | 2013 | – | 2013 | 42,4447 | 0 | 42,4447 | 1,7 |  |
| 25.10 | Поточний ремонт прибудинкової території вул. Попова, 15 | 8,55026 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 07.03.2013 № 26/2 | 2013 | – | 2013 | 8,55026 | 0 | 8,55026 | 0,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11 | Поточний ремонт вул. Миру | 25,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 02.04.2013 № 33/1 | 2013 | – | 2013 | 25,0 | 0 | 25,0 | 1,88 | Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство |
| 25.12 | Поточний ремонт вул. Острозького | 20,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 0 | 20,0 | 1,26 |  |
| 25.13 | Поточний ремонт вул. Попова | 8,68891 |  | 2013 | – | 2013 | 8,68891 | 0 | 8,68891 | 2,48 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
| 25.14 | Поточний ремонт вул. Пушкіна | 5,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 05.07.2013 № 51/1 | 2013 | – | 2013 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0,9 |  |
| 25.15 | Поточний ремонт вул. Лермонтова | 10,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 04.06.2013 № 44/1 | 2013 | – | 2013 | 10,0 | 0 | 10,0 | 1,35 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.16 | Поточний ремонт вул. Привокзальна | 15,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0,45 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
| 25.17 | Поточний ремонт вул. Закузьминська | 25,0 |  | 2013 | – | 2013 | 25,0 | 0 | 25,0 | 1,44 | Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство |
| 25.18 | Поточний ремонт по вул. Коліщанська (тротуар) | 8,0 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 01.10.2013 № 71 | 2013 | – | 2013 | 8,0 | 0 | 8,0 | 0,35 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
| 25.19 | Поточний ремонт по вул. Коліщанська | 3,0 |  | 2013 | – | 2013 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0,35 |  |
| 25.20 | Поточний ремонт по вул. Миру | 6,3402 | Наказ комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 6,3402 | 0 | 6,3402 | 0,6 |  |
| 25.21 | Поточний ремонт по вул. Миру (Жовтневе містечко) | 4,16837 |  | 2013 | – | 2013 | 4,16837 | 0 | 4,16837 | 0,5 |  |
| 25.22 | Поточний ремонт по вул. Косинського | 3,69468 |  | 2013 | – | 2013 | 3,69468 | 0 | 3,69468 | 0,8 |  |
| 25.23 | Поточний ремонт по вул. Красовського | 4,0 |  | 2013 | – | 2013 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0,5 |  |
| 25.24 | Поточний ремонт по вул. Шевченка | 0,76663 |  | 2013 | – | 2013 | 0,76663 | 0 | 0,76663 | 0,3 |  |
| 25.25 | Поточний ремонт по вул. Пушкіна | 4,64076 |  | 2013 | – | 2013 | 4,64076 | 0 | 4,64076 | 0,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.26 | Утримання доріг | 284,58956 |  | 2013 | – | 2013 | 284,58956 | 0 | 284,58956 | – | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
|  | Разом по місту: | 6945,044 |  |  |  |  | 2343,0 | – | 2343,0 | 19,74 |  |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації									Л.Бернадська