Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 01.09.2014 № 335/2014-р

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про готовність закладів освіти області до нового навчального року

Питання підготовки навчальних закладів Хмельниччини до нового навчального року перебувають на постійному контролі Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, місцевих органів влади.

У районах та містах обласного значення проаналізовано стан матеріально-технічної бази навчальних закладів, розроблено заходи з підготовки будівель, зовнішніх інженерних мереж і споруд енергетичного призначення до роботи в новому навчальному році, визначено джерела фінансування відповідних робіт.

На будівництво, реконструкцію, капітальні та поточні ремонти закладів освіти із запланованих на 2014 рік 42,8 млн.грн. з обласного, місцевих бюджетів, субвенцій державного бюджету на соціально-економічний розвиток та субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації, розвитку населення, яке проживає на території зони спостереження, освоєно 5,7 млн. гривень.

З обласного бюджету на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт заплановано 12,7 млн.грн., у тому числі на завершення будівництва Скаржинецької ЗОШ Ярмолинецького району та 11 котелень у Віньковецькому, Дунаєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Полонському, Старокостянтинівському, Хмельницькому, Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах. Освоєно 2,0 млн. гривень.

З місцевих бюджетів на капітальні видатки закладів освіти цьогоріч заплановано 18,1 млн. грн., освоєно 3,6 млн. гривень.

За рахунок субвенцій державного бюджету планується будівництво їдальні та туалетів Грузевицької ЗОШ Хмельницького району, продовження будівництва Корчицької ЗОШ Шепетівського району та будівництва дошкільного закладу у м. Хмельницький, завершення реконструкції Антонінського ДНЗ Красилівського району та Кам’янець-Подільського ДНЗ № 19.

На 15 серпня 2014 року до нового навчального року підготовлено 779 (96,5%) закладів освіти.

За кошти місцевих бюджетів капітально відремонтовано 13 навчальних приміщень, 6 спортзалів та 2 їдальні. Реконструйовано класні кімнати під їдальню на 32 місця у Заленченській ЗОШ Дунаєвецького району.

На виконання енергозберігаючих заходів та забезпечення належного температурного режиму в закладах освіти області капітально відремонтовано котельні у 12 навчальних закладах, замінено 15 котлів та 7 насосів. Усього підготовлено до роботи 519 котелень (88,3%).

Відремонтовано зовнішні тепломережі (238 п/м), внутрішні системи опалення (у 8 школах), зовнішні та внутрішні водомережі (у 5 школах – 88,5 п/м), каналізаційні мережі (у 31 школі – 930 п/м), 6904 кв.м дахів, утеплено 4218,8 кв.м покрівель.

Замінено на металопластикові 736 вікон, у тому числі 99 вікон за кошти місцевого бюджету та 637 вікон – за рахунок спонсорів.

На енергозбереження в поточному році заплановано з місцевого бюджету близько 4,8 млн. гривень. На 10.08.2014 року використано 595,6 тис. гривень.

Проблемним залишається питання забезпечення закладів освіти твердим паливом. Так, на 15 серпня при потребі вугілля на опалювальний сезон 15 тис. 716 тонн є усього 5 тис. 112 тонн або 32,5% від потреби. Найменше забезпечено вугіллям заклади освіти Кам’янець-Подільського (6,6%), Летичівського (10,7%), Старосинявського (11%) районів.

Найбільше коштів з місцевих бюджетів на проведення будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів освоєно у Білогірському (494,9 тис.грн.), Віньковецькому (280,5 тис.грн.), Чемеровецькому (276,8 тис. грн.) районах та м. Хмельницький (1 923,1 тис.грн.).

Водночас, взагалі не виділялися кошти з місцевих бюджетів у Волочиському, Красилівському, Летичівському, Старосинявському, Ярмолинецькому районах, у Деражнянському виділено усього 5,0 тис.грн., Ізяславському – 17,0 тис. гривень.

Із спонсорських коштів на проведення ремонтних робіт освоєно понад 3,0 млн. гривень. Найбільше спонсорських коштів залучено у Чемеровецькому – 1 438,8 тис.грн., Деражнянському – 280,1 тис.грн., Волочиському – 176,9 тис. грн. районах та містах Хмельницький – 351,0 тис.грн., Шепетівка – 150,0 тис. гривень.

На капітальні видатки у закладах освіти обласного підпорядкування з обласного бюджету виділено 7557,9 тис.грн., освоєно 285,78 тис. гривень.

Заплановано провести капітальний ремонт малого басейну у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, банно-прального комплексу в Орининській школі-інтернаті, котельні Ямпільської  спеціальної загальноосвітньої школи, водогону у Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості, їдальні у Хмельницькій педагогічній академії, реконструкцію приміщення навчального корпусу під санвузли у Ямпільській школі-інтернаті, облаштування внутрішнього туалету з очисною установкою “Біотал” в обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу з басейном і котельнею у Кам’янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат “Славутинка”.

На виконання обласної програми підвищення енергоефективності на 2010-2015 роки щодо впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на заклади освіти обласного підпорядкування з обласного бюджету виділено 5706,3 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на реконструкцію навчального корпусу Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів у галузі науки на 2014 рік заплановано виділити 85,311 тис. гривень.

З метою забезпечення стану пожежної безпеки у поточному році закладами освіти області на протипожежні заходи освоєно 274,2 тис. гривень.

Найбільше коштів на ці цілі використано у Білогірському – 37,4 тис.грн., Дунаєвецькому – 32,0 тис.грн., Теофіпольському – 20,1 тис.грн., Городоцькому – 8,3 тис.грн., Віньковецькому – 5,4 тис.грн. районах та містах Славута – 8,6 тис.грн., Шепетівка – 5,6 тис. гривень.

Найменше у Летичівському – 1,2 тис.грн., Красилівському – 1,3 тис.грн., Полонському – 2,2 тис.грн., Ізяславському – 2,4 тис.грн. районах та місті Старокостянтинів – 1,2 тис. гривень.

Продовжується робота щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Цьогоріч у складі навчально-виховних комплексів відкрито 3 дитячих садки у Шепетівському районі та відновлено роботу двох у Старокостянтинівському, у м. Хмельницький відкрито приватний дошкільний навчальний заклад “Щасливе дитинство”, у функціонуючих дошкільних закладах відкрито 4 додаткові групи. Створено 241 додаткове місце для дітей дошкільного віку. З 01 вересня функціонуватиме ще 7 додаткових груп на 135 місць у діючих ДНЗ та вводиться в дію дошкільний навчальний заклад № 36 на 100 місць у м. Хмельницький.

До кінця поточного року за умови забезпечення фінансування планується створити понад 500 місць для дошкільників шляхом проведення реконструкції закладів, відкриття дитячих садків у пристосованих приміщеннях, введення в дію поверненого для використання за призначенням дошкільного закладу у місті Кам’янець-Подільський.

Проведено роботу щодо виведення класів з приміщень ДНЗ у містах Кам’янець-Подільський – 4, Шепетівка – 3, де з нового навчального року функціонуватимуть групи для дітей дошкільного віку.

З 01 вересня планується охопити дошкільною освітою 47 тис. дітей (торік – 45,9 тис.). Загалом у мережі буде 824 дошкільних навчальних заклади, з них 786 функціонуючих.

Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою становитиме близько 99% (в Україні – 94,1%), дітей п’ятирічного віку охоплено повністю.

Водночас, залишається проблемним навантаження міських дошкільних навчальних закладів. На 100 місцях у середньому виховується 137 дітей. Зокрема, у містах Хмельницький – 161, Шепетівка – 145, Славута – 141, Кам’янець-Подільський – 136, Старокостянтинів – 127. Найбільше зареєстровано заяв від батьків на влаштування в дошкільні заклади у містах Хмельницький (3111), Кам’янець-Подільський (422), Славута (202) та Полонському районі (360 дітей).

Повільно вирішується питання комп’ютеризації дошкільних закладів. На сьогодні некомп’ютеризовано 45% дитячих садків сільської місцевості та 63% ДНЗ не підключено до мережі Інтернет.

У 2014/2015 навчальному році мережа діючих загальноосвітніх навчальних закладів становитиме 807 шкіл проти 812 у минулому навчальному році.

На 15 серпня 2014 року із дотриманням усіх вимог чинного законодавства реорганізовано 10 навчальних закладів (Віньковецький – 6, Ізяславський – 1, Ярмолинецький – 1 райони, міста Хмельницький – 1, Кам’янець-Подільський – 1) та призупинено діяльність 4 (Волочиський – 1, Ізяславський – 1, Ярмолинецький – 1 райони та місто Старокостянтинів – 1).

Варто відзначити, що проектна потужність шкіл використовується в середньому на 47,3 відсотка. Середня наповнюваність класів у школах сільської місцевості 10,27 учнів, що менше ніж у середньому по Україні (13,2).

Передбачається, що цьогоріч у загальноосвітніх навчальних закладах області буде навчатися близько 125 тис. учнів, що на 3500 учнів менше у порівнянні з 2013/2014 навчальним роком. До 1-го класу буде зараховано близько 13800 дітей або на 500 більше у порівнянні з минулим роком.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах створено умови для харчування учнів. На належному рівні вирішуються це питання у Білогірському, Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Дунаєвецькому, Хмельницькому, Шепетівському районах та усіх містах.

У 19 закладах Кам’янець-Подільського, Славутського, Волочиського, Хмельницького та Ярмолинецького районів організовано привозне гаряче харчування. У шести закладах (Ізяславський, Полонський райони, Ярмолинецький технологічний ліцей) організовано роботу буфетів.

На місцях напрацьовано позитивний досвід з пошуку шляхів нестандартних підходів до організації харчування, здешевлення вартості обідів, зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків та шкільних їдалень, підвищення якості харчування. До організації харчування залучаються сільськогосподарські формування, батьки, використовуються доходи від обробітку земель, закріплених за школами з резерву фондів сільських рад, продукція, вирощена на цих землях та навчально-дослідних ділянках. Найкраще цю роботу організовано у Волочиському, Дунаєвецькому, Теофіпольському, Хмельницькому, Чемеровецькому та Шепетівському районах.

Пріоритетним питанням є організація підвозу учнів та педагогічних працівників до місць навчання та додому. На балансах відділів/управлінь освіти нараховується 363 шкільних автобуси. Цьгоріч передбачено придбання 21 автобуса за кошти обласного бюджету.

Усіма видами транспорту до загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості області підвозиться 12,7 тис. учнів (100% від потреби) та 2,05 тис. педагогічних працівників (76,7%). Діти із 837 населених пунктів організовано доїжджають до 348 навчальних закладів.

Найбільше дітей доїжджають рейсовим транспортом у Білогірському, Віньковецькому, Городоцькому, Деражнянському, Ізяславському, Новоушицькому, Полонському, Старокостянтинівському та Старосинявському районах.

Проблемним залишається технічний стан транспортних засобів: 24% автобусів – експлуатуються більше 10 років, 40 автобусів (11% від усього автобусного парку області) є технічно непридатними, їх термін експлуатації перевищує 20 років.

У загальноосвітніх навчальних закладах області функціонує 986 навчальних комп’ютерних комплексів. Усі загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ст. забезпечено навчальними комп’ютерними комплексами, загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ст. забезпечено на 95 відсотків. До Всесвітньої мережі Інтернет підключено 92% шкіл. Продовжується робота зі створення власних сайтів як загальноосвітніх, так і дошкільних навчальних закладів.

Органами управління освітою проводиться належна робота щодо комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками. Навчально-виховний процес здійснюють близько 25 тис. педагогічних працівників, з яких 19,1 тис. (76%) працюють у загальноосвітніх, 4,7 тис. (18,8%) – дошкільних, 1,3 тис. (5,2%) – позашкільних навчальних закладах.

З 01 вересня 2014 року навчальний процес розпочнуть 34 професійно-технічних навчальних заклади, з них: 8 аграрних, 2 промислово-аграрних, 10 промислових професійних ліцеїв, 3 центри професійно-технічної освіти та 4 навчальних центри при установах виконання покарань. Сім навчальних закладів мають статус вищого професійного училища.

Обсяг державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах області на 2014 рік становить 5516 осіб.

В області функціонує потужна мережа вищих навчальних закладів, яка включає 6 університетів, 2 академії, 3 інститути, 11 коледжів, 3 технікуми, 3 училища різних форм власності та підпорядкування. З них, 21 вищий навчальний заклад – заклади державної та комунальної форм власності і 7 – приватні вищі навчальні заклади.

За результатами вступної кампанії вищі навчальні заклади області стовідсотково виконали державне замовлення на підготовку фахівців.

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації 					        Л.Стебло