Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 01.09.2014 № 336/2014-р

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року

Після завершення опалювального сезону 2013/2014 року в області розпочалася активна підготовка до нового опалювального сезону 2014/2015 року. На засіданнях колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад проаналізовано роботу підприємств житлово-комунального господарства за минулий опалювальний сезон та затверджено заходи з підготовки до опалювального періоду 2014/2015 року.

Підготовка до зими перебуває на постійному контролі обласної державної адміністрації, її галузевих структурних підрозділів.

Стан виконання затверджених заходів постійно аналізується на селекторних та робочих нарадах в облдержадміністрації та її підрозділах.

З метою координації заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, контролю та надання практичної допомоги створено робочі групи з числа фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації та Головного управління ДСНС України в області, які вже надали допомогу 6 райдержадміністраціям на 5 виконкомам міських рад.

На 15 серпня 2014 року на об’єктах теплопостачання області підготовлено 452 або 77,9% котелень, 418,07 км або 73,8% теплових мереж, замінено 5,291 км або 78,7% теплових мереж у двотрубному обчисленні, 85 або 76,6% центральних теплових пунктів.

Водночас, в Ізяславському районі підготовлено усього половину котелень. Таку ж кількість теплових мереж підготовлено у Теофіпольському районі.

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства підготовлено 13,6 км або 74% водопровідних та 3,87 км або 84% каналізаційних мереж, 87 водонасосних станцій (74%). Виконано роботи із проведення технічного огляду споруд та обладнання на 78 каналізаційних насосних станціях (77%), 12 (86%) водопровідних очисних спорудах та 24 (77%) каналізаційних очисних спорудах, 2 (100%) водозаборах з поверхневих джерел.

Низькі показники у порівнянні із середніми по області з підготовки та ремонту водопровідних мереж у Чемеровецькому (55%) та Деражнянському(65%) районах.

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 3213 житлових будинків (70,1%). Відремонтовано 382 (71,1%) покрівель, 305 (66,2%) опалювальних систем, 190 (76,6%) систем гарячого та 303 (78,1%) холодного водопостачання, 272 (81,9 %) електрощитових.

Повільно йде підготовка житлових будинків до опалювального сезону у містах Славута (52,1%), Нетішин (62,5%). Не відремонтовано жодної покрівлі із запланованих у Віньковецькому районі.

У соціальній сфері до зими підготовлено 676 або 85% шкіл, 621 або 85,3% дитячих садочків та 38 або 71,7% лікарень.

Водночас, низьким залишається рівень підготовки об’єктів соціальної сфери у місті Нетішин.

Найнижчі показники заготовки твердого палива в Ізяславському (15%), Летичівському (14,5%), Славутському (21,8%) та Шепетівському (16%) районах.

У дорожньо-мостовому господарстві капітально відремонтовано 116,65 тис. м2 або 31,2% міських вулиць та доріг, підготовлено 180 одиниць (67%) спеціалізованої прибиральної техніки, заготовлено 25,62 тис. тонн (61,7%) посипочного матеріалу.

Незадовільно проводиться ремонт доріг у Чемеровецькому, Старосинявському, Красилівському та Шепетівському районах. Низькими темпами здійснюється заготівля посипочного матеріалу у Кам’янець-Подільському (9%), Шепетівському (16%) районах, містах Кам’янець-Подільський (18%) та Нетішин (21%).

Вдалося зберегти позитивну динаміку щодо розрахунків за спожитий природний газ. Рівень розрахунків населення, яке споживає газ індивідуально, за сім місяців поточного року становить 109% (з боргами минулих років).

На 15 серпня цього року підприємства комунальної теплоенергетики розрахувалися за спожитий у 2014 році природний газ на 69,2%, а це стабільно 5-6 місця в Україні. При цьому, з урахуванням джерел погашення (різниці у тарифах – 57,4 млн.грн., заборгованості державного і місцевих бюджетів – 6,5 млн.грн., невідшкодованих пільг і субсидій – 1,5 млн.грн.), забезпечується повний розрахунок – 100,6 відсотка.

Водночас, рівень розрахунків за спожитий природний газ ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” становить усього 8,1 відсотка. Підприємство заборгувало НАК “Нафтогаз України” 39,3 млн.грн. (з урахуванням різниці в тарифах – 30,5 млн.грн.). Не краща ситуація на Полонському підприємстві теплових мереж – рівень розрахунків за природний газ, спожитий у цьому році, – 28,5 відсотка.

Рівень розрахунку за електроенергію підприємств водопровідно-каналізаційного господарства – 113,5 відсотка. Завдяки виділеній з державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства вдалося значною мірою розрахуватися з боргами за електроенергію. У травні-липні погашено різницю в тарифах на суму 15,6 млн. гривень. На 01 серпня 2014 року заборгованість за електроенергію становить 6,7 млн. гривень.

Найбільший борг за електроенергію мають МКП “Хмельницьковоканал” (4,2 млн.грн.), КП “Міськтепловоденергія”, м. Кам’янець-Подільський (1,1 млн. грн.) та Шетепівське КП ВКГ (658,0 тис.грн.).

Складність підготовки до опалювального сезону 2014/2015 року – у реальній загрозі постачання природного газу на потреби опалення та гарячого водопостачання.

Урядом прийнято рішення щодо 30-ти відсоткового скорочення споживання природного газу в галузі житлово-комунального господарства і, найперше, на підприємствах, які здійснюють централізоване теплопостачання населених пунктів. Зокрема, Хмельницькій області необхідно зекономити 45,4 млн. куб. метрів. Відповідно до цього завдання на особливий період створено обласний антикризовий енергетичний штаб, розроблено заходи по скороченню споживання природного газу на 30% на опалювальний період 2014/2015 року. Це, насамперед, переоснащення котелень, заміна котлів на сучасні, використання альтернативних видів палива; утеплення житлового фонду – під’їздів, підвалів, технічних поверхів тощо; утеплення установ бюджетної сфери; інвентаризація приміщень, які не потребують цілодобового використання, максимальне скорочення тепла в допоміжних приміщеннях; налагодження режимів роботи теплоагрегатів згідно з температурними графіками; роз’яснювальна робота серед населення щодо ощадливого споживання енергоресурсів.

Вирішення цих завдань – у фінансово-економічному оздоровленні підприємств галузі. Заборгованість за житлово-комунальні послуги населення, бюджетних установ, пільг та субсидій цьогоріч дещо зменшилася. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за перше півріччя 2014 року – 103,5 відсотка. Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги зафіксовано у м.Славута (117,3%), Дунаєвецькому (109,2%) та Красилівському (109%) районах, найнижчий – у Віньковецькому (99%) та Новоушицькому (99,5%) районах.

Темп зростання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги за січень-червень 2014 року становить 83,7% (9 місце в Україні).

На підприємствах галузі мають місце випадки заборгованості із заробітної плати. На 01 серпня 111,0 тис.грн. заробітної плати заборгувало працівникам комунальне підприємство міста Кам’янець-Подільський – “Комбінат благоустрою”, 107,2 тис.грн. – КП “Добробут” (селище Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району), 46,0 тис.грн. – КП “Сатанівське» (селище Сатанів Городоцького району).

Поліпшенню фінансового стану підприємств галузі сприятиме встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та закладення інвестиційної складової у тарифи.

Підприємствам-ліцензіатам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства, нові економічно обґрунтовані тарифи на послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення з 01 липня уже встановлено.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 року № 269 спрощено процес тарифоутворення, відтак комунальним підприємствам-ліцензіатам необхідно оперативно у встановленому порядку затвердити тарифи. Важливо при переході на нові тарифи забезпечити своєчасне надання адресної допомоги найбільш уразливим сім’ям.

Робота по підготовці до опалювального сезону, яку вже проведено, і час, що залишився до його початку, дозволить своєчасно завершити виконання усіх запланованих заходів по підготовці  шкіл, дитячих садочків до 01 вересня та до 01 жовтня інших об’єктів соціальної сфери, усього житлово-комунального комплексу області.

Над цим продовжують працювати управління житлово-комунального господарства, інші галузеві структурні підрозділи облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації								        Л.Стебло