Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 26.08.2015 № 403/2015-р

І н ф о р м а ц і я

про стан здійснення заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до роботи

в осінньо-зимовий період 2015/2016 року

Після завершення опалювального сезону 2014/2015 року в області активно розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. На засіданнях колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад проаналізовано роботу підприємств житлово-комунального господарства у період минулого опалювального сезону та затверджено заходи з підготовки до нового опалювального періоду 2015/2016 року.

З метою координації заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, контролю та надання практичної допомоги створено робочі групи з числа фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

На підготовку житлово-комунального господарства до зими заплановано використати на 45% коштів більше ніж торік. На 01 серпня вже використано 32,4 млн.грн. власних коштів підприємств галузі та коштів місцевих бюджетів або 54,1% до запланованого.

На об’єктах теплопостачання підготовлено 356 (65,2%) котелень, 358,7 км (61,7%) теплових мереж, 86 (78,2%)  центральних теплових пунктів, на відомчих котельнях створено запаси вугілля в обсязі 6,4 млн. тонн або 61,7% від запланованих обсягів.

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства підготовлено 10,09 км (60,3%) водопровідних та 6,54 км (73%) каналізаційних мереж, 76 водонасосних станції (66,1%). Виконано роботи з проведення технічного огляду споруд та обладнання на 64 каналізаційних насосних станціях (60,4%), 14 (63,6%) водопровідних очисних спорудах та 18 (62,1%) каналізаційних очисних спорудах.

Низькі показники у порівнянні із середніми по області з підготовки та ремонту водопровідних мереж у Летичівському районі – 28,1%, зовсім вони не ремонтуються у Чемеровецькому районі. Не проводиться підготовка каналізаційних очисних споруд у Віньковецькому, Городоцькому, Летичівському, Новоушицькому, Старосинявському та Шепетівському районах.

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 2816 житлових будинків (61,2%). Відремонтовано 361 (54,4%) покрівлю, 236 (61,6%) опалювальних систем, 316 (84%) систем гарячого та 428 (68,2%) холодного водопостачання, 309 (61,3 %) електрощитових.

Повільно проходить підготовка житлових будинків до опалювального сезону у місті Нетішин (52,1%) та Чемеровецькому районі (40,8%). Не відремонтовано жодної покрівлі із запланованих у Віньковецькому та Ізяславському районах. Не готують до зими житлові будинки ОСББ Городоцького району та м. Нетішин.

У соціальній сфері до зими підготовлено 519 або 66,1% шкіл, 475 (65,1%) дитячих садочків та 46 (64,8%) лікарень.

Не підготовлено жодної із запланованих шкіл, дитячих садочків та лікарень у містах Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка.

У дорожньо-мостовому господарстві капітально відремонтовано 113,6 тис. кв.м або 39% міських вулиць та доріг, підготовлено 135 одиниць (61,1%) спеціалізованої прибиральної техніки, заготовлено 23,6 тис. тонн (60,1%) посипочного матеріалу.

Водночас не проводиться ремонт доріг у місті Шепетівка та Хмельницький, Віньковецькому, Летичівському, Славутському, Теофіпольському, Чемеровецькому та Шепетівському районах.

У період енергетичної кризи в ході підготовки до опалювального сезону значна увага приділяється заходам з енергозбереження та скорочення споживання природного газу.

Наразі у теплоенергетиці здійснюються роботи з реконструкції, модернізації та технічного переоснащення котлів, заміни котлів, реконструкції та заміни теплових мереж. На котлах встановлюються пілетні пальники, котельні переводяться на альтернативні види палива. На 01 серпня реконструйовано 19 котелень та 35 котлів, 24 котельні переведено на альтернативні види палива, 19 з них працюватимуть на дровах та пілетах, 4 – на вугіллі.

Зокрема, на КП “Хмельницьктеплокомуненерго” для зменшення втрат теплової енергії у зовнішніх теплових мережах, економії енергоносіїв та забезпечення якісним гарячим водопостачанням споживачів міста впроваджуються незалежні схеми теплопостачання: виводяться з експлуатації потужні водогрійні котли та встановлюються котли окремо на опалення та гаряче водопостачання, виводяться з експлуатації магістральні теплові мережі в літній період із встановленням котлів у центральних теплових пунктах (ЦТП), встановлюються міні-котельні та індивідуальні теплові пункти (ІТП). До кінця року кількість твердопаливних котлів тут становитиме 6 одиниць загальною потужністю 13,3 МВт.

З метою економії коштів та енергозбереження у житлових будинках, закладах бюджетної сфери та інших установах та підприємствах встановлюються засоби обліку теплової енергії.

Лічильниками технологічного обліку оснащено усі підприємства комунальної теплоенергетики.

86% квартир оснащено лічильниками холодного та 48,2% – гарячого водопостачання.

За рахунок різних джерел фінансування встановлено 1263 будинкових засоби обліку теплової енергії або 43,4% від загальної кількості житлових будинків з централізованим теплопостачанням, будинковими лічильниками гарячої води – 4,6% житлових будинків, холодної – 3,4 відсотка.

Населення області долучається до заходів з утеплення своїх будинків та квартир, економного та енергоощадливого використання енергоресурсів.

Так, у місті Кам’янець-Подільський за програмою “Теплий дім” власники будинків за кошти міського бюджету проводять термоутеплення будинків. Тут уже утеплено 32 житлових будинки. У містах Старокостянтинів та Хмельницький, крім утеплення стін, на енергозберігаючі замінюються вікна та двері.

У фінансово-економічному стані на підприємствах житлово-комунального господарства спостерігається подальше зростання обсягу дебіторської заборгованості. З початку року вона зросла на 21,5% і досягла 276,6 млн. гривень. При цьому заборгованість за житлово-комунальні послуги населення зменшилася.

За рівнем оплати населенням житлово-комунальних послуг за перше півріччя 2015 року область перебуває на 13 місці в Україні (100,3%). Серед міст та районів області найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги у Красилівському, Старосинявському та Летичівському районах (138,5-126%), найнижчий – у Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, Чемеровецькому районах та м. Хмельницький (88,8-94,8%).

Зростання дебіторської заборгованості спричинено ростом заборгованості з різниці в тарифах, яка за звітними даними підприємств галузі на 01 липня 2015 року становить 142,9 млн.грн або 51,6% від усієї заборгованості.

Кредиторська заборгованість на підприємствах галузі зросла на 18,7% та становить 202,0 млн. гривень.

Підприємствами комунальної теплоенергетики області за січень-липень 2015 року спожито 80,7 млн.куб.м природного газу на суму 255,9 млн.грн. та зекономлено 17,4% або 17 млн.куб.м природного газу до відповідного періоду минулого року. Рівень розрахунку за природний газ – 91,5 відсотка. Заборгованість, з урахуванням боргів минулих періодів – 96,2 млн. гривень. При цьому з урахуванням джерел погашення заборгованості, а саме: різниці в тарифах (42,1 млн.грн.), заборгованості державного і місцевих бюджетів (20,9 млн. грн.), невідшкодованих пільг і субсидій (3,8 млн.грн.), рівень розрахунків становитиме 117,6 відсотка.

Заборгованість таких теплопостачальних підприємств як Полонське підприємство теплових мереж (5,6 млн.грн.), та ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” (43,2 млн.грн.) становить понад 50% від заборгованості усіх 17 теплопостачальних підприємств і, навіть за умови погашення різниці в тарифах, заборгованості бюджетних установ, пільг і субсидій, борги цих підприємств залишаться значними – понад 5,0 млн. грн. та 41,5 млн.грн., відповідно.

Рівень розрахунку за електроенергію підприємств водопровідно-каналізаційного господарства у січні-червні 2015 року становив 95%, заборгованість, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 12,4 млн.грн., заборгованість з різниці в тарифах – 84,9 млн. гривень. Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області з початку року зекономлено 12,8% або 3,75 млн.кВт.год електроенергії у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Найбільший борг за електроенергію мають МКП “Хмельницьковоканал” (7,6 млн.грн.), Кам’янець-Подільське КП “Міськтепловоденергія” (942,0 тис.грн.) та Шепетівське КП ВКГ (891,9 тис.грн.).

На 01 липня 2015 року заборгованість із заробітної плати є на 3-х економічно активних підприємствах житлово-комунального господарства області. З початку року вона зменшилася на 19,3 тис. грн. або 2,3 відсотка. Загальна сума заборгованості із заробітної плати становить 804,3 тис.грн., у тому числі по КП “Міськводоканал” Дунаєвецької міськради – 621,4 тис.грн., КП “Добробут”, селище Стара Ушиця, – 66,8 тис.грн. та КП “Благоустрій”, м. Полонне, – 116,1 тис. гривень.

Підготовка до зими перебуває на постійному контролі обласної державної адміністрації, її галузевих структурних підрозділів, стан виконання затверджених заходів постійно моніториться управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Заступник голови

адміністрації								         В.Кальніченко