Додаток

до рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 20 грудня 2019 року

№ 42-29/2019

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

створення та ведення містобудівного кадастру

Хмельницької області на 2020 – 2021 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативно-правові документи | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром», від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2020 - 2021 роки |
| 6 | Джерела фінансування Програми | Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.) у тому числі: | 1250,00 (з ПДВ) |
| 7.1 | коштів обласного бюджету (тис. грн.) | 1250,00 (з ПДВ) |
| 7.2 | по роках: 2020 2021 | Обласний бюджет 929,00 321,00 |

ЗМІСТ

|  | стор. |
| --- | --- |
| 1 | Паспорт регіональної програми створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки (далі – Програма) | 1 |
| 2 | Загальні положення | 3-6 |
| 3 | Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма | 6-7 |
| 4 | Мета Програми | 7 |
| 5 | Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми | 7-8 |
| 6 | Завдання і заходи Програми | 8-9 |
| 7 | Очікувані результати виконання Програми | 9-11 |
| 8 | Оцінка ефективності виконання заходів | 11-12 |
| 9 | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 12 |
| Додатки до Програми: |  |
| Додаток 1 | Ресурсне забезпечення Регіональної програми створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки | 13 |
| Додаток 2 | Напрями діяльності та заходи Регіональної програми створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки | 14-17 |
| Додаток 3 | Розрахунок фінансових витрат до Регіональної програми створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки | 18-19 |

2. Загальні положення

Регіональну програму створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки (далі-Програма) розроблено відповідно до вимог законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про інформацію», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром», від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» та від 29 березня 2006 року №373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Програмою передбачено основні заходи, спрямовані на створення                                  та функціонування на обласному рівні містобудівного кадастру, зокрема - геоінформаційної системи, що базується на сучасних технологіях, які дозволяють зберігати, обробляти та аналізувати профільні дані. Така система має бути інтегрованою частиною єдиної системи інформаційних ресурсів галузевих кадастрів місцевого, регіонального та державного рівнів.

Доступ до інформації геоінформаційної системи містобудівного кадастру області повинен здійснюватись через геоінформаційний портал, що дозволить в будь-який час отримувати необхідні структуровані дані (у визначених законодавством межах) без необхідності звернення до відповідних служб та державних органів.

У Програмі терміни вживаються в такому значенні:

геопортал містобудівного кадастру - сукупність інтернет-засобів                         та сервісів геопросторових даних, що підтримують метадані                                         про геоінформаційні ресурси містобудівного кадастру і забезпечують доступ            до них та до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру                             в Інтернеті;

геопросторовий об'єкт - об'єкт реального світу, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об'єкт   (використовується у значенні, наведеному в Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»);

інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру - затверджена містобудівна, проектна та планувальна документація, склад і зміст якої визначено законодавством України у сфері містобудівної діяльності                                та будівельними нормами, метадані про цю документацію та електронні копії  містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться                              і зберігаються у базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів, профільні набори геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, містобудівні норми і регламенти, інші документи та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно до законодавства;

інформаційна автоматизована система - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія оброблення інформації з використанням технічних і програмних засобів (використовується у значенні, наведеному                     у Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»);

містобудівний кадастр - державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб                  у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

метадані містобудівного кадастру - довідкова інформація про інформаційні ресурси та сервіси інформаційних систем містобудівного кадастру;

публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру - відкрита електронна топографічна основа та частина відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, до якої відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забезпечується загальна доступність шляхом розміщення на веб-сайті обласної державної адміністрації та в місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації;

реєстрація документа в містобудівному кадастрі - дія, у результаті здійснення якої документ або його частина включається в інформаційні ресурси містобудівного кадастру, а містобудівні регламенти, що реєструються                         та зберігаються в ньому, здобувають статус обов'язкових для дотримання всіма учасниками містобудівної діяльності, власниками та користувачами земельних ділянок і власниками розташованих на них об'єктів нерухомості.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Земельному кодексі України, Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», інших законах України, що регулюють відносини у сфері містобудування, земельні відносини, а також відносини у сфері інформації та інформатизації.

Програма створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області є сукупністю заходів у сфері містобудування, які спрямовано на забезпечення реалізації завдань  містобудівного кадастру у Хмельницькій області шляхом постійної систематизації та моніторингу стану містобудівної документації на регіональному та місцевих рівнях, створення та функціонування геоінформаційної системи, геопорталу містобудівного кадастру.

Реалізація заходів Програми забезпечить покращення інвестиційного клімату та створення  прозорих  та  комфортних умов для роботи   підприємців, застосування європейських стандартів  управління територіальним   розвитком, підвищення   якості   управлінських  рішень  завдяки  моделюванню  оцінки  їх наслідків.

Програму розраховано на 2020-2021 роки, вона складається з таких етапів:

проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, переведення їх у цифровий формат;

розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, спеціалізованого програмного забезпечення;

упровадження уніфікованої системи електронного документообігу                         для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення               в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

організація та здійснення робіт із планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру, формування і видачу  кадастрових документів                    та довідок;

установлення комунікаційних каналів обміну інформацією                                  з розподіленими базами даних;

організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

- Визначення проблемних питань, на розв’язання яких

спрямовано Програму

Сучасні зміни в економічних стосунках створюють відповідний територіальний світогляд на адекватну їм містобудівну політику у проектній справі, що реалізується шляхом прийняття проектних рішень щодо покращання містобудівної ситуації та розвитку і управління всіма видами територій. Вихідні та базові матеріали, що необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом.

Актуальність та достовірність таких матеріалів суттєво впливає на якість і ефективність проектних вирішень. Тому виникає необхідність організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на місцевому (базовому) та обласному рівнях, своєчасного надання                 її суб’єктам містобудування на відповідних територіях, іншим користувачам                  та органам управління.

Реалізація Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру, як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності, має базуватись на наявних даних про планування і забудову територій та населених пунктів області, а також інформації, отриманої з інших джерел: земельного               та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, що отримуються                       у встановленому чинним законодавством порядку.

Реалізація належної інформаційної політики у сфері містобудування                           і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно                        до новітніх технологій, упровадження автоматизованої системи даних забезпечить автоматизацію вирішення широкого кола завдань управління розвитку територіями за такими основними розділами:

установлення архітектурно-планувальних зон за типами використання території із законодавчо закріпленим порядком освоєння земельних ділянок,                 що розташовані у цих зонах;

зонування території за видами прав на землю зі встановленими обмеженнями, що пов’язані із збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю господарських об’єктів загальноміського значення;

облік існуючих інженерних комунікацій, включаючи магістральні мережі водопроводу, каналізації, теплопостачання, електропостачання, всі розвідні мережі;

облік об’єктів, що мають статус пам’яток культурної спадщини                           з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови;

оформлення містобудівної документації та накопичення даних у процесі надання земельних ділянок (відведень) для різних видів будівництва;

організація надання та реєстрації документів дозвільного характеру                            в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

контроль за здійсненням усіх видів будівельної діяльності відповідно                         до затвердженої містобудівної документації.

Об’єднання в одній автоматизованій системі даних містобудівного                            та земельного кадастрів створить передумови для переходу на новий рівень управління розвитком населених пунктів та територій на підставі затвердженої містобудівної документації.

Передбачені Програмою заходи спрямовано на створення належних умов                для діяльності відділу містобудування  та архітектури обласної державної адміністрації по плановому введенню до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговуванню автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпеченню кадастровою інформацією органів управління, інших суб`єктів містобудівної діяльності.

4. Мета Програми

Метою Програми є реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на обласному рівні геоінформаційної системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до Регламенту, установленого державними будівельними нормами.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних                        і юридичних осіб.

Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою                      та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації                               з обмеженим доступом. Захист цієї інформації здійснюється відповідними суб'єктами інформаційних відносин відповідно до чинного законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» встановлено порядок ведення та структуру містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру органам державного управління, місцевого самоврядування та іншим суб`єктам містобудівної діяльності.

Створення та ведення містобудівного кадастру на регіональному рівні, формування комп`ютерної бази даних про забудову територій  за межами та в межах населених пунктів області на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

- Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми

Виконання Програми передбачається забезпечити протягом 2020-2021 років, шляхом впровадження запланованих заходів, організації ведення містобудівного кадастру області, створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру, організації планового введення до бази даних кадастрової інформації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів   місцевого   самоврядування   щодо   планування  і   забудови   території   та результатів містобудівного моніторингу,  що, у свою чергу,  потребує значних фінансових витрат.

Створення містобудівного кадастру включає вирішення таких основних завдань:

розроблення Програми;

розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

формування програмно-технічних комплексів;

організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

кадрове забезпечення.

Заходи Програми передбачається спрямувати на створення належної технічної бази, придбання спеціального програмного забезпечення, введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру,  забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб’єктів містобудівної діяльності та створення умов для забезпечення обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» фінансування   робіт  з  проведення  заходів,  визначених Програмою щодо створення містобудівного кадастру та його  ведення, формування   і   утримання, здійснюються  за  рахунок   коштів   державного бюджету,  на  регіональному  та  базовому (адміністративний район, місто) рівнях - за рахунок коштів  відповідних  місцевих  бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.

Обсяги   орієнтовного   забезпечення   Програми   уточнюються   щороку,   із врахуванням індексу інфляції, конкретних завдань та наявного фінансування.

Його обсяг може бути змінено у разі внесення змін до порядку ведення та надання інформації містобудівного кадастру, складу та змісту містобудівного кадастру, установленого   Державними   будівельними нормами   та   іншими   нормативно-правовими   актами,   що   регламентують   цю діяльність.

Ресурсне забезпечення Програми по роках наведено в додатку 1.

Розрахунок фінансових витрат –у додатку 3.

6. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій та забудову населених пунктів;

уведення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних,                     що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

створення та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

фіксація результатів моніторингу стану розроблення та реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів)       та детальних планів територій.

формування  інформаційно-комунікаційної  системи  обміну інформацією.

Основні напрями діяльності та заходи Програми - у додатку 2.

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних заходів Програми дасть можливість забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проектні установи, зацікавлені організації та громадян актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, створить  ефективне функціонування на обласному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру, як спеціалізованої системи найбільш повних даних про:

межі адміністративно – територіальних одиниць області на підставі даних державного земельного кадастру;

результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пунктів, зонінгів та детальних планів на підставі даних інформаційних систем містобудівного кадастру базового рівня;

інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використань територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування територій регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем базового рівня;

належність територій до відповідних функціональних зон, сучасне та перспективне призначення територій регіону;

стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності;

інформацію, отриману з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, тощо.

Вихідні та базові матеріали,  які необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом. Їх актуальність та достовірність  суттєво впливає на якість і ефективність проектних рішень. Тому виникає потреба в організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на місцевому (базовому) та обласному рівнях, а також у своєчасному наданні її суб’єктам містобудування на відповідних територіях, органам управління та іншим користувачам, що у свою чергу, буде реалізовано створенням та функціонуванням геоінформаційного порталу служби містобудівного кадастру.

Провадження належної інформаційної політики у сфері містобудування і територіального планування, її технічне забезпечення сприятиме запровадженню найбільш ефективної моделі залучення інвестицій, у тому числі  іноземних, шляхом зменшення фінансових витрат на реалізацію інвестиційних проектів завдяки отриманню можливості раціонального використання територій, а також спрощенню процедури проведення фінансово-економічної оцінки забезпечення реалізації проектів та пошуку привабливіших територій для інвестування.

Реалізація основних заходів Програми створить значне підвищення керованості процесів соціально-економічного розвитку області, спрямоване на покращення якості та рівня життя населення, а також поступову трансформацію соціального середовища у відкрите інформаційне суспільство.

Запровадження геоінформаційної автоматизованої системи баз даних забезпечить вирішення широкого кола завдань з управління розвитком територій за такими напрямами:

своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

облік існуючих інженерних комунікацій, у тому числі магістральних мереж водопроводу, каналізації, тепло- та електропостачання, усіх розвідних мереж;

облік об’єктів, що мають статус пам’яток культурної спадщини, з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови;

оформлення містобудівної документації та накопичення даних у процесі надання земельних ділянок (відведень) для різних видів будівництва;

організація надання та реєстрації документів дозвільного характеру в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

контроль за провадженням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації;

моніторинг використання, створення та оновлення схем планування територій районів та генеральних планів населених пунктів;

зонування території за видами прав на землю із встановленими обмеженнями, що пов’язані зі збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю господарських об’єктів загальноміського значення;

широке використання сучасних передових геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для вирішення інших функціональних завдань структурних підрозділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

Результатом реалізації Програми стане:

-	формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти                 у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти                      і правила;

-	перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

-	формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

-	фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів)   та детальних планів територій;

-	створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

-	введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем,                 а також результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів інфраструктури;

-	організація підготовки та реєстрації документів – вихідних даних на будівництво (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

-	контроль за провадженням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації;

-	отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для наповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

Запровадження містобудівного кадастру області об’єднає всі існуючі і створювані в майбутньому інформаційні системи в єдину інформаційну мережу та створить передумови для переходу на новий рівень управління розвитком населених пунктів та територій області.

8.	 Оцінка ефективності виконання заходів

Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проектні установи, зацікавлені організації та громадян  актуальною і об'єктивною геопросторовою інформацією про реальний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки тощо.

Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримати інформацію у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

Реалізація Програми дасть можливість збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Хмельницької області.

9.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційний супровід та координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, яким до 25 січня 2021 року має бути подано узагальнену інформацію про виконання Програми голові обласної державної адміністрації та постійній комісії обласної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів виконання

Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів,   вжиття  додаткових   заходів,   уточнення   результативних   показників (критеріїв   ефективності   виконання  Програми),  обсягів   і  джерел   фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів.

Начальник відділу містобудування

та архітектури облдержадміністрації			         Ірина ДУНАЄВСЬКА

Додаток 1

до регіональної програми 																	створення та ведення містобудівного

кадастру Хмельницької області

на 2020-2021 роки

Ресурсне забезпечення регіональної програми створення та ведення

містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн) | Роки виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2021 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього, обласний бюджет | 929,0 | 321,0 | 1250,0 |

Начальник відділу містобудування

та архітектури облдержадміністрації									Ірина ДУНАЄВСЬКА

Додаток 2

до регіональної програми 																	створення та ведення містобудівного

кадастру Хмельницької області

на 2020-2021 роки

Напрями діяльності та заходи регіональної програми створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. Створення містобудівного кадастру Хмельницької області | 1. Внесення змін до організаційно-штатної структури відділу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації та Положення про нього | 2020 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |  | 1.Введення посад працівників містобудівного кадастру 2. Внесення відповідних змін до Положення про відділ |
|  | 1. Розроблення технічного завдання та проекту на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2020 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | Визначення структури системи містобудівного кадастру регіонального рівня та технічних вимог до програмного і апаратного забезпечення для ведення містобудівного кадастру |
|  | 2. Придбання, встановлення та налаштування апаратного забезпечення для ведення містобудівного кадастру | 2020 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 489,0 | 489,0 | 0 | Створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру; придбання та встановлення сервера, комп'ютерного обладнання для робочих місць адміністратора та користувачів |
|  | 3. Придбання, встановлення та технічна підтримка програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру | 2020 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 298,0 | 298,0 | 0 | Забезпечення ліцензованими програмами комп'ютерного обладнання для ведення містобудівного кадастру |
|  | 4. Проведення інвентаризації наявних матеріалів містобудівної документації, дані яких передбачається ввести до геоінформаційної системи містобудівного кадастру | 2020 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | Створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до геоінформаційної системи містобудівного кадастру |
|  | 5. Створення компонентів геоінформаційної системи містобудівного кадастру та наповнення баз геопросторових даних | 2020 2021 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 359,0 | 112,0 | 247,0 | Створення тематичних шарів та баз даних геоінформаційної системи, електронна обробка наявних матеріалів та їх введення до баз геопросторових даних |
|  | 6. Навчання спеціалістів служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації, роботи з спеціалізованим апаратним і програмним забезпеченням та консультативна підтримка | 2021 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 23,0 | 0 | 23,0 | Фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру |
|  |  | 7. Технічна підтримка геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2021 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 51,0 | 0 | 51,0 | Забезпечення роботи програмного комплексу містобудівного кадастру |
|  |  | 8. Організація робіт зі збору та введення інформації до баз даних містобудівного кадастру | 2021 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | Інформаційне наповнення баз даних містобудівного кадастру |
| 2. | Ведення містобудівного кадастру регіонального рівня | 9. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру для задоволення інформаційних потреб учасників містобудівного процесу | 2021 | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | Надання органам влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям і громадянам містобудівної інформації |
| Разом: | 1250,00 | 929,00 | 321,00 |  |

Начальник відділу містобудування

та архітектури облдержадміністрації										Ірина ДУНАЄВСЬКА

Додаток 3

до регіональної програми 																	створення та ведення містобудівного

кадастру Хмельницької області

на 2020-2021 роки

Розрахунок фінансових витрат до регіональної програми створення та ведення

містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки

| Надана послуга | Одиниця обліку | Ціна за одиницю (грн) | Кількість, одиниць | Загальна вартість, (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблення технічного завдання зі створення ГІС містобудівного кадастру |  | 30000 | 1 | 30000 |
| Усього: | 30000 |
| Програмне забезпечення |
| ArcGIS Enterprise Standard(Windows) Up to Four Cores License | програмне забезпечення | 210000 | 1 | 210000 |
| ArcGIS Desktop Standard Single Use License | програмне забезпечення | 75000 | 1 | 75000 |
| ArcGIS Desktop Basic Single Use License | програмне забезпечення | 13000 | 1 | 13000 |
| Усього: | 298000 |
| Апаратне забезпечення |
| Сервер Supermicro SYS-6028R-C1R12(2 CPU Intel Xeon/64GB RAM/4TB HDD) | шт. | 233400 | 1 | 233400 |
| Робоче місце адміністратора (Системний блок Intel Core i5, Монітор 24" LG 24MP68VQ-P) | шт | 21300 | 1 | 21300 |
| Робоче місце користувача (Системний блок Intel Core i5, Монітор 24" LG 24MP68VQ-P) | шт | 21300 | 1 | 21300 |
| Маршрутизатор (MikroTik RB3011UiAS-RM (1xSFP cage, 10xGLAN, PoE in/1*out, CPU 1,4Ghz, 1GB RAM, USB3.0 port, LCD panel, RouterOS L5, 1U rackmount case)), RB3011UiAS-RM) | шт | 6000 | 1 | 6000 |
| Блок безперебійного живлення (APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V), SMT1000RMI2U) | шт | 25200 | 1 | 25200 |
| Фільтр мережевий (Maxxter SPM5-G-10B 5 розеток, 3м (чорний), SPM5-G-10B) | шт | 200 | 1 | 200 |
| Фільтр мережевий Ener Genie EG-PDU-012 1U 220В, 8 роз.,19" 1U,16А, 220В, ), EG-PDU-012 | шт | 900 | 1 | 900 |
| Шафа серверна (19" 18U, 610х865мм (Ш*Г), (чорна), UA-MGSE1868MB) | шт | 13000 | 1 | 13700 |
| Широкоформатний (А0) багатофункціональний пристрій HP DesignJet T830 (F9A30A) | шт | 15000 | 1 | 150000 |
| Проектор Acer X118 | шт | 12000 | 1 | 12000 |
| Екран для проектора Logan PRT3 мобільний підлоговий | шт | 5000 | 1 | 5000 |
| Усього: | 489000 |
| Послуги зі створення регіональної геоінформаційної системи містобудівного кадастру Хмельницької області |
| Встановлення та налаштування програмного забезпечення (cтворення засобів Веб-ГІС, веб-сервісів та веб-застосувань, організація віртуальних робочих місць адміністратора та оператора регіональної геоінформаційної системи містобудівного кадастру | послуга | 112000 | 1 | 112000 |
| Створення компонентів геоінформаційної системи містобудівного кадастру Хмельницької області. Первинне завантаження геопросторових даних. Наповнення баз геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру Хмельницької області матеріалами схеми планування території області, матеріалами генеральних планів | послуга | 248000 | 1 | 247000 |
| Усього: | 359000 |
| Додаткові послуги |
| Проведення навчання адміністраторів та операторів ГІС МБК | послуга | 20000 | 1 | 20000 |
| Розроблення інструкції для оператора та адміністратора системи | послуга | 3000 | 1 | 3000 |
| Технічний супровід функціонування ГІС МБК протягом 6 місяців дослідної експлуатації та 6 днів після вводу в експлуатацію | послуга | 51000 | 1 | 51000 |
| Всього: | 74000 |
| Всього, гривень | 1250000 |

Начальник відділу містобудування

та архітектури облдержадміністрації				     						  Ірина ДУНАЄВСЬКА