Пропозиції щодо завдань для досягнення оперативних цілей проєкту Програми комплексного відновлення Хмельницької області на 2021-2027 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання для досягнення цілі | | Очікуваний результат виконання завдання | | Термін виконання (досягнення), роки | | Індикатори, од. виміру | | | | Цільове значення індикатора | | | | | | | | | Ризики та припущення (коментарі) | |
| Базове значення | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| **Білогірська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок:** **Високі можливості для розвитку людського капіталу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осучаснення  матеріально-технічної бази закладів та установ освіти.  Освітні простори на природі.  Програми профорієнтації з  практичною складовою | | 1. Комплексне утеплення будівлі Білогірського ліцею ім. І.О. Ткачука. Заміна покриття даху.  Заміна цокольного покриття.  Заміна віконних конструкцій.  Шпаклювання та фарбування стін;  2. Оснащення закладів загальної середньої освіти лабораторним обладнанням за спеціалізованим  освітнім напрямком.  В результаті реалізації проєкту будуть забезпечені належні матеріально-технічні умови для підвищення наукової грамотності учнів, формування вміння критично мислити, приймати ефективні рішення, працювати в команді, а також отримання знань та навичок, які знадобляться в  майбутній професії;  3. Створено сприятливі та комфортні умови для  навчання здобувачів освіти у школі, забезпечення належних санітарно-гігієнічних норм харчування школярів у закладах освіти, покращення технологічних процесів приготування їжі, перетворення приміщення пострадянського типу у сучасне комфортне середовище, створення умов для  полегшення роботи працівників харчоблоку,  збільшення кількості учнів, які харчуються у  їдальні,  енергозбереження за рахунок використання  сучасних енергоощадних приладів. | | 2023-2027 | | 1. Створено комфортні умови для   навчання та виховання дітей у Білогірському ліцеї. Мінімізовано можливі ризики для здоров’я учасників навчально –виховного процесу, трудового колективу та відвідувачів закладу;  2. Оснащення освітніх закладів сучасними лабораторіями, з технологічним обладнанням, комп’ютерною технікою, витратними матеріалами, освітніми моделями та методиками готовими до швидкого запуску.  Створення елементів інноваційної інфраструктури на базі закладів освіти;  3. Проведено : «Капітальний ремонт харчоблоку Білогірського ліцею ім..І.О. Ткачука Білогірської селищної ради за адресою: вул..Шевченка, 89 смт.Білогір’я Білогірського району Хмельницької області»  Виготовлено проєктно – кошторисні документації та проведено капітальних ремонтів харчоблоків:  «Капітальний ремонт харчоблоку Юровецького ліцею Білогірської селищної ради за адресою: вул. Подільська, 3 с. Юрівка Шепетівського району Хмельницької області»;  «Капітальний ремонт харчоблоку Сушовецького ліцею Білогірської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 17 с. Сушівці Шепетівського району Хмельницької області»;  «Капітальний ремонт харчоблоку Хорошівського ліцею Білогірської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 5 с. Хорошів Шепетівського району Хмельницької області» | | | | 48500,00 | 31000,00 | | 5500,00 | | 5500,00 | | 4700,00 | | Продовження військових дій | |
| Розробити та  впровадити ініціативу  активного та змістовного  дозвілля (дозвілля,  спрямоване на розвиток) | | Здійснено будівництво багатофункціональних  спортивних майданчиків зі штучним покриттям.  Забезпечено оптимальні умови для організації  навчально-виховного процесу, спортивно - масової роботи.  Збільшено чисельність населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності.  Поліпшено стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти, на підприємствах, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.  Поліпшено рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в соціально-побутовій сфері, серед сільського населення.  Підвищено рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами.  Збільшено фінансування галузі фізичної культури і  спорту з бюджетів, а також з розрахунку на одну особу. | | 2024-2027 | | Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним покриттям. | | | | 30000,00 | 10000,000 | | 10000,000 | | 5000,000 | | 5000,000 | | Продовження військових дій | |
| **Напрямок: Якісні послуги для населення та сучасна інфраструктура на основі новітніх технологій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечити  належний стан дорожньої  інфраструктури. | | 1. Проведено поточний ремонт та капітальний ремонт доріг комунальної власності. Покращено транспортне сполучення між селами, що надає  можливість мешканцям безпечного та комфортного проїзду по автомобільній дорозі.  Покращено благоустрій, підвищено загальний рівень життя, підвищено загальну культуру та безпеку жителів села;  2. Покращення умов життєдіяльності громади та безпеки пішоходів на території громади, покращення загальної інфраструктури Білогірської селищної ради; | | 2023-2027 | | 1. Здійснення ремонтних робіт на дорогах та тротуарах громади | | | | 305000,00 | 60000,00 | | 60000,00 | | 75000,00 | | 75000,00 | | Продовження військових дій | |
| Забезпечити  модернізацію мережі  водопостачання та  водовідведення. | | 1. Підвищено рівень соціально-побутових умов життєдіяльності жителів громади шляхом сталого забезпечення споживачів якісною питною водою у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами та стандартами, передбаченими чинним законодавством. Покращено рівень благоустрою та побуту населення.  Покращено соціально-побутові умови проживання сільського населення.  Покращено якість питної води, за рахунок чого зменшилась захворюваність серед населення.  Надання можливість населенню покращити санітарно-гігієнічні норми.  Надано можливість використовувати сучасну побутову техніку в господарстві.  Полегшено самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями.  Забезпечено населення якісним водопостачанням.  2. Збудовано каналізаційні очисні споруди.  Покращено експлуатаційні показники, технічний стан будівель та інженерного обладнання.  Забезпечено безаварійну роботу та надійне функціонування очисних споруд.  Поліпшено якість очищення стічних вод.  Знижено витрати  енергетичних ресурсів. | | 2023-2027 | | 1. Будівництво другої черги очисних споруд, попередження аварійного стану об’єктів, створення для населення селища комфортних умов проживання та обслуговування.  2. Забезпечення жителів громади якісною питною водою, підвищення надійності функціонування водопровідної мережі. | | | | 74000,00 | 22000,00 | | 12000,000 | | 15000,000 | | 20000,000 | | Продовження військових дій | |
| Осучаснити  діяльність комунальних  підприємств за інноваційними  підходами надання послуг для  населення. Оновити  матеріально-технічну базу КП | | Оновлено матеріально-технічну базу КП «Білогір’я спецтрансбуд».  Підвищено продуктивність праці комунального підприємства, що сприятиме підтримці благоустрою громади в належному стані. | | 2024-2027 | | Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства за рахунок придбання комунальної техніки з метою покращення якості надання послуг населенню Білогірської громади. | | | | 20000,00 | 5000,000 | | 5000,000 | | 5000,000 | | 5000,000 | | Продовження військових дій | |
| Безпечний простір | | Встановлення  автоматичних пожежних  сигналізацій, систем  оповіщення про пожежу та  управління евакуацією людей  в закладах освіти громади. | | 2024-2027 | | 1. Попередження загибелі та травмування учасників навчально – виховного процесу та вихованців дошкільних навчальних закладів.  2. Проведення своєчасної евакуації;  Підвищення спроможності закладів освіти  попереджати, реагувати та ліквідувати наслідки  надзвичайних ситуацій.  Швидке реагування на надзвичайні ситуації,  попередження загибелі та травмування людей | | | | 5000,00 | 2000,000 | | 1000,000 | | 1000,000 | | 1000,000 | | Продовження військових дій | |
| **Волочиська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Водопостачання та водовідведення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки, продуктивністю 5000м3/добу по вул.Копачівська,6, м.Волочиськ, Хмельницький район, Хмельницька область | | Стабільність та надійність роботи комплексу очисних споруд | | 2023-2025 | | Протяжність каналізаційних мереж – 34 км | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Деражнянська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дошкільна освіта – реалізація проекту "Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) №1 "Дзвіночок" по вул.Івана Зубкова,15 в м.Деражня. Хмельницької області" | | Реалізація проекту дасть можливість впровадити ряд енергозаощадних технологічних рішень, як то утеплення фасадів будівлі, утеплення перекриттів та застосування нового виду і системи оплаення. Зазначені заходи дозволять заощадити на витратах за енергоносії, а на томісць дозволять здійснити розвиток матеріально-технічної бази дитячого садка, сприятимуть створенню додаткових робочих місць із залученням профільних спеціалістів. | | 2023 -2024р.р. | | Загальна площа об’єкту-2896,96кв.м,проектна потужність об’єкту - 320 місць, площа забудови -1766,49кв.м (7 двоповерхових корпусів обєднаних між собою одно- та двоповерховими переходами) | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Дунаєвецька територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Яскраве дитинство – щасливе дитинство» Оновлення та модернізація «Центру позашкільної освіти» | | Якісне надання позашкільної освіти. Високий рівень знань. | | 2024-2027 | | Площа відремонтованих приміщень | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Створення сучасного освітнього простору у школах громади | Проведення якісного ремонту та поліпшення умов перебування у навчальному закладі | | 2024-2027 | | К-ть відремонтованих навчальних закладів | | | | 0 | 8 | | 10 | | 11 | | 12 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Створення сучасного освітнього простору у дитячих садочках громади | Проведення якісного ремонту та поліпшення умов перебування у навчальному закладі | | 2024-2027 | | К-ть відремонтованих навчальних закладів | | | | 0 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Створення сучасного освітнього простору у центрі позашкільної освіти | Проведення якісного ремонту та поліпшення умов перебування у навчальному закладі | | 2024-2025 | | К-ть відремонтованих навчальних закладів | | | | 0 | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Придбання шкільних автобусів | Підвіз учнів до навчальних закладів | | 2024-2025 | | К-ть придбаних автобусів. | | | | 0 | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: ЖКГ, ТПВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт водонасосних станцій у населених пунктах громади з облаштуванням охоронних зон, заміною насосних агрегатів та облаштуванням енергозберігаючих технологій (СЕС) | Автономне оснащення електроенергією об’єкту критичної інфраструктури, покращення якості води | | 2024-2027 | | К-ть акумульованої електроенергії. | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів вздовж русла р.Тернавка та ремонт каналізаційних насосних станцій в м. Дунаївці | Покращення мереж каналізування м.Дунаївці | | 2024-2027 | | Довжина відремонтованих каналізаційних колекторів. Довжина побудовваних каналізаційних колекторів. | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Придбання спецтехніки для потреб КП «Міськводоканал» | Покращення якості надання послуг. Можливість проведення аварійних ремонтів на різних ділянках водночас. | | 2024-2027 | | К-ть придбаних одиниць спецтехніки | | | | 0 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення по м. Дунаївці та населених пунктах громади. | Збільшення кількості освітлювальних пристроїв,  автоматизація системи освітлення | | 2024-2026 | | К-ть відновлених/встановлених ліхтарів | | | | 0 | 30 | | 70 | | 100 | | 150 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків м.Дунаївці | Усунення проблем протікання дахів, виявлення та  ліквідація можливих конструктивних зрушень,  недопущення руйнування покрівель | | 2024-2027 | | К-ть відремонтованих дахів | | | | 1 | 25 | | 55 | | 80 | | 96 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Впровадження системи роздільного збору ТПВ, переробка сміття | Зменшення обсягу відходів на звалищі. підвищення  рівня ефективності використання відходів, переробка  відходів та перетворення їх на енергоресурси | | 2024-2027 | | К-ть відходів на звалищі (т) | | | | 1519,2 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Ремонт дорожнього покриття населених пунктів громади | Покращення стану дорожнього полотна, припинення  його руйнування | | 2024-2027 | | Довжина відремонтованих доріг у громаді (м) | | | | 0 | 5000 | | 20000 | | 50000 | | 100000 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Придбання спецтехніки для КП «Благоустрій Дунаєвеччини» | Покращення матеріально-технічної бази підприємства. Надання якісних послуг | | 2024-2026 | | К-ть придбаних одиниць спецтехніки | | | | 0 | 1 | | 2 | | 3 | | 0 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Капітальний ремонт котелень | Зменшення тепловтрат | | 2024-2027 | | К-ть тепловіддачі котельні | | | |  |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: Цивільний захист населення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт ПРУ | Покращення інженерних систем в ПРУ, забезпечення  можливості комфортного і безпечного тривалого  перебування в укритті | | 2024-2027 | | К-ть відремонтованих/збудованих ПРУ. | | | | 0 | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Придбання трьох пересувних модульних захисних протиосколкових споруд | Підвищення безпеки населення | | 2024-2026 | | К-ть встановлених модульних протиосколкових споруд | | | | 0 | 1 | | 2 | | 3 | | - | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: Благоустрій, лісництво, агропромисловий розвиток, просторовий розвиток** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Озеленення територій Дунаєвецької міської ТГ, Маківської сільської ТГ, Смотрицької селищної ТГ | Покращення екологічної ситуації довкілля. Висадка енергетичної верби для твердого біопалива | | 2024-2025 | | К-ть висаджених верб. К-ть висаджених сакур | | | | 0 | 10000/5000 | | 20000/7500 | | 0 | | 0 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Створення циклу відтворення зелених насаджень «Від насінини до саджанця» | Вирощення зелених насаджень самостійно. Економію бюджетних коштів | | 2024-2026 | | К-ть придбаних теплиць. | | | | 0 | 1 | | 2 | | 3 | | 0 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Надання послуг доставки деревини від КП «Лісовик» Дунаєвецької міської ТГ, Маківської сільської ТГ, Смотрицької селищної ТГ. | Заготівля та доставка деревини | | 2024-2027 | | К-ть доставленої деревини. | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: Розвиток економіки (агропромисловий розвиток, просторовий розвиток)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплексний план просторового розвитку та містобудівний кадастр Дунаєвецької ТГ | Створення геопорталу ТГ. | | 2024-2027 | | | | К-ть оприлюдненої містобудівної документації. | | 0 | 5 | | 7 | | 10 | | 15 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Створення пункту агропереробки у Дунаєвецькій міській ТГ | Заготівля виготовленої продукції з можливістю подальшої реалізації | | 2024-2027 | | | | К-ть (т) переробленої продукції | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Підтримка сільськогосподарських і бджолярських кооперативів | Створення кооперативів та проведення фахового навчання. | | 2024-2027 | | | | К-ть створених кооперативів. К-ть бджолосімей | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Оновлення інфраструктури ринку | Покращення якості надання послуг у сфері торгівлі | | 2024-2027 | | | | К-ть відновлених торгових місць на ринку | | 0 | 10 | | 20 | | 30 | | 50 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Створення інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу та розробка промоційних матеріалів та презентацій щодо можливостей інвестування | Підтримка малого підприємництва. | | 2024-2027 | | | | К-ть проведених заходів з розвитку бізнесу. | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція, капітальний ремонт, оснащення та створення естетичного вигляду закладів культури у Дунаєвецькій ТГ | Покращення естетичного вигляду, покращення умов перебування у закладі. | | 2024-2027 | | К-ть концертів та проведених заходів. | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Капітальний ремонт приміщення музею | Покращення умов зберігання експонатів. Привабливість та популяризація місцевої культури серед мешканців та гостей громади. | | 2024-2026 | | Площа відремонтованих приміщень | | | | 0 | 100 | | 200 | | 300 | | - | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: Спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво та ремонт спортивних майданчиків, залів, стадіонів | Покращення умов для фізичного розвитку учнів та населення загалом | | 2024-2027 | | К-ть відремонтованих майданчиків | | | | 0 | 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: Соціальний захист (в т.ч. ВПО)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Створення центру обслуговування малозабезпечених верств населення, осіб з інвалідністю, ВПО, фізичних та юридичних осіб у сфері соціального захисту | Мобільність та доступність надання соціальних послуг | | 2024-2027 | | К-ть відвідувачів | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Створення МКП для ВПО на базі незавершеного будівництва Заставської загальноосвітньої школи | Підтримка ВПО | | 2024-2027 | | К-ть проживаючих ВПО | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| «Об’єднуємо, допомагаємо, надихаємо!» (ремонт у волонтерському пункті) | Створення комфортних умов для діяльності волонтерського пункту | | 2024-2025 | | Площа відремонтованого приміщення та облаштованої території | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Притулок для літніх людей | Підтримка та продовження життя літніх людей, які опинилися у скрутному становищі | | 2024-2027 | | К-ть літніх людей, які перебувають у притулку | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Реконструкція вільних комунальних приміщень громади для потреб проживання внутрішньо-переміщених осіб, з подальшим наданням статусу соціального житла. | Підтримка ВПО | | 2024-2027 | | К-ть відремонтованих житлових кімнат | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Реконструкція, капітальний ремонт та облаштування приміщення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Дунаєвецької міської ради» | Мобільність та доступність надання соціальних послуг | | 2024-2027 | | Площа відремонтованих приміщень | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Напрямок: Охорона здоров’я** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та оснащення закладів охорони здоров’я | Покращення умов перебування та під час надання медичних послуг населенню | | 2024-2026 | | К-ть відремонтованих приміщень | | | | 0 | 20 | | 40 | | 48 | | - | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Закупівля пересувного медичного комплексу | Мобільність надання медичних послуг | | 2024-2027 | | К-ть оглянутих пацієнтів | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Закупівля медичного лабораторного обладнання і реактивів | Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | | 2024-2027 | | К-ть проведених досліджень | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Встановлення сонячних панелей на покрівлі хірургічного палатного корпусу | Автономія закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг в умовах блек ауту | | 2024-2027 | | К-ть акумульованої електроенергії | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Спеціалізований автомобіль, облаштованого медичним обладнанням | Надання невідкладної екстреної медичної допомоги | | 2024-2025 | | К-ть придбаного авто | | | | 0 | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| Відкриття відділення паліативної медичної допомоги | Покращення умов перебування та під час надання медичних послуг населенню | | 2024-2027 | | Площа відремонтованих приміщень | | | | 0 |  | |  | |  | |  | | Брак коштів, інфляція, ситуація в країні | |
| **Китайгородська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення якісного обслуговування та функціонування Центру надання адміністративних послуг | В зв’язку з зручним розташуванням в центрі міста Кам'янець-Подільський, Центр крім жителів громади, забезпечить якісним обслуговуванням мешканців міста, району та внутрішньо переселених осіб. | | 2024 | | 1 | | | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| Закупівля спеціального транспорту для комунального підприємства КП "Надра Кам'янеччини" Китайгородської сільської ради для благоустрою території Китайгородської сільської ради (екскаватор-навантажувач) | Проектом передбачено закупівлю універсального екскаватор -навантажувача з фронтальним (вантажопідйомність-3 169кг) та екскаваційним ковшем з метою використання в комунальному господарстві для викорчовування та розчищення від зарослих самосівом дерев та кущів земель загального користування (придорожніх смуг, кладовищ, парків), житлової та громадської забудови (земельних ділянок комунальних закладів та установ, території безгосподарських нежитлових будівель та присадибних ділянок), ліквідації стихійних сміттєзвалищ, влаштування водовідведення на вулицях, вирівнювання території земельних ділянок, розчищення ставків та струмків, надання послуг з благоустрою населенню та підприємцям. | | 2024 | | 1 | | | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| Закупівля шкільного автобусу для Китайгородського ліцею ім.Ольги Борейко | Проектом передбачено закупівлю шкільного автобуса для перевезення учнів з сіл Дерев'янського старостинського округу де в 2022 році припинив роботу Дерев'янський ліцей, до Китайгородського ліцею. Наявна техніка із двох спеціальних автомобілів не справляється із поставленими задачами та громада потребує додатково ще одного шкільного автобуса.  Також освітня реформа, яка триває в закладах освіти громади передбачає перетворення Рогізнянського та Колодіївського ліцеїв на філії, Китайгородського ліцею опорного закладу що передбачатиме збільшення кількості учнів, які доїжджатимуть до базової школи | | 2024 | | 1 | | | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| Закупівля спеціального транспорту для комунального підприємства КП "Надра Кам'янеччини" Китайгородської сільської ради для благоустрою території Китайгородської сільської ради - сміттєвоз | Проектом передбачено закупівлю сміттєвозу із заднім механічним завантаженням СВ-301.1 на шасі ISUZU, об’єм кузова 8 м.куб, маса завантажених ТПВ - 3 400кг, з метою використання в комунальному господарстві для механізованого і ручного збору від населення твердих побутових відходів вручну або перекидачем з контейнерів місткістю від 0.12 до 1.1.м.куб в приймальний ківш, їх ущільнення, транспортування та розвантаження в місцях утилізації. | | 2024 | | 1 | | | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| Закупівля спеціального транспорту для комунального підприємства КП "Надра Кам'янеччини" Китайгородської сільської ради для благоустрою території Китайгородської сільської ради - підйомник автомобільний | Проектом передбачено закупівлю автогідропідіймача моделі COMET 21M на IVECO DAILY, що встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 6 т. Максимальна робоча висота 22 м із максимальним вильотом 12(14)м, безпечне робоче навантаження 230(120) кг, обертання надземної частини складає 360 градусів, з метою використання в комунальному господарстві для підйому працівників та інструменту на висоту та усунення наслідків негоди тощо, виконання робіт по обрізці гілок дерев та аварійних високих дерев, що при наземному спилюванні становлять загрозу пошкодження близько розташованих будівель, споруд та ліній електропередач. | | 2024 | | 1 | | | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| **Красилівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Бізнес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поліпшення бізнес- середовища | Поповнення місцевого бюджету | | 2024-2027 | | Збільшення частки наповнення бюджету від малого бізнесу від 20% до 30% | | | | Частка наповнення бюджету громади на сьогодні складає 20% | 23% | | 25% | | 28% | | 30% | | - | |
| **Меджибізька територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: промисловість, економіка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво, реконструкція промислових підприємств | Відкриття нових підприємств, фермерських господарств, ріст економіки, збільшення робочих місць. | | 2 | | шт. | | | | 2 | 1 | | 1 | | - | | - | | Пошук  інвесторів | |
| **Напрямок: ВПО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво реконструкція житла для внутрішньо-переміщених осіб | Збільшення чисельності населення | | 2 | | шт | | | | 2 | 1 | | 1 | | - | | - | | Пошук інвесторів | |
| **Напрямок: Безпека** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт найпростіших укриттів | Безпека дітей, населення | | 2 | | шт | | | | 2 | 2 | | - | | - | | - | | Кошти місцевого бюджету,  кошти інвесторів | |
| **Новоушицька територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Дошкільна освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівель закладу дошкільної освіти "Дзвіночок" по вулиці Захисників України, 38а в смт Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | Енергозбереження, покращення умов перебування дітей у закладі | | 2023-2024 | | Енергозбереження, покращення умов перебування дітей у закладі | | | | Енергозбереження | Завершення капітального ремонту | | - | | - | | - | | - | |
| **Полонська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Енергетика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво електропідстанції ПОЛОННЕ 110/35/10кВ, потужністю 10МВА | Забезпечення населення та промислових підприємств Полонської територіальної громади в електроенергії | | 2024-2027 | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Напрямок: Промисловість** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Створення індустріального парку "Полонь" | Забезпечення населення Полонської територіальної громади робочими місцями та наповнення бюджетів різних рівнів | | 2024-2027 | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Солобковецька територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Комфорт та безпека** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення реконструкції приміщення під Центр надання адміністративних послуг | | | | Покращення обслуговування населення громади | | 2024-2025 | | Введене в експлуатацію об’єкту, тис. грн. | | 25000.0 | | | 12500.0 | | 12500.0 | |  | |  | | Комісійний відбір | |
| Нове будівництво Центру безпеки громадян Солобковецької об’єднаної територіальної громади Ярмолинецького району Хмельницької області по вул. Грушевського, 5д с. Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області | | | | Покращення безпекової ситуації в громаді | | 2023-2024 | | Введення в експлуатацію об’єкту, тис. грн. | | 21287.0 | | | 9287.0 | |  | |  | |  | | Тендерні процедури | |
| Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва | | | | Забезпечення якісною питною водою мешканців громади | | 2024-2027 | | Введення в експлуатацію об’єкту, тис. грн. | | 4294.0 | | | 1000.0 | | 1230.0 | | 1521.0 | | 1650.0 | | Співфінансування | |
| **Напрямок: Відповідальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продовження Програми енергоефективності, заміна вікон на енергоефективні в комунальних закладах | | | | Економія коштів та поліпшення комфорту в комунальних закладах | | 2024-2027 | | Влаштовано вікон, вартість, тис. грн. | | 560.0 | | | 100.0 | | 110.0 | | 120.0 | | 220.0 | | Надходження до бюджету | |
| Продовження Програми енергоефективності, Перехід на твердопаливні котли в комунальних закладах | | | | Економія коштів | | 2024-2027 | | Влаштування котелень, тис грн. | | 2809.0 | | |  | | 850.0 | | 859.0 | | 1100.0 | | Співфінансування | |
| **Судилківська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: Покращення інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт моста та будівництво тротуару на автомобільній дорозі місцевого значення С-231918 до опорного навчального закладу (600 метрів) | Забезпечить безпеку учнів та батьків, під час відвідування навчального закладу, поліпшення доступності учнів до місць навчання | | 2024-2025 | | 1 | | | |  | 2500,00 | | 2000,00 | | 0 | | 0 | | Відсутність державного фінансування | |
| **Напрямок: Освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Придбання шкільного автобуса | Поліпшення доступності учнів до місць навчання | | 2024 | | 1 | | | |  | 3000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | Відсутність державного фінансування | |
| **Улашанівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення населення питною водою | Забезпечення потреб жителів с.Миньківці питною водою, буріння свердловини | | 2023-2024 | | Нове будівництво водозабірної свердловини в с.Миньківці Улашанівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів | Капітальний ремонт водопропускної труби по вул.Незалежності с.Улашанівка Шепетівського(Славутського) району Хмельницької області | | 2023 | | Капітальний ремонт водопропускної труби по вул.Незалежності с.Улашанівка Шепетівського району Хмельницької області | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Шепетівська територіальна громада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрямок: : ЖКГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний середній ремонт проїзної частини вул.Островського, від вул.Островського, 5 до перехрестя з вул.Героїв Небесної Сотні в м.Шепетівка Хмельницької області. | Завершення ремонту | | 2025 | | Вартість, тис грн | | | | 9280,937 |  | | 9280,937 | |  | |  | |  | |
| Поточний ремонт тротуару по вул.Залізнична (парна сторона) від магазину «Горизонт» до будинку №46  в м.Шепетівка Хмельницької області» | -//- | | 2024 | | -//- | | | | 797,736 | 797,736 | |  | |  | |  | |  | |
| Поточний ремонт тротуару вул.Залізнична від перехрестя з проспектом Миру (непарна сторона) до будинку №47  в м.Шепетівка Хмельницької області | -//- | | 2024 | | -//- | | | | 1679.868 | 1679.868 | |  | |  | |  | |  | |
| Поточний ремонт  вул.Сікорського м.Шепетівка Хмельницької області | -//- | | 2024 | | -//- | | | | 11 729,503 | 11 729,503 | |  | |  | |  | |  | |
| Поточний ремонт вул.Ляшенка м.Шепетівка Хмельницької області | -//- | | 2024 | | -//- | | | | 20 021,546 | 20 021,546 | |  | |  | |  | |  | |
| Поточний середній ремонт проїзної частини і тротуару вул.Горбатюка від перехрестя з вул.Українська до перехрестя з проспектом Миру в м.Шепетівка Хмельницької області | -//- | | 2025 | | -//- | | | | 11 183.824 |  | | 11 183.824 | |  | |  | |  | |
| Поточний середній ремонт проїзної частини та тротуару вул.Першотравнева від перехрестя з просп.Миру до вул Першотравнева, буд.77 в м.Шепетівка Хмельницької області. | -//- | | 2024 | | -//- | | | | 1222.290 | 1222.290 | |  | |  | |  | |  | |
| Поточний середній ремонт перехрестя вулиць В.Котика, Судилківська, Героїв Небесної Сотні з організацією кругового руху в м.Шепетівка Хмельницької області. | -//- | | 2025 | | -//- | | | | 16230.865 |  | | 16230.865 | |  | |  | |  | |
| Поточний середній ремонт проїзної частини та тротуару вул.Горького від перехрестя з вул.Героїв Небесної Сотні до перехрестя з пров.Гоголя в м.Шепетівка Хмельницької області | -//- | | 2026 | | -//- | | | | 31348.188 |  | |  | | 31348.188 | |  | |  | |
| Поточний  ремонт тротуару по вул.Судилківська (парна сторона) від перехрестя з вул.400 річчя Шепетівки до перехрестя з вул.Героїв Небесної Сотні в м.Шепетівка  Хмельницької області | -//- | | 2024 | | -//- | | | | 401,274 | 401,274 | |  | |  | |  | |  | |
| Поточний середній ремонт дорожнього покриття вул.Полубоярова від будинку №1 до будинку №13 | -//- | | 2025 | | -//- | | | | 2 783,188 |  | | 2 783,188 | |  | |  | | Потребує уточнення кошторисна док | |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул. Генерала Шухевича в  м.Шепетівка | -//- | | 2026 | | -//- | | | | 16 717.888 |  | |  | | 16 717.888 | |  | | Потребує уточнення кошторисна док | |
| Нове будівництво зовнішніх мереж питного водогону вул.Чкалова, Садова, М. Красюка, Ізяславська, Зарічна, пров.Ізяславський, Л. Українки с.Пліщин Шепетівського району Хмельницької області | Завершення будівництва | | 2026 | | -//- | | | | 2305.529 |  | |  | | 2305.529 | |  | |  | |
| **Напрямок: : Охорона здоров’я** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завершення будівництва дитячого відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувань на добу, вул. Захисників України, 85 м. Шепетівка | | Завершення будівництва | | 2024 | | Вартість, тис грн | | | | 181213,228 | 169942,310 | |  | |  | |  | |  | |
| Капітальний ремонт та модернізація корпусу стаціонар №2, вул. Героїв Небесної Сотні, 96, м. Шепетівка | | Завершення ремонту | | 2025 | | -//- | | | | 8000,000 |  | | 8000,000 | |  | |  | |  | |
| **Напрямок: : Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проєкт термомодернізації Шепетівського міського будинку культури за адресою:Хмельницька обл., Шепетівський р-н., Шепетівська територіальна громада, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 54 | | Модернізація приміщення будинку культури | | 2026 | | Вартість, тис грн | | | | 30000,000 |  | |  | | 30000,000 | |  | |  | |
| **Напрямок: : Освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт будівлі, впровадження заходів з енергозбереження - утеплення фасадів Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької області, вул. Героїв Небесної Сотні, 34 м. Шепетівка, Хмельницької області (Гімназія №2) | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2024 | | Вартість, тис грн | | | | 18791,216 | 18791,216 | |  | |  | |  | |  | |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім.М.Островського,3,м.Шепетівка Хмельницької області (Гімназія №1) | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2025 | | -//- | | | | 14874,882 |  | | 14874,882 | |  | |  | |  | |
| Капітальний ремонт даху початкової школи Гімназії №6 Шепетівської міської ради Хмельницької області по вул.Героїв Небесної Сотні,98 в м. Шепетівка Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2023 | | -//- | | | | 996,979 |  | |  | |  | |  | | 2023 рік 996,979 тис. грн. | |
| Капітальний ремонт будівлі, впровадження заходів з енергозбереження - утеплення фасаду будівлі закладу дошкільної освіти № 11 "Дзвіночок" Шепетівської міської ради Хмельницької області вул.Чкалова,34, м.Шепетівка Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2025 | | -//- | | | | 14574,756 |  | | 14574,756 | |  | |  | |  | |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі, впровадження заходів з енергозбереження-утеплення горищного перекриття гімназії №5 Шепетівської міської ради Хмельницької області проспект Миру, 27, м. Шепетівка Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2026 | | Вартість, тис грн | | | | 10381,000 |  | |  | | 10381,000 | |  | |  | |
| Капітальний ремонт будівлі з впровадженням заходів з енергозбереження-утеплення горищного перекриття Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військовою підготовкою» за адресою м.Шепетівкавул.Українська буд. 67 Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2026 | | -//- | | | | 13143,409 |  | |  | | 13143,409 | |  | |  | |
| Капітальний ремонт фасадів (термомодернізація) Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військовою підготовкою» за адресою м.Шепетівкавул.Українська буд. 67 Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2025 | | -//- | | | | 19998,917 |  | | 19998,917 | |  | |  | |  | |
| Капітальний ремонт фасадів (термомодернізація) Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -гімназія» за адресою м.Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні буд.50 | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2027 | | -//- | | | | 14270,030 |  | |  | |  | | 14270,030 | |  | |
| Капітальний ремонт фасадів (термомодернізація) Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -гімназія» за адресою м.Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні буд.56 | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2027 | | -//- | | | | 14607,887 |  | |  | |  | | 14607,887 | |  | |
| Капітальний ремонт будівлі з впровадженням заходів з енергозбереження-утеплення горищного перекриття Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -гімназія» за адресою м.Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні буд.50 | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2027 | | -//- | | | | 6596,417 |  | |  | |  | | 6596,417 | |  | |
| Капітальний ремонт будівлі з впровадженням заходів з енергозбереження-утеплення горищного перекриття Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -гімназія» за адресою м.Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні буд.56 | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2027 | | -//- | | | | 9925,686 |  | |  | |  | | 9925,686 | |  | |
| Капітальний ремонт будівлі (впровадженням заходів з енергозбереження-утеплення зовнішніх стін суміщеного покриття) Шепетівського навчально-виховного комплексу у складі:«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім.Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області за адресою м.Шепетівка вул. Просвіти,61 м.Шепетівка Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2027 | | -//- | | | | 28000,000 |  | |  | |  | | 28000,000 | |  | |
| Капітальний ремонт будівлі (впровадженням заходів з енергозбереження-утеплення зовнішніх стін суміщеного покриття) закладу дошкільної освіти №7 "Дюймовочка" Шепетівської міської ради Хмельницької області за адресою вул. Просвіти, 34 м.Шепетівка Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2023 | | -//- | | | | 21000,000 |  | |  | |  | |  | | 2023 рік 21000,000 тис. грн. | |
| Капітальний ремонтприміщення харчоблоку Шепетівського навчально-виховного комплексу у складі:«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім.Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області по вул.Просвіти,61 м.Шепетівка Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2024 | | Вартість, тис грн | | | | 12013,068 | 12013,068 | |  | |  | |  | |  | |
| Капітальний ремонт будівлі, впровадження заходів з енергозбереження - утеплення фасаду будівлі закладу дошкільної освіти № 10 "Михайлик" Шепетівської міської ради Хмельницької області вул.Захисників України, 39 м.Шепетівка Хмельницької області | | Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладі освіти | | 2025 | | -//- | | | | 15898,639 |  | | 15898,639 | |  | |  | |  | |
| Придбання автобусу для Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради Хмельницької області | | Підвезення здобувачів освіти до освітнього закладу | | 2023 | | -//- | | | | 3000,000 |  | |  | |  | |  | | 2023 рік 3000,000  тис. грн. | |
| Придбання автобусу для  Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Хмельницької області | | Підвезення здобувачів освіти до освітнього закладу | | 2023 | | -//- | | | | 3000,000 |  | |  | |  | |  | | 2023 рік 3000,000  тис. грн. | |