Перелік заходів з реалізації Програми комплексного відновлення Хмельницької області на 2021-2027 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання для досягнення цілі | Очікуваний результат виконання завдання | Термін виконання (досягнення), роки | Індикатори, од. виміру | Цільове значення індикатора | | | | | Ризики та припущення (коментарі) |
| Базове значення | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Енергозабезпечення та енергозбереження*** | | | | | | | | | |
| Будівництво та модернізація ПС 110/35/10 кВ в Хмельницькій області | Буде виконано будівництво 1-ї та модернізацію 2-х ПС 110/35/10 кВ в Хмельницькій області | 2024-2027 | Виконання будівництва 1-ї ПС-110/10 кВ та виконання технічного переоснащення 2-х 110/35/10 кВ | Показник 2023 року | Авансування закупівлі силового обладнання | Монтаж обладнання | Налагоджувальні роботи | Лабораторні випробування та благоустрій території | Зміна техніко-економічних показників, що призведе до зміщення термінів виконання |
| Технічне переоснащення ЛЕП 110 кВ та ЛЕП 35 кВ в Хмельницькій області | Буде виконано технічне переоснащення ПЛ-110кВ протяжністю 46,92 км та ПЛ-35кВ протяжністю 17,50 км. | 2025-2027 | Виконання технічне переоснащення ПЛ-110кВ протяжністю 46,92 км. та ПЛ-35кВ протяжністю 17,50 км. | Показник 2023 року | - | Авансування закупівлі матеріалів і обладнання | Монтаж матеріалів та обладнання | Лабораторні випробування | Зміна техніко-економічних показників, що призведе до зміщення термінів виконання |
| Автоматизація системи диспетчерсько-технологічного управління та оперативно-інформаційного комплексу в Хмельницькій області | Буде виконано автоматизацію системи диспетчерсько-технологічного управління та оперативно-інформаційного | 2025-2026 | Виконання автоматизації системи диспетчерсько-технологічного управління та оперативно-інформаційного | Показник 2023 року | - | Авансування закупівлі матеріалів і обладнання | Монтаж обладнання та налагоджувальні роботи |  | Зміна техніко-економічних показників, що призведе до зміщення термінів виконання |
| ***Розвиток людського потенціалу, у т.ч. освіти, спорту*** | | | | | | | | | |
| Придбання автобусів для закладів загальної середньої освіти обласної комунальної власності |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії в закладах освіти обласної комунальної власності |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Реконструкція великого басейну в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Проведення капітальних ремонтів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Проведення ремонтно-будівельних робіт у закладах загальної середньої освіти обласної комунальної власності |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Модернізація матеріально-технічної бази санаторію «Дністер» |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Розширення мережі та удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти, які впроваджують STEM-освіту |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Реконструкція навчального корпусу №5 Хмельницького національного університету для розміщення Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Реконструкція (капітальний ремонт) приміщень Державного ліцею-інтернату з посиленою військовою підготовкою «Кадецький корпус» імені І.Г.Харитоненка Державної прикордонної служби України |  | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| *Містобудування та архітектура* | | | | | | | | | |
| Розробка містобудівної документації області | Надання якісних послуг щодо видачі дозвільних документів населенню області | 2024-2027 | Кількість розроблених та затверджених одиниць містобудівної документації | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| *Соціальний захист населення* | | | | | | | | | |
| Створення (будівництво, розбудова) малих групових будинків для осіб похилого віку, ветеранів, людей з інвалідністю у форматі житлових комплексів з розвинутою інфраструктурою, здатною забезпечити, зокрема, культурний, спортивний та освітній потенціал проживаючих | В громадах створені житлові комплекси для проживання осіб похилого віку, ветеранів, людей з інвалідністю з інфраструктурою, яка задовольняє їх культурний, спортивний та освітній потенціал | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| *Розвиток охорони здоров’я* | | | | | | | | | |
| Реконструкція та будівництво корпусів КНП "Хмельницька обласна дитяча лікарня" | Належний санітарно-гігієнічний та епідеміологічний режими, оптимальні умови перебування хворих, ефективну працю і відпочинок обслуговуючого персоналу, втілення передових ресурсозберігаючих, безвідходних і маловідходних технологій, використання сучасних медичних технологій, зонування відділень, упорядкування стаціонарних потоків, вертикальність зв’язків між поверхами та підрозділами, створення магістрального та інформаційного вузлів. | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Реконструкція та будівництво корпусів КНП "Хмельницька обласна лікарня" | Створення належних умов та забезпечення високої якості надання медичних послуг населенню, у тому числі ВПО, комплексну термомодернізацію будівлі та оновлення інженерних мереж, дотримання вимог доступності будівлі та всіх приміщень для маломобільних груп населення, придбання та встановлення сучасного діагностично-лікувального обладнання, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм за сучасними стандартами. | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Завершення будівництва дитячого відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85 в м. Шепетівка хмельницької області | Створення належних умов та забезпечення високої якості надання медичних послуг дитячому населенню, дотримання вимог доступності будівлі та всіх приміщень для маломобільних груп населення. | 2024-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| *Розвиток культурного ареалу* | | | | | | | | | |
| Виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення реставрації об’єктів культурної спадщини | Проведено реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, забезпечено збереження та належне використання будівель заповідника | 2023-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Проведення будівельних робіт (капітальний та поточний ремонти, реконструкція) в закладах культури | Створення належних умов для зберігання та використання пам’яток культурної спадщини | 2023-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Закупівля обладнання та техніки для забезпечення роботи закладів культури | Забезпечення більш якісної роботи закладів культури | 2023-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| *Розвиток потенціалу фізичної культури і спорту* | | | | | | | | | |
| Реконструкція та капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту | Створення належних умов та забезпечення високої якості надання послуг населенню, дотримання вимог доступності будівлі та всіх приміщень для маломобільних груп населення. | 2023-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни |  | 2023-2027 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| ***Розвиток логістичної інфраструктури, дорожнього господарства*** | | | | | | | | | |
| Автомобільні дороги загального користування державного значення | Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту | 2024-2027 | км | Показник 2022 року | 412,825 | 412,825 | 412,825 | 412,825 | Відсутність фінансування призведе до руйнації дорожнього покриття |
| Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайоні Гречани  м. Хмельницький | Будівництво моста | 2023-2024 | м.п. | Показник 2022 року | 24,76 | - | - | - | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Автомобільні дороги загального користування місцевого значення | Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту | 2024-2027 | км | Показник 2022 року | 1150,046 | 1150,046 | 1150,046 | 1150,046 | Відсутність фінансування призведе до руйнації дорожнього покриття |
| Автодорожній міст через р. Смотрич «Лань, що біжить»  (Н-03 Житомир – Чернівці км 288+070) | Капітальний ремонт | 2024-2027 | м.п. | Показник 2022 року | - | - | - | 379 | Відсутність фінансування не дасть змоги виконати роботи у повному обсязі, що може призвести до аварійної ситуації |
| Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 163+212 – км 166+247 | Реконструкція | 2024-2027 | км | Показник 2022 року | 3,035 | - | - | - | Відсутність фінансування призведе до руйнації дорожнього покриття |
| Р-49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км 159+546 - км 163+889 | Реконструкція | 2024-2027 | км | Показник 2022 року | 1,4 | 1,4 | 1,543 | - | Відсутність фінансування призведе до руйнації дорожнього покриття |
| Міст через річку Ікопоть на км 137+146 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці | Реконструкція | 2024-2027 | м.п. | Показник 2022 року | - | - | 45,84 | - | Відсутність фінансування не дасть змоги виконати роботи у повному обсязі, що може призвести до аварійної ситуації |
| обхід  м. Хмельницького на ділянці від км 174+123 автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці до км 276+920 автомобільної дороги М-30 Стрий -Умань -Дніпро - Ізварине (через мм. Вінниця, Кропивницький) | Будівництво | 2024-2027 | км | Показник 2022 року | 3 | 3 | 3 | 3 | Відсутність фінансування призведе до руйнації дорожнього покриття |
| обхід м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області | Будівництво | 2024-2027 | км | Показник 2022 року | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | Відсутність фінансування призведе до руйнації дорожнього покриття |
| шляхопровід через залізницю на км 259+939 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-25 Городище – Рівне –Старокостянтинів | Будівництво | 2024-2027 | м. | Показник 2022 року | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,7 | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| шляхопровід з підходами на км 264+173 автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище –Рівне –Старокостянтинів через залізницю Шепетівка - Ларга | Будівництво | 2024-2027 | м. | Показник 2022 року | 363,75 | 363,75 | 363,75 | 364,15 | Відсутність фінансування призведе до не виконання робіт з будівництва у повному обсязі |
| Реконструкція аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» | Зростання розвитку транспортної логістики, задоволення потреб регіональної економіки, розвитку зовнішніх економічних відносин та інвестиційної діяльності туристичної інфраструктури | 2024-2027 | тис. грн | Показник 2022 року | 761066,464 | 761066,464 | 761066,464 | 761066,464 | Відсутність фінансування призведе до  не відновлення роботи аеропорту |
| Оновлення комунального громадського транспорту (придбання тролейбусів – 70 одиниць, автобусів – 57 одиниць) | Модернізація системи надання послуг пасажирського транспорту шляхом підвищення якості та рівня безпеки перевезення пасажирів, створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі автомобільного та електричного транспорту шляхом оновлення рухомого складу | 2024-2027 | тис. грн | Показник 2022 року | 318400 | 318400 | 318400 | 318400 | Відсутність фінансування не дасть змогу підвищити якість надання транспортних послуг та рівень безпеки перевезення пасажирів |
| ***Забезпечення населення стабільними та якісними комунальними послугами*** | | | | | | | | | |
| Реформування та розвиток систем водопровідно-каналізаційного та газового господарства | Покращення екологічної ситуації, запобігання забрудненню довкілля, забезпечення якісними послугами населення. Забезпечення населення питною водою. Забезпечення населення газом. | 2024 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування заходу призведе до зниження інвестиційної привабливості області |
| Переведення котелень об’єктів соціальної інфраструктури на альтернативні види палива (твердопаливні котли) | Зменшення витрат на енергоспоживання та опалення, забезпечення санітарно- гігієнічних норм за сучасними стандартами. | 2024 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  | Відсутність фінансування заходу призведе до зниження інвестиційної привабливості області |
| ***Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу*** | | | | | | | | | |
| Забезпечення сталого розвитку сфери туризму у Хмельницькій області | Створення якісного національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби внутрішнього та іноземного туриста, зміцнення іміджу області та країни шляхом використання туристичного та рекреаційного потенціалу області | 2024-2027 | тис. грн | Показник 2022 року | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | Відсутність фінансування заходу призведе до зниження інвестиційної привабливості області |
| ***Захист навколишнього середовища*** | | | | | | | | | |
| Будівництво та реконструкція очисних споруд у населених пунктах області | Здійснення якісної очистки стічних вод. Запобігання негативним екологічним наслідкам та попередження забруднення довкілля | 2023-2025 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  |  |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання | Ліквідація джерел забруднення | 2023-2025 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  |  |
| Забезпечення збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів | Обмеження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище | 2023-2025 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  |  |
| Створення нових та розширення меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Збільшення площі природно - заповідного фонду та збереження цінних ландшафтів | 2023-2025 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  |  |
| Винесення у натуру (на місцевість) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Недопущення погіршення стану територій та об’єктів природно - заповідного фонду та збереження, відтворення і раціональне використання територій та об’єктів природно - заповідного фонду | 2023-2025 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  |  |
| Розроблення місцевих схем формування екомережі районів та населених пунктів Хмельницької області на основі регіональної схеми формування екологічної мережі | Збереження, відтворення та раціональне використання територій та об’єктів природно - заповідного фонду, виконання зобов’язань України перед ЄС | 2023-2025 |  | Показник 2023 року |  |  |  |  |  |