Форма звіту про стан виконання плану заходів на I квартал 2024 р. 
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан Виконано/ Виконується/ Не розпочато (вказати причину) | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| Завдання 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА | 01.07.2023 | 02.04.2024 | Виконано | Оприлюднено на офіційних веб-сайтах фото звіти про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек. https://drive.google.com/drive/folders/1kgnTnmqFRAIT2WgLfVWbrcCjduKyxqB3?usp=sharing |